Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды»

на территории Кыштымского городского округа

на 2017-2019 гг.»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории Кыштымского городского округа на 2017-2019 гг.».

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кыштымского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды»**

 **на территории Кыштымского городского округана 2017-2020 гг.»**

Паспорт
муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды» на территории Кыштымского городского округа на 2017-2020 гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды» на территории Кыштымского городского округана 2017-2020 гг.» (далее – Программа). |
| Заказчик программы | Администрация  Кыштымского городского округа |
| Разработчик программы | Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа, Отдел архитектуры и градостроительства администрации Кыштымского городского округа, Управление по работе с общественными организациями и молодежью администрации Кыштымского городского округа |
| Перечень подпрограммы (ведомственных целевых программ)  | Отсутствуют |
| Исполнители программы | - Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа ;- управляющие компании осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами-ТСЖ- подрядные организации, определенные по  итогам  осуществления закупки  в соответствии с  Федеральным  законом  от  05  апреля  2013 г. №  44-ФЗ  «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цели и задачи | Цель программы: повышение комфортного проживания населения, проживающего в Кыштымском городском округеЗадача: проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и территорий с наибольшим посещением, улиц частного сектора, расположенных на территории Кыштымского городского округа.  |
| Предполагаемые объёмы и источникифинансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 61,452 млн. рублей, втом числе по годам:2017 г. – 14,9521 млн. рублей,2018 г. – 15 млн. рублей,2019 г. – 15 млн. рублей,2020 г. - 15 млн. рублей,2021 г. - 15 млн. рублей,2022 г. - 15 млн. рублей.По источникам:- федеральный бюджет- областной бюджет- бюджет Кыштымского городского округа- внебюджетные источники.Мероприятия, планируемые к реализации в период 2017-2022 гг., подлежат ежегодному уточнению при утверждению бюджета на следующий год. |
| Целевые показатели | Реализация Программы позволит увеличить долю придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние с 30% в 2016г.до 42% в 2019 г., улучшить состояние наиболее посещаемых территорий |
| Ожидаемые  конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит повысить комфортность проживания населения на территориях общей площадью 22500 кв.м. на территории Кыштымского городского округа.  |

1.     СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Большинство многоквартирных домов (далее – МКД) Кыштымского городского округа, введено в эксплуатацию в 1956 - 1980 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых и общественных территорий в современном городе обеспечат условия для безопасного движения автотранспорта и пешеходов, а также повышения уровня комфортного проживания граждан на территории Кыштымского городского округа.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы: повышение комфортного проживания населения Кыштымского городского округа.

Задача: проведение ремонта дворовых территорий, ремонта (реконструкции) общественных территорий, улиц частного сектора, расположенных на территории Кыштымского городского округа.

3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК ИХ РАСЧЕТА

Достижение цели программы в части дворовых территорий характеризует показатель (индикатор) – процентное увеличение общей площади дворовых и общественных территорий, расположенных на территории Кыштымского городского округа, приведенных в нормативное состояние. Данный целевой показатель (индикатор) определяется по итогам года как отношение процента отремонтированных дворов к процентам общей площади всего дворовых территорий на территории Кыштымского городского округа.

Прогнозируемое ежегодное процентное увеличение площади дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние, будет достигаться путем решения задач по проведению капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде.

Достижение цели программы в части общественных территорий характеризует показатель – число данных территорий, приведенных в нормативное (улучшенное) состояние.

Настоящая программа соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Кыштымского городского округа и на среднесрочную перспективу.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Проведение капитального ремонта дворовых территорий, находящихся в границах земельного участка, на котором расположен МКД, и входящих в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений МКД:

- проездов,

- дождевой канализации,

- детских (спортивных) площадок,

- мест стоянки автотранспортных средств (парковки),

- тротуаров,

- объектов озеленения,

- ремонт (реконструкция) общественных территорий;

 - уличное освещение.

Проведение капитального ремонта (реконструкции) общественных территорий, в том числе: - набережных,

- скверов,

- парков,

- проездов,

- тротуаров,

- объектов озеления,

- мест стоянки автотранспортных средств (парковки),

- уличного освещения,

- ограждений

- других элементов общественных территорий

5.ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

По предварительным оценкам 70% дворовых территорий на территории Кыштымского городского округане не соответствуют нормативным требованиям и требуют ремонта. В результате реализации Программы будут достигнуты значения целевых показателей: увеличится доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние, с 30% в 2016г. до 42% 2019г. Реализация программы позволит провести капитальный ремонт дворовых территорий общей площадью 22500 кв.м.

За счет восстановления и улучшения состояния придомовых территорий, проездов, дождевой канализации, детских (спортивных площадок), мест стоянки автотранспортных средств (парковки), тротуаров, объектов озеленения, уличного освещения повысится рекреационно-оздоровительный потенциал района, возрастет уровень комфортности проживания населения. Это касается также реконструкции, восстановления наиболее посещаемых территорий, улиц частного сектора.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа безопасного города, повышение его туристической привлекательности.

6. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

 Реализация мероприятий программы рассчитана на 3 года и будет осуществляться в период с 2017 по 2019 год.

7. ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
|  Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (млн. рублей)     |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Федеральный и областной бюджеты | 14,952 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |
| Бюджет МО Кыштымского городского округа | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Внебюджетные источники | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  Итого | 20,452 | 20,5 | 20,5 |

Разбивка по мероприятиям Программы дана в приложении № 2

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Порядок отбора дворовых и общественных территорий для участия в Программе утверждается Постановлением администрации Кыштымского городского округа.
2. Порядок финансирования объектов, включенных в программу «Формирование комфортной городской среды» утверждается Постановлением администрации Кыштымского городского округа.
3. Перечень дворовых и общественных территорий, участвующих в Программе на текущий год, сформированный в соответствии с установленным порядком отбора,  утверждается до 15 ноября года, предшествующего году реализации. Адресный перечень может быть скорректирован в зависимости от стоимости работ в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
4. Заказчиком  Программы является администрация Кыштымского городского округа.
5. Заказчик Программы организует ее выполнение, осуществляет текущее управление реализацией Программы, определяет механизм корректировки мероприятий программы, публичность значений целевых индикаторов и показателей, результаты мониторинга реализации Программы, условия участия в Программе исполнителей.
6. Внесение изменений в Программу осуществляется заказчиком программы в случаях:

а) внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Челябинской области – изменения вопросов местного значения муниципального района и полномочий органов местного самоуправления;

б) внесения изменений в муниципальные правовые акты муниципальных образований в части изменения задач и функций  отделов, учреждений;

в) внесения изменений в региональный бюджет, бюджет муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

1. Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа, Отдел архитектуры и градостроительства администрации Кыштымского городского округа являются разработчиками Программы.
2. Распорядитель бюджетных средств заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии, предоставляет в финансовое управление администрации Кыштымского городского округа документы, необходимые для определения бюджетных обязательств, проверяет предоставленные заказчиком работ документы, необходимые для получения субсидии.
3. К участию в реализации Программы привлекаются:

- товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы осуществляющие функции управления многоквартирным домом, либо выбранная собственниками помещений в МКД управляющая организация;

- представители бизнеса;

- специалисты технического надзора;

- подрядные организации.

1. Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа:

- проводит торги;

- заключают договоры с подрядными организациями на выполнение мероприятий,

 - заключает соглашение на осуществление технического контроля;

 11. Финансовый контроль за целевым использованием средств осуществляет  финансовое управление администрации Кыштымского городского округа и муниципальное контрольное управление.

 9. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

При приведении в нормативное состояние объектов благоустройства придомовых территорий и территорий с наибольшим посещением все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для выполнения работ, должны иметь сертификаты качества и соответствовать стандартам РФ.

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, в том числе СНиП 2-07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и других нормативных документов, в том числе Правил благоустройства поселений на территории Кыштымского городского округа.

10. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.

В результате реализации системы мероприятий Программы будут получены качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект: общая площадь дворовых территорий, нуждающихся в проведении капитального ремонта,  будет уменьшена на 12% за 3 года.

К числу положительных эффектов так же можно отнести улучшение облика придомовых территорий, улучшения дорожного покрытия внутридворовых и внутриквартальных проездов, увеличение количества детских и спортивных площадок на придомовых территориях.

Также повысит привлекательность наиболее посещаемых, так называемых «знаковых» территорий.

Все вместе повысит уровень комфортности проживания для населения, проживающего в Кыштымском городском округе.

 Приложение № 1 к программе

Система мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Наименование, показателя, мероприятия | Единица измерения | Базовое значение | 2017год | 2018год | 2019год | Целевое значение |
| 1. Проведение ремонта дворовых территорий, расположенных на территории Кыштымского

Городского округа |
| 1.1 | Увеличение доли  (количества) придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние в рамках Программы (нарастающим итогом) | %(единиц) | 30 (40) | 34(6) | 38(12) | 42(18) | 100 (135) |
| 1.1.1 | Площадь отремонтированных  дворовых территорий |   | кв.м. | 50625 | 7500 | 7500 | 7500 | 168750 |

Количество придомовых территорий, и их площадь  уточняется ежегодно, путем актуализации Программы  после утверждения заказчиком Программы перечня объектов до 15 ноября  года предшествующего планируемом году

 Приложение № 2 к программе

Финансовое обеспечения мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия      программы. | Источник финансирования. | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| 2017 | 2018 | 2019 |
|   | Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе: | Всего:  | 20452,1 | 20500 | 20500 |
| МБ:  | 2000 | 2000 | 2000 |
| Внебюджетные источники | 3500 | 3500 | 3500 |
| РБ: | 14952,1 | 15000 | 15000 |
| 1 | Проведение ремонта наиболее посещаемых территорий | Всего: | 7452,1 | 7500 | 7500 |
| МБ: | 1000 | 1000 | 1000 |
| Внебюджетные источники: | 1500 | 1500 | 1500 |
| РБ: | 4952,1 | 5000 | 5000 |
| 2 | Проведение ремонта дворовых территорий, расположенных на территории Кыштымского городского округа | Всего:  | 13000 | 13000 | 13000 |
| МБ: | 1000 | 1000 | 1000 |
| Внебюджетные источники:  | 2000 | 2000 | 2000 |
| РБ: | 10000 | 10000 | 10000 |

РБ – федеральный бюджет. МБ – местный бюджет.

\* - сумма уточняется ежегодно, путем актуализации Программы  после утверждения заказчиком Программы перечня объектов муниципального жилищного фонда для проведения капитального ремонта в планируемом году