- Экологическая программа (долгосрочный план мероприятий)

Кыштымского городского округа на 2011-2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Планируемые затраты , тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирова-ния | Предотвращенный экологический ущерб. Экологический эффект (снижения сбросов, выбросов, образования отходов и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г. |  | 2012г. |  | 2013г. | 2014г | 2015 г |  |  |
| Программа работ по обращению с отходами на территории Кыштымского городского округа в 2011-2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа с организациями занимающихся приёмом и сдачей вторсырья, люминесцентных ламп. - проверка учёта принятого сырья, наличие договоров | Комитет ПР и ООС Прохоров В.С. Китченко В.Н. (по согласованию) | Ежегодно | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | Средства организаций | Предотвращение загрязнения и захламления территории |
| 2. | Работа по привлечению природопользователей к заключению договоров с организацией, обслуживающей полигон ООО «Спецсервис» на пользование городским полигоном ТБО | Комитет ПР и ООС ООО «Спецсервис» (по согласованию) | Ежегодно | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | Организация. обслуживаю-щая полигон ООО «Спецсервис» | Предотвращение загрязнения и захламления территории |
| 3. | Утилизация ртутьсодержащих ламп | Комитет ПР и ООС | Ежегодно | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 | Местный бюджет (далее МБ) | Утилизация опасных отходов специализированной организацией |
| 4. | Провести инвентаризацию несанкционированных свалок лесной зоны и нанести объекты на план городского округа | КПР и ООС ООО «Кыштымский лес» (по согласованию) | Ежегодно | - | - |  | - |  | - | - | МБ | Учёт мест загрязнения и захламления территории |
| 5. | Работа с трудовыми школьными отрядами в летний период по уборке прибрежной полосы водоёмов, рек и родников | КПР и ООС МУ «Управление образованием КГО» | Ежегодно | 30 | 30 |  | 30 |  | 35 | 35 | МБ | Предотвращение загрязнения и захламления территории |
| 6. | Создание спецбригады по уборке несанкционированных свалок по договору (берег В. Кыштымского пруда, оз. Сугомак) | Комитет ПР и ООС | Ежегодно | - | 12 |  | 14 |  | 14 | 14 | МБ | Предотвращение загрязнения и захламления береговой зоны |
| 7. | Мониторинг (показания гамма-фона в округе) | Комитет ПР и ООС | Ежегодно | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 | МБ | Ежемесячный отбор проб аэрозольной фракции воздуха |
|  |  |  |  | 2011г. | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г | 2015 г |  |  |
| 8. | Уборка, погрузка и вывоз спецбригадой отходов после ликвидации несанкционированных свалок, образовавшихся на территории болот и лесной зоне округа | Комитет ПР и ООС Отдел по делам молодёжи TELE2 | Ежегодно | - | 40 |  | 45 |  | 45 | 45 | МБ | Предотвращение загрязнения и захламления территории округа |
| 9. | Плановая уборка спецбригадой клуба «Кедр» несанкционированных свалок в зелёной зоне городского округа | Комитет ПР и ООС Клуб «Кедр» ООО «Кыштымводоканал» (по согласованию) | Ежегодно | 10 | 20 |  | 30 |  | 30 | 30 | МБ | Предотвращение загрязнения и захламления территории зелёной зоны |
| 10. | Установка запрещающих природоохранных аншлагов на местах несанкционированных свалок на территории памятников природы | Комитет ПР и ООС ОГУ «ООПТ» (по согласованию) | Ежегодно | - | 20 |  | 25 |  | 30 | 30 | МБ | Предотвращение загрязнения и захламления территории округа |
| 11. | Провести работу по организации, очистки водной, береговой части водоёмов от камыша, поросли. | Комитет ПР и ООС природопользователи | 2010-2015г. | - | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 | МБ | Предотвращение загрязнения и зарастания водоёмов |
| 12. | Очистка речки Кыштымки от мусора | Комитет ПР и ООС Организации городского округа | Ежегодно | - | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 | МБ | Предотвращение загрязнения и зарастания |
| 13. | Проведение конкурса среди учащихся школ городского округа на лучшего сборщика макулатуры | Комитет ПР и ООС МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа» | Ежегодно | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | Средства организаций | Приобщение к работе с пунктом вторсырья |
| Программа работ по озеленению и уходу за зелёными насаждениями в 2011-2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осмотр и рекомендации по подрезке кроны деревьев на улицах округа | Комитет ПР и ООС | Ежегодно | - | - |  | - |  |  |  | МБ | Омоложение насаждений и ликвидация больных деревьев |
| 2. | Инвентаризация зелёных насаждений на территории округа | Комитет ПР и ООС | Ежегодно | - | - |  | - |  | - | - | МБ | Учёт зелёнх насаждений |
| 3. | Работа с природопользователями по организации посадки деревьев и кустарников на улицах городского округа | Комитет ПР и ООС | Ежегодно | - | - |  | - |  | - | - | МБ | Омоложение насаждений и ликвидация больных деревьев |
| 4. | Обустройство питомника зелёных насаждений на базе МКП «Дорсервис» | Комитет ПР и ООС МКП «Дорсервис» | Ежегодно | - | 30 |  | 20 |  | 20 | 20 | МБ | Базовая основа зелёных насаждений |
| Программа мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории водоохраной зоны памятника природы «оз. Увильды» на 2011-2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011г. | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г | 2015 г |  |  |
| 1. | Вести постоянный контроль за состоянием полигонов ТБО на территории округа, свалками санатория «Лесное озеро», пос. Тайгинка, пос. Слюдорудник | Комитет ПР и ООС ОГУ «ООПТ» (по согласованию), ГУ «Санаторий «Лесное озеро» (по согласованию), Управление поселками администрации округа | Ежегодно | - | - |  | - |  | - | - | МБ | Улучшение экологической обстановки оз. Увильды |
| 2. | Определить место складирования отходов (растительного происхождения – листья, ветки) для баз отдыха, детских оздоровительных лагерей на Кыштымской территории охранной зоны памятника природы оз. Увильды | Комитет ПР и ООС ОГУ «Кыштымское лесничество» (по согласованию) ОГУ «ООПТ» (по согласованию) |  | - | - |  | - |  | - | - | МБ | Улучшение экологической обстановки оз. Увильды |
| 3. | Обустройство костровищ на территории Памятника природы оз. Увильды 4 места (р-он Рипус) | Комитет ПР и ООС ОГУ «ООПТ» (по согласованию) | - | 30 | - |  | - |  | - | - | Областной бюджет (далее ОБ) | Благоустройство прибрежной полосы оз. Увильды |
| 4. | Организация санитарных рейдов по выявлению несанкционированных навалов мусора, отходов в охранной зоне Памятников природы | Комитет ПР и ООС ОГУ «ООПТ (по согласованию) | Ежегодно по плану | - | - |  | - |  | - | - | МБ | Предупреждение экологических нарушений на оз. Увильды |
| 5. | Составить карту дислокации несанкционированных свалок охранной зоне Памятника Природы | Комитет ПР и ООС ОГУ ООП (по согласованию) | 2011г. | - | - |  | - |  | - | - | МБ | Улучшение экологической обстановки оз. Увильды |
| 6. | Провести инвентаризацию земельных участков прибрежной полосы охранной зоны Памятника природы, на которых необходимо убрать подтопленную растительность. Участки обозначить на план-схеме озера Увильды | Комитет ПР и ООС ОГУ «ООПТ (по согласованию) | Ежегодно по мере необходимости | - | - |  | - |  | - | - | МБ | Улучшение экологической обстановки оз. Увильды |
|  |  |  |  | 2011г. | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г | 2015 г |  |  |
| 7. | Направить рекомендательные письма природопользователям-владельцам баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, оздоровительных учреждений по уборке топляка в охранной зоне озера | Комитет ПР и ООС | Ежегодно ноябрь | - | 0,5 |  | 0.5 |  | 0,5 | 05 | МБ | Улучшение экологической обстановки оз. Увильды |
| 8. | Принять активное участие в организации работы ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» по уборке подтопленной растительности на территориях Памятника природы не занятых природопользователями | Комитет ПР и ООС ОГУ «ООПТ» (по согласованию) | Ежегодно | - | 10 |  | - |  | - | - | МБ | Улучшение экологической обстановки оз. Увильды |
| 9. | При открытии летнего сезона баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, провести проверку по выполнению работ в соответствии с рекомендательными письмами Комитета (уборка топляка) | Комитет ПР и ООС | Ежегодно | - | - |  | - |  | - | - | МБ | Улучшение экологической обстановки оз. Увильды |
| 10. | Принимать участие в проверках с госинспекторами «Росприроднадзора», Министерства радиационной и экологической безопасности, ОГУ «ООПТ», по соблюдению экологических норм и требований в водоохраной зоне памятника природы оз. Увильды | По графику Госконтроля и ОГУ «ООПТ» (по согласованию) | Ежегодно | - | - |  | - |  | - | - | МБ | Улучшение экологической обстановки оз. Увильды |
| 11. | Подготовить и выпустить листовки-памятки для отдыхающих «О правилах поведения по охране окружающей среды на территории памятника природы» | Комитет ПР и ООС Природопользова-тели ОГУ «ООПТ» (по согласованию) | 2011 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | ОБ | Улучшение экологической обстановки оз. Увильды |
| 12. | Начать работу по вывозу отходов со свалки ГУ «Санаторий «Лесное озеро» и рекультивации земельного участка | ГУ «Санаторий «Лесное озеро» (по согласованию) | 2012-13 | - | 10 |  | 10 |  | - | - | МБ |  |
|  |  |  |  | 2011г. | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г | 2015 г |  |  |
| 13. | Обратиться в Министерство радиационной и экологической безопасности по выбору участка и обустройству его под мини свалку в летний период в р-не оз. Увильды (территория округа) | Комитет ПР и ООС ОГУ «ООПТ» (по согласованию) | 2011 | - | - |  | - |  | - | - | - | Снижение образования несанкционированных свалок на территории оз. Увильды |
| 14. | Подготовить текстовый и фотоматериал для изготовления буклета памятника природы оз. Увильды (территория КГО) | Комитет ПР и ООС Природопользователи ОГУ «ООПТ» (по согласованию) | 2011-12 | - | 20 |  | - |  | - | - | МБ ОГУ «ООПТ» | Улучшение экологической обстановки оз. Увильды |
| 15. | Установка, обновление информационных табличек (водоохранных знаков) при въезде на объекты занятые природопользователями, где обозначены правила поведения и использования памятника природы оз. Увильды | Ответственные природопользователи | Ежегодно | - | - |  | - |  | - | - | Средства организаций | экологическое воспитание |
| 16. | Провести мониторинг качества воды в оз. Увильды на основе данных лабораторного контроля сан. «Лесное озеро» за период 2008-2010 гг. с целью изучения изменения качественного состава воды | Комитет ПР и ООС филиал ФГУ «Центр гигиены и эпидемио-логии в Челябинской области в городе Кыштыме и Каслинском р-не» (по согласованию), ГУ «Санаторий «Лесное озеро» (по согласованию) | По плану | - | - |  | - |  | - | - | - | Наличие достоверных данных дающих полную картину состояния воды в оз. Сугомак |
| Программа экологического образования, воспитания и просвещения населения округа на 2011-2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация, проведение и участие в семинарах, конференциях по вопросам охраны окружающей среды (местные, областные, общероссийские) | Комитет ПР и ООС ООО «Экопроект» ООО «Эконт» (по согласованию) | Ежегодно | 20 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | МБ, средства организаций | Повышение уровня экологических знаний природопользователей округа |
| 2. | Издание «Экологического вестника» по итогам отчетов организаций за 2010 год. | Комитет ПР и ООС | Ежегодно | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
| 3. | Подготовка радиопередач на ЗАО «Кыштымский медеэлектролит-ный завод», ОАО «Радиозавод» | Радиостудии ЗАО «КМЭЗ», ОАО «КРЗ» (по согласованию) | Ежегодно по плану | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | Средства организаций | Повышение уровня экологических знаний трудящихся |
|  |  |  |  | 2011г. | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г | 2015 г |  |  |
| 4. | Работа методического объединения ДОУ Верхнего Кыштыма. По отдельному плану | Метод. объединение ДОУ № 5, 14, 20, 23, 24 | Ежегодно | - | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | МБ | Повышение уровня экологических знаний в ДОУ |
| 5. | Работа методического объединения ДОУ Нижнего Кыштыма. По отдельному плану | Метод. объединение ДОУ № 7, 8, 9, 27, 28 | Ежегодно | - | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | МБ | Повышение уровня экологических знаний в ДОУ |
| 6. | Работа экологического клуба «Почемучка» - эколого-туристический слёт «Лесные робинзоны»; - экскурсии по экологической тропе на г. Сугомак | СДЮТЭ «Странник» | Ежегодно | - | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | МБ | Повышение уровня экологических знаний учащихся |
| 7. | Акция «Посади дерево с любовью» | Комитет ПР и ООС Клуб «Кедр» | Ежегодно | - | - |  | - |  | - | - | МБ | Воспитание любви к природе |
| 8. | Организация и проведение мероприятий по знаменательным экологическим датам | СДЮТЭ «Странник» МУ «Управление образованием КГО» Комитет ПР и ООС | Ежегодно | - | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
| 9. | Организация лектория по повышению квалификации работников ДОУ | Комитет ПР и ООС | Ежегодно по плану | - | - |  | - |  | - | - | МБ | Повышение уровня экологических знаний преподавателей |
| 10. | Экскурсии на поляну и гору Сугомак (пешеходные) для ДОУ округа | СДЮТЭ «Странник» | Ежегодно | - | - |  | - |  | - | - | МБ | Воспитание любви к природе |
| 11. | Учёба в областной школе-лицее (факультеты «Экология-биология», «Фитодизайн», «Лесоводство») | СДЮТЭ «Странник» | Ежегодно | 3 | 3 |  | 3,5 |  | 4 | 4 | МБ | Повышение уровня экологических знаний преподавателей и учащихся |
| 12. | Городской конкурс «Тропинка» | СДЮТЭ «Странник» | Ежегодно | 1 | 3 |  | 3,5 |  | 4 | 4 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
| 13. | Смотр городских и школьных библиотек по подготовке к проведению акции «Дни защиты от экологической опасности» | МУ «ЦБС» МУ «Управление образованием КГО» | Ежегодно | 3 | 3,5 |  | 4 |  | 4 | 4 | МБ | Повышение уровня пропаганды экологических знаний |
| 14. | Эколого-краеведческий фестиваль «Кыштымские тропинки» | Дом детского творчества | Ежегодно | - | 2,5 |  | 3 |  | 3 | 3 | МБ | Воспитание любви к природе |
| 15. | Городской конкурс юных друзей природы | СДЮТЭ «Странник» | Ежегодно | 1 | 2,5 |  | 3 |  | 3 | 3 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
| 16. | Областной слёт юных друзей природы | СДЮТЭ «Странник» | Ежегодно | - | 2,5 |  | 3 |  | 3 | 3 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
| 17. | Городское мероприятие «Майская прогулка» | Клуб «Кедр» | Ежегодно | - | 2,5 |  | 3 |  | 3 | 3 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
|  |  |  |  | 2011г. | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г | 2015 г |  |  |
| 18. | Экологические походы (сплав по рекам Ай, Таганай, Шихан, Юрма и т.д.) (исследовательские работы) | Клуб «Кедр» | Ежегодно | - | 6,5 |  | 7 |  | 7 | 7 | МБ | Воспитание любви к природе |
| 19. | Летний экологический лагерь «Росинка» | СДЮТЭ «Странник» | Ежегодно | - | 6,5 |  | 7 |  | 7 | 7 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
| 20. | Мероприятия согласно плана работы ГУ «Кыштымского радиомеханического техникума» | ГУ «КРМТ» (по согласованию) МУ «Управление образованием КГО» | Ежегодно | - | 2,5 |  | 3 |  | 3 | 3 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
| 21. | Проведение экологического месячника в школах городского округа по отдельному плану | МУ «Управление образованием КГО» | Ежегодно | - | 2,5 |  | 3 |  | 3 | 3 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
| 22. | Мероприятия согласно программы «Мир вокруг» | Библиотека им. Чуковского | Ежегодно | 2 | 3 |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
| 23. | Мероприятия согласно экологической программы «Мир не обойдётся без тебя» 2011-2015 г.г. - городской конкурс чтецов «Голос чистой воды» - городской конкурс «Птенцы Кыштыма» - городской конкурс Экскурсоводов - Познавательно-игровая программа «Подземная кладовая» | Муниципальные учреждения: Музей, ДШИ, ДК им. Горького | Ежегодно по плану | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
| 24. | Мероприятия согласно программы «Краеведение и экология» | МУ «ЦБС», ЦБ им. Швейкина | Ежегодно | - | 3 |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
| 25. | Акция «Дни защиты от экологической опасности» | Комитет ПР и ООС | Ежегодно по плану | - | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
| 26. | Акция «Зелёный наряд» | Комитет ПР и ООС Индивидуальные предприниматели (по согласованию) | Ежегодно | - | - |  | - |  | - | - | МБ, средства организаций | Воспитание любви к природе |
| 27. | Акция «Родные берега» | Комитет ПР и ООС Организации (по согласованию) | Ежегодно | - | - |  | - |  | - | - | МБ, средства организаций | Улучшение санитарного состояния береговой зоны озёр |
| 28. | Акция «Зелёный телефон» | Комитет ПР и ООС | Ежегодно | - | 2,5 |  | 3 |  | 3 | 3 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
|  |  |  |  | 2011г. | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г | 2015 г |  |  |
| 29. | Акция «За чистоту Увильдов» | Комитет ПР и ООС СДЮТЭ «Странник» ОГУ «ООПТ» (по согласованию) | Ежегодно | - | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | МБ | Улучшение состояния Памятника природы оз. Увильды |
| 30. | Акция «Кыштымские родники». Проведение «Праздника родника» (совместно с хором под рук. А. И. Морозова) | Комитет ПР и ООС филиал ФГУ «Центр гигиены и эпидемио-логии в Челябинской области в городе Кыштыме и Каслинском р-не» (по согласованию), Индивидуальные предприниматели | Ежегодно | 20 | 20 |  | 20 |  | 30 | 30 | МБ | Воспитание любви к природе; восстановление питьевых природных источников. |
| 31. | Акция совместно с ТЕЛЕ2 «За чистоту болот!» | Комитет ПР и ООС ТЕЛЕ2 (по согласованию) | Ежегодно | - | - |  | - |  | - | - | МБ | Улучшение состояния болот |
| 32. | Работа со СМИ | Комитет ПР и ООС | Ежегодно | - | 5,5 |  | 6 |  | 6 | 6 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
| 33. | Выпуск вкладыша «Зелёная страница», «Спец выпуск – Трудовое лето» | ТИН – газета МУ «Управление образованием КГО» | Ежегодно | - | 3,5 |  | 4 |  | 4 | 4 | МБ | Повышение уровня экологических знаний |
| 34. | Ярмарка «Дары природы» (по плану с председателем садоводческих товариществ) | Комитет ПР и ООС Садоводческие товарищества (по согласованию) | Ежегодно | - | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | МБ | Воспитание любви к природе |
| 35. | Выставка голубеводов | Комитет ПР и ООС ДК «Победа» (по согласованию) | Ежегодно | 20 | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 | МБ | Воспитание любви к природе |
| 36. | Выставка животноводов | Комитет ПР и ООС ДК «Победа» (по согласованию) | Ежегодно | - | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 | МБ | Воспитание любви к природе |
|  | ИТОГО: |  |  | 252 | 588,5 |  | 578,5 |  | 589,5 | 589,5 |  |  |
|  | в том числе |  |  | 22 | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 | СО |  |
|  |  |  |  | 190 | 556,5 |  | 546,5 |  | 557,5 | 557,5 | МБ (КПР и ООС) |  |
|  |  |  |  | 40 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | ОБ |  |

Программу подготовил:

Комитет ПР и ООС

_____________ Л. Н. Устинова

Тел.: 4-31-47