Приложение

Утверждено на сессии Совета депутатов

Мордвиновского сельского поселения

от 24.02.2022 года № 3

**ПЛАН**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**МОРДВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НА 2022 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п\п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| 1. | 2 | 3 |
| 1. **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | |
| 1.1. | Установка крана гидранта на башне для заправки пожарной машины в зимний период | Июнь – июль  2022г. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. **ДОРОГИ** | | |
| 2.1. | Организовать подсыпку щебнем улицы Восточной – 200м. (частично), ул. Целинная – 270м., ул.Набережной – 150 м. (частично), при остатке денежных средств из дорожного фонда | Июнь, июль, август  2022г. |
| 2.2. | Грейдерование внутрипоселковых дорог общей протяженностью:  - кладбище протяженность 2 км;  - ул. Центральной – 2,2км.;  - ул. Рабочая – 810 м.;  - ул. Целинная, Восточная, Набережная, | Июнь, июль, август  2022г. |
| 1. **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | | |
| 3.1. | Установка дополнительных фонарей уличного освещения:  - ул. Советская у здания Храма установка 4 фонаря;  -ул. Центральная 2 фонаря;  -ул. Рабочая – 1 фонарь;  - ул. Молодежная у здания СДК -1 фонарь;  -ул. Труда у здания школы – 2 фонаря;  - ул. Школьная – 1 фонарь | Май- июнь  2022г. |
| 3.2. | Монтаж уличного освящзения, замена фонарей:  - ул. Центральная – 3шт.;  - ул. Школьная – 1шт.;  -ул. Труда – 1шт.;  - ул. Советская – 1 шт.;  -ул. Молодежная – 1шт. | Май- июнь  2022г. |
| 3.3. | Замена электросчеттчиков уличного освещения  -ТП 3334, ТП 3366, ТП 3363, ТП 3367,ТП 3336 в количестве 5 шт. | Июль 2022г. |
|  |  |  |
| 1. **МКУК «СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»** | | |
| 4.1. | Замена емкости канализации | В течение лета |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. **ДОУ ДЕТСКИЙ САД № 25** | | |
| 5.1. | Замена ограждения детского сада | В течение года |
| 1. **МКОУ «МОРДВИНОВСКАЯ ООШ»** | | |
| 6.1. | Ремонт крыши | В течение лета |
| 1. **БЛАГОУСТРОЙСТВО** | | |
| 7.1. | Кошение травы - бурьяна по всем улицам села – обочинам дороги, площадям | В течение всего лета |
| 7.2. | Кошение травы и вывоз мусора с кладбища;  -ремонт ограждения кладбища | Июнь - июль |
| 7.3. | Ремонт автобусных остановок | Май –август  2022г. |
| 7.4. | Ремонт памятника воинам, павшим во время ВОВ и благоустройство площади | Апрель –август  2022г. |
| 7.5. | Резка деревьев по ул.Школьной | Май 2022г. |
| 7.6. | Обкос комыша по краю озера Барское в центре села | Май- сентябрь 2022г. |
| 7.7. | Уборка несанкционированных свалок на территории села | Июль 2022г. |
| 1. **ПРОЧЕЕ** | | |
| 8.1. | Открытие пожарного поста:  - капитальный ремонт здания | Январь – июль 2022г. |
| 8.2. | Установка детской игровой площадки по ул. Советской | Июнь – июль  2022г. |
| 8.3. | Ремонт здания гаража для служебного автомобиля:  - замена кровли;  - замена электропроводки | В течении года |
| 8.4. | Перенос линий электропередач у здания Храма по ул. Советской | В течение лета |
| **XI АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** | | |
| 9.1 | Замена ограждения администрации | В течение лета |
| 9.2. | Замена емкости канализации | В течение лета |
| 9.3 | Замена кровли | В течение лета |