**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12 февраля 2015 г. № 12

с. Петровское, Увельский район

Челябинская область

«Об организации подготовки

и пропуску паводковых вод

на территории Петровского

сельского поселения в 2015 году»

В целях осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения защиты населения, территории,

 Администрация Петровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать противопаводковую комиссию по координации мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2015 году (Приложение 1).

2.Утвердить План работы противопаводковой комиссии по охране жизни людей, предупреждению ЧС во время паводка и ликвидации их последствий на весеннее-летний период 2015 года (Приложение 2).

3. Руководителям организаций, создающим формирования привлекаемые для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, обеспечить выделение людей и техники в указанные сроки по заявке главы Петровского сельского поселения (Приложение 3).

4.Рекомендовать руководителям организаций и учреждений Петровского сельского поселения принять к неукоснительному выполнению мероприятия, предусмотренные планом.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Петровского сельского поселения: О.И.Коровина

Приложение № 1 к постановлению администрации Петровского сельского поселения от «12» февраля 2015г. № 12

**СОСТАВ противопаводковой комиссии по координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2015 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефоны |
| 1. | Председатель комиссии Коровина Ольга Ивановна | Глава Петровского сельского поселения | 2-59 |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ |
| 1. |  Корсак Валентина Ивановна | Ответственный уполномоченный по ГО и ЧС на территории Петровского с/п  | 2-10 |
| 2. | Хомутов Андрей Борисович | Директор ООО «Петровское ЖКХ» | 3-49 |
| 3. | Коровин Виктор Алексеевич | Старший водитель поста пожарной охраны Петровского с/п | 3-30 |
| 4. | Карев Андрей Николаевич | Староста с. Малое Шумаково, мастер Шумаковского участка ООО «Петровское ЖКХ» | 1-39 |
| 5. | Гудимов Виктор Васильевич | Директор структурного подразделения «Шумаково» ООО «Агрофирма – Ариант» | 2-39 |

 Приложение № 2 к постановлению администрации Петровского сельского поселения от 12 февраля 2015г. № 12

**ПЛАН работы противопаводковой комиссии Петровского сельского поселения на 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроквыполнения | Исполнители |
| 1. | Разработать мероприятия по защите населённых пунктов, дорог в период прохождения паводка и приступить к их выполнению.Определить силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, использовать на эти цели средства местного бюджета, а также средства заинтересованных организаций. | до 13.03. 2015 | Глава с/п О.И.Коровина, руководители учреждений |
| 2. | Организовать проведение наблюдений за развитием ледовой обстановки в с. Петровское, д. Б- Шумаково, с. М - Шумаково | на период паводка | Карев А.Н , Хомутов А.Б., Комиссия по благоустройству |
| 3. | Проверить готовность системы оповещения (установленных сирен) и связи для своевременной и бесперебойной работы в период весеннего паводка. | до 20.03.2015г. | О.И.Коровина В.И.Корсак |
| 4. | На период весеннего половодья определить силы и средства для ликвидации возможных ЧС, сформировать и содержать в постоянной готовности аварийно-восстановительные бригады, полностью оснащенные техникой и автотранспортом и провести проверку готовности их к действиям. | к 13.03.2015 г. | Директор ООО «Петровское ЖКХ»В.И. Корсак |
| 5. | Предусмотреть порядок оповещения населения, проживающего в местах возможного подтопления, для чего разработать схемы оповещения, назначить ответственных лиц и определить их обязанности. | до 20.03.2015г. | В.И.Корсакстаросты  |
| 6. | Организовать проведение ремонта и очистку существующих общественных колодцев в с. Петровское (ул. Юбилейная, пер. Советский). М. Шумаково (ул. Лесная). | до 25.03.2015г. | Старосты, депутаты |
| 7. | Создать в образовательных учреждениях «уголок безопасности на воде», провести беседы со школьниками о безопасности поведения во время паводка. | до 13.03.2015г. | Руководители образовательных учреждений, классные руководители. |
| 8. | Организовать информирование населения через объявления на информационных стендах об обстановке по прохождению весеннего паводка и о состоянии водоисточников и качестве подаваемой воды. | в период паводка |  |
| 9. | Усилить контроль за соблюдением и состоянием источников питьевого водоснабжения ( колодцами), качеством питьевой воды, провести **обеззараживание** воды в колодцах. | в период паводка 2015 г. | Глава Петровского с/поселения, старосты |
| 10. | Определить мероприятия по защите водозаборов и систем подачи и распределения воды от затопления, обеспечить надежность эксплуатации водохозяйственных сетей. | готовность - к 20.03.2015 г. | Директор ООО «Петровское ЖКХ» |
| 11. | Быть в готовности выделить специальную машину для обеспечения населения питьевой водой. | по мере необходимости | Глава с/п Коровина О.И. |
| 12. | Обеспечить охрану общественного порядка в период паводка, сохранность людей, имущества.Оповещать, предупреждать население о стихийных бедствиях, ЧС, быть готовыми к ликвидации их последствий в целях безопасности людей, охраны их жизни и здоровья. | в период паводка | Участковый инспектор, противопаводковая комиссия |
| 13. | Руководителям хозяйств, учреждений организовать очистку крыш, объектов от снега. | март 2015г. | Руководители |
| 14. | Взять под особый контроль неблагополучные семьи, ведущие нездоровый образ жизни. | март, апрель 2015 года. | Участковый инспектор |
| 15. | Обеспечить очистку каналов водоотведения, кюветов и стоков от снега и грязи в с.М.Шумаково (ул.Садовая, Колхозная, Лесная, центр села, около школы), с.Петровское (ул.Юбилейная), д.Татарка (подъездная дорога). | весенний период 2015г. | Глава с/поселенияКоровина О.И.,СтаростыОАО «Ариант» ( по договору) |
| 16. | ЖКХ подготовить технику для откачки воды в период паводка. | до 20.03.2015г. | Хомутов А.Б. (по договору) |
| 17. | Петровской участковой больнице обеспечить постоянную готовность машины скорой помощи, необходимый набор лекарств. | на период весеннего паводка 2015 г. | Гл. врач Хатамов Б.Т. |
| 18. | Ежедневно, с 1 апреля 2015 года информировать ЕДДС Увельского района по телефону 9-2-01-90 о прохождении паводка к 6.30 и 16.30 часам и немедленно – в случае чрезвычайной ситуации. | с 1 апреля, на период весеннего паводка | Глава с/поселенияКоровина О.И., Корсак В.И. |
| 19. | Ответственным по делам ГО и ЧС Петровского с/п обеспечить контроль за выполнением мероприятий учреждениями и организациями по охране жизни людей, предупреждению ЧС. | В течение 2015г | Корсак В.И. |
| 20. | Рекомендовать руководителям всех учреждений Петровского сельского поселения принять к исполнению план мероприятий по охране жизни людей, предупреждению ЧС и ликвидации их последствий на период паводка 2015 года. | В течение 2015г |  О.И.Коровина, руководители учреждений. |

Ответственный по делам ГО и ЧС Петровского сельского поселения В.И. Корсак

 Приложение № 3 к постановлению администрации Петровского сельского поселения от 12 февраля 2015г. № 12

### Состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка в 2015 году в Петровском сельском поселении

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование гражданских организаций, кто формирует** | **Численность л/с, чел.** | **Наименование основных видов техники** | **Время готовности** |
| 1. | Аварийно-техническая группа по тело- и водо- сетям, ООО «Петровское ЖКХ» | 3 | Экскаватор-1 Сварочный агрегат-1 Насос-1 | «Ч»+3.00 |
| 2. | Бригада скорой помощи, Петровская участковая больница | 1 | Автомобиль-1 | «Ч»+0.10 |
| 3. | Охрана общественного порядка (участковый уполномоченный отдела полиции № 24 «Южноуральский») | 1 | Автомобиль легковой-1 | «Ч»+1.00 |

Ответственный по делам ГО и ЧС Петровского сельского поселения В.И. Корсак