АДМИНИСТРАЦИЯ

МОРДВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

457014, Челябинская область, Увельский район, с.Мордвиновка, ул.Школьная, 5 ИНН - 7440000766, КПП - 744001001, тел. (351 66) 53-3-86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2016г.                                                                                      N 13

с.Мордвиновка

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Мордвиновского сельского поселения на 2016-

2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой Программы «Жилище» на 2002-2010 годы», Решение расширенной коллегии Министерства регионального развития РФ от 24.04.2009 года (об обязательном условии, для предоставления мер федеральной поддержки муниципальным образованиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства), Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Поручения Президента РФ от 09.08.2015г. № Пр-1608 в части утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, Уставом администрации Мордвиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Разработанную Администрацией Мордвиновского сельского поселения и специалистами ООО «Мордвиновское ЖКХ» Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения на 2016- 2020 годы  утвердить.

- На основании утвержденной программы, предприятию коммунального комплекса ООО «Мордвиновское ЖКХ» разработать инвестиционные программы с целью определения тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мордвиновского сельского поселения                           Н.Н.Юшин

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением

Главы Мордвиновского

сельского  поселения

от 20.04.2016г. № 13

ПРОГРАММА

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Мордвиновского сельского поселения

на 2016-2020 годы

Программа

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы

- Паспорт

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения" на период до 2016-2020 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Поручения Президента РФ от 09.08.2015г. № Пр-1608 в части утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уставом Мордвиновского сельского поселения |
| Заказчик программы | Администрация Мордвиновского сельского поселения. |
| Основной . разработчик программы | Администрация Мордвиновского сельского поселения, ООО Мордвиновское ЖКХ |
| Детали и задачи программы | Цели Программы: - надежное функционирование и долгосрочное развитие систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение качества коммунальных услуг; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы. Задачи Программы: - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении; - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей. |
| Срок реализации программы | Первый этап - 2016 год; Второй этап - 2017-2018 годы; Третий этап - 2019-2020 годы |
| Перечень подпрограмм | Комплексное развитие систем водоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы; Комплексное развитие систем теплоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы; Комплексное развитие систем газоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 года. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - обеспечение коммунальными услугами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - разработка проектов инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определением источников финансирования; улучшение уровня экологического состояния Мордвиновского сельского поселения |

Затраты на реализацию Программы

Величина необходимых суммарных капитальных вложений для реализации программных мероприятий определена в размере 913,0 тыс. рублей.

| № п/п | Подпрограмма | Стоимость объектов мероприятий всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение | 540 |
| 2. | Теплоснабжение | 373 |
| 3. | Электроснабжение |  |
| 4. | Газоснабжение |  |
|  | Итого | 913 |

Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможности бюджета района на текущий финансовый год, а также с учетом программ организаций коммунальной сферы.

Указанная в Программе стоимость работ по мероприятиям является ориентировочной.

2. Введение

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы" (далее - Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением расширенной коллегии Министерства регионального развития РФ от 24.04.2009 года (об обязательном условии, для предоставления мер федеральной поддержки муниципальным образованиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства), письмом министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 04.05.2009 г. N4647.

Инженерно-техническое обеспечение поселения состоит из систем водо-,  тепло-  и газоснабжения, сбора, дорог. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие поселения.  Поэтому система инженерно-технического обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

В целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых для потребителей услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения, Администрация Мордвиновского сельского поселения и ООО Мордвиновское ЖКХ, разработали Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с документами территориального планирования.

Разработка и утверждение данной Программы необходима для последующей разработки инвестиционных программ, предприятиями коммунального комплекса, с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

К объектам, охваченными мероприятиями относятся:

1 .   Водоснабжение - скважина 2 подъема, магистральные сети водопровода 450м;

- Теплоснабжение - блочная мини - котельная, электрокотельная в с.Мордвиновка, разводящие тепловые сети;

- Электроснабжение - линии электропередач, распределительные пункты;

- Газоснабжение - газопроводы высокого и низкого давления (ГВД и ГНД).

Правовое обоснование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения на 2016 - 2020 годы

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

-   Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции ФЗ от 26.12.2005 N 184- ФЗ).

-   Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 N 865 "О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы".

-   Решение расширенной коллегии Министерства регионального развития РФ от 24.04.2009 года (об обязательном условии, для предоставления мер федеральной поддержки муниципальным образованиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства).

Основные принципы формирования Программы комплексного развития

коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения

на 2016 -2020 годы

Формирование и реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения базируется на следующих принципах:

-   мероприятия и решения Программы развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

-   рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Целью разработки Программы комплексного развития является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в поселении.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития являются:

- определить сети и объекты инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства;

- определить стоимость строительства указанных объектов по укрупненным показателям;

- создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, электро-, газо-, теплоснабжения.

Оценка социально-экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов:

-   организаций, непосредственно реализующих программу;

-   предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей;

-   поставщиков материальных и энергетических ресурсов;

-   строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

- ... повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

-   снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

3.Финансирование (ресурсное обеспечение) Программы

Программа реализуется за счет:

-   средств местного бюджета Увельского района на выполнение проектноизыскательных работ;

-   средств Федерального бюджета и бюджета Челябинской области в виде субсидий на капитальное строительство (новое строительство) объектов, требующих значительных финансовых вложений и средств местного бюджета Мордвиновского сельского поселения;

- средств внебюджетных фондов и иных внебюджетных средств, в том числе:

- средств предприятий и организаций коммунального комплекса муниципального образования;

- средств инвесторов.

4. Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию систем

коммунальной инфраструктуры

Для обеспечения планируемых перспективных нагрузок энергоресурсов, система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании, вследствие чего были разработаны необходимые мероприятия.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы представлены в таблицах:

Раздел 4.1.   Водоснабжение.

Раздел 4.2.  Теплоснабжение.

Раздел 4.3.   Электроснабжение.

Раздел 4.4.   Газоснабжение.

4.1. Подпрограмма "Комплексное развитие систем водоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020годы

Водоснабжение Мордвиновского сельского поселения осуществляется из скважины, расположенной на расстоянии 6,5 км от с.Мордвиновка.

Эксплуатируется с 1996 года, износ составляет 70%.

На территории Мордвиновского сельского поселения имеется 14,6 км  водопроводных сетей. Изношенность разводящей водопроводной сети составляет 60%. Изношенность 2 км водопроводных сетей составляет - 4Изношенность 2 км водопроводных сетей составляет – 40%.

Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей на отдельных участках ведет к авариям, особенно на центральном магистральном водопроводе (2 км).

Для обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, программой предусмотрена установка химводоочистки в с.Мордвиновка, в том числе,  реконструкция водозабора (промывка скважины) и подготовки новой скважины с установкой насосной станции 1 подъема. Увеличение потребления питьевой воды связано с перспективой строительства жилья и объектов социального значения. В связи с этим,  необходимо строительство новых водопроводных сетей (0,5км).

- Паспорт Подпрограммы

«Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы»

| Муниципальный заказчик | Администрация Мордвиновского сельского поселения Россия, Челябинская обл., Увельский р-он, с.Мордвиновка, ул.Школьная, д.5. |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем водоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы (далее Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | Глава администрации Мордвиновского сельского поселения |
| Разработчики Подпрограммы | Отдел ЖКХ и субсидирования граждан |
| Цели и задачи Подпрограммы | Строительство, реконструкция или модернизация систем водоснабжения с.Мордвиновка: - промывка водозаборных скважин, реконструкция насосной станции 1 подъема; - капитальный ремонт магистральных, разводящих водопроводных сетей и сооружений. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016 -2020 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - снижение аварийности на водопроводных сетях; - снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснабжения; - обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории поселения; - увеличение срока эксплуатации трубопроводов водоснабжения до 30 лет. - подключение к существующим коммунальным системам новых потребителей; |

- Перечень  мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы предполагается выполнить перечень мероприятий, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации ( T-V-VTTTJ^ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство станции химводоочистки в с.Мордвиновка | 2017-2020 |
| 2. | Пробуривание новой скважины и промывка 1-ой скважины | 2016-2020 |
| 3. | Капитальный ремонт магистральных и сетевых водопроводных сетей с.Мордвиновка | 2017-2020 |
| 4. | Строительство нового внутри поселкового водопровода Мордвиновского сельского поселения (0,5 км) | 2018-2020 |

- Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели

социально-экономической эффективности

- снижение аварийности на водопроводных сетях;

- снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснабжения;

- обеспечение	бесперебойного водоснабжения населения, предприятий,  организаций, находящихся на территории сельского поселения;

- увеличение	срока эксплуатации трубопроводов с 25 до 50 лет;

- повышение надежности энергообеспечения систем водоснабжения;

- подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей.

4.2.  Подпрограмма «Комплексное развитие систем теплоснабжения

Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы»

Подпрограмма представляет собой комплекс первоочередных мероприятий по реконструкции, развитию и техническому перевооружению существующих источников тепла, сетей теплоснабжения (далее - тепловых сетей), с целью сокращения их износа, снижения аварийности, сокращения тепловых потерь и издержек при производстве и передаче тепла с расчётом потребностей капиталовложения и сроков реализации

- Паспорт Подпрограммы

"Комплексное развитие систем теплоснабжения Мордвиновского сельского 	поселения на  2016-2020 годы”

| Муниципальный заказчик | Администрация Мордвиновского сельского поселения Россия, Челябинская область, Увельский район, с.Мордвиновка, ул. Школьная, д. 5 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем теплоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы {далее Подпрограмма) |

| Руководитель Подпрограммы | Глава администрации Мордвиновского сельского поселения. Россия, Челябинская обл., Увельский р-он, с.Мордвиновка, ул.Школьная, д.5 * |
| --- | --- |
| Разработчики Подпрограммы | Администрация Мордвиновского сельского поселения, ООО Мордвиновское ЖКХ |
| Наименование мероприятий | Замена электрокотельной на газовую блочную. Капитальный ремонт теплотрассы к детскому саду МДОУ № 25, Мордвиновскому ФАПу. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2020 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - обеспечение подключения новых тепловых нагрузок как во вновь застраиваемых районах, так и в старых (при точечной застройке); - снижение затрат электроэнергии на выработку и передачу тепла; - снижение издержек производства по передаче тепла за счет установки новых более экономичных котлов, уменьшения тепловых потерь, применения перспективных видов изоляции. |

- Описание действующей системы теплоснабжения и анализ существующих проблем.

Теплоснабжение централизованное осуществляется в с.Мордвиновка через мини электрокотельную.

- Перечень мероприятий Подпрограммы.

В целях реализации Подпрограммы предполагается выполнить перечень мероприятий, представленных в приложении 1.

Освещение улиц Мордвиновского сельского поселения.

- Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с ГОСТ 13109- 97 электрическая энергия.

- обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и организаций на территории сельского поселения;

- увеличение пропускной способности электрических сетей;

- снижение потерь и неучтенных расходов электроэнергии в системе электроснабжения;

- снижение уровня износа и увеличение срока эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

4.Подпрограмма "Комплексное развитие систем газоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы"

1.Паспорт Подпрограммы

"Комплексное развитие систем газоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы"

| Муниципальный заказчик | Администрация Мордвиновского сельского поселения. Россия, Челябинская обл., Увельский р-он, с.Мордвиновка, ул.Школьная,д.5 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем газоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы (далее Подпрограмма). |
| Руководитель Подпрограммы | Глава администрации Мордвиновского сельского поселения. Россия, Челябинская обл., Увельский р-он, с.Мордвиновка, ул.Школьная, д.5 |
| Разработчики Подпрограммы | Администрация Мордвиновского сельского поселения, ООО Мордвиновское ЖКХ |

- Описание существующей системы газоснабжения и выявление проблем функционирования

Газоснабжение населенного пункта сельского поселения предусмотрено в соответствии со «Схемой газоснабжения Челябинской области», разработанной институтом «Промгаз» в 2007 году.

Реализация предусмотренных мероприятий ликвидирует газодефицитность, обеспечит газобезопасность поселения и увеличение полезного отпуска газа потребителям.

- Цели и задачи Подпрограммы

Целями и задачами Подпрограммы являются:

- обеспечение безопасного и безаварийного функционирования газораспределительной системы поселения;

- обеспечение	бесперебойной подачи газа потребителям;

- увеличение	пропускной способности газовых сетей.

- Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 4

Таблица № 4

| №№ п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Газоснабжение в с.Мордвиновка осуществлено |  |

- Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- повышение надежности функционирования объектов газоснабжения;

- увеличение уровня газификации поселения;

- снижение износа объектов газоснабжения.

Приложение 1

Перечень программных мероприятий развития коммунальной инфраструктуры на 2016-2020 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Источник финансирования | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и ремонт водопроводных сетей (Кап. ремонт водопровода по ул.Центральной, ул.Труда. Строительство химводоочистки в с.Мордвиновка. Промывка скважины, ремонт магистрального водопровода бурение 2-х скважин | 200,0 | 250,0 | 2000,0 | 450,0 | 600,0 | Областной, районный бюджет | Снижение потерь воды при подаче потребителям, улучшение качества воды |
|  | ИТОГО: | 200,0 | 250,0 | 2000,0 | 450,0 | 600,0 |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрассы к детскому саду МДОУ № 25, ФАПу. Установка блочной котельни для отопления детского сада, ФАПа, администрации, почты и т.д. | 350,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | Областной, районный бюджет |  |
|  | ИТОГО: | 350,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Освещение улиц сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 550,0 | 250,0 | 3500,0 | 450,0 | 600,0 |  |  |