АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

457011 Челябинская область, Увельский район, с.Рождественка  ул.Совхозная 2

Телефон  факс (8 351 66 52 -1-79), 52-1-16.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 11

«О создании противопаводковой комиссии»                                   от «09» марта 2016 года.

В целях осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения защиты населения, территории и объектов экономики района, администрация Рождественского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать на территории  Рождественского сельского поселения, Увельского муниципального района противопаводковую комиссию по координации  мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождениявесеннего половодья и паводковых вод в 2016 году, организации и проведению предупредительных мер по защите от подтопления паводковыми водами населенных пунктов и объектов экономики, и утвердить ее состав (Приложение № 1)

2. Утвердить план работы противопаводковой комиссии на 2016 год (Приложение 2)

3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных ЧС в период весеннего паводка в 2016 году (Приложение № 3)

3. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации Рождественского

сельского поселения                            _________________ Панов С.М.

Приложение 1

к постановлению главы Рождественского сельского поселения

от «_9_» _марта__2016г.  № _11_

СОСТАВ

Противопаводковой комиссии по координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2016 году.

| № | Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Служебный | Домашний |
| 1 | Председатель комиссии Панов Сергей Михайлович | Глава сельского поселения | 52-179 | 52-2-25 |
| Члены комиссии |
| 2 | Селютина Елена Викторовна | Председатель Совета депутатов | 52-179 | 89088177844 |
| 3 | Фомичев Вячеслав Степанович | Специалист администрации | 52-116 | 89511195692 |
| 4 | Мартюшев Евгений Николаевич | Руководитель подразделения 3 ООО «Агрофирма Ариант» | 52-241 | 89048023712 |
| 5 | Кремса Алексей Леонидович | Директор ООО «Рождественское ЖКХ» | 52-238 | 89080966321 |
| 6 | Чебан Игорь Владимирович | Участковый уполномоченный полиции | ---- | 89514341014 |
| 7 | Лахтин Александр Михайлович | Инспектор Пожарной профилактики | 52-142 | 89080917895 |
| 8 | Попов Андрей Геннадьевич | Мастер дуванкульского участка ЖКХ | 54-414 | 89225270637 |

Глава администрации Рождественского сельского поселения                                  Панов С.М.

Приложение 2

к постановлению главы Рождественского сельского поселения

от «_9_» _марта__2016г.  № _11_

ПЛАН

работы противопаводковой комиссии

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций | Специалист Фомичев В.С. | До 20 марта 2016г. |  |
| 2. | Организовать проверку технического состояния и готовности гидротехнических сооружений (ГТС) к безаварийному пропуску весеннего половодья паводковых вод | Руководители подразделений: Мартюшев Е.Н., Цевелев В.М., Кремса А.Л., Попов А.Г., | До 20 марта 2016г. |  |
| 3. | Определить мероприятия по инженерной защите населенных пунктов, дорог, мостов, ГТС в период прохождения паводка. | Глава поселения | До 15 марта 2016 г. |  |
| 4. | Организовать проведение круглосуточного наблюдения за состоянием ГТС, повышением уровней воды и объемом сбросов воды | Специалист Фомичев В.С | Апрель- май 2016г. |  |
| 5. | На период весеннего половодья определить силы и средства для ликвидации возможных ЧС, сформировать и содержать в постоянной готовности аварийно-технические бригады, полностью оснащенные техникой и автотранспортом и провести проверку готовности их к действиям | Руководители подразделений, расположенных на территории Рождественского сельского поселения | До 25 марта 2016 г. |  |
| 6. | Разъяснить, под роспись, до начала паводка населению порядок отселения в случае усложнения обстановки произведя поквартирный и подворный обход | Специалист Фомичев В.С | Март 2016г. |  |
| 7. | Обеспечить постоянную готовность машин скорой помощи, набор необходимых лекарств | Заведующая Рождественской Амбулатории | Период паводка |  |
| 8. | Усилить контроль за соблюдением и состоянием водоохранных зон и зон санитарной охраны, источников питьевого водоснабжения, качеством подаваемой населению воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных вод. | Директор ООО «Рождественское ЖКХ» –Кремса А.Л. | Март- май 2016 г. |  |
| 9. | Обеспечить очистку каналов и кюветов от грязи и снега | Директор ООО «Рождественское ЖКХ-Кремса А.Л. | С 25 марта по 15 апреля |  |
| 10. | Обеспечить надежность эксплуатации водохозяйственных сетей | Кремса А.Л. | постоянно |  |
| 11. | Определить мероприятия по защите водозаборов и систем подачи и распределения воды от затопления | Кремса А.Л. | март 2016 г. |  |
| 12. | Быть в готовности выделить специальные машины для обеспечения населения питьевой водой | Кремса А.Л. | апрель 2016 г. |  |
| 13. | Организовать взаимодействие с отделом по делам ГО и ЧС Увельского р по вопросам предотвращен возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, своевременной подготовки и качественного проведения работ по безаварийному пропуску весеннего половодья 2016 года и обеспечения защиты населения и объектов экономики | Специалист Фомичев В.С. | Апрель 2016г. |  |
| 14. | Провести заседание КЧС и ОПБ муниципального образования с повесткой «О готовности муниципального образования к пропуску паводковых вод в 2016 году» | Глава Рождественского сельского поселения | До 23 марта 2013 г. |  |
| 15 | Ежедневно, с 1 апреля 2016 г. информировать ЕДДС Увельского района по тел. 2-01-90 о прохождении паводка к 7.00 и 16.30 часам. Немедленно в случае чрезвычайной ситуации | Фомичев В.С | В период паводка |  |
| 16 | Организовать информирование населения через средства массовой информации об обстановке по прохождению весеннего паводка и о состоянии водоисточников и качестве подаваемой воды | Глава Рождественского сельского поселения | В период паводка |  |

Глава администрации Рождественского

сельского поселения                             ___________________ Панов С.М.

Приложение 3

к постановлению главы Рождественского сельского поселения

от «_9_» _марта__2016г.  № _11_

Состав

сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных ЧС в период весеннего паводка в 2016 году.

| № | Наименование гражданских организаций, кто формирует | Численность чел. | Наименование основных видов техники | Время готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО Рождественское ЖКХ | 6 | Автомобиль -1 Бульдозер -1 Экскаватор -2 трактор с прицеп РЖД-8-1 трактор с приц. РЖД -3- 1 | «Ч» + 1 |
| 2 | ООО «Агрофирма Ариант» | 4 | Автомобиль -2 Бульдозер К-701 -1 трактор с прицеп РЖД-8-1 | «Ч» + 3 |

Глава администрации Рождественского

сельского поселения                             ___________________ Панов С.М.

С М Е Т А  расходов

На проведение противопаводковых мероприятий на территории

Рождественского сельского поселения.

| № п/п | Адрес объекта | Мероприятия | Кол-во часов работы | Тариф за 1 час работы | Сумма затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МТЗ-80 | руб. | руб. |
| 1. | С.Рождественка, ул. Лесная дом №2 | Очистка труб от мусора и ила. | 4 | 260-00 | 1040 |
| 2. | С.Рождественка, ул. Советская д.№ 30 | Очистка труб от мусора и ила. | 6 | 260-00 | 1560 |
| 3. | С.Рождественка, ул.Строителей дом № 11 | Очистка труб от мусора и ила. | 3 | 260-00 | 780 |
| 4. | С.Рождественка, ул.Рабочая д.№ 22 | Очистка труб от мусора и ила. | 6 | 260-00 | 1560 |
| 5 | С.Рождественка ул.Свободы дом № 88 | Очистка труб от мусора и ила. | 3 | 260-00 | 780 |
| 6 | С.Рождественка ул.Советская дом № 53 | Очистка труб от мусора и ила. | 5 | 260-00 | 1300 |
| 7 | С.Рождественка ул.Советская дом №58 | Очистка труб от мусора и ила. | 4 | 260-00 | 1040 |
| 8. | Д.Ключи ул.Рабочая дом №24 | Очистка труб от мусора и ила. | 6 | 260-00 | 1560 |
| 9 | С.Рождественка ул.Победы-16 Советская-22, ул. Лесная -14 | Откачка и вывоз талых вод | 16 | 260-00 | 4160 |
|  | ИТОГО: |  | 19 | 260-00 | 13780 |

Глава администрации Рождественского

сельского поселения                                                                  С.М.Панов.