РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

457011 Челябинская область, Увельский район, с.Рождественка, ул.Совхозная 2

ИНН – 7440000741, КПП – 742401001, ОКНХ- 97620, ОКПО - 04270021

Тел. (Факс 8-3516652179),  83516652116, е-mail ru:rog 52179@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» июня 2015 года                                                                          № 35

«О создании комиссии по проверке

готовности жилого фонда, социальной

сферы и коммунальной инфраструктуры

к работе в отопительный период 2015-2016 г.г.

В целях организации своевременной подготовки объектов жилого фонда, социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период 2014-2015 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать комиссию по проверке готовности к работе в отопительный период 2015-2016 г.г. объектов жилого фонда, социальной сферы и коммунальной инфраструктуры (Приложение № 1)

2. Утвердить график по проверке готовности объектов инфраструктуры к работе в отопительный период с оформлением актов проверок и выдачей паспортов готовности (Приложение № 2)

Глава администрации

Рождественского сельского поселения ________________ С.М.Панов

# Приложение № 1

к Постановлению Главы

Рождественского сельского поселения

№ 35  от «25»  июня 2015 года

# Состав комиссии

по проверке готовности объектов жилищного фонда, социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный  период 2015-2016 г.г.

Председатель комиссии  - Глава администрации Рождественского сельского поселения Панов Сергей Михайлович

Зам. председателя комиссии –Начальник Управления ЖКХ – Гаврюшин В.Ю

Члены комиссии:

Генеральный директор ООО «Рождественская ЖКХ»       Кремса А.Л.

Генеральный директор ООО «Комфорт»                            - Гореев Е.А.

По согласованию представитель Ростехнадзора

По согласованию представитель Государственной жилищной комиссии

Директор МБОУ «Рождественская СОШ                           - Ерыкалова Т.В.

Директор МБОУ «Дуванкульская ОШ                               - Демьянивская Л.В.

Директор МКУК «Рождественская СЦКС                         - Акульшина Е.М.

Заведующая МДОУ «Рождественский детский сад № 22- Ческидова Н.А.

Заведующая МДОУ «Рождественский детский сад № 21 – Галяминская Ю.М.

Глава администрации Рождественского сельского поселения ______________ С.М. Панов

УТВЕРЖДАЮ:                                                              Приложение № 2

Глава Рождественского                                                 к постановлению Главы

сельского поселения                                                      Рождественского сельского поселения

____________________ С.М.Панов                               № 35 от  «25»  июня  2015 г.

«____» ___________2015 г.

# ГРАФИК

по проверке готовности объектов жилого фонда, социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период 2015-2016 г.г. с оформлением и выдачей актов и паспортов готовности.

| № п/п | Наименование объекта | Срок проверки | Ответственное лицо (члены комиссии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с.Рождественка | 20.08-21.08.2015г. | по согласованию-ген. директор ООО «Рождествекнское ЖКХ» А.Л.Кремса |
| 2 | Блочная котельная с.Дуванкуль | 20.08.-21.08.2015г | по согласованию- ген. директор ООО «Рождествекнское ЖКХ» А.Л.Кремса |
| 3 | МБОУ Рождественская СОШ | 24.08-25.08.2015г | по согласованию -директор школы Т.В.Ерыкалова |
| 4 | МБОУ Дуванкульская ОШ | 24.08-25.08.2015г | по согласованию -директор школы Демьянивская Л.В. |
| 5 | ДК с.Рождественка | 20.08-21.08.2015г | по согласованию -директор МКУК «Рождественская СЦКС» Е.М.Акульшина |
| 6 | Клуб с.Дуванкуль | 20.08-21.08.2015г | по согласованию -директор МКУК «Рождественская СЦКС» Е.М.Акульшина |
| 7 | МДОУ «Рождественский детский сад» № 22 | 18.08-19.08.2015 г | по согласованию -заведующая Н.А.Ческидова |
| 8 | МДОУ «Дуванкульский детский сад» № 21 | 18.08-19.08.2015 г | по согласованию -Заведующая Ю.М.Галяминская |
| 9 | МКД с.Дуванкуль ул.Молодежная 9 | 26.08-27.08.2015 г | по согласованию -ген. директор ООО «Комфорт» Гореев Е.А. |
| 9 | МКД с.Дуванкуль ул.Молодежная 11 | 26.08-27.08.2015 г | по согласованию -ген. директор ООО «Комфорт» Гореев Е.А. |
| 10 | ФОК с.Рождественка ул.Мира 9 | 20.08-21.08.2015 г | по согласованию -директор МКУК «Рождественская СЦКС» Е.М.Акульшина |
| 11 | Здан. Администрации ул.Совхозная 2 | 13.08-14.08.2015 г | глава С.М.Панов |
| 12 | МКД с.Рождественка ул.Мира дома №№ 1,2,3,4,5,7 | 26.08-27.08.2015 г | по согласованию -ген. директор ООО «Комфорт» Гореев Е.А. |
|  | 13 | 26.08-27.08.2015 г | по согласованию -ген. директор ООО «Комфорт» Гореев Е.А. |

Примечание – проверки (с оформлением актов и паспортов готовности) по всем объектам должны быть проведены в период июль-август и завершены в срок до 1 сентября 2014 года