Приложение № 2

к постановлению Администрации

Хуторского сельского поселения

 от 20 марта 2019г. № 12

Дорожная карта по актуализации схемы теплоснабжения

Хуторского сельского поселения на 2019год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| **I** | **Размещение уведомления об ежегодной актуализации** |  |
| 1 | Размещение на официальном сайте администрации Хуторского сельского поселения уведомления о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения | До 12.02.2019 |
| **II** | **Сбор предложений по актуализации** |  |
| 1 | Прием предложений по актуализации схем | До 28.02.2019 |
| 2 | Проведение анализа поступления предложений | До 02.03.2019 |
| 3 | Подготовка проекта тех.задания на проведение актуализации схемы | До 03.03.2019 |
| **III** | **Заключение договора** |  |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по определению организации разработчика (по необходимости) | До 10.03.2019 |
| 2 | Разработка и внесение изменений в схему теплоснабжения  | До 30.04.2019 |
| **IV** | **Разработка схемы теплоснабжения** |  |
| 1 | Размещение на официальном сайте проект схемы теплоснабжения | До 13.05.2019 |
| 2 | Сбор замечаний и предложений | До 17.05.2019 |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации уведомления о проведении публичных слушаний | 17.05.2019 |
| 4 | Проведение публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения | 31.05.2019 |
| 5 |  Корректировка и размещение на сайте администрации проекта актуализированной схемы теплоснабжения в соответствии с итогами публичных слушаний (замечания и предложения) | 07.06.2019 |
| 6 | Размещение на официальном сайте итогового документа (протокола публичных слушаний) | 17.06.2019 |
| 7 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения Главой Увельского муниципального района | До 25.06.2019 |
| 8 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации | до 01.07.2019 |