ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«______»__________2026г.        №___

п.Увельский Челябинской области

# Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Увельского муниципального округа Челябинской области» на 2026-2028 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Увельского муниципального округа от 05.02.2026 № 215 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации, контроля и произведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Увельского муниципального округа Челябинской области», руководствуясь Уставом Увельского муниципального округа Челябинской области,  администрация Увельского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Увельского муниципального округа Челябинской области» на 2026-2028 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу c момента его официального опубликования на портале правовой информации https://npa-uvelka.ru, зарегистрированного в качестве сетевого издания: Эл № ФС 77 – 84117 от 21.10.2022 г.

- Отделу информационной безопасности Управления общественной и информационной безопасности администрации (Лычко И.И.) разместить настоящее постановление на сайте администрации Увельского муниципального округа Челябинской области.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Увельского муниципального округа	С.Г.Рослов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы округа

по финансам и экономике –

начальник финансового управления

Увельского муниципального

округа Челябинской области                                                                                  А.В. Кузьмичева

Начальник отдела экономики администрации

Увельского муниципального округа

Челябинской области                                                                                              Е.С. Петрова

Начальник правового отдела администрации

Увельского муниципального округа

Челябинской области                                                                                               Н.Ю.   Голова

РАССЫЛКА:

1. Управление делами администрации Увельского муниципального округа Челябинской области – 1 экз.

2 Финансовое управление администрации Увельского муниципального округа Челябинской области – 1 экз.

3 Отдел экономики администрации Увельского муниципального округа Челябинской области – 1 экз.

4. Территориальное управление администрации Увельского муниципального округа Челябинской области – 1 экз.

Баева Валерия Викторовна,

заместитель начальника территориального управления администрации Увельского муниципального округа Челябинской области,

83516631043, komitetpoupraw@yandex.ru

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Увельского муниципального округа Челябинской области

от ______________  № ______

# Муниципальная программа «Благоустройство территории Увельского муниципального округа Челябинской области на 2026-2028 годы»

- Оценка текущего состояния в области благоустройства территории Увельского муниципального округа Челябинской области

Одним из главных приоритетов развития территории Увельского муниципального округа Челябинской области является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности  среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по озеленению, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории округа, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние объекты благоустройства, создаются несанкционированные свалки бытовых отходов.

Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

Высокий уровень благоустройства населённых пунктов – необходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в округе проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территорий населенных пунктов, территорий муниципальных кладбищ.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора и вывоза твердых коммунальных отходов около площадок ТКО, освещение улиц.

На сегодняшний день сетью наружного освещения населенные пункты Увельского муниципального округа Челябинской области оснащены не в полном объеме (ориентировочно на 80%). Примерно 20 % неосвещённых территорий приходится на кварталы, которые были построены недавно.

Одним из мероприятий по решению данного вопроса является замена старых светильников и установка новых энергосберегающих, что позволит в последующем также сэкономить бюджетные средства на содержание наружного освещения.

Мероприятия по уличному освещению направлены на улучшение комфортного проживания населения, снижение потребления электроэнергии путем установления энергосберегающих приборов уличного освещения, обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов в тёмное время суток и обеспечение территории населенных пунктов уличным освещением.

В населенных пунктах округа имеются водоотводящие канавы, которые требуют углубления и расчистки от кустарника и травы. Так как сточные канавы представляют собой вырытые в земле траншеи, с неукреплёнными стенками и дном, сточные воды, протекая по ним, наносят землю, тем самым уменьшая глубину траншей и ширину труб под дорогами. Все эти факторы затрудняют движение сточных вод по водоотводящим канавам и способствуют подтоплению домов. Поэтому, ежегодно, в осенний и весенний период, необходимо производить очистку канав от нанесённой земли и мусора, а в летнее время производить скашивание сорной растительности в водоотводящих канавах и прилегающей к ним территории. Также в весенне-летний период проводится скашивание сорной травы на общественных территориях.

Существующие участки зеленых насаждений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

- ограниченный резерв земель под захоронение умерших;

- недостаточный уровень содержания мест захоронения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов муниципального округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно- эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов, входящих в состав территории муниципального округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей Программы.

# 2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития населенных пунктов Увельского муниципального округа Челябинской области посредством достижения, следующих цели:

- улучшение условий жизнедеятельности, комплексное решение проблем благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения на населенных пунктах Увельского муниципального округа Челябинской области.

Основными задачами Программы являются:

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства на населенных пунктах Увельского муниципального округа Челябинской области.

- Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения, выполнение санитарной обрезки деревьев, посадка новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда парков, газонов и цветочное оформление.

- Создание мест для захоронения (погребения) умерших жителей Увельского муниципального округа Челябинской области.

- Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ.

- Обустройство, восстановление и ремонт уличного освещения в населенных пунктах.

- Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

Целеполагание и задачи муниципальной программы связаны с государственной программой Челябинской области  «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области  от 01.09.2017 № 407-П, в рамках которой определены «прирост среднего индекса качества городской среды по Челябинской области по отношению к уровню 2019 года» ожидается - 23%.

Муниципальная программа является инструментом повышения индекса качества городской среды, оказывающим влияние на формирование комфортной городской среды в Увельском муниципальном округе.

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

В целях обеспечения повышения комфортности, улучшения условий проживания и отдыха населения, экологической обстановки и социального благополучия общества в Увельском муниципальном округе определены следующие ключевые задачи:

благоустройство мест массового отдыха населения (парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) Увельского муниципального округа;

создание механизмов развития комфортной среды, комплексного развития Увельского муниципального округа с учетом индекса качества;

обеспечение повышения комфортности для проживания населения Увельского муниципального округа.

# Паспорт муниципальной программы

# «Благоустройство территории Увельского муниципального округа Челябинской области на 2026-2028 годы»

# Основные положения

| Кураторы муниципальной программы |  | Администрация Увельского муниципального округа Челябинской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Территориальное управление администрации Увельского муниципального округа Челябинской области |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» |  |  |  |
| Период реализации муниципальной программы |  | 2026-2028 годы |  |  |  |
| Цели, задачи муниципальной программы |  | Цель программы: - Улучшение условий жизнедеятельности, комплексное решение проблем благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территориях Увельского муниципального округа Челябинской области. Задачи программы: - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства на территориях Увельского муниципального округа Челябинской области. - Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, посадка новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда парков, газонов и цветочное оформление. - Создание мест для захоронения (погребения) умерших жителей Увельского муниципального округа Челябинской области. - Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ. - Обустройство, восстановление и ремонт уличного освещения в населенных пунктах. - Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок. |  |  |  |
| Направления |  | - Уровень обеспеченности затрат на содержание кладбищ – 100% ежегодно. - Содержание и устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 100% ежегодно. - Участие в ликвидации несанкционированных свалок на протяжении 2026-2028 годов – не менее 1 ед. в год. - Установка энергосберегающих ламп на протяжении 2026- 2028 годов -1500 шт. - Санитарная обрезка деревьев на |  |  |  |
|  |  | протяжении 2026- 2028 годов – 150 шт. - Приобретение и посадка саженцев и рассады цветов 6 335 шт., уход за зелеными насаждениями – 540 шт. ежегодно. - Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Увельского муниципального округа Челябинской области – 1 ед. ежегодно. |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации по источникам финансирования | Источники финансиров ания | Расходы, тыс |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 74 698,37 | 77 736,90 | 104 904,84 | 257 340,11 |
|  | Бюджет Увельского муниципаль ного округа Челябинской области | 74 698,37 | 77 736,90 | 104 904,84 | 257 340,11 |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения |  | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. Цель муниципальной программы «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Показатель Уровень обеспеченности затрат на содержание кладбищ | % |  | - | 100 | 100 | 100 | Территориальное управление администрации Увельского муниципального округа Челябинской области |
| 2.1. Цель муниципальной программы «Реализация прочих мероприятий по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Увельского муниципального округа Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Показатель Содержание и устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | % |  | - | 100 | 100 | 100 | Территориальное управление администрации Увельского муниципального округа Челябинской области |
| 2.1.2. |  | Показатель Участие в ликвидации выявленных несанкционированных свалок | Ед. |  | - | 2 | 2 | 2 | Территориальное управление администрации Увельского муниципального округа Челябинской области |
| 3.1. Цель муниципальной программы «Реализация мероприятий по уличному освещению на территории Увельского муниципального округа Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Показатель Количество установленных энергосберегающих ламп | шт. |  | - | 500 | 500 | 500 | Территориальное управление администрации Увельского муниципального округа Челябинской области |
| 4.1. Цель муниципальной программы «Реализация мероприятий по озеленению на территории Увельского муниципального округа Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Показатель Санитарной обрезке деревьев |  | шт. |  | - | 50 | 50 | 50 | Территориальное управление администрации Увельского муниципального округа Челябинской области |
| 4.1.2. | Показатель Приобретение и посадка саженцев и рассады цветов, уход за зелеными насаждениями |  | шт. |  | - | 6 875 | 6 875 | 6 875 | Территориальное управление администрации Увельского муниципального округа Челябинской области |
| 5.1 Цель муниципальной программы «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Показатель Устройство уличного освещения в населенных пунктах округа |  |  | м | - | 1300 | 0 | 0 | Территориальное управление администрации Увельского муниципального округа Челябинской области |
| 6.1 Цель муниципальной программы «Реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство общественных территорий)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Показатель Благоустройство общественных территорий населенных пунктов |  |  | ед. | - | 1 | 1 | 1 | Территориальное управление администрации Увельского муниципального округа Челябинской области |
| 7.1. Цель муниципальной программы «Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Показатель Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) |  |  | % | - | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Территориальное управление администрации Увельского муниципального округа Челябинской области |

3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Наименование основных мероприятий, показателей | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации (дд.мм.гггг) | Срок окончания реализации (дд.мм.гггг) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет муниципального округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Содержание мест захоронения | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» |  |  | 1 450,00 | 1 450,00 |
|  |  |  | 01.01.2026 | 31.12.2028 | 1 450,00 | 1 450,00 |
|  | Результат: Уборка и вывоз мусора, акарицидная обработка |  | X | 31.12.2028 | X | X |
| 2. | Основное мероприятие1.2 Ликвидация "несанкционированных свалок" | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | 4 157,94 | 4 157,94 |
|  |  |  | 01.01.2026 | 31.12.2028 | 4 157,94 | 4 157,94 |
|  | Результат: Участие в ликвидации несанкционированных свалок |  | X | 31.12.2028 | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Уличное освещение | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | 67 790,65 | 67 790,65 |
|  |  |  | 01.01.2026 | 31.12.2028 | 67 790,65 | 67 790,65 |
|  | Результат: Установка энергосберегающих ламп - 1500 шт. |  | X | 31.12.2028 | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 Озеленение | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | 2 166,00 | 2 166,00 |
|  |  |  | 01.01.2026 | 31.12.2028 | 2 166,00 | 2 166,00 |
|  | Результат: высадка многолетних насаждений, саженцев и цветов |  | X | 31.12.2028 | X | X |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 Содержание объектов благоустройства | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | 83 708,51 | 83 708,51 |
|  |  |  | 01.01.2026 | 31.12.2028 | 83 708,51 | 83 708,51 |
|  |  | Результат: Увеличение площади обкашиваемой территории, очистка водоотводящих канав и труб, санитарная обрезка деревьев |  | X | 31.12.2028 | X | X |  |
|  | 6 | Основное мероприятие 1.7 Осуществление мероприятий по благоустройству Увельского муниципального округа | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» | 01.01.2026 | 31.12.2028 | 98 067,01 | 98 067,01 |  |
|  |  |  |  | 01.01.2026 | 31.12.2028 | 98 067,01 | 98 067,01 |  |
|  |  | Результат: Достижение показателей Программы |  | X | 31.12.2028 | Х | Х |  |

4. Мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | КФСР | КЦСР | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Увельского муниципального округа Челябинской области» | Всего, в т.ч. |  |  | 6400000000 | 74 698,37 | 77 736,90 | 104 904,84 | 257 340,11 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 74 698,37 | 77 736,90 | 104 904,84 | 257 340,11 |
|  | внебюджетный средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ликвидация "несанкционированных свалок" | Всего, в т.ч. | 839 | 0605 | 6400006240 | 1 366,67 | 1 387,40 | 1 403,87 | 4 157,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 1 366,67 | 1 387,40 | 1 403,87 | 4 157,94 |
|  | внебюджетный средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Обеспечение деятельности казенных учреждений подведомственных органам местного самоуправления и их структурнным учреждениям | Всего, в т.ч. | 839 | 0505 | 6400016000 | 32 689,00 | 32 689,00 | 32 689,00 | 98 067,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 32 689,00 | 32 689,00 | 32 689,00 | 98 067,00 |
|  | внебюджетный средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Расходы на проведение мероприятий по содержанию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан | Всего, в т.ч. | 839 | 0503 | 6400016010 | 40 642,70 | 43 660,50 | 70 811, 97 | 155 115,17 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 40 642,70 | 43 660,50 | 70 811,97 | 155 115,17 |
|  | внебюджетный средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |