****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 26.01 .2023года №20**

**«О внесении изменений в постановление**

 **От 06.07.2022г №127«Об утверждении**

 **муниципальной целевой Программы**

**«Переселение граждан Симского**

**городского поселения из ветхого и аварийного**

**жилищного фонда» на 2019-2023годы»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»", Уставом Симского городского поселения администрация Симского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Симского городского поселения от 06.07.2022г №127 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда»» (в редакции постановлений администрации СГП от 31.01.22г. №14, от 21.02.2022г №41) следующие изменения:
	1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение №1)
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Симского городского поселения [www.gorodsim.ru](http://www.gorodsim.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Симского городского поселения Захарову Ю.А.

 Глава Симского городского поселения Р.Р.Гафаров

И С П О Л Н И Т Е Л Ь :

Председатель КУМИ иЗО

Симского городского поселения С.В.Смирнова

ОТПЕЧАТАНО 3 экз.

1 экз. – в дело администрации

2 экз. – экономический отдел

3 экз. – в прокуратуру г.Аши

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Начальник экономического отдела

администрации Симского

городского поселения Е.Н.Волкова

Начальник финансового отдела

администрации Симского

городского поселения Ю.Е.Дромашко

Заместитель главы

 Симского городского поселения Ю.А.Захарова

Приложение№1

к Постановлению администрации Симского

городского поселения «О внесении изменений

в постановление «Об утверждении муниципальной

целевой Программы «Переселение граждан

 Симского городского поселения из ветхого

и аварийного жилищного фонда»» от26.01..2023г №20

**Муниципальная целевая программа
«Переселение граждан Симского городского поселения**

**из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2023 годы**

**Паспорт
муниципальной целевой программы
«Переселение граждан Симского городского поселения**

**из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2023годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы   | Муниципальная целевая программа «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2023годы (далее именуется - Программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Симского городского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Симского городского поселения, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  Симского городского поселения. |
| Исполнитель программы | Администрация Симского городского поселения |
| Соисполнитель программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  Симского городского поселения. |
| Цели Программы | создание в Симском городском поселении условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение аварийного жилищного фонда Симского городского посления, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. |
| Задачи Программы | Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в ветхих и аварийных многоквартирных домах; обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, путем создания условий для обеспечения альтернативности в выборе способа переселения и прозрачности формирования списка участников Программы; переселение жителей аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество граждан, расселённых из аварийного муниципального жилищного фонда; - количество собственников, расселённых из аварийного жилищного фонда; - количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного; - количество квадратных метров построенных (приобретённых) жилых помещений. |
| Сроки реализации Программы | 2019-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | 2019г - 0 тыс. руб. 2020г. -0 тыс. руб.2021г. – 0 тыс.руб. в т. ч ОБ-0 тыс. руб.МБ- 0 тыс. руб.2022г. – 15 101,9 тыс. руб. в т.ч.ФР – 13965,8тыс.руб.; ОБ-1121 тыс. руб.; МБ -15,1 тыс. руб. 2023г.-134 325,9 тыс. руб. в т.ч. ФР -30 845,2 тыс.руб.; ОБ -103 346,4 тыс.руб.; МБ-135,3тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности   | Уменьшение жилищного фонда Симского городского поселения, признанного аварийным МКД; расселение к концу 2025 года площадь аварийного жилищного фонда в количестве 1 715,6 кв. метров; - переселение граждан, численностью 80 человек, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания. |

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основная задача программы - обеспечить выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

По состоянию на 1 января 2019 на территории Симского городского поселения аварийный жилищный фонд составил 1 740,3 кв.м. 82 чел. состоит на учете по улучшению жилищных условий в администрации Симского городского поселения.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих расселению приведен в [приложении 1](#sub_11) к Программе**.**

Весь аварийный жилищный фонд составляет малоэтажное (до 3 этажей) жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся частной собственностью.

В рамках настоящей муниципальной программы разработаны мероприятия, которые являются продолжением мероприятий, осуществляемых в рамках областной адресной программы "Переселение в 2019 - 2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.03.2019 г. № 158-П и муниципальной адресной программы «Переселение в 2021-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в поселениях Ашинского муниципального района», утверждённой постановлением администрации Ашинского муниципального района от 28.04.2021 № 576.

 Объектом рассмотрения муниципальной программы является жилищный фонд как совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее именуются- аварийные МКД).

# Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание в Симском городском поселении условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение аварийного жилищного фонда Симского городского посления, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1) обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах;

2) обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, путем создания условий для обеспечения альтернативности в выборе способа переселения и прозрачности формирования списка участников Программы;

3) переселение жителей аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции.

Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов:

1) соблюдение положений Жилищного кодексаРоссийской Федерации при организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) предоставление полной и достоверной информации собственникам помещений аварийных многоквартирных домов для принятия решения об участии в Программе;

3) эффективное расходование средств из бюджетных и внебюджетных источников;

# Система мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сумма, тыс.руб. | Ответственный исполнитель |
| **2022год** |
| 1. Задача: обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах |
| 1. | Определение рыночной стоимости жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности и подлежащего расселению |  |  | Администрация Симского городского поселения |
| 2. | Приобретение, посредством аукциона, жилых помещений, площадью 53,5 кв.м. | средства Фонда | 3622,485 |
| средства областного бюджета | 289,7988 |
| средства местного бюджета | 4,2907 |
| 3. | Подготовка проектов договоров социального найма |  |  |
| 2. Задача: обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, путем создания условий для обеспечения альтернативности в выборе способа переселения и прозрачности формирования списка участников Программы |
| 1 | Заключение предварительного соглашения с собственниками изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийном многоквартирном жилом доме, о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений муниципального жилищного фонда или о выплате возмещения за изымаемое жилое помещение | - | 0 | Администрация Симского городского поселения |
| 2 | Определение рыночной стоимости изымаемого жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | - | 0 |
| 3 | Приобретение, посредством аукциона, жилых помещений | - | 0 |
| 3. Задача: переселение жителей аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции |
| 1 | Подписание договоров социального найма с гражданами, проживающими в жилых помещениях муниципального жилищного фонда и договором мены с гражданами – собственниками жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах | - | 0 | КУМИ и ЗО |
| **2023 год** |
| 1. Задача: обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах |
| 1 | Определение рыночной стоимости жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности и подлежащего расселению | - | 0 | Администрация Симского городского поселения |
| 2 | Приобретение, посредством аукциона, жилых помещений, площадью 336,6 кв.м. | средства фонда | 6 246,6 |
| средства областного бюджета | 20 929,2 |
| средства местного бюджета | 27,2 |
| 3 | Подготовка проектов договоров социального найма | - | 0 |
| 2. Задача: обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, путем создания условий для обеспечения альтернативности в выборе способа переселения и прозрачности формирования списка участников Программы |
| 1 | Заключение предварительного соглашения с собственниками изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийном многоквартирном жилом доме, о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений муниципального жилищного фонда или о выплате возмещения за изымаемое жилое помещение | - | 0 | Администрация Симского городского поселения |
| 2 | Определение рыночной стоимости изымаемого жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | - | 0 |
| 3 | Приобретение, посредством аукциона, жилых помещений, площадью 1 325,5 кв.м. | средства фонда | 24 598,6 |
| средства областного бюджета | 82 417,2 |
| средства местного бюджета | 107,1 |
| 3. Задача: переселение жителей аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции |
| 1 | Подписание договоров социального найма с гражданами, проживающими в жилых помещениях муниципального жилищного фонда и договором мены с гражданами – собственниками жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах | - | 0 | КУМИ и ЗОАдминистрация Симского городского поселения |

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет средств Фонда, областного, местных бюджетов.

На I этапе реализации Программы администрация Симского городского поселения Челябинской области в соответствии с выбранным гражданами способом переселения заключает предварительные соглашения с собственниками изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийном многоквартирном жилом доме, о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений муниципального жилищного фонда или о выплате возмещения за изымаемое жилое помещение.

В случае если стоимость одного квадратного метра превышает установленную цену приобретения жилых помещений, финансирование таких расходов на оплату превышения осуществляется за счет средств областного и местных бюджетов.

На II этапе организационные мероприятия, осуществляемые администрацией Симского городского поселения, должны быть направлены на:

1) определение рыночной стоимости изымаемого жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) заключение с собственниками договоров мены в соответствии с заключенными предварительными соглашениями о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений муниципального жилищного фонда;

3) предоставление нанимателям изымаемых жилых помещений равнозначных жилых помещений по договорам социального найма.

Финансовые мероприятия направлены на формирование муниципального жилищного фонда для переселения граждан путем строительства, в том числе долевого, или приобретения квартир в многоквартирных домах и домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для последующего предоставления жилых помещений для переселения:

граждан из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года;

собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года, принявших решение участвовать в Программе.

Жилые помещения предоставляются нанимателям в порядке и на условиях, предусмотренных разделами III и IV Жилищного кодекса Российской Федерации.

 При согласии собственника с ним заключается договор мены, в соответствии с которым ему предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, равнозначное освобождаемому жилому помещению.

# Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства:

1) Фонда, распределенные Челябинской областью в соответствии с лимитами предоставления финансовой поддержки органам местного самоуправления;

2) областного бюджета в соответствии с лимитами;

3) местного бюджета.

Средства Фонда и областного бюджета предоставляются местным бюджетам в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании договоров между Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и администрацией Ашинского муниципального района, в соответствии с распределением субсидий муниципальным образованиям. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в таблице 2.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Программе.

1. **Организация управления и механизм реализации Программы**

Муниципальная программа реализуется её исполнителями в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Исполнители муниципальной программы несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также за ре­шение поставленных программой задач путем реализации программных мероприятий.

Заместитель Главы Симского городского поселения осуществляет общую координацию и мониторинг реализации мероприятий в рамках муниципальной программы, анализирует ход её выполнения и, в случае необходимости, вносит соответствующие коррективы, осуществляет комплексный контроль за проведением вышеперечисленных работ и за целевым использованием бюджетных средств.

 Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации программы при условии финансирования в полном объеме несет ответственный исполнитель – Заместитель лавы администрации Симского городского поселения.

 Администрация Симского городского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчётным, готовит годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы и направляет его в КУМИ Ашинского муниципального района на бумажном и электронном носителях.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее именуется - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков. (Приложение №3)

Годовой отчёт содержит: 1) конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;

 2) перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) информацию о внесённых ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

 6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

 Отчетность в обязательном порядке согласуется с финансовым отделом администрации и заместителем главы администрации городского поселения.

После окончания срока реализации муниципальной программы Администрация Симского городского поселения представляет заместителю главы района на утверждение итоговый отчет о ее реализации.

1. **Ожидаемые конечные результаты программы**

Успешная реализация муниципальной программы позволит: расселить к концу 2023 года площадь аварийного жилищного фонда в количестве 1 715 кв. метров; переселить граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в количестве 80 человека.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации муниципальной программы будут использованы целевые индикаторы и показатели, представленные в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы и показатели | Единицы измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год  | 2024 год | 2025 год |
| Задача 1. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах |
| количество граждан, расселённых из аварийного муниципального жилищного фонда | человек | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| Задача 2. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, путем создания условий для обеспечения альтернативности в выборе способа переселения и прозрачности формирования списка участников Программы |
| количество собственников, расселённых из аварийного муниципального жилищного фонда | человек | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| Задача 3. Переселение жителей аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции |
| количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного фонда | Кв.м | 0 | 53,5 | 1662,1 | 0 | 0 |
| количество квадратных метров построенных (приобретённых) жилых помещений | Кв.м | 0 | 59,4 | 1662,1 | 0 | 0 |

Контроль расходов бюджетных средств возлагается на финансовый отдел администрации Симского городского поселения.

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Под результативностью программных мероприятий понимаются мера соответствия ожидаемых результатов реализации муниципальной программы поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного воздействия на социальные и экономические параметры развития района. Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы является составной частью отчета о результатах реализации муниципальной программы. Основными целевыми индикативными показателями реализации муниципальной программы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации запланированных программных мероприятий на областном и муниципальном уровнях, оптимизировать финансовые расходы из всех источников финансирования.

К внешним факторам, которые могут негативно влиять на эффективность муниципальной программы, относятся сокращение доли бюджетного финансирования, а также влияние форс-мажорных обстоятельств.

Основные целевые индикативные показатели, используемые для оценки эффективности и результативности выполнения муниципальной программы, рассчитываются следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели | Формулы расчета |
|  | количество граждан, расселённых из аварийного муниципального жилищного фонда | Отчет администрации |
|  | количество собственников, расселённых из аварийного жилищного фонда |
|  | количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного |
|  | количество квадратных метров построенных (приобретённых) жилых помещений | форма № 4-жилфонд годовая (форма государственного статистического наблюдения) |

Достоверность достижения целевых индикаторов и показателей проверяется в ходе рассмотрения отчетов и докладов, экспертных и других проверок, организуемых администрацией Ашинского муниципального района. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикативному показателю соответствующего балла: - при выполнении целевого показателя 0 баллов; - при увеличении целевого показателя - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения; - при снижении целевого показателя - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Оценка целевых показателей определяется на основании следующей формы:

Форма 1

Оценка целевых показателей муниципальной программы

за \_\_\_\_\_\_\_\_год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| количество граждан, расселённых из аварийного муниципального жилищного фонда  | кв.метр |  |  |  |  |
| количество собственников, расселённых из аварийного жилищного фонда | чел. |  |  |  |  |
| количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного | кв.м. |  |  |  |  |
| количество квадратных метров построенных (приобретённых) жилых помещений |  |  |  |  |  |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | X | X | X | X |  |

Динамика значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных по следующей форме:

Форма 2

Динамика целевых значений основных целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации программы |
| В целом по программе за 202\_-й год |
| План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| количество граждан, расселённых из аварийного муниципального жилищного фонда | кв. метр |  |  |  |
| количество собственников, расселённых из аварийного жилищного фонда | чел. |  |  |  |
| количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного | кв.метр |  |  |  |
| количество квадратных метров построенных (приобретённых) жилых помещений |  |  |  |  |
| **Итоговая сводная оценка(S)** | X | X | X |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по форме:

 Форма 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод об эффективности реализации программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| S>0 | Высокоэффективная |  |
| S=0 | Эффективная |  |
| S <0 | Неэффективная |  |

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

* программа высокоэффективная;
* программа эффективная;

 программа неэффективная

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

Приложение 1

к муниципальной целевой программе

 «Переселение граждан Симского городского поселения
из ветхого и аварийного жилищного фонда»

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих расселению

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным | Год ввода дома в эксплуатацию | Расселяемая площадь кв.м. | Количество квартир к расселению, шт. | Число семей  | Число переселяемых граждан, чел |
| 1 | г. Сим, ул. Железнодорожная, д.54 | Постановление от 05.12.2013 № 222 | 1956 | 206,3 | 7 | 7 | 15 |
| 2 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, д.15 | Постановление от 30.07.2014 № 118 | 1960 | 1 509,3 | 34 | 34 | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Итого |   |  | 1 715,6 | 41 | 41 | 80 |

Приложение 2

к муниципальной целевой программе

 «Переселение граждан Симского городского поселения
из ветхого и аварийного жилищного фонда»

**Объемы и источники финансирования Программы**

| № п/п | Источники финансирования Программы и мероприятия | Объем финансирования Программы,тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| в том числе по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | **ВСЕГО по Программе, в том числе** | 0 | 0 | 0 | 15101,9 | 134 325,9 |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  |  |  |
| 1 | Переселение дома по адресу Железнодорожная д.54 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 0 | 15 101,9 |  |
|  | ОБ |  |  | 0 | 1 121 |  |
|  | Фонд реформирования |  |  | 0 | 13 965,8 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 0 | 15,1 |  |
| 2 | Переселение дома по адресу 40лет Октября д.15 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 134 325,9 |
|  | ОБ |  |  |  |  | 103 346,4 |
|  | Фонд |  |  |  |  | 30 845,2 |
|  | МБ |  |  |  |  | 134,3 |

Приложение 3

к муниципальной целевой программе

 «Переселение граждан Симского городского поселения
из ветхого и аварийного жилищного фонда»

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие №1 | Актуализация Программы | Администрация СГП | + | + | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Подготовка аукционной документации и проведение аукциона на покупку и инвестирование в строительство жилых помещений | Администрация СГП |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + | + |  |
| Контрольное событие №3 | Заключение договоров социального найма и мены жилых помещений | КУМИ и ЗО |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + | + | + |
| Контрольное событие №4 | Заключение договоров на снос многоквартирных домов и снос домов | Администрация СГП |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + | + |