РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е __________________________________________________________________________________________ от 07.12.2018г. № 132 «Об утверждении Муниципальной программы Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Симского городского поселения, администрация Симского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории » на 2019-2021 годы (Приложение № 1).

2.   Постановление № 190 от  04.12.2017года считать утратившим силу с 01.01.2019г.

3.   Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Симского городского поселения  www.gorodsim.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.    Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2019г.

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Симского городского поселения Гафарова Р.Р.

Глава Симского городского

поселения                                                                                                                    А.Д.Решетов

Приложение № 1

к  постановлению администрации

Симского городского поселения

от 07.12.2018г. №132

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

СИМСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ» НА 2019-2021 ГОДЫ

# ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ» НА 2019-2021 ГОДЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Симского городского поселения |
| Цель Программы | Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания Симского городского поселения |
| Задачи Программы | - Озеленение территории. - Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории. |
| Сроки реализации Программы | 2019-2021 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - Количество высаженных деревьев и кустарников. - Площадь скашиваемой травы газонокосилкой. - Количество опиленных деревьев. - Площадь санитарной очистки территории города. - Площадь ликвидируемых несанкционированных свалок. - Количество установленных и отремонтированных малых архитектурных форм(урны, скамейки, детские и спортивные площадки, биотуалеты, фонтаны, контейнерные площадки для сбора ТБО), мостов, лестниц, памятников; - Площадь освещенной территории города; - Количество обустроенных родников; - Доля благоустроенных территорий мест погребений; - Протяженность укрепленной береговой линии реки Сим. - Количество обустроенных контейнерных площадок - Количество установленных контейнеров. |
| Направления Программы | - Озеленение территории. - Повышение уровня санитарного состояния города. - Повышение уровня внешнего благоустройства города. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 6117,1 тыс. рублей, в том числе: По годам: 2019 год — 2087,7 тыс. рублей; 2020 год — 3064,3 тыс. рублей; 2021 год — 965,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Увеличение количества зеленых насаждений, до150 ед. - Обеспечение надлежащего содержания территории, отвечающей санитарным нормам, включая городскую черту, зону отдыха, берега реки а так же территорию парков, мостов, лестниц и мест захоронения. - Увеличение количества установленных и отремонтированных малых архитектурных форм, мостов, лестниц, памятников на 6ед. - Укрепление береговой линии реки Сим на 900м. - Обустройство 34 контейнерных площадки и установка 122 контейнеров. |

# 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данная Программа направлена на решение проблем Симского городского поселения (далее – город Сим). Город Сим расположен в восточной части Ашинского муниципального района в долине реки Сим, при выходе ее из узкого ущелья, в 41 км к востоку от районного центра и в 343 км от г. Челябинска. Через город проходят автодорога федерального значения М-5 «Урал» и Транссибирская железнодорожная магистраль Москва-Владивосток. Город Сим является местом концентрации промышленности, энергетики, автомобильного парка, населения, поэтому основная проблема выражается в том, что под влиянием производственной и рекреационной деятельности горожан интенсивно деградируют наиболее привлекательные природные комплексы – берега рек, зеленые насаждения, парки, окрестности памятников, интересных объектов культуры, происходит загрязнение воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы.

Основными причинами возникновения данной проблемы является:

-образование разного вида отходов производства и потребления;

-неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;

-неудовлетворительное санитарное состояние территории города (наличие значительного количества несанкционированных свалок мусора);

-недостаточная обеспеченность города элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, биотуалеты, фонтаны, контейнерные площадки для сбора ТБО).

Анализ данных причин показал, что в условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности городов из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство и озеленение населенных пунктов приобретает особое значение. Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города.

Зеленые насаждения очищают городской воздух, снижают шум, создают комфортный микроклимат, формируют внешний облик города. Зеленые массивы обеспечивают экологическую защиту населения и являются излюбленным местом отдыха горожан. Площадь парков города Сим составляет 35610кв.м., площадь скверов около 10660 кв.м. Важной задачей является сохранение зеленых насаждений и поддержание их в надлежащем состоянии. Зеленые насаждения на территории города, как живой компонент природы, постоянно трансформируются в пространстве и во времени, древесные растения стареют, теряют свои полезные качества, постепенно отмирают. Требуется постоянный уход и восстановление зеленого фонда города. Для придания эстетичного вида зеленым зонам требуется выполнение работ по санитарной прочистке, скосу травы, обрезке крон деревьев и кустарников на объектах озеленения общего пользования

Благоустройство города Сим, улучшение санитарно-гигиенических условий жизни людей, оздоровление городской среды осуществляется за счет ряда мероприятий, направленных на благоустройство территорий, улучшению эстетичности за счет малых архитектурных форм, фонтанов и т.д. Так дворовые пространства жилых комплексов и места массового посещения людей нуждаются в обустройстве детскими и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Особого внимания, с точки  зрения  снижения  негативного воздействия  на  окружающую  среду,  требуют ТКО, которые  образуются в МКД и индивидуальных  жилых домах  в  результате  потребления  товаров (продуктов) физическими лицами.  При этом  остро стоит проблема  размещения  ТКО: отсутствуют  объекты  размещения  ТКО,  отвечающие  требованиям законодательства и включенные  в  государственный  реестр  размещения  отходов. На территории Симского городского поселения в МКД  организована  без тарная система  сбора  ТКО – вывоз ТКО с применением  специализированной  техники без  использования  контейнеров. Выезд  мусоровывозящей  техники осуществляется  в  установленные  дни  и  часы.

Количество образуемых на территории СГП   ТКО, рассчитанное на основании установленных нормативов накопления ТКО, составляет 34800 м3 в год.

Для обеспечения системой сбора и транспортировки ТКО, необходимо провести следующие работы:

провести кадастровые работы по формированию  земельных участков  под контейнерные участки;

устроить контейнерные площадки;

установить122 контейнера объемом 0,8 куб.м.

Уличное освещение является частью общей системы благоустройства, основное назначение которого - создание условий безопасного движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время. Состояние наружного освещения г. Сим в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние наружного освещения, безусловно, имеет важное социальное значение. В наружном освещении продолжают использоваться светильники, нормативный срок службы которых превышен, а их оптические системы не отвечают современным требованиям. В связи с этим происходит планомерная замена морально устаревших светильников марки РКУ с лампами ДРЛ на современные энергосберегающие светильники. Замена устаревших светильников на современные происходит как при реконструкции участков наружного освещения, так и при замене вышедших из строя светильников.

Проблема благоустройства зон отдыха на территории города Сим в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием благоустройства парков возросшим потребностям общества в организации и обеспечении достойного отдыха, популяризации здорового образа жизни. Кроме того, парки перестали быть многофункциональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, а также для маломобильных групп населения. В парках отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Практика показала, что различные категории посетителей приходят в парки в разное время дня и с разными целями. Поэтому создание комфортных условий для всех категорий посетителей – главный ориентир развития территорий парков.

Основными приоритетами развития парков в настоящее время являются: поддержание территории в надлежащем санитарном состоянии, а также создание комфортных условий для повседневного отдыха населения; проведение работы по комплексному благоустройству территорий парков, создание зон отдыха; реконструкции существующих и создание новых, современных объектов для отдыха, развлечений и занятий спортом; текущий ремонт парковой инфраструктуры.

Содержание и благоустройство мест захоронения является неотъемлемой частью благоустройства территории города Сим. Большая часть жителей города неоднократно в течение года посещает кладбище, чтобы почтить память умерших родных и близких людей, поэтому особое значение занимают мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения.

Город Сим нуждается в берегоукреплении. Строения частного сектора  ул. Кирова – жилые дома, огороды находятся под угрозой обрушения. Берег на этом участке также подвергается активном размыву.

Для предотвращения оползневых и обвальных процессов необходимо срочно предусмотреть мероприятия на предупреждение и стабилизацию процессов. Реализация программы позволит сохранить территории, нуждающиеся в инженерной защите. Берегоукрепление реки Сим по береговой полосе позволит обеспечить безопасную жизнедеятельность жителей ул. Кирова.

- 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Целью Программы является повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания Симского городского поселения.

2.2. Под благоустройством территории понимается комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. Поэтому для достижения поставленной цели Программы были сформулированы следующие задачи:

-озеленение территории;

-комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории.

2.3. Срок реализации Программы: 2019-2021 годы. Этапы не выделяются.

2.4. Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются:

-досрочное решение задач и достижение ожидаемых конечных результатов реализации Программы;

-изменение законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне);

-отсутствие финансирования программных мероприятий.

2.5. Для мониторинга хода реализации Программы используются целевые показатели (индикаторы) результативности, которые характеризуют количественный результат Программы.

В Программе определены следующие целевые показатели (индикаторы):

- Количество высаженных деревьев и кустарников;

- Площадь скашиваемой травы газонокосилкой;

- Количество опиленных деревьев;

- Площадь санитарной очистки территории города;

- Площадь ликвидируемых несанкционированных свалок;

- Количество установленных и отремонтированных малых архитектурных форм                     (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, биотуалеты, фонтаны, контейнерные площадки для сбора ТБО), мостов, лестниц, памятников;

- Площадь освещенной  территории города;

- Количество обустроенных родников;

- Доля благоустроенных территорий мест погребений;

- Протяженность укрепленной береговой линии реки Сим.

11 Количество обустроенных  контейнерных площадок

- Количество установленных  контейнеров.

Доля благоустроенных территорий мест погребений рассчитывается как отношение благоустроенной территории мест погребений к общей их площади, выраженное в процентах

Сведения о цели, задачах, целевых показателях Программы приведены в приложении № 1 к Программе.

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ

3.1. Структура Программы включает в себя следующие направления:

- Озеленение территории;

- Повышение уровня санитарного состояния  города;

- Повышение уровня внешнего  благоустройства города.

3.2. Каждое из направлений включает комплекс мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели Программы и реализуется с помощью основных мероприятий. Цели и задачи Программы и направлений, характеризуют весь диапазон заданных приоритетных направлений в создании благоприятных и безопасных условий для жизни людей на территории города Сим, что в максимальной степени, способствует достижению поставленной цели и конечного результата Программы.

3.2.1. «Озеленение территории» направлено на решение вопросов по сохранению жизнеспособности зеленых насаждений, их восстановлению, сохранению защитных экологических функций и ландшафтно-архитектурного благоустройства территории города Сим, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.

3.2.2. «Повышение уровня санитарного состояния  города» направлено на комплексное решение проблем созданию комфортных и благоприятных условий для проживания граждан на территории города Сим.

3.2.3. «Повышение уровня внешнего  благоустройства города» направлено на комплексное решение проблем по улучшению эстетического вида города Сим

Направления Программы полностью охватывает заявленную цель Программы. Мероприятия, направленные на реализацию заявленных в Программе целей и задач, носят системный характер.

# 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Симского городского поселения в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Планируется привлечение к софинансированию средств областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 6 117,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

Объемы финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей их доходной части, и зависят от результатов рассмотрения заявок главных распорядителей бюджетных средств Симского городского поселения на участие в государственных программах с аналогичными целями и мероприятиями.

Объемы и источники финансирования  муниципальной  программы приведены в приложении № 2 к Программе.

# 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы ожидается:

- увеличение количества зеленых насаждений, за которыми осуществляется уход и содержание до 345 ед.

Аварийные и нежизнеспособные деревья и кустарники в количестве 4 ед. будут удалены.;

- обеспечение надлежащего содержания территории отвечающей санитарным нормам, включая городскую черту, территорию парков и мест захоронения, что позволит создать комфортные условия для жизни людей (137,537 тыс. кв. м).

Ежегодно проводимые мероприятия по санитарной очистке территории города, парков и мест захоронения позволит содержать город Сим в соответствии с санитарно-гигиеническими и санитарно-эпидемиологическими нормами и улучшить эти показатели, а проводимые мероприятия по акарицидной обработке зон отдыха и территорий кладбищ позволит защитить людей в весенне-летний период от клещей, что обезопасит их пребывание в этих зонах и позволит чувствовать себя более комфортно и безопасно;

- увеличение количества установленных и отремонтированных малых архитектурных форм и элементов благоустройства, лестниц, мостов, памятников  на 4 ед..

В рамках проводимых мероприятий Программы направленных на повышение уровня внешнего благоустройства и улучшения эстетического вида города Сим, будет отремонтировано  1 памятник,  2 моста, 1 лестница ;

- укрепление береговой линии реки Сим на 600 м..

Укрепление береговой линии реки Сим протяженностью 600 м позволит предотвратить оползни и обвал береговой линии, сохранить целостность площадей индивидуальной застройки и обеспечить безопасность граждан проживающих в непосредственной близости реки Сим. Реализацию данного мероприятия планируется осуществить с участием областного и федерального бюджета.

5)юююОбустройство 34 контейнерных  площадки и установка 122 контейнеров

Сведения об ожидаемых конечных результатах реализации  Программы приведены в приложении № 1 к Программе.

# 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы.

Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

- Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты Программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

- Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы.

- Финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо финансированием в неполном объеме программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

- ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Симского городского поселения и в зависимости от достигнутых результатов;

- определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

- привлечение иных источников финансирования.

Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.

Приложение № 1

к Муниципальной программы Симского городского

поселения «Благоустройство территории» на 2018-2020 годы»,

утвержденной Постановлением администрации Симского

городского поселения № 190 от 04.12.2017г

# ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Цель, задачи Программы, основные мероприятия, наименования целевых показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Целевой показатель 2018года (оценка) | Значение целевого показателя в результате реализации Программы | Значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |  |  | Ожидаемый конечный результат реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021год |  |

|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель Программы: Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания Симского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Увеличение количества зеленых насаждений до150 шт - Обеспечение надлежащего содержания территории, отвечающей санитарным нормам, включая городскую черту, территорию парков и мест захоронения (136,837тыс. кв. м). - Увеличение количества установленных и отремонтированных малых архитектурных форм, мостов, лестниц, памятников и мест захоронения на 8ед. - Укрепление береговой линии реки Сим на 900 м |
|  | Целевой показатель: «Количество высаженных деревьев и кустарников» | ед. | 0 |  | 150 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |
|  | Целевой показатель: «Площадь санитарной очистки территории города» | тыс. кв. м /год | 136,837 |  | 136,837 |  | 136,837 |  |  | 136,837 |  | 136,837 |  |
|  | Целевой показатель: «Количество установленных и отремонтированных малых архитектурных форм, мостов, лестниц и мест захоронения» | ед. | 2 |  | 8 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  | Целевой показатель: «Протяженность укрепленной береговой линии реки Сим» | м | 0 |  | 900 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |
|  | Целевой показатель: «Количество организованных контейнерных площадок с установленными контейнерами» | шт | 0 |  | 34 |  | 34 |  |  | 0 |  | 0 | 5. Обустройство 34 контейнерных площадки и установка 122 контейнеров |
|  | Задача 1 Программы: Озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Направление 1: «Озеленение территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Содержание зеленых насаждений, улучшение их санитарно-гигиенического состояния и обеспечение воспроизводства зеленого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение надлежащего содержания площади зеленых насаждений общего пользования. |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Посадка деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Количество высаженных деревьев и кустарников | ед./год | 0 |  | 150 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Опиловка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Количество опиленных деревьев | ед./год | 16 |  | 30 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 1.1.2.2. | Количество удаленных, аварийных деревьев и кустарников | ед. | 0 |  | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3: Скашивание травы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Площадь содержания газонов(скашивание травы) | кв. м | 18706,6 |  | 18706,6 |  | 18706,6 |  |  | 18706,6 |  | 18706,6 |  |
|  | Задача 2 Программы: Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Направление 2: «Повышение уровня санитарного состояния города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача: Создание комфортной и привлекательной среды проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение надлежащего содержания территории, отвечающей санитарным нормам (136,837 тыс. кв. м). |
| 2.1.1. | Мероприятие 1: Санитарная очистка зоны отдыха, берегов реки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Площадь санитарной очистки территории | Кв.м. | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2: Содержание мостов и лестниц и урн по ул.Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Площадь санитарной очистки территории | Кв.м.. | 1037,4 |  | 1037,4 |  | 1037,4 |  |  | 1037,4 |  | 1037,4 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3: Содержание кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Площадь санитарной очистки территории | Кв.м. | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  |  | 40000 |  | 40000 |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 4: Проведение акарицидной обработки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1. | Площадь санитарной очистки территории | Кв.м. | 95000 |  | 95000 |  | 95000 |  |  | 95000 |  | 95000 |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 5: Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1. | Площадь санитарной очистки территории | Кв.м. | 250 |  | 1200 |  | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |
| 2.1.6. | Мероприятие 6: Очистка водоотводных канав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1. | Протяженность водоотводных канав | М. | 0 |  | 145 |  | 40 |  |  | 55 |  | 50 |  |
| 2.1.7. | Мероприятие 7: Организация мест сбора ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.1 | Разработка и утверждение реестра и схемы размещения мест накопления ТКО | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.2 | кадастровые работы по формированию земельных участков | шт |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.3. | устройство контейнерных площадок | шт |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.4. | Приобретение и установка контейнеров | шт |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Направление 3: Повышение уровня внешнего благоустройства города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача: решение проблем по улучшению эстетического вида города Сим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1:Уличное освещение городской территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение площади освещенности территории города |
| 3.1.1.1 | Электроэнергия | кВт |  | 600000 |  | 1800000 |  |  | 600000 |  | 600000 | 600000 |  |
| 3.1.1.2 | Обслуживание сетей уличного освещения | м |  | 4502 |  | 4502 |  |  | 4502 |  | 4502 | 4502 |  |
| 3.1.1.3. | Диспетчеризация обслуживание | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 1: Устройство и ремонт малых архитектурных форм (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, биотуалеты, фонтаны, контейнерные площадки для сбора ТБО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества установленных, отремонтированных малых архитектурных форм |
| 3.1.2.1. | Количество установленных и отремонтированных малых архитектурных форм | ед | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 2: Ремонт памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества отремонтированных памятников |
| 3.1.3.1. | Количество отремонтированных памятников | ед. | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 3:Ремонт мостов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества отремонтированных мостов |
| 3.1.4.1. | Количество отремонтированных мостов | Ед. | 0 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 |  | 1 |  |
| 3.1.5. | Мероприятие 4: Ремонт лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества отремонтированных лестниц |
| 3.1.5.1. | Количество отремонтированных лестниц | Ед. | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |
| 3.1.6. | Мероприятие 5: Ремонт кладбищ (ремонт ограждения, отсыпка дорог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли благоустроенных территорий мест погребений |
| 3.1.6.1. | Доля благоустроенных территорий мест погребений | % | 0 |  | 30 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 3.1.7. | Мероприятие 6: Обустройство родников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества обустроенных родников |
| 3.1.7.1. | Количество обустроенных родников | Ед. | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |
| 3.1.8. | Мероприятие 7: Укрепление берегов реки Сим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение протяженности укрепленной береговой линии реки Сим |
| 3.1.8.1. | Протяженность укрепленной береговой линии реки Сим | км | 0 |  | 0,9 |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 0,3 |  |

Приложение № 2

к Муниципальной программы Симского городского

поселения «Благоустройство территории» на 2018-2020 годы»,

утвержденной Постановлением администрации Симского

городского поселения № 190 от  04.12.2017г

# ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За весь период реализации | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Программа «Благоустройство территории» на 2018-2020 годы, всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджет СГП | 6 117 100 | 2 087 700 | 3 64 300 | 965 100 |
|  | бюджет области | 3 537 884 | 3 537 884 |  |  |
| 1. | Направление 1 «Озеленение территории» |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Посадка деревьев и кустарников» |  |  |  |  |
|  | бюджет СГП | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Опиловка деревьев» |  |  |  |  |
|  | Бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 3 «Скашивание травы» |  |  |  |  |
|  | Бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Направление 2 «Повышение уровня санитарного состояния города» |  |  |  |  |
|  | бюджет СГП | 262 200 | 262 200 | 0 | 0 |
|  | Бюджет областной | 3 537 884 | 3 537 884 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Санитарная очистка зоны отдыха, берегов реки» |  |  |  |  |
|  | бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 2 «Содержание мостов и лестниц и урн по ул.Пушкина» |  |  |  |  |
|  | Бюджет СГП | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 3 «Содержание кладбища» |  |  |  |  |
|  | бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 4: «Проведение акарицидной» обработки территории |  |  |  |  |
|  | Бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 5 «Ликвидация несанкционированных свалок» |  |  |  |  |
|  | Бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 6 «Очистка водоотводных канав» |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Очистка труб под дорогой ул.Октября |  |  |  |  |
|  | Бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2. | Очистка труб под дорогой ул. Железнодорожная |  |  |  |  |
|  | Бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Мероприятие 7 «Организация сбора ТКО» | 3 560 084 | 3 560 084 | 0 | 0 |
| 2.7.1 | кадастровые работы по формированию земельных участков |  |  |  |  |
|  | Бюджет СГП | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
|  | Бюджет области |  |  | 0 | 0 |
| 2.7.2 | устройство контейнерных площадок |  |  |  |  |
|  | Бюджет СГП | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
|  | Бюджет области | 2 441 884 | 2 441 884 | 0 | 0 |
| 2.7.3 | Приобретение и установка контейнеров |  |  |  |  |
|  | Бюджет СГП | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 |
|  | Бюджет области | 1 096 000 | 1 096 000 | 0 | 0 |
| 3. | Направление 3 «Повышение уровня внешнего благоустройства города» |  |  |  |  |
|  | бюджет СГП | 5 854 900 | 1 825 500 | 3 064 300 | 965 100 |
|  | бюджет области |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1:Уличное освещение городской территории | 5 877 100 | 1 847 700 | 3 064 300 | 965 100 |
| 3.1.1 | электроэнегрия |  |  |  |  |
|  | Бюджет СГП | 5 229 400 | 1 200 000 | 3 064 300 | 965 100 |
| 3.1.2. | Обслуживание сетей уличного освещения |  |  |  |  |
|  | Бюджет СГП | 624 000 | 624 000 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Диспетчеризация |  |  |  |  |
|  | Бюджет СГП | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие 1: Устройство и ремонт малых архитектурных форм (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, биотуалеты, фонтаны, контейнерные площадки для сбора ТБО) |  |  |  |  |
|  | бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет области |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 2: Ремонт памятников |  |  |  |  |
|  | бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет области |  |  |  |  |
| 3.4. | Мероприятие 3:Ремонт мостов |  |  |  |  |
|  | бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет области |  |  |  |  |
| 3.5. | Мероприятие 4: Ремонт лестниц |  |  |  |  |
|  | бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет области |  |  |  |  |
| 3.6. | Мероприятие 5: Ремонт кладбищ (ремонт ограждения, отсыпка дорог) |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Ремонт ограждения |  |  |  |  |
|  | бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет области |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Отсыпка дорог |  |  |  |  |
|  | бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет области |  |  |  |  |
| 3.7. | Мероприятие 6: Обустройство родников | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет СГП |  |  |  |  |
|  | бюджет области |  |  |  |  |
| 3.8. | Мероприятие 7: Укрепление берегов реки Сим | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет СГП |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет области |  |  |  |  |