РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.03.2017 года  №  48

«О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и

социальной сферы Симского городского поселения

к работе в отопительный	 период 2017-2018 г.г.»

В целях контроля за организацией своевременной подготовки объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы Симского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г., выявления и оперативного устранения недостатков, снижающих надежность снабжения населения и объектов потребления социальной сферы Симского городского поселения топливно-энергетическими ресурсами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать комиссию по проверке и оценке готовности Симского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. в составе:

Председатель комиссии:

- ГАФАРОВ Р.Р. – заместитель Главы Симского городского поселения;

Заместитель председателя комиссии:

- ВЕРШКОВ С.Н. – и.о. начальника отдела по развитию инфраструктуры и благоустройству администрации Симского городского поселения;

Члены комиссии:

- ЕНБЕКОВ  С.Н.    – директор ООО «Горкомсети» и  ООО «Жилкомсервис» (по согласованию);

- ПИСАРЕВ Г.А. - директор  филиала «Ашинские ЭТС» АО «ЧОКЭ» (по согласованию);

- УФИМЦЕВ В.В. – директор ООО « УТЭК» (по согласованию);

- СТАДНИК И.И. – Государственный инспектор Ашинского территориального отдела главного управления Государственной жилищной инспекции по Челябинской области   (по согласованию);

- БАХТИЗИН Р.Р.- инженер 1 категории службы производственного контроля ПАО «Ростелеком»;

- СКОПИНОВА Е.Л. –председателя КУМИ и ЗО Симского городского поселения;

- Представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).

- Комиссии в срок до 18.08.2017 года проверить готовность Симского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. с оформлением до 25 августа  2017 года  паспорта готовности муниципального образования в соответствии с приказом Министерства энергетики Р.Ф. от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

- И.о. начальника отдела по развитию инфраструктуры и благоустройству администрации Симского городского поселения Вершкову С.Н. организовать проведение комплексных противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющей компании ООО «Жилкомсервис», учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб Симского городского поселения, в срок до 24 августа 2017 года.

- Рекомендовать руководителям объектов энергетики, снабжающих тепловой энергией население, бюджетных организаций и иных потребителей:

1) обеспечить выполнение требований о наличии резервных топливных хозяйств согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года №317  «Об утверждении пользования газом и представления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

2) в срок до 18.08.2017 года завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 г.г. и предоставить акты готовности в администрацию Симского городского поселения в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду;

3) в срок до 18.08.2017 года обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме

- Потребителям тепловой энергии рекомендовать завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 г.г своих объектов и предоставить акты готовности в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в администрацию Симского городского поселения, в срок до 18.08.2017 года

- Организацию выполнения настоящего постановления возложить на и.о. начальник отдела по развитию инфраструктуры и благоустройству администрации Симского городского поселения Вершкова С.Н.

- Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Симского городского поселения www.gorodsim.ru

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Главу Симского городского поселения.

И.О Главы администрации

Симского городского поселения                                                               Р.Р. Гафаров.