ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

01.12.2020 года № 1144

О внесении изменения

в постановление администрации

Карталинского муниципального

района от 30.12.2019 года № 1394

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 30.12.2019 года № 1394 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2020-2022 годы» (с изменением от 28.01.2020 года № 32, от 27.05.2020 года № 431, от 06.11.2020 года № 1009) (далее именуется - Программа), следующее изменение:

1) приложение 1 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Аскерова А.А.

Глава Карталинского

муниципального района А.Г. Вдовин

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к муниципальной программе  «Развитие дорожного хозяйства  в Карталинском муниципальном районе  на 2020-2022 годы»  (в редакции постановления администрации Карталинского муниципального района  от 01.12.2020 года № 1144) |

Перечень мероприятий и объем финансирования муниципальной

программы «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском

муниципальном районе на 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель | | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Значение результатов  мероприятия  подпрограммы | | | Объёмы финансирования  мероприятий подпрограммы,  тыс. руб. | | | | | |
| Год реализации | | Значение результата | Год реализации | ФБ | | ОБ | МБ | Всего |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
|  | I. Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт ул. Свердлова г. Карталы Челябинской обл. | км | 2020 г. | | 0,6 | 2020 г. | 0,00 | | 6 929,75 | 284,00 | 7 213,75 |
| 2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт автодорог с. Анненское Карталинского района | км | 2020 г. | | 2,3 | 2020 г. | 0,00 | | 16 133,73 | 849,14 | 16 982,87 |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт ул. Юбилейная  г. Карталы Челябинской обл. | км | 2020 г. | | 0,44 | 2020 г. | 0,00 | | 4 626,52 | 251,36 | 4 877,88 |
| 4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт автодороги ул. Центральная с. Великопетровка | км | 2020 г. | | 0,5 | 2020 г. | 0,00 | | 0,00 | 3 848,00 | 3 848,00 |
| 5. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе: | - | 2020 г. | | - | 2020 г. | 0,00 | | 5 000,00 | 1 441,77 | 6 441,76 |
| 5.1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости городской больницы на перекрестке пер. Красноармейский и ул.Гагарина при однополосном движении транспортных средств в г. Карталы |  | 2020 г. | |  | 2020 г. |  | | 211,90 | 7,84 | 219,74 |
| 5.2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости школы № 131 по ул. Пролетарская № 68 "Б" при двухполосном движении транспортных средств |  | 2020 г. | |  | 2020 г. |  | | 468,90 | 18,83 | 487,73 |
| 5.3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости детского садика № 9 и магазина «Аят» по ул. Октябрьская при двухполосном движении транспортных средств в г.Карталы | - | 2020 г. | | - | 2020 г. |  | | 444,53 | 28,68 | 473,21 |
| 5.4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости школы № 31 по ул.Железнодорожная при двухполосном движении транспортных средств в г.Карталы (Устройство искусственной неровности) | - | 2020 г. | | - | 2020 г. |  | | 258,93 | 9,90 | 268,83 |
| 5.5. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости ДК "Радуга" по ул. Октябрьская и пер.Комарова при двухполосном движении транспортных | - | 2020 г. | | - | 2020 г. |  | | 451,67 | 17,28 | 468,95 |
| 5.6. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости школы № 1 по ул. Просвещения и пер.Красноармейского при двухполосном движении транспортных средств в г. Карталы | - | 2020 г. | | - | 2020 г. |  | | 563,67 | 21,55 | 585,22 |
| 5.7. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом переходе в непосредственной близости школы № 31 и магазина по ул. Железнодорожная при двухполосном движении транспортных средств в г. Карталы | - | 2020 г. | | - | 2020 г. |  | | 376,48 | 17,49 | 393,97 |
| 5.8. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости школы №3 по ул. Бр. Кашириных № 24/1 при двухполосном движении транспортных средств в г. Карталы | - | 2020 г. | | - | 2020 г. |  | | 444,88 | 17,02 | 461,90 |
| 5.9. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом переходе в непосредственной близости школы № 1 по ул. Просвещения и пер.Чайковского при двухполосном движении транспортных средств в г. Карталы | - | 2020 г. | | - | 2020 г. |  | | 547,40 | 21,13 | 568,53 |
| 5.10. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости детского садика № 6 по ул.Юбилейная при двухполосном движении транспортных средств в г. Карталы | - | 2020 г. | | - | 2020 г. |  | | 438,16 | 17,81 | 455,97 |
| 5.11. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Оргвнизация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости школы № 1 и ул. Просвещения и пер.Чайковского при двухполосном движении транспортных средств в г.Карталы (Устройство искусственной неровности и пешеходной дорожки) | - | 2020 г. | | - | 2020 г. |  | | 198,72 | 7,60 | 206,32 |
| 5.12. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости Анненской СОШ по ул. Терешковой и ул. Основной при двухполосном движении транспортных средств в с. Анненское, КМР Челябинской области | - | 2020 г. | | - | 2020 г. |  | | 594,77 | 31,30 | 626,07 |
| 6. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Восстановление дорожных знаков | - | 2020 г. | | - | 2020 г. | 0,00 | | 0,00 | 219,65 | 219,65 |
| 7. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт ул. Луначарского  г. Карталы Челябинской области | км | 2021 г. | | 0,54 | 2021 г. | 0,00 | | 4688,00 | 0,00 | 4688,00 |
| 8. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог  п. Центральный | км | 2021 г. | | 1,05 | 2021 г. | 0,00 | | 9947,40 | 0,00 | 9947,40 |
| 9. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт ул. Узкая,  пер. Короткий  г. Карталы Челябинской обл. | км | 2021 г. | | 1,8 | 2021 г. | 0,00 | | 7586,60 | 0,00 | 7586,60 |
| 10. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт автодороги от пер. Нефтебазный до ул. Чапаева г. Карталы Челябинской обл. | км | 2021 г. | | 1,2 | 2021 г. | 0,00 | | 6560,00 | 0,00 | 6560,00 |
| 11. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт автодороги по ул. Мичурина  г. Карталы | км | 2021 г. | | 0,86 | 2021 г. | 0,00 | | 8262,00 | 0,00 | 8262,00 |
| 12. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт улично-дорожной сети  п. Красный Яр.  ул. Северная. | км | 2021 г. | | 1,52 | 2021 г. | 0,00 | | 4240,20 | 0,00 | 4240,20 |
| 13. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт улично-дорожной сети  п. Мичуринский  ул. Школьная | км | 2021 г. | | 0,64 | 2021 г. | 0,00 | | 4510,30 | 0,00 | 4510,30 |
| 14. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт ул. Центральная в п. Новокаолиновый | км | 2022 г. | | 1,2 | 2022 г. | 0,00 | | 17684,70 | 0,00 | 17684,70 |
| 15. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт ул. Водопроводная  г. Карталы Челябинской обл. | км | 2022 г. | | 0,5 | 2022 г. | 0,00 | | 3580,70 | 0,00 | 3580,70 |
| 16. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт автодороги по ул. 50-лет Победы  г. Карталы | км | 2022 г. | | 0,33 | 2022 г. | 0,00 | | 3518,70 | 0,00 | 3518,70 |
| 17. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт улично-дорожной сети  п. Красный Яр.  ул. Южная | км | 2022 г. | | 1,16 | 2022 г. | 0,00 | | 5727,50 | 0,00 | 5727,50 |
| 18. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт улично-дорожной сети  с. Еленинка,  ул. Лесная | км | 2022 г. | | 0,46 | 2022 г. | 0,00 | | 3262,00 | 0,00 | 3262,00 |
| 19. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт пер. Дзержинского до ул. Пролетарская  г. Карталы | км | 2022 г. | | 1,8 | 2022 г. | 0,00 | | 4403,00 | 0,00 | 4403,00 |
| Итого: | | | | | | | | 2020 г.  2021 г.  2022 г. | 0,00  0,00  0,00 | | 32690,00  45794,50  38176,60 | 6893,92  0,00  0,00 | 39583,92  45794,50  38176,60 |
| II. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Содержание автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов поселения |  | 2020 г.  2021 г.  2022 г. |  | | 2020 г.  2021 г.  2022 г. | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | | 16084,30  14005,00  17853,00 | 16084,30  14005,00  17853,00 |
| Итого по Программе: | | | | | | | | 2020 г.  2021 г.  2022 г.  2020-  2022 г. | 0,00  0,00  0,00 | 32690,00  45794,50  38176,60  116661,10 | | 22978,22  14005,00  17853,00  54836,22 | 55668,22  59799,50  56029,60  171497,32 |