ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

17.07.2020 года № 609

О внесении изменения

в постановление администрации

Карталинского муниципального

района от 23.04.2018 года № 381

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального района на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 23.04.2018 года № 381 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального района на 2018-2024 годы» (с изменениями от 18.06.2018 года № 574, от 23.07.2018 года № 754, от 16.10.2018 года № 1059, от 29.12.2018 года № 1387, от 29.03.2019 года № 265, от 16.05.2019 года № 458, от 28.08.2019 года № 857, от 22.10.2019 года № 1045, от 09.12.2019 года № 1267, от 20.01.2020 года № 11), (далее именуется – Программа) следующее изменение:

приложение 4 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района Аскерова А.А.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Карталинского

муниципального района А.Г. Вдовин

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды населенных пунктов Карталинского

муниципального района на 2018 -2024 годы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 17.07.2020 года № 609)

Адресный перечень общественных территорий Карталинского муниципального

района, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Общая стоимость (тыс. руб.) | Федеральный бюджет  (тыс. руб.) | Областной бюджет  (тыс. руб.) | Местный бюджет (поселений) (тыс. руб.) |
| 1. Карталинское городское поселение | | | 69311,834 | 63494,905 | 5078,5768 | 738,0572 |
| 1.1 | Карталинский городской парк (продолжение реконструкции, поэтапное исполнение) (IV этап) | 31.12.2018  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021 | 4355,0040  16282,09458  15808,50  13478,05 | 3489,6503  15464,49657  13376,70  12801,8347 | 818,6065  644,37809  2264,10  531,9653 | 46,7472  173,21992  167,40  144,25 |
| 1.2. | Создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях на объекте центральные улицы г. Карталы (ул.Славы, ул.Ленина, ул. Пушкина, ул. Калмыкова) | 31.12.2019 | 637,30542 | 605,30343 | 25,22191 | 6,78008 |
| 1.3. | Благоустройство территории центральной площади микрорайона «Полтавка» | 31.12.2021 | 4165,45 | 3956,47 | 166,435 | 42,55 |
| 1.4. | Благоустройство территории «Аллея ветеранов» | 31.12.2022 | 14585,43 | 13800,45 | 627,87 | 157,11 |
| 1.5. | Благоустройство ул. Ленина | 31.12.2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Оборудование комплексной игровой площадки в микрорайоне  «Орский городок» | 31.12.2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2. Анненское сельское поселение | | | 1963,81 | 1718,6081 | 224,95384 | 20,24806 |
| 2.1. | Благоустройство территории Дома культур  ы с. Анненское ул. Ленина, 8 | 31.12.2018 | 968,6900 | 776,2081 | 182,08384 | 10,39806 |
| 2.2. | Установка детской игровой и спортивной площадок в  п. Краснотал ул. Школьная | 31.12.2022 | 995,12 | 942,4 | 42,87 | 9,85 |
| 2.3. | Благоустройство территории в с. Анненское,  ул. Переселенческая, 24 | 31.12.2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.4. | Обустройство общественной площадки в с. Анненское  по ул. Молодежная | 31.12.2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3. Варшавское сельское поселение | | | 993,274 | 869,9939 | 113,03571 | 10,24439 |
| 3.1. | Оборудование комплексной игровой площадки  по пер. Шоссейный, в п. Варшавка) | 31.12.2018 | 484,8440 | 388,5039 | 91,13571 | 5,20439 |
| 3.2. | Реконструкция сквера с памятником павшим героям в годы ВОВ п. Варшавка ул. Центральная | 31.12.2022 | 508,43 | 481,49 | 21,9 | 5,04 |
| 3.3. | Оборудование комплексной игровой площадки п. Некрасово | 31.12.2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.4. | Благоустройство ул. Чернева п. Варшавка | 31.12.2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. Великопетровское сельское поселения | | | 1131,914 | 991,2196 | 129,02808 | 11,66632 |
| 4.1. | Оборудование детской площадки (пос. Ольховка,  ул. Пьянзина) | 31.12.2018 | 276,9820 | 221,9448 | 52,06404 | 2,97316 |
| 4.2. | Благоустройство памятника павшим героям в годы ВОВ  с. Великопетровка | 31.12.2018 | 276,9820 | 221,9448 | 52,06404 | 2,97316 |
| 4.3. | Благоустройство ул. Мира с. Великопетровка | 31.12.2022 | 577,95 | 547,33 | 24,90 | 5,72 |
| 4.4. | Оборудование комплексной площадки по ул. Пьянзина, 14  с. Великопетровка | 31.12.2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4.5. | Благоустройство ул. Пьянзина п. Ольховка | 31.12.2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. Еленинское сельское поселение | | | 1912,657 | 1710,0308 | 183,10558 | 19,52062 |
| 5.1. | Благоустройство территории с реставрацией памятника войнам, павшим в годы ВОВ п. Джабык | 31.12.2018 | 494,6370 | 396,3510 | 92,9765 | 5,3095 |
| 5.2. | Благоустройство остановочного комплекса д. Михайловка  ул. Центральная | 31.12.2018 | 100,2000 | 80,2899 | 18,83454 | 1,07556 |
| 5.3. | Благоустройство остановочного комплекса п. Запасное  ул. Центральная | 31.12.2018 | 100,2000 | 80,2899 | 18,83454 | 1,07556 |
| 5.4. | Ремонт памятника участникам ВОВ с. Кизилчилик | 31.12.2022 | 243,524 | 230,62 | 10,492 | 2,412 |
| 5.5. | Благоустройство ул. Октябрьская, ул. Первомайская  с. Кизилчилик | 31.12.2022 | 243,524 | 230,62 | 10,492 | 2,412 |
| 5.6. | Ремонт памятника участникам ВОВ д. Михайловка | 31.12.2022 | 243,524 | 230,62 | 10,492 | 2,412 |
| 5.7. | Благоустройство ул. Берниковой, ул. Будаковой с. Еленинка | 31.12.2022 | 243,524 | 230,62 | 10,492 | 2,412 |
| 5.8. | Устройство комплексной игровой площадки с. Кизилчилик  территория ДК | 31.12.2022 | 243,524 | 230,62 | 10,492 | 2,412 |
| 5.9. | Установка ограждения парка возле памятника участникам ВОВ с Еленинка | 31.12.2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5.10. | Ремонт памятника участникам ВОВ п. Запасное | 31.12.2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5.11. | Установка детской игровой площадки п. Джабык | 31.12.2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5.12. | Благоустройство ул. Зайцева, ул. Будаковой с. Еленинка | 31.12.2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5.13. | Благоустройство ул. Заводская, ул. Карла Маркса, ул. Южная  п. Новокаолиновый | 31.12.2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6. Неплюевскоесельское поселения | | | 415,7220 | 333,1167 | 78,14288 | 4,46242 |
| 6.1. | Благоустройство сквера с оборудованием детской площадки  в с. Неплюевка, ул. Мира, 13) | 31.12.2018 | 415,7220 | 333,1167 | 78,14288 | 4,46242 |
| 6.2. | Благоустройство пер. Центральный с. Неплюевка | 31.12.2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6.3. | Ограждение территории парка с. Неплюевка,  пер. Центральный | 31.12.2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7. Полтавское сельское поселение | | | 1131,913 | 991,2187 | 129,02798 | 11,66632 |
| 7.1. | Оборудование детско-спортивной площадки –  п. Центральный (игровой и спортивный комплекс) | 31.12.2018 | 553,9630 | 443,8887 | 104,12798 | 5,94632 |
| 7.2. | Благоустройство ул. Центральная п. Первомайка | 31.12.2022 | 577,95 | 547,33 | 24,9 | 5,72 |
| 7.3. | Устройство спортивной площадки п.Центральный | 31.12.2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7.4. | Благоустройство территории по ул. Центральная, 28,  п. Центральный | 31.12.2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8. Снежненское сельское поселение | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8.1. | Благоустройство ул. Черёмушки п. Снежный от д. 3 до д. 6 | 31.12.2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8.2. | Благоустройство ул. Черёмушки п. Снежный от д. 9 до д. 13 | 31.12.2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого: | | | 76861,124 | 70109,0928 | 5935,87087 | 815,86533 |