ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

14.02.2020 года № 129

О внесении изменения

в постановление администрации

Карталинского муниципального

района от 27.11.2017 года № 1072

В соответствии с постановлением администрации Карталинского муниципального района от 14.07.2017 года № 561 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карталинского муниципального района», решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 19.12.2019 года № 731 «О бюджете Карталинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Организация мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 27.11.2017 года № 1072 «Об утверждении муниципальной программы «Организация мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2020 годы» (с изменениями от 03.05.2018 года № 414, от 17.12.2018 года № 1304, от 24.12.2018 года № 1343, от 28.03.2019 года № 260, от 26.06.2019 года № 608, от 08.07.2019 года № 663, от 27.12.2019 года № 1337, от 31.12.2019 года № 1435), (далее именуется – Программа) следующее изменение:

приложения 1, 2 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию выполнения данного постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района – начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Ломовцева С.В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий

полномочия главы Карталинского

муниципального района Г.Г. Синтяева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Организация мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2020 годы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 14.02.2020 года № 129)

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы «Организация

мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского

муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного размещения

 твердых коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2020 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | Единицаизмерения | Значения целевого индикатора |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Площадь ликвидированных несанкционированных свалок | кв.м. | 70000 | 50000 | 50000 |
| 2. | Площадь очищенных от отходов земельных участков | кв.м. | - | - | 15000 |
| 3. | Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 100 | 175 | - |
| 4. | Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | куб.м. | - | 131,25 | - |
| 5. | Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления | ед. | - | 71 | - |
| 6. | Количество объектов инженерных изысканий с положительным заключением государственных экспертиз в целях рекультивации свалок в границах населенных пунктов | шт. | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов поселений | шт. | - | 28 | - |
| 8. | Количество сформированных земельных участков под места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | - | 100 | - |
| 9. | Уровень обустройства контейнерных площадок (доля оборудованных контейнерных площадок для накопления ТКО к общему числу организованных на территории контейнерных площадок) | % | - | - | 48,66 |
| 10. | Уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО (отношение суммарного объема существующих на территории муниципального образования контейнеров к общему объему образующихся на территории ТКО за два дня) | % | - | - | 187,84 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Организация мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2020 годы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 14.02.2020 года № 129)

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Организация мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений

Карталинского муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного

размещения твердых коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Наименование мероприятия | Единицаизмерения | Значения результатов мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) | Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Годреализации | Значение результата | Год реализации | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | Всего |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта (договора), из них | Ликвидация ТКО на местах несанкционированного размещения на территории населенных пунктов и территории района, в том числе: | Да – 1Нет – 0 | 2018 |  | 2018 |  |  | 1100,0 |  | 1100,0 |
| 2019 |  | 2019 |  |  | 874,0 |  | 874,0 |
| 2020 |  | 2020 |  |  | 550,0 |  | 550,0 |
|  | Администрация Полтавского сельского поселения | Ликвидация ТКО на местах несанкционированного размещения на территории Полтавского сельского поселения |  | 2019 |  |  |  |  | 90,0 |  | 90,0 |
| 2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта (договора) | Содержание земельных участков, выделенных под размещение объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов, закрепленных за Управлением строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района (очистка от складированных твердых коммунальных отходов ) | Да – 1Нет – 0 | 2020 |  | 2020 |  |  | 700,0 |  | 700,0 |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР,подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта (договора) | Приобретение контейнеровдля временного накопления твердых коммунальных отходов | Да – 1Нет – 0 | 2018 |  | 2018 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |
| 4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта (договора) | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, оснащение контейнерами мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Да – 1Нет – 0 | 2019 |  | 2019 |  | 1015,0 |  |  | 1015,0 |
| 2020 |  | 2020 |  |  | 350,0 |  | 350,0 |
| 5. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР,подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта (договора) | Проведение инженерных изысканий с положительным заключением государственных экспертизв целях рекультивации свалок в границах населенных пунктов | Да – 1Нет – 0 | 2019 |  | 2019 |  |  | 35,0 |  | 35,0 |
| 2020 |  | 2020 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 6. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР,подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта (договора), из них | Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков под места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и строительство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов поселений | Да – 1Нет - 0 | 2019 |  | 2019 |  |  | 1900,0 |  | 1900,0 |
|  | Анненское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  | 190,0 |
|  | Варшавское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  | 190,0 |
|  | Великопетровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  | 190,0 |
|  | Еленинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  | 190,0 |
|  | Мичуринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  | 190,0 |
|  | Неплюевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  | 190,0 |
|  | Полтавское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  | 190,0 |
|  | Снежненское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  | 190,0 |
|  | Сухореченское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  | 190,0 |
|  | Южно-Степное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  | 190,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1015,0 | 6109,0 |  | 7124,0 |