РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

27.08.2018 года № 557-р

О внесении изменения

в распоряжение администрации

Карталинского муниципального

района от 26.06.2018 года № 406-р

В целях исполнения письма Министерства экономического развития Челябинской области от 27.07.2018 года № 01-4389,

1. Внести в «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» на территории Карталинского муниципального района, утвержденную распоряжением администрации Карталинского муниципального района от 26.06.2018 года № 406-р «Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» на территории Карталинского муниципального района», изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 26.06.2018 года № 406-р

(в редакции распоряжения администрации

Карталинского муниципального района

от 27.08.2018 года № 557-р)

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели

«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»

на территории Карталинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | | Целевая модель Технологическое присоединение к электрическим сетям | | | | | | |
| №  п/п | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| Раздел 1 (2). Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | | | | | | 70 дней | 60 дней |  |
| 1. (2.3) | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 1.1 (2.3.1.) Совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней | 10 | 25 | Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области  Бобраков А.Е.,  исполняющий обязанности главы  Карталинского муниципального района Ломовцев С.В.,  начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Селезнева Е.С., руководители ТСО  (по согласованию) |
| Обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 1.2. (2.4.3.) Обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, да/нет | Да | Нет | Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области  Тупикин В.А.,  Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области  Кучиц Т.В.,  Министр информационных технологий и связи Челябинской области  Козлов А.С.,  исполняющий обязанности главы  Карталинского муниципального района Ломовцев С.В. |
| 31.12.2017 | 31.12.2018 | 1.2.1. (2.4.3.1.) Получение и внедрение на территории Челябинской области и муниципальных образований Типового тиражируемого программного обеспечения ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, да/нет | Да | Нет | Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А., Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В., Министр информационных технологий и связи Челябинской области Козлов А.С., исполняющий обязанности главы  Карталинского муниципального района Ломовцев С.В. |