РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

01.04.2022 года № 175-р

|  |
| --- |
| О внесении изменений в распоряжение администрации Карталинского муниципального района от 14.07.2021 года № 488-р |

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Уставом Карталинского муниципального района, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,

1. Внести в распоряжение администрации Карталинского муниципального района от 14.07.2021 года № 488-р «Об утверждении дорожной карты по исполнению плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Карталинскому муниципальному району» следующие изменения:

1) дорожную карту по исполнению плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Карталинскому муниципальному району, утвержденную указанным распоряжением читать в новой редакции (прилагается);

2) в пункте 2 слова «Аскерова А.А.» заменить на слова «Ломовцева С.В.».

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы по строительству, жилищно – коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ломовцева С.В.

Глава Карталинского

муниципального района А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 14.07.2021 года № 488-р

(в редакции распоряжения администрации

Карталинского муниципального района

от 01.04.2022 года № 175-р)

Дорожная карта по исполнению плана снижения

объемов и количества объектов незавершенного

строительства по Карталинскому

муниципальному району

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| 1. | Газоснабжение административного здания: Челябинская обл., Карталинский район,  с. Анненское,  ул. Переселенческая, д. 24 | 1.1. Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана, подготовка документации для внесения в ЕГРН | до 20.05.2022 г. | Еловик В.М. – глава Анненского сельского поселения |
| 1.2. Внесение сведений в ЕГРН | до 01.07.2022 г. | Еловик В.М. – глава Анненского сельского поселения |
| 2. | Газоснабжение жилых домов (II очередь) в поселке Еленинка Карталинского района Челябинской области | 2.1. Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана, подготовка документации для постановки на учет в ЕГРН бесхозяйного объекта | до 15.05.2022 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи;  Ильина О.А. – начальник отдела архитектуры Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района; кадастровый инженер |
| 2.2. Внесение сведений в ЕГРН | до 30.05.2022 г. | Костик Т.Н. – исполняющий обязанности главы Еленинского сельского поселения |
| 2.3. Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйный объект | до 30.10.2022 г. | Костик Т.Н. – исполняющий обязанности главы Еленинского сельского поселения |
| 3. | Газоснабжение жилых домов в с. Анненское Карталинского муниципального района Челябинской области (II, III очереди) | Поэтапное строительство | до 2026 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи;  Еловик В.М. – глава Анненского сельского поселения |
| Поэтапное проведение кадастровых работ по подготовке технического плана, подготовка документации для внесения в ЕГРН | По факту завершения этапа строительства | Еловик В.М. – глава Анненского сельского поселения |
| Поэтапное внесение сведений в ЕГРН |
| 4. | Поселок Варшавка. Карталинский муниципальный район Челябинской области. Газопровод высокого давления, ГРПБ, распределительный газопровод низкого давления | 4.1. Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана, подготовка документации для постановки на учет в ЕГРН бесхозяйного объекта | до 01.07.2022 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи;  Ильина О.А. – начальник отдела архитектуры Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района; кадастровый инженер |
| 4.2. Внесение сведений в ЕГРН | до 15.07.2022 г. | Рахмангулов С.Б. – глава Варшавского сельского поселения |
| 4.3. Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйный объект | до 15.12.2022 г. | Рахмангулов С.Б. – глава Варшавского сельского поселения |
| 5. | Разводящие газовые сети в п. Снежный Карталинского района Челябинской области | 5.1. Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана, подготовка документации для постановки на учет в ЕГРН бесхозяйного объекта | до 01.10.2022 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи;  Ильина О.А. – начальник отдела архитектуры Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района; кадастровый инженер |
| 5.2. Внесение сведений в ЕГРН | до 20.10.2022 г. | Сергеев С.С. – глава Снежненского сельского поселения |
| 5.3. Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйный объект | до 20.02.2023 г. | Сергеев С.С. – глава Снежненского сельского поселения |
| 6. | Распределительный газопровод среднего и внутриквартальные газопроводы низкого давления п. Джабык Карталинского муниципального района Челябинской области | 6.1. Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана, подготовка документации для постановки на учет в ЕГРН бесхозяйного объекта | до 01.12.2022 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи;  Ильина О.А. – начальник отдела архитектуры Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района; кадастровый инженер |
| 6.2. Внесение сведений в ЕГРН | до 15.12.2022 г. | Селезнева Е.С. – начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района;  Желудков А.А.- юрисконсульт Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |
| 6.3. Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйный объект | до 15.05.2023 г. | Костик Т.Н. – исполняющий обязанности главы Еленинского сельского поселения |
| 7. | Распределительный газопровод, Челябинская область, Карталинский район, с. Великопетровка | 7.1. Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана, подготовка документации для постановки на учет в ЕГРН бесхозяйного объекта | до 01.09.2022 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи;  Ильина О.А. – начальник отдела архитектуры Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района; кадастровый инженер |
| 7.2. Внесение сведений в ЕГРН | до 15.09.2022 г. | Мосенз Ю.П. – глава Великопетровского сельского поселения |
| 7.3. Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйный объект | до 01.03.2023 г. | Мосенз Ю.П. – глава Великопетровского сельского поселения |
| 8. | п. Некрасово, Карталинский муниципальный район Челябинской области - Распределительный газопровод | 8.1. Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана, подготовка документации для постановки на учет в ЕГРН бесхозяйного объекта | до 01.06.2021 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи;  Ильина О.А. – начальник отдела архитектуры Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района; кадастровый инженер |
| 8.2. Внесение сведений в ЕГРН | до 15.06.2022 г. | Рахмангулов С.Б. – глава Варшавского сельского поселения |
| 8.3. Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйный объект | до 01.11.2022 г. | Рахмангулов С.Б. – глава Варшавского сельского поселения |
| 9. | Блочная газовая котельная п. Джабык, Челябинская область, Карталинский район, п. Джабык,  ул. Вокзальная, д. 2 | 9.1. Завершение проектных работ | до 01.06.2022 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи; |
| 9.2. Направление на гос. экспертизу | до 15.06.2022 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи;  Игуменщев И.П. – начальник отдела строительства Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района |
| 9.3. Определение источников финансирования | до 01.09.2022 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи;  Свертилова Н.Н. – заместитель главы – начальник финансового управления Карталинского муниципального района |
| 9.4. Проведение СМР | до 30.11.2022 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи;  Игуменщев И.П. – начальник отдела строительства Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района |
| 9.5. Регистрация объекта | до 31.12.2022 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи;  Ильина О.А. – начальник отдела архитектуры Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района; кадастровый инженер;  Селезнева Е.С. – начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |
| 10. | Блочная газовая котельная для теплоснабжения МОУ Анненская СОШ, 457375, Челябинская область, Карталинский район,  с. Анненское,  ул. Гагарина, д. 17 | 10.1. Завершение проектных работ | до 01.08.2022 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи;  Крысова Т.С. – начальник Управления образования Карталинского муниципального района |
| 10.2. Направление на гос. экспертизу | до 15.08.2022 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи;  Крысова Т.С. – начальник Управления образования Карталинского муниципального района |
| 10.3. Определение источников финансирования | до 31.12.2022 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи;  Свертилова Н.Н. – заместитель главы - начальник финансового управления Карталинского муниципального района |
| 10.4. Проведение СМР | 2023 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи;  Игуменщев И.П. – начальник отдела строительства Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района |
| 10.5. Регистрация объекта | до 31.12.2023 г. | Ломовцев С.В. – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи; кадастровый инженер;  Селезнева Е.С. – начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |