ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от24.10.2013 года № 1940

Об утверждении порядка

разработки, утверждения и

реализации муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 25 Федерального закона от 07.05.2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Карталинского муниципального района, их формировании и реализации (далее именуется - Порядок) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Карталинского муниципального района от 30.04.2010 года № 698 «О Положении «О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных, муниципальных целевых программ, а также проведения оценки эффективности их реализации».

3. Отчет о ходе реализации муниципальных программ, формирование новых муниципальных программ осуществлять в соответствии с настоящим Порядком.

4. При формировании бюджета Карталинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов отраслевым органам, главным распорядителям бюджетных средств обеспечить формирование, внесение на согласование в установленном настоящим Порядком проектов муниципальных программ Карталинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

5. Разместить постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

2

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района – начальника Финансового управления Ишмухамедову Д.К.

7. Постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.

Глава Карталинского

муниципального района							С.Н. Шулаев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 24.10.2013 года № 1940

Порядок 
принятия решений о разработке муниципальных программ
Карталинского муниципального района, их формировании и реализации

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Карталинского муниципального района , их формировании и реализации (далее именуется - Порядок) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Карталинского муниципального района  (далее именуются - муниципальные программы), их формировании и реализации, а также контроля за их реализацией.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам и механизмам осуществления, ресурсам и результатам) социально-экономического, организационного, правового, финансового и иного характера, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение стратегических приоритетов и целей региональной  политики в сфере социально-экономического развития Карталинского муниципального района;

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам основных мероприятий и/или ведомственных целевых программ (далее - ведомственная программа), выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты реализации  муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы);

2

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы);

цель - формируемый при анализе проблемной ситуации приоритет, достижение которого с учетом имеющихся ресурсов и в заданных временных

рамках ведет к достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития района;

задача - результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы (подпрограммы);

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мер (проектов, действий), характеризуемый значимым вкладом в достижение определенной задачи программы (подпрограммы);

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

ответственный исполнитель муниципальной программы -  органы местного самоуправления, отраслевые органы (с правом юридического лица), обладающие полномочиями, в соответствующей сфере деятельности;

соисполнители муниципальной программы – подведомственные учреждения, ответственные за разработку, реализацию и мониторинг подпрограммы (подпрограмм) и/или отдельных мероприятий, ведомственной программы (программ), входящих в состав муниципальной программы;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы (подпрограммы).

1.3. Муниципальная программа объединяет все финансовые и иные ресурсы, планируемые на достижение определенной стратегической цели социально-экономического развития района.

1.4. Муниципальная программа формируется на основе долгосрочных целей социально-экономического развития, показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических и программных документов, утвержденных администрацией Карталинского муниципального района.

1.5. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия и/или ведомственные программы района, а также прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы.

1.6. Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее         3 лет.

1.7. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Карталинского муниципального района.

3

2. Требования к содержанию и структуре муниципальных

программ

2.1. Муниципальная программа содержит Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, текстовую часть и приложения к текстовой части муниципальной программы по формам согласно приложениям 2 -  8  к настоящему Порядку.

2.2. Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:

раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы;

раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы;

раздел 4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы;

раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

раздел 6. Механизмы реализации муниципальной программы.

  - Раздел 1 должен содержать характеристику текущего состояния и основных проблем в сфере реализации муниципальной программы, в том числе анализ социальных, финансовых, экономических и прочих факторов, влияющих на их решение, факторов рисков реализации муниципальной программы.

2.4. Раздел 2 должен содержать описание приоритетов муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района, целей, задач, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и быть согласованы с целями соответствующей государственной программы Челябинской области.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы и полномочиям  в этой сфере);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации муниципальной программы).

4

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Комплекс задач должен быть необходим и достаточен для достижения соответствующей цели.

Способом реализации задачи является механизм реализации программного мероприятия, представляющий собой долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные инструменты реализации муниципальной программы, в том числе финансовые.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов в обязательном порядке определяются промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

При формулировании целей и задач необходимо обеспечить инструментарий проверки и подтверждения их достижения (решения) в виде системы индикаторов и показателей.

Дублирование целей и задач муниципальной программы, а также индикаторов для оценки их достижения (решения) в других муниципальных программах, целей и задач муниципальной программы и ведомственной программы, включаемой в ее состав, не допускается.

2.5. Раздел 3 должен содержать описание показателей (индикаторов) достижения целей и задач, основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы. Данный раздел дополняется приложением к

муниципальной программе и оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Используемые индикаторы и показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (индикатор и показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование индикаторов и показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);

однозначность (определение индикатора и показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, для  чего следует

5

избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

сопоставимость (обеспечение сопоставимости показателей за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных программ, а также с российскими показателями).

Индикаторы и показатели подпрограмм должны быть увязаны с индикаторами и показателями, характеризующими достижение цели (целей) муниципальной программы. Индикаторы и показатели ведомственных программ должны быть согласованы с показателями муниципальных программ (подпрограмм), в состав  которых они включаются.

Индикаторы и показатели должны иметь количественные значения, отражающие фактическое описание ситуации на момент разработки и утверждения муниципальной программы и запланированные по годам реализации муниципальной программы, измеряемые или рассчитываемые по установленным методикам, и определяться на основе данных официальной ведомственной и/или статистической отчетности.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения.

Не допускается использовать в качестве показателей (индикаторов)

плановые и фактические значения бюджетных расходов и объемов,  вложенных в мероприятие (проект) средств за счет других источников.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы представляют собой характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития района, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы.

Система ожидаемых конечных результатов муниципальной программы включает результаты для региона и населения, вклад муниципальной программы в достижение целей социально-экономического развития района, а также результаты, характеризующие развитие сферы (отрасли).

Непосредственные результаты характеризуют объем реализации основного мероприятия и направлены на достижение конечных результатов муниципальной программы.

2.6. Раздел 4 должен содержать перечень и краткое описание подпрограмм, мероприятий и ведомственных программ, которые необходимо реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей. Данный раздел дополняется приложением к муниципальной программе и оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения муниципальной программы и решения определенной задачи.

6

2.7. Раздел 5 должен содержать обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета, а также прогнозного объема финансирования за счет иных источников (федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников), с расшифровкой  средств районного бюджета (ответственного исполнителя и соисполнителя муниципальной программы), а также подпрограммам и основным мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы (дополняется приложением к муниципальной программе и оформляется по форме согласно  приложению  4 к настоящему Порядку).

2.8. Раздел 6 должен содержать взаимоувязанный комплекс экономических, правовых, организационных мер, обеспечивающих достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Данный раздел включает информацию о распределении ответственности и порядке взаимодействия по реализации муниципальной программы между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы, а также исполнителями программных мероприятий.

В случае, если муниципальная программа направлена на достижение целей и решение задач, относящихся к предмету совместного ведения органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, в рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджету района на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе области. В этом разделе должны быть установлены условия предоставления и методика распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований на софинансирование программ.

3. Основание, этапы разработки, внесения изменений

и согласование муниципальных программ

3.1. Разработка проектов муниципальных программ осуществляется на основании Перечня.

Проект Перечня формируется отделом экономики  администрации Карталинского муниципального района (далее именуется - отдел экономики) на основании предложений     структурных подразделений администрации района (Управлений) и утверждается распоряжением администрации Карталинского муниципального района.

Внесение изменений в Перечень производится на основании решения комиссии по бюджетным проектировкам до 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году, по предложениям отдела экономики, согласованным с Финансовым управлением Карталинского муниципального района и утверждается распоряжением администрации района.

7

3.2. Ответственные исполнители вносят на рассмотрение и согласование в соответствии с настоящим Порядком проекты муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) на следующий год не позднее         1 сентября текущего года.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

3.4. Проекты постановления администрации района об утверждении муниципальной программы (изменений в муниципальные программы) и  муниципальная программа (изменений в муниципальную программу) подлежат обязательному согласованию с отделом экономики , финансовым управлением Карталинского муниципального района, юридическим отделом)

3.5. К проекту муниципальной программы (изменений в муниципальную программу), представляемой на согласование, должны быть приложены:

пояснительная записка;

финансово-экономическое обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, за исключением утвержденных ведомственных программ.

3.6. Согласованный  проект муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в отдел экономики для подготовки проекта постановления администрации Карталинского муниципального района

3.7. Муниципальные программы (изменения в муниципальные программы), планируемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлениями администрации района не позднее одного месяца до дня внесения в  Собрание депутатов Карталинского муниципального района проекта решения о районном бюджете в соответствии с бюджетным законодательством.

3.8. Утвержденная муниципальная  программа подлежит официальному опубликованию.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных

программ

4.1. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района о районном бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым актом администрации района, утвердившим программу.

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде

8

осуществляется в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

4.3. Финансирование ведомственных программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для ведомственных программ.

5. Управление и контроль реализации муниципальных

программ

5.1. Для обеспечения мониторинга муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями отчитывается о ходе ее выполнения.

При наличии в муниципальной программе соисполнителей они представляют свою информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный период ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель по итогам за полугодие и год представляет по электронной почте и на бумажном носителе в отдел отчет о ходе реализации муниципальной программы, который включает:

сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы по форме согласно  приложению  5 к настоящему Порядку;

отчет об использовании финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы за счет всех источников, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Кроме того, в составе годового отчета ответственный исполнитель дополнительно представляет по электронной почте и на бумажном носителе в отдел экономики:

фактические сводные показатели муниципальных заданий согласно  приложению 7 к настоящему Порядку, достигнутые районными муниципальными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы указываются согласно приложению 8  к настоящему Порядку, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты;

пояснительную записку, в которой отражаются:

сведения о соответствии фактических значений основных целевых индикаторов установленным при утверждении муниципальной программы;

информация о динамике целевых показателей и индикаторов в соответствии с полнотой финансирования муниципальной программы: описание положительной (отрицательной) динамики целевых показателей в соответствии с увеличением (уменьшением) финансирования муниципальной

9

программы. В случае не достижения утвержденных в муниципальной программе показателей ответственный исполнитель обязан объяснить причины невыполнения данных показателей;

информация о ходе и полноте выполнения мероприятий и муниципальной программы в целом, о причинах несвоевременного выполнения мероприятий;

оценка влияния фактических результатов реализации муниципальной программы на различные сферы экономики района;

Полугодовой и годовой отчеты подлежат размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

5.2. Информация по итогам полугодия представляется в срок до 25 июля.

Информация по итогам года представляется в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

  - Текущее управление реализацией, реализация, мониторинг и контроль за реализацией ведомственных программ, включенных в

муниципальную программу, осуществляется согласно положению, установленному администрацией района для ведомственных программ.

5.4. Финансовое управление Карталинского муниципального района в срок до 25 июля текущего года и 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики о кассовых расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

5.5. Отдел экономики  обобщает (за полугодие - до 20 августа, ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным) и представляет главе  района информацию о ходе реализации и (в составе годовой информации) оценке эффективности муниципальных программ.

Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте  администрации района в сети Интернет.

5.6. Результаты оценки эффективности муниципальных программ и соответствующие рекомендации отдел экономики представляет в установленном порядке в финансовое управление района и для рассмотрения на заседании комиссии по бюджетным проектировкам.

Снижение эффективности реализации муниципальной программы  является основанием для принятия администрацией района решения о приостановлении или прекращении действия, как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом, внесении в нее изменений, а также о снижении уровня ее финансирования или перераспределении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию между ответственным исполнителем и/или соисполнителями муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальных программ производится в соответствии с порядком и критериями, утверждаемыми постановлением администрации района.

10

6. Полномочия структурных подразделений администрации

района при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта муниципальной программы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в отдел экономики, юридический отдел, финансовое управление;

организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

предоставляет по запросам отдела экономики  и финансового отдела администрации района сведения о реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в отдел экономики.

11

Приложение  1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ
Карталинского муниципального района,

их формировании и реализации

Паспорт

муниципальной программы (подпрограммы)

Карталинского муниципального района

_____________________________________

| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы (подпрограммы) |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Цели программы (подпрограммы) |  |
| Задачи программы (подпрограммы) |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы), их значения по годам |  |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) |  |
| Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) <**> |  |

--------------------------------

<**> Указываются общие объемы финансирования программы (подпрограммы) по годам реализации и в разрезе источников.

12

Приложение  2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ
Карталинского муниципального района,

их формировании и реализации

Перечень

показателей (индикаторов) муниципальной программы

и их значений

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Еди- ница изме- рения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год (отчет- ный) | теку- щий год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | последний год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |
| ... |  |  |

13                                                            Приложение  3

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ
Карталинского муниципального района,

их формировании и реализации

Перечень

мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | еди- ница изме- рения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федера- льный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд- жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | 1 год | 1 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 год | 2 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 год | 3 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | n год | n год |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы ... |
|  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |

14

Приложение  4

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ
Карталинского муниципального района,

их формировании и реализации

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы  района за

счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам, всего | федера- льный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд- жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |  | всего | 1 год |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 год |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 год |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | n год |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Знаменского района |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  | ... |  |  |  |  |  |

15

Приложение  5

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ
Карталинского муниципального района,

их формировании и реализации

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

за период январь - _______ 20 ___ г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 2.1 |  |  |  |  |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |
|  | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

16                                                 Приложение  6

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ
Карталинского муниципального района,

их формировании и реализации

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы  за период январь _______ 20 ___ г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 20 __ год | Предусмотрено бюджетом на 20 __ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: | Всего | в том числе по источникам: |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: _______________________ Ф.И.О., Тел.: ______

17

Приложение 7

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ
Карталинского муниципального района,

их формировании и реализации

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

за 20 ___ г.

Заполняется в случае оказания муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам районными муниципальными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | наимено- вание, ед. изм. | план | факт | предусмотрено бюджетом на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 |
| Основное мероприятие 1.1 |
| Наименование услуги (работы) |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |
| Наименование услуги (работы) |  |  |  |  |  |
| … |

18

Приложение 8

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ
Карталинского муниципального района,

их формировании и реализации

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

Карталинского района, подпрограмм муниципальной программы за 20 ___ г.

┌────┬────────────────────┬─────────┬────────────────────────┬────────────┐

│№ пп│     Показатель     │ Единица │  Значения показателей  │Обоснование │

│    │    (индикатор)     │измерения│     (индикаторов)      │ отклонений │

│    │   (наименование)   │         │    муниципальной       │  значений  │

│    │                    │         │  программы района,     │ показателя │

│    │                    │         │    подпрограммы        │(индикатора)│

│    │                    │         │    муниципальной       │  на конец  │

│    │                    │         │       программы        │ отчетного  │

│    │                    │         ├──────────────┬─────────┤ года (при  │

│    │                    │         │     год,     │отчетный │  наличии)  │

│    │                    │         │предшествующий│   год   │            │

│    │                    │         │отчетному <*> ├────┬────┤            │

│    │                    │         │              │план│факт│            │

├────┼────────────────────┼─────────┼──────────────┼────┼────┼────────────┤

│ 1  │         2          │    3    │      4       │ 5  │ 6  │     7      │

├────┴────────────────────┴─────────┴──────────────┴────┴────┴────────────┤

│              Муниципальная программа                 │

├────┬────────────────────┬─────────┬──────────────┬────┬────┬────────────┤

│  1.│Показатель          │         │              │    │    │            │

│    │(индикатор)         │         │              │    │    │            │

├────┼────────────────────┼─────────┼──────────────┼────┼────┼────────────┤

│... │...                 │         │              │    │    │            │

├────┴────────────────────┴─────────┴──────────────┴────┴────┴────────────┤

│                             Подпрограмма 1                              │

├────┬────────────────────┬─────────┬──────────────┬────┬────┬────────────┤

│    │Показатель          │         │              │    │    │            │

│    │(индикатор)         │         │              │    │    │            │

├────┼────────────────────┼─────────┼──────────────┼────┼────┼────────────┤

│... │...                 │         │              │    │    │            │

└────┴────────────────────┴─────────┴──────────────┴────┴────┴────────────┘

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному