ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 04.10.2011 года № 1773

О внесении изменений и дополнений

в подпрограмму «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры»

муниципальной целевой

Программы «Доступное и комфортное

жилье-гражданам России» в Карталинском

муниципальном районе на 2011-2015 годы.

В целях комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной целевой Программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Карталинском муниципальном районе на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 19.07.2011 года № 1269 следующие изменения и дополнения:

1) абзац седьмой паспорта изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | объем финансирования подпрограммы в 2011 - 2015 годах – 84,08 млн. рублей, в том числе за счет средств: |
| --- | --- | --- |
|  |  | областного бюджета – 46,22 <*>млн. рублей; |
|  |  | местного бюджета и внебюджетных источников – 37,86 <**>млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2011 году – 9,40 млн. рублей, в том числе за счет средств: |
|  |  | областного бюджета – 8,88 <*> млн. рублей; |
|  |  | местного бюджета и внебюджетных источников – 0,52<**> млн. рублей. 2 |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2012 году – 18,62 млн. рублей, в том числе за счет средств: |
|  |  | областного бюджета – 9,31<*> млн. рублей; |
|  |  | местного бюджета и внебюджетных источников – 9,31<**> млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2013 году – 18,48 млн. рублей, в том числе за счет средств: |
|  |  | областного бюджета – 9,24<*> млн. рублей; |
|  |  | местного бюджета и внебюджетных источников – 9,24<**> млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2014 году – 15,02 млн. рублей, в том числе за счет средств: |
|  |  | областного бюджета - 7,51 <*>млн. рублей; |
|  |  | местного бюджета и внебюджетных источников - 7,51 <**>млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 22,56 млн. рублей, в том числе за счет средств: |
|  |  | областного бюджета - 11,28 <*>млн. рублей; |
|  |  | местного бюджета и внебюджетных источников - 11,28 <**>млн. рублей» |

### 2) в главе IV:

### Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Расчет потребности в объемах работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры представлен в таблице 1.

#### Таблица 1

| N п/п | Система жизнеобеспечения | Ед. изм. | Всего | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Сети электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | км | 19,3 | 0,4 | 3,5 | 3,0 | 7,1 | 5,3 |
| 2. | Отопительные котельные | Гкал/час | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Сети газоснабжения | км | 35,8 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 6,2 | 8,0» |

### 3) в главе V:

### Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Общий объем финансирования подпрограммы на 2011 - 2015 годы составляет 84,08 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 46,22 млн. рублей, местного бюджета и внебюджетных источников – 37,86 млн. рублей».

3

4) в приложении 1 к подпрограмме:

Пункт 1 «Финансирование подпрограммы в целом» читать в новой редакции:

| № п/п | Наиме- нование меропри ятия | Источник финансирования | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей | Испол- нитель меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на период реализации подпрограммы | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| «1 | Финаси рование подпро- граммы в целом | всего из них: | 84,08 | 9,40 | 18,62 | 18,48 | 15,02 | 22,56 |  |
|  |  | областной бюджет <*> | 46,22 | 8,88 | 9,31 | 9,24 | 7,51 | 11,28 |  |
|  |  | местный бюджет <**> и внебюджетные источники | 37,86 | 0,52 | 9,31 | 9,24 | 7,51 | 11,28» |  |

Пункт 8 «Финансово-экономические мероприятия» читать в новой редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси рования | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей | Испол- нитель меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на период реализации подпро граммы | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| «8 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство приоритетных объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: | всего, из них: | 84,08 | 9,40 | 18,62 | 18,48 | 15,02 | 22,56 |  |
|  |  | областной бюджет <*> | 46,22 | 8,88 | 9,31 | 9,24 | 7,51 | 11,28 |  |
|  |  | местный бюджет <**> и внебюджет ные источники | 37,86 | 0,52 | 9,31 | 9,24 | 7,51 | 11,28 |  |
|  | строительство газопроводов и газовых сетей | всего, из них: | 52,24 | 0,00 | 15,68 | 15,68 | 8,82 | 12,06 |  |
|  |  | областной бюджет <*> | 26,12 | 0,0 | 7,84 | 7,84 | 4,41 | 6,03 |  |
|  |  | местный бюджет <**> и внебюд- жетные источники | 26,12 | 0,0 | 7,84 | 7,84 | 4,41 | 6,03 |  |

4

|  | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, и систем теплоснабжения | всего, из них: | 31,84 | 9,40 | 2,94 | 2,80 | 6,20 | 10,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет <*> | 20,10 | 8,88 | 1,47 | 1,40 | 3,10 | 5,25 |  |
|  |  | местный бюджет <**> и внебюджетные источники | 11,74 | 0,52 | 1,47 | 1,40 | 3,10 | 5,25» |  |

5) приложение 2 к подпрограмме дополнить следующими разделами:

«Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты»:

| № п/п | Наименование объектов | Протяжен- ность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Карталы, Замена теплотрассы от ТК-1 до ул. З. Космодемьянской, 3 (Ду=2х400 мм, L=400 м | 0,4 | 7 382,6 | 0,0 | 7 182,6 | 200,0 |
|  | Итого | 0,4 | 7 382,6 | 0,0 | 7 182,6 | 200,0 |

«Модернизация котельных»:

| № п/п | Наименование объектов | Протяжен-ность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | Капитальный ремонт котельной в селе Новониколаевка Мичуринского сельского поселения Карталинского района |  | 2 000,0 | 0,0 | 1 700,0 | 300,0 |
|  | Итого |  | 2 000,0 | 0,0 | 1 700,0 | 300,0 |

Строку «Всего» читать в следующей редакции»:

| № п/п | Наименование объектов | Протяженность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
|  | Всего |  | 9 401,3 | 0,0 | 8 882,6 | 518,7» |

- в приложении 5 к подпрограмме:

исключить раздел «Модернизация котельных»:

| № п/п | Наименование объектов | Протяжен-ность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | Модернизация системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котельной в с. Новониколаевка Мичуринского сельского поселения |  | 2300,0 | 0,0 | 1 150,0 | 1 150,0 |
|  | Итого |  | 2 300,0 | 0,0 | 1 150,0 | 1 150,0 |

5

Строку «Всего» читать в следующей редакции»:

| № п/п | Наименование объектов | Протяженность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
|  | «Всего |  | 15 033,8 | 0,0 | 7 516,9 | 7 516,9» |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карталинская новь» и разместить на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию выполнения указанной подпрограммы возложить на начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района      Вергилес В.Г.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Карталинского муниципального района Свертилову Н.Н.

Глава Карталинского

муниципального района                                          			  А.Г.Вдовин