ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30.12.2021 года № 1349

О внесении изменений в постановление администрации Карталинского муниципального района от 31.12.2019 года № 1420

В целях повышения комфортности и безопасности проживания населения Карталинского муниципального района за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Карталинского муниципального района,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Внести в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе, утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 31.12.2019 года № 1420                           «Об утверждении подпрограммы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе» (с изменениями от 06.02.2020 года № 87,                              от 16.04.2020 года № 315, от 19.05.2020 года № 391, от 30.12.2020 года                       № 1334, от 18.02.2021 года №149, от 26.02.2021 года № 206,                                           от 05.03.2021 года № 252, от 02.07.2021 года № 675), (далее именуется – подпрограмма) следующие изменения:

## 1) в паспорте и по тексту указанной подпрограммы слова                            «2020-2023 годы» в соответствующих падежах заменить словами                         «2020-2024 годы» в соответствующих падежах;

2) в паспорте указанной подпрограммы:

в части десятой паспорта в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:

в 2020 – 2024 годах:

цифры «168,698519» заменить цифрами «236,291008»;

цифры «128,1016» заменить цифрами «157,81283»;

цифры «40,596909» заменить цифрами «78,478178»;

в 2021 году:

цифры «19,847503» заменить цифрами «41,82543»;

цифры «15,000» заменить цифрами «9,134430»;

цифры «4,847503» заменить цифрами «32,6910»;

в 2022 году:

цифры «48,9185» заменить цифрами «44,60570»;

цифры «43,2558» заменить цифрами «41,52920»;

цифры «5,6627» заменить цифрами «3,07650»;

в 2023 году:

цифры «46,4185» заменить цифрами «42,29350»;

цифры «43,2558» заменить цифрами «40,27960»;

цифры «3,1627» заменить цифрами «2,01390»;

дополнить словами:

«Объем финансирования в 2024 году – 54,05230 млн. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 40,27960 ** млн. рублей;

местного бюджета – 13,77270 ***млн. рублей;»;

в части одиннадцатой паспорта в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:

цифры «4,01» заменить цифрами «14,29»;

цифры «31,82» заменить цифрами «42,42»;

цифры «253» заменить цифрами «357»;

3) в пункте 11 главы II:

цифры «2024» заменить цифрами «2025»;

4) в пункте 16 главы V:

цифры «168,698519» заменить цифрами «236,291008»;

цифры «128,1016» заменить цифрами «157,81283»;

цифры «40,596909» заменить цифрами «78,478178»;

5) в пункте 22 главы VI:

цифры «5-8» заменить цифрами «5-9»;

6) в пункте 23 главы VII:

цифры «4,01» заменить цифрами «14,29»;

цифры «31,82» заменить цифрами «42,42»;

цифры «253» заменить цифрами «357»;

7) в пункте 24 главы VIII:

цифры «168,698519» заменить цифрами «236,291008»;

8)  приложение 1 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы «Обеспечение

доступным и комфортным жильем граждан

Российской Федерации» в Карталинском

муниципальном районе

Целевые показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Всего | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Увеличение объемов строительства, модернизации и капитального ремонта инженерных сетей | километров | 14,29 | 4,01 | 1,78 | 1,0 | 0 | 7,5 |
| 2. | Строительство новых теплоисточников с использованием средств инвесторов | штук | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3. | Увеличение объемов строительства газораспределительных сетей | километров | 42,42 | 9,92 | 6,3 | 15,6 | 5,3 | 5,3 |
| 4. | Увеличение количества домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу | штук | 357 | 103 | 104 | 50 | 50 | 50» |

9) в приложении 2 к указанной подпрограмме:

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансиро вания | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на период реализации подпрограммы | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| пункт 1 читать в новой редакции: |
| «1. | Финансирование подпрограммы в целом | всего, из них: | 236,291008 | 53,514016 | 41,825492 | 44,60570 | 42,29350 | 54,05230 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района» |
|  |  | областной бюджет | 157,81283 | 26,590 | 9,134430 | 41,52920 | 40,27960 | 40,27960 |  |
|  |  | местный бюджет | 78,478178 | 26,924016 | 32,691062 | 3,07650 | 2,01390 | 13,77270 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| пункты 6, 7 главы II читать в новой редакции: |
| «6. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | всего, из них: | 124,061351 | 34,393644 | 28,071907 | 1,0000 | 24,4185 | 36,1773 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |
|  |  | областной бюджет | 56,5116 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 23,25580 | 23,25580 |  |
|  |  | местный бюджет | 67,549751 | 24,393644 | 28,071907 | 1,0000 | 1,16270 | 12,92150 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Строительство газопроводов и газовых сетей | всего, из них: | 112,229657 | 19,120372 | 13,753585 | 43,60570 | 17,87500 | 17,875000 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района» |
|  |  | областной бюджет | 101,30123 | 16,5900 | 9,13443 | 41,52920 | 17,02380 | 17,02380 |  |
|  |  | местный бюджет | 10,928427 | 2,530372 | 4,619155 | 2,07650 | 0,85120 | 0,85120 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

10) приложение 6 к указанной подпрограмме изложить в новой редакции:

|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе |
| --- | --- |

Перечень объектов  коммунальной инфраструктуры на 2021 год

| № п/п | Наименование объектов | Протяженность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения |
| 1. | Капитальный ремонт здания биофильтров № 1 и № 2 на очистных сооружениях г. Карталы |  | 395,377 | 0,00 | 0,00 | 395,377 |
| 2. | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Карталы (участки напорного водопровода. Карталы-1) | 0,914 | 613,288 | 0,00 | 0,00 | 613,288 |
| 3. | Ремонт муниципальных сетей водоснабжения по ул. Славы, 13–14 г. Карталы |  | 91,951 | 0,00 | 0,00 | 91,951 |
| 4. | Ремонт муниципальных сетей водоснабжения по пер. Школьный с. Анненское Карталинского муниципального района | 0,255 | 134,842 | 0,00 | 0,00 | 134,842 |
| 5. | Ремонт сетей водопровода п. Родники Анненского сельского поселения | 0,01 | 74,600 | 0,00 | 0,00 | 74,600 |
| 6. | Замена погружного насоса и управления его работой насосной станции (безбашенки) на скважине п. Родники Анненского сельского поселения |  | 33,916 | 0,00 | 0,00 | 33,916 |
| 7. | Ремонт скважины с заменой насоса п. Родники Анненского сельского поселения |  | 235,912 | 0,00 | 0,00 | 235,912 |
| 8. | Ремонт участка водопроводной сети по ул. Первомайская с. Великопетровка Карталинского муниципального района Челябинской области | 0,100 | 220,270 | 0,00 | 0,00 | 220,270 |
| 9. | Устройство надскважинного павильона с. Неплюевка |  | 150,566 | 0,00 | 0,00 | 150,566 |
| 10. | Ремонт водопроводной сети в п. Новокаолиновый по ул. Заводская, ул. Южная Еленинского сельского поселения | 0,497 | 2 722,386 | 0,00 | 0,00 | 2 722,386 |
| 11. | Ремонт скважины в п. Джабык Еленинского сельского поселения |  | 599,994 | 0,00 | 0,00 | 599,994 |
| 12. | Отключение водонапорной башни в п. Джабык Еленинского сельского поселения |  | 350,006 | 0,00 | 0,00 | 350,006 |
| 13. | Восстановление и автоматизация скважины в с. Еленинка |  | 599,785 | 0,00 | 0,00 | 599,785 |
| 14. | Реконструкция скважины с заменой насоса в д. Михайловка и устройство колодца на водопроводе в с. Еленинка |  | 473,203 | 0,00 | 0,00 | 473,203 |
| 15. | Ремонт участка напорного водопровода г. Карталы устройство колодцев |  | 166,560 | 0,00 | 0,00 | 166,560 |
|  | Итого | 1,776 | 6 862,656 | 0,00 | 0,00 | 6 862,656 |
| II. Строительство газопроводов и газовых сетей |
| 1. | Село Анненское. Карталинский муниципальный район Челябинской области. ГРПБ. Распределительный газопровод низкого давления. II очередь | 6,3 | 10 634,430 | 0,00 | 9 134,430 | 1 500,00 |
| 2. | Село Анненское. Карталинский муниципальный район Челябинской области. Газоснабжение жилых домов II, III очереди |  | 8,897 | 0,00 | 0,00 | 8,897 |
| 3. | Газоснабжение жилых домов п. Новокаолиновый Еленинского сельского поселения (инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания) |  | 489,200 | 0,00 | 0,00 | 489,200 |
| 4. | Распределительный газопровод среднего и внутриквартальные газопроводы низкого давления п. Джабык |  | 701,758 | 0,00 | 0,00 | 701,758 |
| 5. | Распределительный газопровод среднего и внутриквартальные газопроводы низкого давления п. Запасное |  | 555,443 | 0,00 | 0,00 | 555,443 |
| 6. | Распределительный газопровод с. Великопетровка Карталинского муниципального района Челябинской области |  | 318,780 | 0,00 | 0,00 | 318,780 |
| 7. | Поселок Некрасово. Карталинский муниципальный район Челябинской области. Газопровод высокого давления, ГРПБ, распределительный газопровод низкого давления |  | 167,885 | 0,00 | 0,00 | 167,885 |
| 8. | Поселок Варшавка. Карталинский муниципальный район Челябинской области. Газопровод высокого давления, ГРПБ, распределительный газопровод низкого давления |  | 185,415 | 0,00 | 0,00 | 185,415 |
| 9. | Газоснабжение жилых домов (II очередь) в с. Еленинка Карталинского района Челябинской области |  | 205,390 | 0,00 | 0,00 | 205,390 |
| 10. | Разводящие газовые сети в поселке Снежный Карталинского муниципального района Челябинской области |  | 140,742 | 0,00 | 0,00 | 140,742 |
| 11. | Газоснабжение жилых домов в селе Новониколаевка Карталинского района Челябинской области |  | 211,009 | 0,00 | 0,00 | 211,009 |
| 12. | Челябинская область, Карталинский муниципальный район. Распределительный газопровод по улицам Полевая, Мира, Северная, Гоголя, п. Новокаолиновый для газоснабжения 54 жилых домов. |  | 15,936 | 0,00 | 0,00 | 15,936 |
| 13. | Подводящий и разводящий газопровод к поселку Елизаветопольское. Вынос точек пересечения проектируемого газопровода с действующими инженерными сетями ПК13-ПК14, ПК38-ПК40 |  | 53,700 | 0,00 | 0,00 | 53,700 |
| 14. | Газоснабжение жилых домов в левобережной части с. Неплюевка Карталинского района. Согласование проектной документации |  | 17,000 | 0,00 | 0,00 | 17,000 |
| 15. | Капитальный ремонт станции катодной защиты № 40 подводящего газопровода к п. Мичуринский |  | 24,000 | 0,00 | 0,00 | 24,000 |
| 16. | Капитальный ремонт станции катодной защиты № 44 разводящего газопровода п. Центральный Полтавского сельского поселения к п. Мичуринский |  | 24,000 | 0,00 | 0,00 | 24,000 |
|  | Итого | 6,3 | 13 753,585 | 0,00 | 9 134,430 | 4 619,155 |
| III. Модернизация систем теплоснабжения |
| 1. | Ремонт теплотрассы по ул. Шлакоблочная, 7 г. Карталы |  | 82,316 | 0,00 | 0,00 | 82,316 |
| 2. | Ремонт системы теплоснабжения МКД по ул. Орджоникидзе, 8 г. Карталы |  | 69,207 | 0,00 | 0,00 | 69,207 |
| 3. | Ремонт системы теплоснабжения МКД по ул. Акмолинская, 64 А г. Карталы |  | 124,029 | 0,00 | 0,00 | 124,029 |
| 4. | Ремонт системы теплоснабжения МКД по ул. Шлакоблочная, 7 г. Карталы |  | 280,000 | 0,00 | 0,00 | 280,000 |
| 5. | Разработка схемы теплоснабжения п. Варшавка |  | 85,000 | 0,00 | 0,00 | 85,000 |
| 6. | Ремонт по МКД, расположенного по адресу: г. Карталы, ул. 2-Стройучасток, 1 |  | 2 531,870 | 0,00 | 0,00 | 2 531,870 |
| 7. | Ремонт наружных тепловых сетей п. Новокаолиновый Еленинского сельского поселения |  | 303,837 | 0,00 | 0,00 | 303,837 |
| 8. | Ремонт системы теплоснабжения администрации Еленинского сельского поселения |  | 196,252 | 0,00 | 0,00 | 196,252 |
| 9. | Финансовое обеспечение (возмещение затрат) организаций коммунального комплекса по приобретению топливно-энергетических ресурсов, связанных с выполнением работ, оказанием услуг |  | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 14 160,00 |
|  | Итого |  | 17 832,511 | 0,00 | 0,00 | 17 832,511 |
| IV. Модернизация систем электроснабжения |
| 1. | Восстановление воздушной ЛЭП 04 кВ от ТП 34 фидер аул и ТП 32 фидер коттедж в г. Карталы |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  | Итого |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| V. Модернизация котельных |
| 1. | Приобретение теплообменника HEAT и вентилятора для котла LUNA котельной с. Новониколаевка |  | 307,353 | 0,00 | 0,00 | 307,353 |
| 2. | Приобретение котла КОВ-80СТ котельной п. Мичуринский |  | 32,647 | 0,00 | 0,00 | 32,647 |
| 3. | Ремонт водогрейного котла НР-18 №2 котельной с. Еленинка |  | 575,927 | 0,00 | 0,00 | 575,927 |
| 4. | Ремонт водогрейного котла НР-18 №3 котельной с. Еленинка |  | 575,927 | 0,00 | 0,00 | 575,927 |
| 5. | Ремонт водогрейного котла КВ-ГМ-1,16-115Н №5 котельной с. Еленинка |  | 490,963 | 0,00 | 0,00 | 490,963 |
| 6. | Ремонт водогрейного котла КВ-ГМ-1,16-115Н № 6 котельной с. Еленинка |  | 511,005 | 0,00 | 0,00 | 511,005 |
| 7. | Ремонт водогрейного котла КВ-ГМ-1,16-115Н № 6 котельной, ремонт котельно-вспомогательного оборудования, утепление дымоходов к дымовой трубе котельной с. Еленинка |  | 582,918 | 0,00 | 0,00 | 582,918 |
|  | Итого |  | 3 076,740 | 0,00 | 0,00 | 3 076,740 |
|  | Всего |  | 41 825,492 | 0,00 | 9 134,430 | 32691,062» |

11) приложение 7 к указанной подпрограмме изложить в новой редакции:

|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе |
| --- | --- |

Перечень объектов  коммунальной инфраструктуры на 2022 год

| № п/п | Наименование объектов | Протяженность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения |
| 1. | Ремонт муниципальных сетей водоснабжения на территории Карталинского муниципального района | 1,0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
|  | Всего | 1,0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| II. Строительство газопроводов и газовых сетей |
| 1. | Село Анненское. Карталинский муниципальный район Челябинской области. ГРПБ. Распределительный газопровод низкого давления. II очередь | 15,6 | 43 605,70 | 0,00 | 41 529,20 | 2 076,50 |
|  | Итого | 15,6 | 43 605,70 | 0,00 | 41 529,20 | 2 076,50 |
| III. Модернизация котельных |
| 1. | Модернизация системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котельной в п. Новокаолиновый Еленинского сельского поселения | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  | Итого | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  | Всего |  | 44 605,70 | 0,00 | 41 529,20 | 3 076,50» |

12) приложение 8 к указанной подпрограмме изложить в новой редакции:

|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе |
| --- | --- |

Перечень объектов  коммунальной инфраструктуры на 2023 год

| № п/п | Наименование объектов | Протяженность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Строительство газопроводов и газовых сетей |
| 1. | Подводящий и разводящий газопровод к поселку Елизаветопольское | 5,3 | 17 875,00 | 0,00 | 17 023,80 | 851,20 |
|  | Итого | 5,3 | 17 875,00 | 0,00 | 17 023,80 | 851,20 |
| II. Модернизация котельных |
| 1. | Модернизация системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котельной в п. Новокаолиновый Еленинского сельского поселения | 1 | 8 780,30 | 0,00 | 8 362,20 | 418,10 |
| 2. | Установка блочной газовой котельной п. Снежный Карталинского района Челябинской области | 1 | 6 141,20 | 0,00 | 5 848,80 | 292,40 |
| 3. | Челябинская область, Карталинский район, с. Анненское. Блочная котельная | 1 | 9 497,00 | 0,00 | 9 044,80 | 452,20 |
|  | Итого |  | 24 418,50 | 0,00 | 23 255,80 | 1 162,70 |
|  | Всего |  | 42 293,50 | 0,00 | 40 279,60 | 2 013,90» |

13) дополнить приложением 9 указанную подпрограмму:

|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе |
| --- | --- |

Перечень объектов  коммунальной инфраструктуры на 2024 год

| № п/п | Наименование объектов | Протяжен ность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения |
| 1. | Ремонт муниципальных сетей водоснабжения на территории Карталинского муниципального района | 7,5 | 11 758,80 | 0,00 | 0,00 | 11 758,80 |
|  | Итого | 7,5 | 11 758,80 | 0,00 | 0,00 | 11 758,80 |
| II. Строительство газопроводов и газовых сетей |
| 1. | Подводящий и разводящий газопровод к поселку Елизаветопольское | 5,3 | 17 875,00 | 0,00 | 17 023,80 | 851,20 |
|  | Итого | 5,3 | 17 875,00 | 0,00 | 17 023,80 | 851,20 |
| III. Модернизация котельных |
| 1. | Капитальный ремонт котельной Карталы районная |  | 6 883,40 | 0,00 | 6 555,60 | 327,80 |
| 2. | Модернизация системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котельной в п. Джабык Еленинского сельского поселения | 1 | 9 687,20 | 0,00 | 9 225,90 | 461,30 |
| 3. | Модернизация системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котельной в п. Новокаолиновый Еленинского сельского поселения |  | 7 847,90 | 0,00 | 7 474,30 | 373,60 |
|  | Итого |  | 24 418,50 | 0,00 | 23 255,80 | 1 162,70 |
|  | Всего |  | 54 052,30 | 0,00 | 40 279,60 | 13 772,70» |

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль и организацию выполнения настоящего постановления  возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Аскерова А.А.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 01 января 2022 года.

Глава Карталинского

муниципального района                                                                       А.Г. Вдовин