РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

05.03.2020 года № 119-р

О мерах по обеспечению

пропуска паводковых вод

на территории Карталинского

муниципального района

в 2020 году

В целях осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, пополнения водных ресурсов, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории Карталинского муниципального района в период весеннего половодья и паводков,

1. Создать и утвердить комиссию по подготовке и проведению мероприятий по обеспечению пропуска весеннего половодья на территории Карталинского муниципального района в 2020 году (далее именуется – Комиссия) в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Синтяева Г.Г. | – временно исполняющий полномочия главы Карталинского муниципального района, председатель Комиссии |
| Ломовцев С.В. | – заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, заместитель председателя Комиссии |
| Чуканов А.А. | – начальник отдела строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района, секретарь Комиссии |
| Члены Комиссии: | |
| Анохина С.В. | – директор муниципального унитарного предприятия «Спецстрой» |
| Дзюба Д.С. | – начальник Карталинского ЦКТО Магнитогорского РУС открытого акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию) |
| Илюкевич А.В. | – директор филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» в Локомотивном городском округе (по согласованию) |
| Макаров С.Ф. | – начальник Карталинских районных электрических сетей, филиала Открытого акционерного общества энергетики и электрофикации «Челябэнерго»(по согласованию) |
| Марковский С.В. | – глава Карталинского городского поселения (по согласованию) |
| Олейников А.В. | – начальник Карталинского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» (по согласованию) |
| Попов В.А. | – начальник по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Карталинского муниципального района |
| Постолов П.А. | – начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Карталинского муниципального района |
| Романенко О.А. | – директор общества с ограниченной ответственностью «Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог» (по согласованию) |
| Романов Ю.М. | – начальник филиала акционерного общества «Челябоблкомунэнерго» (по согласованию) |
| Тресков С.В. | – начальник государственного учреждения «9 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Челябинской области» (по согласованию) |
| Черепенькин К.С. | – начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Карталинский»Челябинской области (по согласованию). |

2. Начальнику Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Ломовцеву С.В.:

1) организовать и провести работы по вывозу снега, очистке дорог и остановочных пунктов от наледи, расчистке систем ливневой канализации на территории Карталинского муниципального района;

2) создать аварийный запас горюче-смазочных материалов, строительных и иных материалов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с прохождением паводковых вод, заключив соответствующие договоры на поставку продукции;

3) выполнить утвержденные настоящим распоряжением мероприятия по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья на территории Карталинского муниципального района в 2020 году;

4) в срок до 10 марта 2020 года организовать проверку технического состояния техники, запланированной для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводковых вод 2020 года на территории Карталинского муниципального района;

5) обеспечить непрерывный обмен информацией с единой дежурно-диспетчерской службой Карталинского муниципального района при возникновении происшествий и аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Карталинского муниципального района.

3. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий и организаций Карталинского муниципального района в срок до 10 марта 2020 года:

1) своими распоряжениями (приказами) создать противопаводковые комиссии и организовать их работу, разработать графики дежурства ответственных лиц на период пропуска весеннего паводка и планы мероприятий на весенний период 2020 года, в которых предусмотреть:

проведение инженерно-технических работ, обеспечивающих надёжность эксплуатации всех систем жизнеобеспечения (газопроводов, водопроводов, линий электропередач, связи, теплотрасс, водоотведения), защиту жилого фонда и социально-значимых объектов от паводковых вод;

силы и средства, привлекаемые для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2020 года, выделение необходимой инженерной техники (экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, скреперы, погрузчики, самосвалы) и других материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения намеченных работ;

мероприятия по обеспечению сохранности материальных ценностей и имущества граждан;

создание аварийных запасов горюче-смазочных материалов, инструмента, спасательных средств и других материальных ресурсов;

меры, исключающие слив в водоёмы загрязнённых веществ и отходов производства;

готовность аварийно-восстановительных и спасательных формирований для работы в местах возможного подтопления;

меры по защите автомобильных и железных дорог, мостов, пешеходных переходов и других сооружений в местах возможных подтоплений и разрушений;

организацию оповещения населения и сотрудников о необходимости страхования собственности;

2) организовать контроль исполнения запланированных мероприятий. Информацию о запланированных и проведенных мероприятиях в срок до 10 марта 2020 года представить в администрацию Карталинского муниципального района.

4. Правообладателям гидротехнических сооружений, расположенных на территории Карталинского муниципального района, организовать проведение противопаводковых мероприятий на имеющихся гидротехнических сооружениях, назначить должностных лиц ответственных за подготовку гидросооружений к пропуску паводковых вод, в период паводка организовать круглосуточное дежурство на гидротехнических сооружениях. Информацию о планируемых мероприятиях направить в администрацию Карталинского муниципального района в срок до 10 марта 2020 года.

5. Рекомендовать главам поселений, директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Карталинского многоотраслевого техникума Ермухаметову С.А., начальнику Управления образования Карталинского муниципального района Крысовой Т.С. организовать подготовку пунктов временного размещения населения к приему эвакуируемого населения из возможных зон подтопления, в соответствии с заключенными договорами.

6. Директору муниципального унитарного предприятия Карталинского муниципального района «Автовокзал» Бирулину А.В. спланировать выделение автотранспорта на случай эвакуации населения в рабочие и выходные (праздничные) дни.

7. Главному врачу Муниципального учреждения здравоохранения «Карталинская городская больница» Губчик О.В. спланировать мероприятия медицинского обеспечения эвакуированного населения в местах временного размещения населения.

8. Директору муниципального унитарного предприятия«Карталы-торг» Бочкареву В.Н. спланировать мероприятия по организации питания эвакуированного населения в пунктах временного размещения.

9. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Карталинский» Челябинской области Черпенькину К.С. обеспечить общественный порядок в ходе проведения противопаводковых мероприятий.

10. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью «Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог» Романенко О.А. и директору муниципального унитарного предприятия «Спецстрой» Анохиной С.В.:

1) на период весеннего паводка сформировать дорожные аварийно-восстановительные группы с круглосуточным дежурством;

2) спланировать ежедневные осмотры состояния автомобильных дорог, особенно участков, наиболее подверженных разрушению вследствие сложившегося рельефа местности;

3) в случае необходимости организовать своевременное восстановление разрушенных автомобильных дорог;

4) информацию о запланированных и выполненных мероприятиях направить в администрацию Карталинского муниципального района в срок до 10 марта 2020 года.

11. Начальнику Карталинского ЦКТО Магнитогорского РУС открытого акционерного общества «Ростелеком» Дзюбе Д.С. рекомендовать обеспечить работоспособность линий связи и готовность РАСЦО для оповещения населения.

12. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Карталинского муниципального района Попову В.А. до 25.03.2020 года провести проверку муниципальной системы оповещения, в том числе комплексную систему экстренного оповещения населения Карталинского муниципального района и обеспечить её готовность к применению.

13. Главам сельских поселений в срок до 15 марта 2020 года представить временно исполняющему полномочия главы Карталинского муниципального района Синтяевой Г.Г. заявки на выделение денежных средств и смету расходов на организацию и проведение противопаводковых мероприятий, в том числе на приобретение дезинфицирующих средств.

14. Заседания Комиссии проводить во 2 и 4 четверг месяца и по мере необходимости.

15. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья на территории Карталинского муниципального района на 2020 год (далее именуется – План).

16. Отделу строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района (Чуканов А.А.) довести План до всех организаций (предприятий) Карталинского муниципального района, глав поселений.

17. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

18. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий

полномочия главы Карталинского

муниципального района Г.Г. Синтяева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 05.03.2020 года № 119-р

План мероприятий по обеспечению безопасности пропуска весеннего половодья

на территории Карталинского муниципального района на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители | Отметка о  выполнении |
| 1. | Обследование плотины водохранилища на Попов Брод | До 06.03 | ООО Южно-Уральская Тепло-Энергетическая Компания «Теплосервис» |  |
| 2. | Подготовить все водостоки, водоотводы и другие искусственные сооружения для пропуска паводковых вод | До 15.03 | Главы поселений Карталинского муниципального района,  руководитель МУП КМР «Спецстрой»,  руководитель Карталинской дистанции пути (ПЧ-14), директор ООО Южно-Уральская Тепло-Энергетическая Компания «Теплосервис» |  |
| 3. | Проверить готовность к работе водооткачивающей техники | До 15.03 | Главы поселений, директор ООО Южно-Уральская Тепло-Энергетическая Компания «Теплосервис»  Начальник 9 ОФПС,директор МУП КМР «Спецстрой» |  |
| 4. | Принять необходимые меры для исключения случаев подтопления жилого фонда, частных домов и производственных помещений | В период паводка | Главы поселений, руководители предприятий и организаций всех форм собственности |  |
| 5. | Подготовить ПВР для размещения населения на случай эвакуации из районов подтопления | До 15.03 | Директор Карталинского многоотраслевого техникума |  |
| 6. | Принять меры по планомерному прохождению паводковых вод и недопущению залпового сброса воды с ГТС | В период паводка | Главы поселений, руководители предприятий,  правообладатели гидротехнических сооружений |  |
| 7. | Обеспечить пропуск паводковых вод в районах Орского городка, Магнитогорского переезда, ул. Станционной, Шоссейного городка, п. Западный | В период паводка | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, директор МУП КМР «Спецстрой» |  |
| 8. | Обеспечить бесперебойное движение автотранспорта по дорогам города и района и защиту их от размывов (а/д Карталы-Бреды 157 км, а/д Карталы-Снежный 39, 41,45 км, а/д Варшавка прим. к а/д Карталы-Снежный 0-2 км) | В период паводка | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, главы сельских поселений, Карталинское ОГУП ПРСД,  директор МУП КМР «Спецстрой», |  |
| 9. | Создать аварийные запасы дизтоплива, бензина на паводковый период, запасы продовольствия, медикаментов и кормов для скота | До  18.03 | Руководители организаций и предприятий всех форм собственности |  |
| 10. | Организовать круглосуточное дежурство сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на период паводка | В период  паводка | Руководители организаций и предприятий всех форм собственности |  |
| 11. | Обеспечить защиту от паводковых вод линий электропередач, газопроводов, линий связи | В период  паводка | Карталинское линейное производственное управление магистральным газопроводом ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург», «04» - филиал «Газпром газораспределение» ЗАТО Локомотивный городской округ, Карталинский ЦКТО Магнитогорского РУС ОАО «Ростелеком», ЭЧ-7, ОАО МРСК Урал, Карталинская ДЭС Южно-Уральской ДЭО Трансэнерго. |  |