Проектное предложение

«Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный»

Карталинского муниципального района

1. Общие сведения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный (далее именуется – проект). |
| Наименование направления | Инфраструктура |
| Обоснование проекта | Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности сетевым газоснабжением на территории сельских поселений Карталинского муниципального района составляет 35,2 %  На 01.01.2017 года в сельских поселениях Карталинского муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 21 из 47 населённых пунктов.  Количество объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению по Карталинскому муниципальному району составляет 23,8 % |
| Формальные основания для инициации проекта | Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2012 года № 2071-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» |
| Связь с программами | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 года № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»  Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 года № 353-П «Об утверждении государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области на 2014-2020 годы»  Постановление администрации Карталинского муниципального района от 04.12.2014 года № 1566 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Карталинского муниципального района Челябинской области на 2014-2020 годы». |
| Цели проекта | Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населённых пунктов, в частности, путём строительства разводящих газовых сетей п. Снежный. |
| Показатели проекта | По состоянию на 01.01.2017 года на территории Снежненского сельского поселения, фактически, отсутствует действующая система газоснабжения, протяжённость распределительных газопроводов составляет 2,3 км.  По итогам реализации Проекта их протяжённость составит 6,3 км. |
| Способы достижения целей, основные результаты и мероприятия проекта | Для достижения поставленной цели и необходимо строительство разводящих газовых сетей в посёлке Снежный ввиду их малой протяжённости по сравнению с иными сельскими территориями Карталинского муниципального района.  Разместить указанный объект инженерной инфраструктуры планируется в соответствии с генеральным планом Снежненского сельского поселения; преимущественное внимание уделить обустройству объектов социальной и инженерной инфраструктуры; использовать привлечение средств внебюджетного финансирования мероприятий Проекта, а также задействовать механизмы муниципального частного партнёрства. |
| Риски и возможности | Риски:  1) Замедление темпа финансирования в связи с ухудшением экономической ситуации.  Возможности:  1) Сокращение срока строительства и введения в эксплуатацию при условии привлечения инвестиций за счёт внебюджетных средств, либо получения софинансирования при включении в государственные (областные) программы развития |
| Оценка длительности | Проект имеет краткосрочный характер, реализация которого планируется путём достижения установленного показателя по истечении 2017 года |
| Оценка бюджета проекта | Общий бюджет проекта на строительство разводящих газовых сетей в посёлке Снежный в 2017 году оценивается в 10 994,07 тыс. руб., из которых за счёт средств:  1) Федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.  2) Областного бюджета – 10 994,07 тыс. руб.  3) Местного бюджета – 0,0 тыс. руб. |

1. Органы управления проектом

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Начальник Управления строительства, инфраструктуры и жилищного коммунального хозяйства Карталинского муниципального района, Ломовцев Сергей Викторович |
| Заказчик | Управление строительства, инфраструктуры и жилищного коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |
| Руководитель проекта | Глава администрации Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района, Сергеев Сергей Степанович |
| Перечень основных исполнителей и соисполнителей | Управление строительства, инфраструктуры и жилищного коммунального хозяйства Карталинского муниципального района; администрация Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района; общество с ограниченной ответственностью «Яшма», как участник по итогам аукциона на проведение строительных и монтажных работ по проекту |

1. Дополнительные сведения, ограничения и допущения

|  |  |
| --- | --- |
| Ограничения | - |
| Допущения и предположения | - |
| Предложения по форме реализации | - |
| Дополнительная информация | - |