ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

26.07.2019 года № 729

О внесении изменения

в постановление администрации

Карталинского муниципального

района от 27.03.2017 года № 176

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 27.03.2017 года № 176 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (с изменениями от 30.08.2017 года № 734, от 29.11.2017 года № 1086, от 29.12.2017 года № 1284, от 08.05.2018 года № 420, от 18.07.2018 года № 741, от 10.10.2018 года № 1032, от 30.11.2018 года № 1237, от 15.03.2019 года № 220, от 10.07.2019 года № 671), (далее именуется – Программа) следующее изменение:

3) приложение 1 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Гребенщикова А.В.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства

в Карталинском муниципальном районе

на 2017-2021 годы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 26.07.2019 года № 729)

Перечень мероприятий и объем финансирования муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный исполнитель | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Значение результатовмероприятияподпрограммы | Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы, тыс. руб. |
| Год реализации | Значение результата | Год реализации | ФБ | ОБ | МБ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети п. Сухореченский, ул. Новостроющая | км | 2018г. | 1,281 | 2018г. |  | 5096,80 | 1292,70 | 6389,50 |
| 2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги пер. Чайковского г. Карталы (МБ – средства Карталинского городского поселения) | км | 2018г. | 0,572 | 2018г. |  | 4150,00 | 564,27 | 4714,27 |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт дорожного покрытия в пос. Варшавка по пер. Центральный до ФАП | км | 2018г. | 0,3 | 2018г. |  | 697,40 | 0,00 | 697,40 |
| 4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значенияв границах населенных пунктов сельских поселений | км | 2018г. |  | 2018г. |  | 0,00 | 1589,23 | 1589,23 |
| 5. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значенияв границах населенных пунктов сельских поселений | км | 2019г. |  | 2019г. |  | 0,00 | 1370,00 | 1370,00 |
| 6. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети г. Карталы ул. Славы(МБ – средства Карталинского городского поселения) | км | 2019г. | 1,5 | 2019г. |  | 13205,00 | 584,00 | 13789,99 |
| 7. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Капитальный ремонт ул. Ленина, участок от ул. Славы до пер. Блюхера г. Карталы Челябинской обл. | км | 2020г. | 1,348 | 2020г. | 79512,5 | 59983,8 | 0,00 | 139496,30 |
| 8. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт ул. Свердлова г. Карталы Челябинской обл. | км | 2020г. | 1,3 | 2020г. | 9120,00 | 6880,00 |  | 16000,00 |
| 9. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт ул. Юбилейнаяг. Карталы Челябинской обл. | км | 2020г. | 0,51 | 2020г. | 2600,00 | 1960,00 | 240,00 | 4800,00 |
| 10. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт ул. Водопроводнаяг. Карталы Челябинской обл. | км | 2020г. | 0,49 | 2020г. | 2600,00 | 1960,00 | 240,00 | 4800,00 |
| 11. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт пер. Дзержинского от путепровода до ул. Пролетарскаяг. Карталы | км | 2020г. | 1,8 | 2020г. | 1480,00 | 1120,00 | 600,00 | 3200,00 |
| 12. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт ул. Луначарскогог. Карталы Челябинской обл. | км | 2020г. | 0,54 | 2020г. | 1620,00 | 1220,00 | 160,00 | 3000,00 |
| 13. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт ул. Калмыковаг. Карталы Челябинской обл. | км | 2020г. | 1,0 | 2020г. | 1100,00 | 800,00 | 100,00 | 2000,00 |
| 14. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт ул. Центральная в п. Новокаолиновый | км | 2020г. | 0,2 | 2020г. | 7843,00 | 7287,00 | 0,00 | 15260,00 |
| 15. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодорогиул. Центральнаяс. Великопетровка | км | 2020г. | 0,85 | 2020г. | 4560,00 | 3440,00 | 0,00 | 8000,00 |
| 16. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сетип. Красный Яр ул. Южная | км | 2020г. | 1,16 | 2020г. | 1400,00 | 1070,00 | 180,00 | 2650,00 |
| 17. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сетип. Красный Яр ул. Северная | км | 2020г. | 1,52 | 2020г. | 1950,0 | 1470,00 | 180,00 | 3600,00 |
| 18. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сетип. Мичуринский ул. Школьная | км | 2020г. | 0,64 | 2020г. | 2000,00 | 1520,00 | 154,50 | 3674,50 |
| 19. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сетис. Еленинка ул. Лесная | км | 2020г. | 0,46 | 2020г. | 1640,00 | 1240,00 | 150,00 | 3030,00 |
| 20. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по ул. 50-лет Победы г. Карталы | км | 2020г. | 0,33 | 2020г. | 1740,00 | 1320,00 | 160,00 | 3220,00 |
| 21. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по ул. Мичуринаг. Карталы | км | 2020г. | 0,86 | 2020г. | 4000,00 | 3000,00 | 400,00 | 7400,00 |
| Итого: | 2017г.2018г.2019г.2020г.2021г. | 0,000,000,00123165,500,00 | 0,009944,2013205,0094270,800,00 | 0,003446,201954,002564,500,00 | 0,0013390,4015159,00220000,800,00 |
| II. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Содержание автомобильных дорог местного значенияв границах населенных пунктов поселения |  | 2017г.2018г.2019г.2020г.2021г. |  | 2017г.2018г.2019г.2020г.2021г. | ----- | ----- | 14485,7718449,2319628,7017945,0018619,00 | 14485,7718449,2319628,7017945,0018619,00 |
|  | 2017г.2018г.2019г.2020г.2021г. | ----- | ----- | 14485,7718449,2319628,7017945,0018619,00 | 14485,7718449,2319628,7017945,0018619,00 |
| Итого по Программе: | 2017г.2018г.2019г.2020г.2021г.2017-2021г. | ---123165,5123165,5 | -9944,2013205,0094270,800,00117420,00 | 14485,7721895,4321582,7020509,5018619,0097092,40 | 14485,7731839,6334787,70237945,8018619,00337677,90 |