ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

11.05.2018 года № 436

О внесении изменений

в постановление администрации

Карталинского муниципального

района от 22.12.2014 года № 1705

В соответствии с Федеральным законом от 03.02.2014 года № 1-ФЗ «О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», в целях повышения комфортности и безопасности проживания населения Карталинского муниципального района за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Карталинского муниципального района,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на период 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 22.12.2014 года №1705 «Об утверждении подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на период 2014-2020 годы» (с изменениями от 06.04.2015 года № 322, от 27.05.2015 года № 460, от 01.07.2015 года № 625, от 25.08.2015 года № 749, от 26.08.2015 года № 750, от 12.10.2015 года № 863, от 02.12.2015 года № 957, от 23.12.2015 года № 1003, от 01.02.2016 года № 87, от 12.05.2016 года № 223, от 12.05.2016 года № 226, от 05.07.2016 года № 383, от 21.10.2016 года № 641, от 27.12.2016 года № 806, от 30.12.2016 года № 865, от 24.04.2017 года № 263, от 12.05.2017 года № 336, от 20.06.2017 года № 465, от 10.08.2017 года № 660, от 08.09.2017 года № 793, от 29.09.2017 года № 854, от 23.10.2017 года № 901, от 08.12.2017 года № 1121, от 20.12.2017 года №1192), следующие изменения:

1) в части десятой паспорта в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:

в 2014-2020 годах:

цифры «302,58397» заменить цифрами «200,64125»

цифры «273,33487» заменить цифрами «171,26687»;

цифры «29,24910» заменить цифрами «29,37438»;

в 2018 году:

цифры «28,990» заменить цифрами «17,92528»;

цифры «24,79» заменить цифрами «13,60»;

цифры «4,20» заменить цифрами «4,32528»;

в 2019 году:

цифры «56,5095» заменить цифрами «10,9520»;

цифры «53,6970» заменить цифрами «8,1395»;

в 2020 году:

цифры «58,16» заменить цифрами «12,8395»;

цифры «53,46» заменить цифрами «8,1395»;

2) в пункте 15 главы V указанной подпрограммы:

цифры «302,58397» заменить цифрами «200,64125»

цифры «273,33487» заменить цифрами «171,26687»;

цифры «29,24910» заменить цифрами «29,37438»;

3) в пункте 23 главы VIII указанной подпрограммы:

цифры «302,58397» заменить цифрами «200,64125»;

4) в приложении 2 к указанной подпрограмме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Источник финансиро-  вания | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей | | | | | | | | Исполнитель мероприятия |
| всего на период реализации под-  программы | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| пункт 1 читать в новой редакции: | | | | | | | | | | | |
| «1. | Финансирование подпрограммы в целом | всего, из них: | 200,64125 | 22,50513 | 50,02545 | 37,53286 | 48,86103 | 17,92528 | 10,9520 | 12,83950 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области,  Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района» |
| областной бюджет | 171,26687 | 17,52718 | 46,29249 | 33,06820 | 44,500 | 13,600 | 8,13950 | 8,13950 |
| местный бюджет | 29,37438 | 4,97795 | 3,73296 | 4,46466 | 4,36103 | 4,32528 | 2,8125 | 4,70000 |
| вне-  бюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| пункты 6, 7 главы II читать в новой редакции: | | | | | | | | | | | |
| «6. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | всего, из них: | 57,56613 | 5,42243 | 11,13422 | 20,66466 | 8,86482 | 3,48000 | 3,6000 | 4,4000 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области,  Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |
| областной бюджет | 43,97559 | 4,50000 | 9,92559 | 17,00000 | 8,0000 | 0,00 | 1,9000 | 2,6500 |
| местный бюджет | 13,59054 | 0,92243 | 1,20863 | 3,66466 | 0,86482 | 3,48000 | 1,7000 | 1,750 |
| вне-  бюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Строительство газопроводов и газовых сетей | всего, из них: | 143,07512 | 17,08270 | 38,89123 | 16,86820 | 39,99621 | 14,44528 | 7,3520 | 8,43950 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области,  Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района» |
| областной бюджет | 127,29128 | 13,02718 | 36,36690 | 16,06820 | 36,500 | 13,600 | 6,23950 | 5,48950 |
| местный бюджет | 15,78384 | 4,05552 | 2,52433 | 0,80000 | 3,49621 | 0,84528 | 1,1125 | 2,9500 |
| вне-  бюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5) приложения 9, 10, 11 к указанной подпрограмме читать в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к подпрограмме «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объектов | Протяженность,  км | Сметная стоимость,  тыс. руб. | Источник финансирования | | |
| ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в с. Еленинка Карталинского района Челябинской области | 1,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 2. | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п. Снежный Карталинского района Челябинской области | 1,800 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3. | Замена водонапорной башни в п. Южно - Степной Карталинского района Челябинской области |  | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
|  | Итого | 2,8 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090,00 |
| II. Строительство газопроводов и газовых сетей | | | | | | |
| 1. | Поселок Варшавка. Карталинский муниципальный район Челябинской области. Газопровод высокого давления, ГРПБ, распределительный газопровод низкого давления. | 6,554 | 8 041,347 | 0,00 | 7 600,00 | 441,347 |
| 2. | Поселок Некрасово. Карталинский муниципальный район Челябинской области. Газопровод высокого давления, ГРПБ, распределительный газопровод низкого давления | 2,916 | 6 217,464 | 0,00 | 6 000,00 | 217,464 |
| 3. | Газоснабжение жилых домов (II очередь) в пос. Еленинка Карталинского района Челябинской области |  | 60,189 | 0,00 | 0,00 | 60,189 |
| 4. | Разводящие газовые сети в поселке Снежный Карталинского муниципального района Челябинской области |  | 65,367 | 0,00 | 0,00 | 65,367 |
| 5. | Газоснабжение жилых домов в селе Новониколаевка Карталинского района Челябинской области |  | 60,913 | 0,00 | 0,00 | 60,913 |
|  | Итого | 9,47 | 14 445,280 | 0,00 | 13 600,00 | 845,280 |
| III. Модернизация котельных | | | | | | |
| 1. | Модернизация системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котельной в п. Новокаолиновый Еленинского сельского поселения. Проект | 1 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2. | Челябинская область, Карталинский район, с. Анненское. Блочная котельная школы. Проект | 1 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3. | Установка блочной газовой котельной п. Снежный Карталинского района Челябинской области | 1 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
|  | Итого | 1 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890,00 |
| IV. Модернизация систем электроснабжения | | | | | | |
| 1. | Уличное освещение п. Джабык Еленинского сельского поселения Карталинского района (Проект) |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2. | Уличное освещение п. Запасное Еленинского сельского поселения Карталинского района (Проект) |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
|  | Итого |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | Всего |  | 17 925,280 | 0,00 | 13 600,00 | 4 325,280» |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к подпрограмме «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объектов | Протяженность,  км | Сметная стоимость,  тыс. руб. | Источник финансирования | | |
| ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения | | | | | | |
| 1. | Строительство сетей водоснабжения в с. Елизаветопольское Карталинского района Челябинской области (Проект, строительство) | 2,000 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2. | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п. Варшавка Карталинского района Челябинской области | 2,400 | 850,00 | 0,00 | 500,00 | 350,00 |
| 3. | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п. Новоокаолиновый Карталинского района Челябинской области | 2,000 | 700,00 | 0,00 | 400,00 | 300,00 |
|  | Итого | 6,400 | 2 100,00 | 0,00 | 900,00 | 1 200,00 |
| II. Строительство газопроводов и газовых сетей | | | | | | |
| 1. | Село Неплюевка. Карталинский муниципальный район Челябинской области. ГРПБ. Распределительный газопровод низкого давления. II очередь. (Проект) | - | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2. | Село Анненское. Карталинский муниципальный район Челябинской области. ГРПБ. Распределительный газопровод низкого давления. II очередь | 16,0 | 6 602,00 | 0,00 | 6 239,50 | 362,50 |
|  | Итого |  | 7 352,0 | 0,00 | 6 239,50 | 1 112,5 |
| III. Модернизация котельных | | | | | | |
| 1. | Челябинская область, Карталинский район, с. Анненское. Блочная котельная школы. | 1 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2. | Модернизация системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котельной в п. Джабык Еленинского сельского поселения. Проект. | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | Итого |  | 1 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 |
|  | Всего |  | 10 952,00 | 0,00 | 8 139,50 | 2 812,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к подпрограмме «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объектов | Протяженность,  км | Сметная стоимость,  тыс. руб. | Источник финансирования | | |
| ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения, водонапорной башни и скважины в п. Коноплянка Карталинского района Челябинской области (Проект, строительство) | 2,000 | 1 300,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
|  | Итого | 2,000 | 1 300,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| II. Строительство газопроводов и газовых сетей | | | | | | |
| 1. | Поселок Санаторный. Карталинский муниципальный район Челябинской области. Распределительный газопровод низкого давления | 3,00 | 2 100,00 | 0,00 | 1 200,00 | 900,00 |
| 2. | Село Неплюевка. Карталинский муниципальный район Челябинской области. Распределительный газопровод низкого давления | 4,50 | 2 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 000,00 |
| 3. | Село Анненское. Карталинский муниципальный район Челябинской области. ГРПБ. Распределительный газопровод низкого давления. II очередь | 8,0 | 4 039,5 | 0,00 | 2 989,50 | 1 050,00 |
|  | Итого | 15,500 | 8 439,50 | 0,00 | 5 489,5 | 2 950,00 |
| III. Модернизация котельных | | | | | | |
| 1. | Модернизация системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котельной в п. Новокаолиновый Еленинского сельского поселения | 1 | 1 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 300,00 |
| 2. | Модернизация системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котельной в п. Джабык Еленинского сельского поселения | 1 | 1 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 300,00 |
|  | Итого | 1 | 2 600,00 | 0,00 | 2 000,00 | 600,00 |
| IV. Модернизация систем электроснабжения | | | | | | |
| 1. | Уличное освещение п. Мочаги Еленинского сельского поселения Карталинского района |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | Итого |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | Всего |  | 12 839,50 | 0,00 | 8 139,50 | 4 700,00» |

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Марковского С.В.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев