ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

22.10.2014 года № 1353

Об утверждении муниципальной

программы «Укрепление

материально-технической базы

учреждений культуры

Карталинского муниципального

района» на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры Карталинского муниципального района,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Карталинского муниципального района» на 2014-2016 годы.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по социальным вопросам Клюшину Г.А.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.Ю. Бровкина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 22.10.2014 года № 1353

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Укрепление материально-технической базы учреждений

культуры Карталинского муниципального района»

на 2014-2016 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Укрепление материально- технической базы учреждений культуры Карталинского района» на 2014-2016 годы (далее именуется – Программа) | | | | | | |
| Муниципальный заказчик | Администрация Карталинского муниципального района | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики Карталинского муниципального района | | | | | | |
| Исполнители Программы | Главы поселений:  Варшавское сельское поселение  Южно – Степное сельское поселение  Мичуринское сельское поселение  Неплюевское сельское поселение  Велико-Петровское сельское поселение  Полтавское сельское поселение  Сухореченское сельское поселение  Снежненское сельское поселение  Еленинское сельское поселение  Анненское сельское поселение  Карталинское городское поселение | | | | | | |
| Цель Программы | Улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения Карталинского муниципального района | | | | | | |
| Основные задачи Программы | 1. Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры Карталинского муниципального района и улучшение их технического состояния.  2. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры, обеспечение пожарной безопасности зданий.  3. Приведение материально-технической базы  отрасли в соответствие с нормативами. | | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели  Программы |  | | 2014  год | | 2015  год | | 2016  год |
| - доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры на начало реализации Программы;  - доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий учреждений культуры  - количество зданий учреждений культуры, в которых были произведены ремонтные работы за счет средств местного бюджета  - количество зданий и помещений, в которых были проведены противопожарные работы. | | 11.7  7.3  8  4 | | 32.4  13.2  22  8 | | 32.4  13.2  22  8 |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы | | | | | | |
| Перечень программных мероприятий | 1. Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры.  2. Организация противопожарных мероприятий в учреждениях культуры.  3. Приобретение оборудования. | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования в том числе по годам (финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется исходя из возможностей бюджетов). | | | | | | |
| Всего: | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | |
| Всего:  ремонт  противопожарные мероприятия  приобретение | 10130,8  7539,7  1537,2  1053,9 | 1886,3  1431,6  184,2  270,5 | | 6462,5  4326,1  1353  783,4 | | 1782,0  1782,0  0  0 | |
| В том числе за счет:  - местного бюджета  Карталинского муниципального района | Всего:  на ремонт зданий  противопожарные мероприятия  на приобретения | 772,2  672,7  99,5  0,0 | | 3797,1  2469,8  680,0  647,3 | | 0  0  0,0  0,0 | |
| - бюджета сельских поселений | Всего:  на ремонт учреждений  противопожарные мероприятия  на приобретения | 914,1  608,9  84,7  220,5 | | 2122,6  1313,5  673,0  136,1 | | 0  0  0,0  0,0 | |
| - бюджета городского поселения | всего:  на ремонт | 0  0 | | 542,8  542,8 | | 1782,0  1782,0 | |
| -областного бюджета | Всего:  на ремонт  на приобретения | 200,0  150,0  50,0 | | 0  0,0  0,0 | | 0  0,0  0,0 | |

I. Общая характеристика материальной – технической базы учреждений культуры Карталинского муниципального района

1. Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию Карталинского района. Укрепление материально – технической базы учреждений культуры района имеет приоритетное значение для района, так как хорошо отремонтированное и оснащенное учреждение техническими средствами для работы делает учреждение привлекательным и влияет на качество предоставляемых услуг населению района.

2. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, оборудования, инженерных коммуникаций. Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности зданий учреждений культуры, приводит к ухудшению качества культурно – досугового обслуживания населения Карталинского муниципального района.

3. В Карталинском районе действуют 68 учреждений культуры. 12 учреждений в неудовлетворительном состоянии (требуют капитального ремонта или являются аварийными), что составляет 17.6% от общего числа зданий учреждений культуры. Клубы: п. Сенное (провис потолок в зрительном зале, в отдельных местах сгнили половые доски); п. Рассвет (пристрой спортивного зала), п. Коноплянка (здание полностью в аварийном состоянии), п. Акмулла - клуб закрыт на капитальный ремонт (сгнили потолочные перекрытия, ремонт кровли, ремонт отопления, электропроводки); п. Песчанка (ремонт зрительного зала, отопительной системы), п. Е-Полька (полное восстановление здания клуба: зрительного зала, отопительной системы, электричества кровли, потолочных перекрытий); Дом культуры п. Центральный (полуразрушенное здание, полное восстановление.). МКУ «40 лет Октября» (внутренний и внешний ремонт здания не ремонтировалось с 1998 года), историко- краеведческий музей (ремонт фасада здания) и т.д.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения Карталинского района к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Проблемы учреждений культуры активно решают главы поселений, но средств бюджетов поселений на эти цели недостаточно. Это обстоятельство, а также рост цен на оборудование, строительные материалы еще более затрудняет решение вопросов укрепления, расширения и обновления материально-технического обеспечения учреждений культуры.

4. Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышением целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, аварийных ситуаций.

Программа предусматривает создание единой системы укрепления материально-технической базы учреждений культуры. Программно целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение работ на конкретных объектах.

II. Цель и задачи Программы

5. Основной целью Программы является улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения Карталинского муниципального района.

6. Задачами Программы являются:

1) обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и улучшение их технического состояния;

2) создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

3) обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;

4) улучшение условий труда работников культуры;

5) приведение материально-технической базы отрасли в соответствие с нормативами потребности района в объектах социальной инфраструктуры.

III. Целевые индикаторы и показатели Программы

7. Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | Срок реализации Программы | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016  год |
| Количество зданий учреждений культуры, в которых были произведены ремонтные работы за счет средств местного бюджета.  Количество зданий и помещений, в которых были проведены противопожарные работы. | единиц  единиц | 6  4 | 8  4 | 22  9 | 20  5 |
| Доля отремонтированных за счет средств местного бюджета зданий учреждений культуры от общего количества зданий учреждений культуры на начало реализации Программы.  Доля учреждений культуры, в которых проведены противопожарные работы от общего количества зданий учреждений культуры на начало реализации Программы. | процентов  процентов | 8.8  5.8 | 11.7  7.3 | 32.4  13.2 | 29.1  7.4 |

IV. Сроки реализации Программы

8. Сроки реализации Программы: 2014 – 2016 годы, без деления на этапы.

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях прекращения финансирования.

9. Укрепления материально-технической базы учреждений культуры предусматривается ежегодное техническое обследование зданий учреждений культуры (методом осмотра), разработка проектной документации на проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях учреждений культуры.

V. Объемы и источники финансирования

10. Реализация мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств районного (муниципального) бюджета, бюджетов поселений, областного бюджета.

11. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств Управления по делам культуры, спорта и молодежной политики.

12. Общий объем средств всего 10130,8 тыс. рублей.

В том числе:

2014 год - 1886,3 тыс. рублей:

местный бюджет - 1686,3 тыс. рублей;

областной бюджет - 200,0 тыс. рублей;

2015 год - 6462,5 тыс. рублей;

местный бюджет - 6462,5 тыс. рублей;

2016 год - 1782,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 1782,0 тыс. рублей.

VI. Механизм реализации Программы

13. Реализацию Программы осуществляет Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики Карталинского муниципального района (далее именуется – Управление).

14. Общий контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Карталинского муниципального района.

15. Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики готовит информацию о реализации Программы для отдела экономики Карталинского муниципального района. Исполнители работ отчитываются перед Управлением по делам культуры, спорта и молодежной политики Карталинского муниципального района о выполнении программных мероприятий, используя средства бюджета.

16. Ежегодно готовится доклад о реализации Программы. Реализация Программы может осуществиться на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд, заключенных муниципальным заказчиком и органами местного самоуправления со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области о размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ. Исполнители мероприятий Программы определяются на конкурсной основе в установленном законодательством порядке.

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы

17. В результате реализации программы «Укрепления материально- технического оснащения учреждений культуры на 2014-2016 годы» планируется следующее:

1) достижение соответствия качества фактически предоставляемой муниципальной услуги установленному стандарту качества;

2) обеспечение эстетичности, комфортности, социальной адресности, точности, своевременности, актуальности и безопасности услуг;

3) улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

4) обеспечение соблюдения содержания зданий учреждений культуры требованиям санитарных норм и правил противопожарной безопасности, безопасности труда;

5) увеличение доли отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры на начало реализации программы с 11,7 до 32,4%;

6) увеличение доли зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий учреждений культуры с 7,3 до 13,2%;

7) Увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых были произведены ремонтные работы за счет средств местного бюджета с 8 до 22%;

8) увеличение количества зданий и помещений, в которых были проведены противопожарные работы с 4 до 8 единиц.

VIII. Перечень программных мероприятий

18. Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация ремонтных работ | Финансирование по годам (тыс. руб.), за счет местного бюджета (по полномочиям 50% сельских поселений/50% Карталинский муниципальный район), городское поселение 100%, областной бюджет | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| ДШИ, г. Карталы | 150,0 | 94,6 | - |
| ДШИ, Варшавская | 322,8 | 398,9 | - |
| ДШИ, Полтавская | 100,0 | 837,5 | - |
| ДШИ, Великопетровская | 99,9 | - | - |
| ДШИ, Анненская | 100,0 | - | - |
| Музей, г. Карталы | – | 867,7 | - |
| ЦБС | – | 271,1 | - |
| МКУ «40 лет октября» | – | 542,8 | 1782,0 |
| ДК, Снежненское с/п | 297,9 | 325,8 | - |
| Южно–Степное с/п, Центральный клуб п.Южно–Степной | – | 530,0 | - |
| ДК, Анненское с/п | 283,6 | - | - |
| с. Новониколаевка | - | 457,7 | - |
| МУ ДК, Новокаолиновое с/п | 27,4 | – | – |
| Клуб, п. Запасное | - | – | – |
| Общедоступная муниципальная Павленковская модельная сельская библиотека № 8  п. Еленинский | 50,0 | – | – |
| Всего: в том числе | 1431,6 | 4326,1 | 1782,0 |
| Местный бюджет | 1281,6 | 4326,1 | 1782,0 |
| Областной бюджет | 150,0 | - | - |

19. Организация противопожарных мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Противопожарные мероприятия | Финансирование по годам (тыс. руб.), за счет местного бюджета (по полномочиям 50% сельских поселений/50% Карталинский муниципальный район), городское поселение 100%,областной бюджет | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| ДШИ, г. Карталы | – | 85,0 | - |
| ДШИ, Варшавское с/п | – | 85,0 | - |
| ДШИ, Полтавское с/п | – | 85,0 | - |
| ДШИ, Великопетровское с/п | – | 85,0 | - |
| ДШИ, Анненское с/п | – | 85,0 | - |
| ДШИ п. Новокаолиновый | 99,5 | 85,0 | - |
| ЦБС | - | 170,0 | - |
| Великопетровское ЦКС,  с. Татищево | - | 49,0 | - |
| ДК, Великопетровское с/п | 84,7 | - | - |
| ДК, с. Ольховка | - | 40,0 | - |
| ДК, д. Горная |  | 28,0 | - |
| МУ ЦКС Полтавского с/п., клуб–филиал п. Первомайка | - | 33,0 | - |
| Мичуринское с/п., Клуб п. Николавка, ДК  п. Мичуринский | - | 457,7 | - |
| Варшавское с/п | - | 65,3 |  |
| Всего: в том числе | 184,2 | 1353,0 | 0 |
| Местный бюджет | 184,2 | 1353,0 | 0 |

20. Приобретение оборудования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организации | Мероприятия | 2014г.  (тыс. руб.) | 2015г.  (тыс. руб.) |
| ДШИ г. Карталы | Стол письменный 5\*3217 руб. | - | 16,1 |
|  | Мольберты  10 шт. \*3020 | - | 30,2 |
|  | Ноутбук 1\*20000 руб. | - | 20,0 |
|  | Проектор  1\*25000 руб. | - | 25,0 |
|  | Экран белый на штативе 1 шт. | - | 3,5 |
|  | Принтер 1\*4500 руб. | - | 4,5 |
|  | МФУ 1\*8000 руб. | - | 8,0 |
|  | Угловой диван 1\*9300 руб. | - | 9,3 |
|  | Скрипка учен. 2шт\*2375 руб. | - | 4,8 |
|  | Пианино  1шт. \*131822 руб. | - | 131,8 |
|  | Туфли сценич.  30\*2700 руб. | - | 81,0 |
| Полтавская ДШИ | Столы письм.  4\*2601 руб. | - | 10,4 |
|  | Тумбы 4шт\*2538 руб. | - | 10,2 |
|  | Шкафы для докум. 5\*3677 руб. | - | 18,4 |
|  | Стул учен.  24\*1102,30 руб. | - | 26,5 |
| Великопетровская ЦКС | Аккордеон уч.  1\*15000 руб. |  | 15,0 |
|  | Баян 2\*17000 руб. |  | 34,0 |
|  | Лазерная установка 1\*6500 руб. |  | 6,5 |
|  | Дискошар 1\*1500 руб. |  | 1,5 |
|  | Акустическая система 1\*12200 руб. |  | 12,2 |
|  | Радиосистема  1\*12365 руб. |  | 12,4 |
|  | Пульт микшер.  1\* 11600 руб. |  | 11,6 |
|  | Усилитель мощн.  1\* 12800 руб. |  | 12,8 |
|  | Балалайка 1\*5400 руб. |  | 5,4 |
| Новокаолиновая ДШИ | Стул дер.  10 шт. \*2457 руб. |  | 24,6 |
|  | Диван углов  1шт. \*9300 руб. |  | 9,3 |
|  | Мольберт 5\*3020 руб. |  | 15,1 |
|  | Ноутбук 1\*20000 руб. |  | 20,0 |
|  | Костюмы забава 10\*2300 руб. |  | 23,0 |
|  | Гитара 1\*4040 руб. |  | 4,0 |
| ЦБС | Лазер. Принтер  1\*5850 руб. |  | 5,8 |
|  | Компьютер  1\*25000 руб. |  | 25,0 |
|  | Стол компьют.  1\*2670 руб. |  | 2,7 |
|  | Стеллаж 4\*4517 руб. |  | 18,1 |
|  | Книги |  | 100,0 |
| Анненское ЦКС | Усилитель мощн. 1\*22300 руб. |  | 22,3 |
|  | Светодиод. Прожектор  1\*2380 руб. |  | 2,4 |
| Павленковская библиотека |  | 50,0 обл. |  |
| Новокаолиновая ЦКС |  | 20,6 |  |
| Анненская ЦКС |  | 94,0 |  |
| Еленинская ЦКС |  | 63,7 |  |
| Неплюевская ЦКС |  | 20,0 |  |
| Сухореченская ЦКС |  | 22,2 |  |
| Всего: в том числе |  | 270,5 | 783,4 |
| Местный бюджет |  | 220,5 | 783,4 |
| Областной бюджет |  | 50,0 |  |