ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# от 07.07.2014 года № 770

# Об утверждении краткосрочного

# плана реализации региональной

# программы капитального ремонта

# общего имущества многоквартирных

# домов в Карталинском муниципальном

# районе на 2014-2016 годы

Во исполнение Закона Челябинской области от 27.06.2013 года             № 512-ЗСО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», в целях повышения комфортности проживания граждан, проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах и приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Карталинском муниципальном районе на          2014-2016 годы.

2. Разместить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Карталинском муниципальном районе на 2014-2016 годы на официальном сайте www.kartalyraion.ru.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Карталинского муниципального района Ломовцева С.В.

Глава Карталинского

муниципального района                                				С.Н. Шулаев

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 07.07.2014 года №  770

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КАРТАЛИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 - 2016 ГГ

ПАСПОРТ

Краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Карталинского муниципального района на 2014-2016 годы

| Основание для разработки краткосрочного Плана | - | жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» |
| --- | --- | --- |
| Заказчик краткосрочного Плана | - | муниципальное образование Карталинский муниципальный район |
| Основной разработчик краткосрочного Плана | - | муниципальное образование Карталинский муниципальный район |
| Цели и задачи краткосрочного Плана | - | целью краткосрочного плана является осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 10 , осуществляемых, органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах согласно Приложению. Задачами краткосрочного Плана являются: проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий; повышение комфортности проживания граждан |
| Срок и этапы реализации краткосрочного Плана | - | 2014-2016 годы |
| Источники финансирования краткосрочного Плана | - | взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете; государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, Региональному оператору, управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области) |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | проведение капитального ремонта общего имущества в 10 многоквартирных домах, в том числе по годам: 2014 г. – 0 видов ремонтов общего имущества на 0 многоквартирных домах; 2015 г. – 21 вид ремонтов общего имущества на 5 многоквартирных домах; 2016 г. – 27 видов ремонтов общего имущества на 5 многоквартирных домах. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного Плана и показатели социально-экономической эффективности | - | проведение капитального ремонта общего имущества в 10 многоквартирных домах, расположенных на территории города Карталы Карталинского муниципального района |

Раздел I. Общие положения

1. В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на     2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 г.   №  196-П   в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Карталинском муниципальном районе на         2014-2016 годы (далее именуется – План) включено _10_ многоквартирных домов общей площадью 63,7 тыс. кв. метров., в том числе:

1) на 2014 год  0 многоквартирных домов общей площадью   0  тыс. кв. метров;

2) на 2015 год   5 многоквартирных дома общей площадью   2,84 тыс. кв. метров;

3)  на 2016 год   5  многоквартирных домов общей площадью 3,53 тыс. кв. метров.

## Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации

2. Объем финансирования Плана реализации на 2014 – 2016 гг. составляет 13 802 868,65 рублей, в том числе:

1) 2014 год – 0 видов ремонтов общего имущества на 0 многоквартирных домах;

2) 2015 год –  21 вид ремонтов общего имущества на  5 многоквартирных домах;

3) 2016 год  –  27 видов ремонтов общего имущества на 5 многоквартирных домах.

3. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 2 Плана.

4.  Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в приложении 3 Плана.

## Раздел III. Организация управления и механизм реализации Планы

5. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 Плана.

6. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников помещений формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области.

В соответствии со статьей 4 Закона Челябинской к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт крыши;

3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

4) утепление и ремонт фасада;

5) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

6) ремонт фундамента многоквартирного дома.

7. В соответствии со статьей 12 Законом Челябинской области средства на капитальный ремонт могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

## Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

8. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 10  многоквартирных домах общей площадью 6371,5  кв. метров.

9. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.

### Таблица 1

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общая площадь отремонтированных многоквартирных домов; количество капитально отремонтированных домов | кв. метры единиц | 0 0 | 2842,6 5 | 3528,9 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов

в Карталинском муниципальном районе на 2014-2016 годы

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартир ного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений в многоквартирном доме | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Челябинской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чело- век | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/ кв. метр | рублей/ кв. метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Карталы, Ленина, 37 | 1935 |  | деревян. | 2 | 2 | 468 | 308 | 106,7 | 21 | 933 230 |  |  |  | 933 230 | 1 994,1 | 6 300,0 | III кв. |
| 2 | город Карталы, Ленина, 52 | 1935 |  | деревян. | 2 | 2 | 388 | 282 | 106 | 25 | 1 319 230 |  |  |  | 1 319 230 | 3 400,1 | 6 300,0 | III кв. |
| 3 | город Карталы, Орджоникидзе, 15 | 1935 |  | деревян. | 2 | 2 | 393,9 | 285,2 | 108,7 | 24 | 1 085 773,11 |  |  |  | 1 085 773,11 | 2 756,5 | 6 300,0 | IV кв. |
| 4 | город Карталы, Ленина, 48 | 1935 |  | смешан. | 2 | 2 | 392,7 | 281,9 | 110,8 | 14 | 940 516 |  |  |  | 940 516 | 2 395,0 | 6 300,0 | IV кв. |
| 5 | город Карталы, Пушкина, 6 | 1927 |  | кирпичн. | 3 | 2 | 1200 | 830 | 830 | 70 | 750 000 |  |  |  | 750 000 | 625,0 | 6 300,0 | III кв. |
| Итого по Карталинскому муниципальному району за 2015 г. | 5 028 749,11 |  |  |  | 5 028 749,11 |  |  |  |
|  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Карталы, Ленина, 38 | 1934 |  | деревян. | 2 | 2 | 470 | 275 | 275 | 25 | 1 709 090 |  |  |  | 1 709 090 | 3636,4 | 6 300,0 | IV кв. |
| 2 | город Карталы, Пушкина, 20 | 1937 |  | шлакоблочные | 3 | 3 | 1177,8 | 685,1 | 392,7 | 25 | 2 276 450 |  |  |  | 2 276 450 | 1932,8 | 6 300,0 | III кв. |
| 3 | город Карталы, Орджоникидзе, 11 | 1936 |  | деревян. | 2 | 2 | 392,6 | 284,4 | 108,2 | 23 | 1 202 254,27 |  |  |  | 1 202 254,27 | 3062,3 | 6 300,0 | IV кв. |
| 4 | город Карталы, Орджоникидзе, 13 | 1935 |  | деревян. | 2 | 2 | 396,5 | 289,8 | 106,7 | 24 | 1 242 255,27 |  |  |  | 1 242 255,27 | 3133,1 | 6 300,0 | IV кв. |
| 5 | город Карталы, Пушкина, 34 | 1934 |  | шлакоблочные | 2 | 3 | 1092 | 864,8 | 227,2 | 55 | 2 344 070 |  |  |  | 2 344 070 | 2146,6 | 6 300,0 | III кв. |
| Итого по Карталинскому муниципальному району за 2016 г. | 8 774 119,54 |  |  |  | 8 774 119,54 |  |  |  |
| Всего по Карталинскому муниципальному району 2014-2016 гг | 13 802 868,65 |  |  |  | 13 802 868,65 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов

в Карталинском муниципальном районе на 2014-2016 годы

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | виды, установленные части 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | виды, установленые Челябинской области № 512-ЗО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасадов | ремонт фундаментов | утепление фасадов | переустройство невент. крыши на вент. крышу, устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды |
|  |  | рублей | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Город Карталы, Ленина, 37 | 933 230 | 320 000 | 0 | 0 |  |  | 510 | 288 000 | 152,6 | 225 230 | 100 000 |  |  |  |
| 2 | Город Карталы, Ленина, 52 | 1 319 230 | 360 000 | 322 | 330 000 |  |  | 510,6 | 304 000 | 152,6 | 225 230 | 100 000 |  |  |  |
| 3 | Город Карталы, Орджоникидзе, 15 | 1 085 773 | 320 000 | 320 | 330 000 |  |  | 237 | 208 000 | 87 | 127 773,11 | 100 000 |  |  |  |
| 4 | город Карталы, Ленина, 48 | 940 516 | 160 000 | 391 | 380 000 |  |  | 174,9 | 172 000 | 67 | 128 516 | 100 000 |  |  |  |
| 5 | город Карталы, Пушкина, 6 | 750 000 | 320 000 | 434,3 | 430 000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию за 2015 г. | 5 028 749,11 | 1 480 000 |  | 1 470 000 |  |  |  | 972 000 |  | 706 749,11 | 400 000 |  |  |  |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Город Карталы, Ленина, 38 | 1 709 090 | 360 000 | 366 | 420 000 |  |  | 520 | 521 000 | 154 | 228 090 | 180 000 |  |  |  |
| 2 | Город Карталы, Пушкина, 20 | 2 276 450 | 100 000 | 864 | 856 000 |  |  | 653,8 | 750 450 | 120 | 250 000 | 200 000 |  | 120 000 |  |
| 3 | город Карталы, Орджоникидзе, 11 | 1 202 254 | 360 000 | 265 | 330 000 |  |  | 237,3 | 234 000 | 87 | 128 254,27 | 150 000 |  |  |  |
| 4 | город Карталы, Орджоникидзе, 13 | 1 242 255 | 360 000 | 320 | 370 000 |  |  | 230 | 234 000 | 87 | 128 255,27 | 150 000 |  |  |  |
| 5 | город Карталы, Пушкина, 34 | 2 344 070 | 310 000 | 560 | 610 000 |  |  | 660 | 770 350 | 141 | 213 720 | 200 000 |  | 240 000 |  |
| Итого по муниципальному образованию за 2016 г. | 8 774 119,54 | 1 490 000 |  | 2 586 000 |  |  |  | 2 509 800 |  | 948 319,54 | 880 000 |  | 360 000 |  |
| Всего по муниципальному образованию за 2014-2016 гг | 13 802 868,65 | 2 970 000 |  | 4 056 000 |  |  |  | 3 481 800 |  | 1 655 068,65 | 1 280 000 |  | 360 000 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов

в Карталинском муниципальном районе на 2014-2016 годы

Планируемые показатели выполнения Программы

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквар тирных домов, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв. метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Карталы, Ленина, 37 | 468 | 21 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 933 230 |  | 933 230 |
| 2 | город Карталы, Ленина, 52 | 388 | 25 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 319 230 |  | 1 319 230 |
| 3 | город Карталы, Орджоникидзе, 15 | 393,9 | 24 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 085 773,11 | 1 085 773 |
| 4 | город Карталы, Ленина, 48 | 392,7 | 14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 940 516 | 940 516 |
| 5 | город Карталы, Пушкина, 6 | 1200 | 70 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 750 000 |  | 750 000 |
| Итого по Карталинскому муниципальному району за 2015 г. |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  | 3 002 460 | 2 026 289,11 | 5 028 749,11 |
|  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Карталы, Ленина, 38 | 470 | 25 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 709 090 | 1 709 090 |
| 2 | город Карталы, Пушкина, 20 | 1177,8 | 25 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 276 450 |  | 2 276 450 |
| 3 | город Карталы, Орджоникидзе, 11 | 392,6 | 23 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 202 254,27 | 1 202 254,27 |
| 4 | город Карталы, Орджоникидзе, 13 | 396,5 | 24 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 242 255,27 | 1 242 255,27 |
| 5 | город Карталы, Пушкина, 34 | 1092 | 55 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 344 070 |  | 2 344 070 |
| Итого по Карталинскому муниципальному району за 2016 г. |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  | 4 620 520 | 4 153 599,54 | 8 774 119,54 |
| Всего по Карталинскому муниципальному району за 2014-2016г. |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  | 7 622 980 | 6 179 888,65 | 13 802 868,65 |