ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

22.11.2016 года № 705

Об утверждении муниципальной

программы «Укрепление

материально-технической базы

учреждений культуры

Карталинского муниципального

района на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры Карталинского муниципального района,

 администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Карталинского муниципального района на 2017-2019 годы».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района Клюшину Г.А.

Глава Карталинского

муниципального района С.Н. Шулаев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 22.11.2016 года № 705

Муниципальная программа

«Укрепление материально-технической базы

учреждений культуры Карталинского муниципального района

на 2017-2019 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Укрепление материально-технической базы учреждений

культуры Карталинского муниципального района

на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Карталинского муниципального района на 2017-2019 годы» (далее именуется – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района (далее именуется – УДКС) |
| Соисполнители Программы | Главы поселений:Варшавское сельское поселение;Южно-Степное сельское поселение;Мичуринское сельское поселение;Неплюевское сельское поселение;Великопетровское сельское поселение;Полтавское сельское поселение;Сухореченское сельское поселение;Снежненское сельское поселение;Еленинское сельское поселение;Анненское сельское поселение;учреждения, подведомственные УДКС |
| Цель Программы | Улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения Карталинского муниципального района |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры Карталинского муниципального района и улучшение их технического состояния.2. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры.3. Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры.4. Улучшение условий труда работников культуры.5. Приведение материально-технической базы отрасли в соответствие с нормативами потребности района в объектах социальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показателиПрограммы, их значения по годам |  | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры | Процент | 41,2 | 26,5 | 11,8 |
| 2. Доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданийучреждений культуры | Процент | 13,2 | 16,2 | 16,2 |
| 3. Доля зданий, которые улучшили свое материальное оснащение, в общем количестве зданий учреждений культуры | Процент | 16,2 | 5,9 | 2,9 |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы, разделение на этапы не предусмотрено |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования в том числе по годам. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется исходя из возможностей бюджетов. Источник финансирования – местный бюджет |
|  | Всего: | 2017 | 2018  | 2019  |
|  | Всего (местный бюджет):проведение ремонтных работ организация противопожарных мероприятийприобретение основных и материальных запасов | 31029,223541,72188,15299,4 | 23402,918277,6816,44308,9 | 5353,94155,2628,2570,5 | 2272,41108,9743,5420,0 |

I. Общая характеристика сферы реализации Программы

1. Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию Карталинского муниципального района. Укрепление материально – технической базы учреждений культуры района имеет приоритетное значение для района, так как хорошо отремонтированное и оснащенное учреждение техническими средствами для работы делает учреждение привлекательным и влияет на качество предоставляемых услуг населению района.

2. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, оборудования, инженерных коммуникаций. Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности зданий учреждений культуры, приводит к ухудшению качества культурно-досугового обслуживания населения Карталинского муниципального района.

3. В Карталинском муниципальном районе действуют 68 учреждений культуры, 11 из которых в неудовлетворительном состоянии (требуют капитального ремонта), что составляет 41,2% процента от общего числа зданий учреждений культуры. Необходим ремонт фойе Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Карталы, замена оконных блоков в здании Муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система» Карталинского муниципального района, наружная облицовка стен здания Муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» металлосайдингом, устройство металлического ограждения территории школы, прокладка сетей водопровода по ул. Мира здание Централизованная клубная система села Великопетровка, капитальный ремонт помещения библиотеки по ул. Школьная, 27 в с. Новониколаевка, капитальный ремонт здания клуба по ул. Центральная с. Новониколаевка, капитальный ремонт здания библиотеки по ул. Садовая, 9 «а» п. Мичуринский, капитальный ремонт здания Дома культуры по ул. Садовая,1 «а», замена дверных и оконных блоков и ремонт кровли здания в Доме культуры с. Еленинка, замена оконного блока в клубе с. Кизил Чилик, в клубе д. Михайловка.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения Карталинского муниципального района к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Проблемы учреждений культуры активно решают главы поселений, но средств бюджетов поселений на эти цели недостаточно. Это обстоятельство, а также рост цен на оборудование, строительные материалы еще более затрудняет решение вопросов укрепления, расширения и обновления материально-технического обеспечения учреждений культуры.

4. Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышением целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, аварийных ситуаций.

Программа предусматривает создание единой системы укрепления материально-технической базы учреждений культуры. Программно целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение работ на конкретных объектах.

II. Цели, задачи, сроки и этапы

реализации Программы

5. Целью Программы является улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения Карталинского муниципального района.

6. Задачами Программы являются:

1) обеспечение сохранности зданий учреждений культуры Карталинского муниципального района и улучшение их технического состояния;

2) создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

3) обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;

4) улучшение условий труда работников культуры;

5) приведение материально-технической базы отрасли в соответствие с нормативами потребности района в объектах социальной инфраструктуры.

7. Сроки реализации Программы рассчитаны на 2017-2019 годы, разделение на этапы не предусмотрено.

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях прекращения финансирования.

III. Показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач, основные ожидаемые

 конечные результаты Программы

8. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач отражены в приложении 1 к настоящей Программе.

9. В результате реализации Программы планируется следующее:

1) достижение соответствия качества фактически предоставляемой муниципальной услуги установленному стандарту качества;

2) обеспечение эстетичности, комфортности, социальной адресности, точности, своевременности, актуальности и безопасности услуг;

3) улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

4) обеспечение соблюдения содержания зданий учреждений культуры требованиям санитарных норм и правил противопожарной безопасности и безопасности труда;

5) увеличение доли отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры до 41,2%;

6) увеличение доли зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий учреждений культуры до 16,2 %;

7) увеличение доли зданий, которые улучшили свое материальное оснащение, в общем количестве зданий учреждений культуры до 16,2%.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

10. Реализация мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств районного (муниципального) бюджета, бюджетов поселений и уточняется из возможностей бюджетов.

11. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств УДКС.

12. Общий объем средств всего 31029,2 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 23402,9 тыс. рублей:

местный бюджет – 23402,9 тыс. рублей;

2018 год – 5353,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 5353,9 тыс. рублей;

2019 год – 2272,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 2272,4 тыс. рублей.

V. Механизмы реализации Программы

13. Реализацию Программы осуществляет УДКС по трем направлениям:

1) проведение ремонтных работ (приложение 2 к настоящей Программе);

2) организация противопожарных мероприятий (приложение 3 к настоящей Программе);

3) приобретение основных и материальных запасов (приложение 4 к настоящей Программе).

14. Общий контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Карталинского муниципального района.

15. УДКС готовит информацию о реализации Программы для отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района. Исполнители работ отчитываются перед УДКС о выполнении программных мероприятий, используя средства бюджета.

16. Ежегодно готовится доклад о реализации Программы. Реализация Программы может осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд, заключенных муниципальным заказчиком и органами местного самоуправления со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области о размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ. Исполнители мероприятий Программы определяются на конкурсной основе в установленном законодательством порядке.

17. В ходе реализации Программы предусматривается ежегодное техническое обследование зданий учреждений культуры (методом осмотра), разработка проектной документации на проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях учреждений культуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Укрепление материально-технической базы

учреждений культуры Карталинского

муниципального района на 2017-2019 годы»

Перечень

показателей (индикаторов) Программы и их значений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 год | 2018 год | 2019год |
| 1. | Доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры | Процент | 41,2 | 26,5 | 11,8 |
| 2. | Доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий учреждений культуры | Процент | 13,2 | 16,2 | 16,2 |
| 3. | Доля зданий, которые улучшили свое материальное оснащение, в общем количестве зданий учреждений культуры | Процент | 16,2 | 5,9 | 2,9 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Укрепление материально-технической базы

учреждений культуры Карталинского

муниципального района на 2017-2019 годы»

Проведение ремонтных работ

|  |  |
| --- | --- |
| Организации | Финансирование по годам (тыс.руб.), за счет средств местного бюджета |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| I. Организации, подведомственные УДКС |
| 1. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Карталы (ремонт фойе) | 126,3 | - | - |
| 2. Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Карталинского муниципального района(замена оконных блоков в здании МУ ЦБС КМР г. Карталы, ул. Калмыкова, 6) | 260,3 | - | - |
| 3. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | 1963,3 | - | - |
| Наружная облицовка стен здания школы металлосайдингом | 1102,4 | - | - |
| Устройство металлического ограждения территории школы | 860,9 | - | - |
| 4. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Анненская детская школа искусств» | - | 60,0 | - |
| (установка дверей) | - | 60,0 | - |
| Итого: | 2349,9 | 60,0 | - |
| II. Организации сельских поселений |
| 1. Великопетровское сельское поселение: | 99,8 | 23,4 | 21,5 |
| Здание Централизованной клубной системы с. Великопетровка(прокладка сетей водопровода по ул. Мира с. Великопетровка) | 99,8 | - | - |
| Дом культуры п. Великопетровка(ремонт крыльца) | - | 12,6 | - |
| Дом культуры с. Ольховский(ремонт зрительного зала) | - | 10,8 | - |
| Дом культуры с. Ольховский(монтаж входной двери) | - | - | 21,5 |
| 2. Мичуринское сельское поселение: | 14536,1: | - | - |
| Здание библиотеки с. Новониколаевка ул. Школьная, 27 (капитальный ремонт помещения Библиотеки в здании по ул. Школьная, 27) | 513,1 | - | - |
| Клуб с. Новониколаевка ул. Центральная, 29 (капитальный ремонт здания клуба по ул. Центральная, 29) | 3936,5 | - | - |
| Здание библиотеки п. Мичуринскийул. Садовая, 9 «а» (капитальный ремонт здания библиотеки по ул. Садовая, 9 «а») | 2808,3 | - | - |
| Дом культуры п. Мичуринский ул. Садовая, 1 «а» (капитальный ремонт здания ДК по ул. Садовая, 1 «а») | 7278,2 | - | - |
| 3. Еленинское сельское поселение: | 1291,8: | 196,7 | 739,4 |
| Дом культуры с. Еленинка Карталинского муниципального района(замена дверных и оконных блоков в Доме культуры с. Еленинка) | 102,3 | 47,7 | - |
| Дом культуры с. Еленинка Карталинского муниципального района(ремонт кровли здания Дома культуры с. Еленинка) | 1144,7 | - | - |
| Клуб с. Кизил-Чилик(замена оконного блока деревянного на оконный блок из ПХВ в клубе с. Кизил Чилик) | 22,4 | 27,6 | - |
| Клуб д. Михайловка (замена оконного блока деревянного на оконный блок из ПХВ в клубе д. Михайловка) | 22,4 | 27,6 | - |
| Дом культуры п. Новокаолиновый (ремонт крыши) | - | - | 500,0 |
| Клуб с. Запасное (ремонт отопления) | - | 93,8 | - |
| Клуб с. Запасное (ремонт спортивного зала) | - | - | 139,4 |
| Клуб ст. Джабык (ремонт зрительного зала) |  | - | 100,0 |
| 4. Варшавское сельское поселение: | - | 1364,0 | - |
| Клуб п. Красный Яр (замена кровли, замена и установка дверей, внутренняя отделка) | - | 1364,0 | - |
| 5. Неплюевское сельское поселение: | - | 650,0 | - |
| Клуб п. Коноплянка (капитальный ремонт: замена дверей, отопительной системы, фундамент, пола) | - | 300,0 | - |
| Клуб п. Акмулла (ремонт крыши, пола, системы отопления) | - | 300,0 | - |
| Библиотека (ремонт системы отопления, окон) | - | 50,0 | - |
| 6. Анненское сельское поселение: | - | 109,9 | 48,0 |
| Дом культуры с. Анненское(покраска спортзала, наружная покраска, установка вытяжной вентиляции) | - | 109,9 | - |
| Клуб п. Родники(установка оконных блоков) | - | - | 48,0 |
| 7. Южно-степное сельское поселение: | - | 1450,0 | 300,0 |
| Дом культуры п. Южно-Степной(замена системы отопления) | - | 500,0 | - |
| Дом культуры п. Южно-Степной (ремонт фасада) | - | - | 100,0 |
| Клуб п. Вишневый (ремонт фасада) | - | 50,0 | - |
| Библиотека п. Вишневый (замена систем отопления) |  |  | 100,0 |
| Клуб п. Елизаветопольска(капитальный ремонт: отопления, крыша, окна, пол) | - | 900,0 | - |
| Библиотека п. Елизаветополька (замена систем отопления) | - | - | 100,0 |
| 8. Сухореченское сельское поселение: | - | 5,2 | - |
| Клуб п. Рассветный (ремонт системы отопления) | - | 2,5 | - |
| Клуб п. Новокатенино (косметический ремонт) | - | 1,8 | - |
| Клуб п. Сенной (косметический ремонт) | - | 0,9 | - |
| 9. Снежненское сельское поселение: | - | 296,0 | - |
| Дом культуры п.Снежный (ремонт крыши) | - | 296,0 | - |
| Итого: | 15927,7 | 4095,2 | 1108,9 |
| Всего, в том числе: | 18277,6 | 4155,2 | 1108,9 |
| Местный бюджет | 18277,6 | 4155,2 | 1108,9 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Укрепление материально-технической базы

учреждений культуры Карталинского

муниципального района на 2017-2019 годы»

Организация противопожарных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Организации | Финансирование по годам (тыс.руб.), за счет средств местного бюджета |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| I. Организации, подведомственные УДКС |
| 1. Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Карталинского муниципального района: | 302,5 | - | - |
| Здание Муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система» Карталинского муниципального района – замена электропроводки | 200,4 | - | - |
| Здание Муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система» Карталинского муниципального района – устройство эвакуационного выхода | 102,1 | - | - |
| 2. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Анненская детская школа искусств»: | - | 50,8 | - |
| Монтаж «Стрелец – мониторинг» | - | 50,8 | - |
| 3. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Великопетровская детская школа искусств»: | - | 50,8 | - |
| Монтаж «Стрелец – мониторинг» | - | 50,8 | - |
| 4. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Новокаолиновая детская школа искусств»: | - | 50,8 | - |
| Монтаж «Стрелец – мониторинг» | - | 50,8 | - |
| 5. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Полтавская детская школа искусств»: | - | - | 50,8 |
| Монтаж «Стрелец – мониторинг» | - | - | 50,8 |
| 6. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Карталы: |  |  | 50,8 |
| Монтаж «Стрелец – мониторинг» |  |  | 50,8 |
| Итого: | 302,5 | 152,4 | 101,6 |
| II. Организации сельских поселений |
| 1. Полтавское сельское поселение: | 17,5 | 123,1 | - |
| Централизованная клубная система Полтавского сельского поселения(п. Озерный ул. Школьная, 13) (огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений) | 8,3 | 56,1 | - |
| Централизованная клубная система Полтавского сельского поселения (п. Первомайка, ул. Центральная, 7)(огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений) | 9,2 | 67,0 | - |
| 2. Еленинское сельское поселение: | 278,9 | - | 100,0 |
| Дом культуры п. Еленинка, ул. Будаковой(монтаж охранно-пожарной сигнализации в помещении Дома культуры) | 233,3 | - | - |
| Клуб п. Михайловка ул. Центральная, 29(монтаж охранно-пожарной сигнализации в помещениях клуба) | 45,6 | - | - |
| Клуб с. Кизил-Чилик(установка пожарной сигнализации) | - |  | 100,0 |
| 3. Неплюевское сельское поселение: | 51,6 | 60,0 | 160,0 |
| Муниципальное учреждение Централизованная клубная система«Неплюевского сельского поселения»(монтаж системы автоматическойпожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) | 51,6 | - |  |
| Клуб п. Коноплянка(монтаж системы автоматическойпожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) | - | 60,0 | - |
| Клуб п. Акмулла(монтаж системы автоматическойпожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) | - | - | 60,0 |
| Здание библиотеки(монтаж системы автоматическойпожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) | - | - | 100,0 |
| 4. Великопетровское сельское поселение: | 165,9 | - | - |
| Дом культуры с.Ольховка(монтаж пожарной сигнализации в помещениях Дома культуры) | 57,7 | - | - |
| Дом культуры с. Татищево(монтаж пожарной сигнализации в помещениях Дома культуры) | 69,2 | - | - |
| Дом культуры д. Горная(монтаж пожарной сигнализации в помещениях Дома культуры) | 39,0 | - | - |
| 5. Варшавское сельское поселение: | - | 32,0 | - |
| Клуб п. Красный Яр(замена электропроводки) | - | 32,0 | - |
| 6. Сухореченское сельское поселение: | - | 2,2 | - |
| Клуб. п. Рассветный (замена электропроводки) | - | 2,2 | - |
| 7. Анненское сельское поселение: | - | - | 31,9 |
| Клуб п.Родники (установка пожарной сигнализации) | - | - | 31,9 |
| 8. Южно-Степное сельское поселение: | - | 200,0 | 200,0 |
| Дом культуры п. Южно-Степной(пропитка крыши, установка пожарной сигнализации) | - | 200,0 | - |
| Клуб п. Вишневый (пропитка крыши, установка пожарной сигнализации) | - | - | 100,0 |
| Клуб п. Елизаветополька(пропитка крыши, установка пожарной сигнализации) | - | - | 100,0 |
| 9. Мичуринское сельское поселение: |  | 50,0 | 150,0 |
| Дом культуры п. Мичуринский(установка пожарной сигнализации) | - | 50,0 | - |
| Клуб с. Новониколаевка(установка пожарной сигнализации) | - | - | 50,0 |
| Библиотека с. Новониколаевка(установка пожарной сигнализации) | - | - | 50,0 |
| Библиотека п. Мичуринский(установка пожарной сигнализации) | - | - | 50,0 |
| 10. Снежненское сельское поселение: | - | 8,5 | - |
| Клуб п. Песчанка (монтаж пожарной сигнализации) | - | 8,5 | - |
| Итого: | 513,9 | 475,8 | 641,9 |
| Всего, в том числе: | 816,4 | 628,2 | 743,5 |
| Местный бюджет | 816,4 | 628,2 | 743,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

«Укрепление материально-технической базы

учреждений культуры Карталинского

муниципального района на 2017-2019 годы»

Приобретения основных и материальных запасов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организации, подведомственные УДКС | Наименование основных и материальных запасов  | Количество | Финансирование по годам (тыс. руб.), за счет средств местного бюджета |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. УДКС | Машина Газель | 1\*946,0 | 946,0 | - | - |
| компьютер | 1\*3 | - | 120,0 | 120,0 |
| Всего: |  | 946,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Карталы  | Стулья деревянные  | 60\*2,7 | 162,0 | - | - |
| Баян Тула БН-42 детский  | 1\*34,0 | 34,0 | - | - |
| Компьютер  | 1\*30,0 | 30,0 | - | - |
| Водосчетчик антимагнитный с обратным клапаном (Бетар) | 1\*0,691 | 0,7 | - | - |
| Гражданский противогаз ГП-7 | 1\*2,5 | 2,5 | - | - |
| Всего: |  | 229,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Анненская детская школа искусств» | Столы ученические  | 20\*1,54 | 30,8 | - | - |
| Шкафы  | 5\*3,6 | 18,0 | - | - |
| Стулья  | 30\*0,605 | 18,2 | - | - |
| Музыкальный центр | 1\*30,0 | - | 30,0 | - |
| Ноутбук | 1\*35,0 | - | 35,0 | - |
| Компьютер  | 1\*30,0 | - | 30,0 | - |
| Всего: |  | 67,0 | 95,0 | 0,0 |
| 4. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Новокаолиновая детская школа искусств» | Ноутбук Lenovo G50-70 | 1\*35,0 | 35,0 | - | - |
| Компьютер (монитор, клавиатура, мышь, системный блок) | 1\*27,7 | 27,7 | - | - |
| Стулья  | 10\*2,7 | 27,0 | - | - |
| Всего: |  | 89,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Полтавская детская школа искусств» | Компьютер | 1\*30,0 | 30,0 | - | 0,0 |
| Всего: |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Великопетровская детская школа искусств» | Аккордеон уч. | 1\*28,1 | 28,1 | - | - |
| Баян  | 2\*34,0 | 68,0 | - | - |
| Лазерная установка | 1\*8,5 | 8,5 | - | - |
| Диско шар  | 1\*2,0 | 2,0 | - | - |
| Акустическая система | 1\*11,7 | 11,7 | - | - |
| Радиосистема  | 1\*8,8 | 8,8 | - | - |
| Усилитель мощн.  | 1\*16,4 | 16,4 | - | - |
| Балалайка  | 1\*5,0 | 5,0 | - | - |
| Всего: |  | 148,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Варшавская детская школа искусств» | Компьютер (монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр) | 1\*30,0 | 30,0 | - | 0,0 |
| Всего: |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Карталинского муниципального района | Литература печатная  | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Литература электронная  | 2 шт\*18,0 | 36,0 | - | - |
| Выпуск сборника «Провинциальные чтения» | 1шт\*15,5 | 15,5 | - | - |
| Фотокамера  | 1шт\*16,0 | 16,0 | - | - |
| Телевизор  | 1\*34,1 | 34,1 | - | - |
| Компьютер  | 1 шт\*32,1 | 32,1 | - | - |
| Принтер  | 1 шт\*6,0 | 6,0 | - | - |
| Принтер (МФУ) | 1\*11,7 | 11,7 | - | - |
| Стулья  | 10 шт\*1,3 | 13,0 | - | - |
| Стол читательский  | 6 шт\*1,871 | 11,2 | - | - |
| Офисная мебель (стол с тумбой для персонал) | 2\*13,2 | 26,4 | - | - |
| Бибтехника (дневники работы библиотеки, каталожные карточки, формуляр читателя) | 4\*0,74 | 3,0 | - | - |
| Светодиодные таблички (доступная среда) | 2\*2,1 | 4,2 | - | - |
| Электронная лупа (доступная среда) | 2\*9,4 | 18,8 | - | - |
| Книги по Брайлю (доступная среда) | 4\*1,1 | 4,4 | - | - |
| Аудиокниги (доступная среда) | 30\*0,177 | 5,3 | - | - |
| Наушники (доступная среда) | 2\*0,470 | 0,9 | - | - |
| Звонок дверной электрический беспроводной (доступная среда) | 2\*0,5 | 1,0 | - | - |
| Костюм снегурочки  | 1\*2,5 | 2,5 | - | - |
| Костюм деда мороза  | 1\*3,8 | 3,8 | - | - |
|  | Всего: |  | 545,9 | 300,0 | 300,0 |
| 9. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | Фильтр для очистки бассейнов объёмом до 60 000 литров | 1 шт. | 86,3 | - | - |
| Металлодетектор досмотровый ручной  | 1шт\*3,1 | 3,1 | - | - |
| Турникет-трипод ОМА  | 1\*41,2 | 41,2 | - | - |
| Комплект преграждающих планок к турникету  | 1\*6,3 | 6,3 | - | - |
| 16 канальные видеорегистраторы | 1\*11,0 | 11,0 | - | - |
| Уличные аналоговые видеокамеры | 1\*2,9 | 2,9 | - | - |
| Внутренние аналоговые видеокамеры | 1\*2,5 | 2,5 | - | - |
| Восьмиканальная плата видеозахвата  | 1\*9,8 | 9,8 | - | -- |
| Накопители (жесткий диск для видеорегистратора, с пониженным тепловыделением) | 7,5 | 7,5 | - | - |
| Монитор для подключения к видеорегистратору  | 1\*7,5 | 7,5 | - | - |
| Прибор управления речевыми оповещателями с трансформаторным выходом  | 1\*13,7 | 13,7 | - | - |
| Трансформаторные колонки настенные  | 8\*0,823 | 6,6 | - | - |
| Манекен борцовский 30 кг | 1\*10,0 | 10,0 | - | - |
| Манекен борцовский 45 кг | 1\*13,0 | 13,0 | - | - |
| Конусы  | 30\*0,3 | 9,0 | - | - |
| Мячи баскетбольные № 5 | 10\*1,5 | 15,0 | - | - |
| Мячи баскетбольные № 6 | 10\*1,5 | 15,0 | - | - |
| Мячи футбольные  | 5\*1,5 | 7,5 | - | - |
| Ракетки теннисные  | 5\*0,7 | 3,5 | - | - |
| Барьеры легкоатлетические  | 10\*2,0 | 20,0 | - | - |
| Гири 8 кг | 4\*1,5 | 6,0 | - | - |
| Гири 12 кг | 2\*1,5 | 3,0 | - | - |
| Штанга | 1\*30,0 | 30,0 | - | - |
| Мячи гандбольные  | 2\*1,0 | 2,0 | - | - |
| Пантины туристические  | 2\*4,0 | 8,0 | - | - |
| Всего: |  | 340,4 | - | - |
| 10. Муниципальное учреждение межпоселенческий Дом культуры «Россия» | Светодиодный экран | 1шт\*891,3 | 891,3 | - | - |
| Сценический монитор (активный 2-полосный коаксиальный) | 6шт\*37,2 | 223,2 | - | - |
| Оборудование и материалы системы дымоудаления  | 1шт\*668,1 | 668,1 | - | - |
| Всего: |  | 1782,6 | 0,0 | 0,0 |
| 11. Муниципальное учреждение Историко-краеведческий музей Карталинского муниципального района | Халат «Техник» мужской  | 1\*0,6 | 0,6 | - | - |
| Халат «Технолог» женский  | 2\*0,6 | 1,2 | - | - |
| Аудиогид ручной  | 5\*13,0 | 65,0 | - | - |
| Светодиодный модуль с управлением  | 3\*1,270 | 3,8 | - | - |
| Рельефно-точечные таблички | 5\*0,5 | 2,5 | - | - |
| Знак желтый круг для слабовидящих, наклейка 15см, знак доступности для инвалида 15 см | 10\*0,05 | 0,5 | - | - |
| Кулер для воды напольный | 1\*5,1 | 5,1 | - | - |
| Светодиодное табло с бегущей строкой  | 1\*17,0 | 17,0 | - | - |
| Громкоговоритель рупорный 10 гр-38 (корпус-пластик) | 1\*3,9 | 3,9 | - | - |
| Телевизор 45 дюймов  | 1\*30,0 | - | 30,0 | - |
| Стеллажи быстросборные СТ до 100кг на полку | Модель СТ-3 5 полок (6\*2,66) | - | 15,9 | - |
| Стеллажи быстросборные СТ до 100кг на полку | Модель СТ-5 4 полок (4\*2,4) | - | 9,6 | - |
| Всего: |  | 99,6 | 55,5 | - |
| Всего, в том числе: |  | 4308,9 | 570,5 | 420,0 |
| Местный бюджет |  | 4308,9 | 570,5 | 420,0 |