АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2021 г № 675

О внесении изменений в постановление администрации Карталинского муниципального района от 31.12.2019 года № 1420

В целях повышения комфортности и безопасности проживания населения Карталинского муниципального района за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Карталинского муниципального района,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Внести в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным                             и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе, утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 31.12.2019 года № 1420 «Об утверждении подпрограммы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе» (с изменениями от 06.02.2020 года № 87,                                    от 16.04.2020 года № 315, от 19.05.2020 года № 391, от 30.12.2020 года                              № 1334, от   18.02.2021 года № 149, от   26.02.2021 года № 206,                                          от   05.03.2021 года № 252), (далее именуется – подпрограмма) следующие изменения:

1) в паспорте указанной подпрограммы:

в части десятой паспорта в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:

в 2020 – 2023 годах:

цифры «167,751016» заменить цифрами «168,698519»;

цифры «39,649416» заменить цифрами «40,596919»;

в 2021 году:

цифры «18,900» заменить цифрами «19,847503»;

цифры «3,900» заменить цифрами «4,847503»;

2) в пункте 16 главы V указанной подпрограмме:

цифры «167,751016» заменить цифрами «168,698519»;

цифры «39,649416» заменить цифрами «40,596919»;

3) в пункте 24 главы VIII указанной подпрограмме:

цифры «167,751016» заменить цифрами «168,698519»;

4) в приложении 2 к указанной подпрограмме:

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансиро вания | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на период реализации под- программы | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| пункт 1 читать в новой редакции: |
| «1. | Финансирование подпрограммы в целом | всего, из них: | 168,698519 | 53,514016 | 19,847503 | 48,9185 | 46,4185 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района» |
|  |  | областной бюджет | 128,1016 | 26,590 | 15,0000 | 43,2558 | 43,2558 |  |
|  |  | местный бюджет | 40,596919 | 26,924016 | 4,847503 | 5,6627 | 3,1627 |  |
|  |  | вне- бюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| пункт 6 главы II читать в новой редакции: |
| «6. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | всего, из них: | 86,578147 | 34,393644 | 3,347503 | 24,4185 | 24,4185 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района» |
|  |  | областной бюджет | 56,5116 | 10,0 | 0,0 | 23,2558 | 23,2558 |  |
|  |  | местный бюджет | 30,066547 | 24,393644 | 3,347503 | 1,1627 | 1,1627 |  |
|  |  | вне- бюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5) приложение 6 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование объектов | Протяжен ность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения |
| 1. | Капитальный ремонт здания биофильтров № 1 и № 2 на очистных сооружениях г. Карталы |  | 375,377 | 0,00 | 0,00 | 375,377 |
| 2. | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Карталы (участки напорного водопровода. Карталы-1) |  | 454,500 | 0,00 | 0,00 | 454,500 |
| 3. | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в г. Карталы |  | 1 570,123 | 0,00 | 0,00 | 1 570,123 |
| 4. | Ремонт муниципальных сетей водоснабжения по ул. Славы, 13–14 г. Карталы |  | 91,951 | 0,00 | 0,00 | 91,951 |
|  | Итого |  | 2 491,951 | 0,00 | 0,00 | 2 491,951 |
| II. Строительство газопроводов и газовых сетей |
| 1. | Село Анненское. Карталинский муниципальный район Челябинской области. ГРПБ. Распределительный газопровод низкого давления. II очередь. | 6,3 | 16 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 500,00 |
|  | Итого | 6,3 | 16 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 500,00 |
| III. Модернизация систем теплоснабжения |
| 1. | Ремонт теплотрассы по ул. Шлакоблочная, 7 г. Карталы |  | 82,316 | 0,00 | 0,00 | 82,316 |
| 2. | Ремонт системы теплоснабжения МКД по ул. Орджоникидзе, 8 г. Карталы |  | 69,207 | 0,00 | 0,00 | 69,207 |
| 3. | Ремонт системы теплоснабжения МКД по ул. Акмолинская, 64 А г. Карталы |  | 124,029 | 0,00 | 0,00 | 124,029 |
| 4. | Ремонт системы теплоснабжения МКД по ул. Шлакоблочная, 7 г. Карталы |  | 280,000 | 0,00 | 0,00 | 280,000 |
|  | Итого |  | 555,552 | 0,00 | 0,00 | 555,552 |
| IV. Модернизация систем электроснабжения |
| 1. | Восстановление воздушной ЛЭП 04 кВ от ТП 34 фидер аул и ТП 32 фидер коттедж в г. Карталы |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  | Итого |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  | Всего |  | 19 847,503 | 0,00 | 15 000,00 | 4 847,503» |

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль и организацию выполнения настоящего постановления  возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Аскерова А.А.

Глава Карталинского

муниципального района                                                                       А.Г. Вдовин