ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

11.12.2019 года № 1271

О внесении изменений

в постановление администрации

Карталинского муниципального

района от 31.07.2019 года № 751

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Карталинского муниципального района от 31.07.2019 года № 751 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карталинского муниципального района на 2020-2021 годы» следующие изменения:

1) в наименовании указанного постановления вместо слов «на 2020-2021 годы» читать слова «на 2019-2021 годы»;

2) в преамбуле и пункте 1 указанного постановления вместо слов «в 2020-2021 годах» читать слова «на 2019-2021 годы»;

3) в краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карталинского муниципального района в 2020-2021 годах, утвержденном указанным постановлением (далее именуется – План):

в наименовании указанного Плана слова «в 2020-2021 годах» заменить словами «на 2019-2021 годы»;

в паспорте указанного Плана:

позицию, касающуюся важнейших целевых индикаторов и показателей, изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Проведение капитального ремонта общего имущества в 25 многоквартирных домах, в том числе по годам:  2019 год – 27 видов ремонтов общего имущества на 14 многоквартирных домах;  2020 год – 102 вида ремонтов общего имущества на 24 многоквартирных домах» |

в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации краткосрочного Плана и показателей социально-экономической эффективности, цифру «7» заменить цифрой«25»;

пункт 1 главы I указанного Плана изложить в следующей редакции:

«1. В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 года № 196-П, в План включены 25 многоквартирных домов общей площадью 14078,2 кв.м.»;

в пункте 2 главы II указанного Плана цифры «1 147 184,85» заменить цифрами «51 065 751,49»;

пункт 9 главы IV указанного Плана изложить в следующей редакции:

«9. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 25 многоквартирных домах общей площадью 14078,2 кв.м.»;

в пункте 10 главы IV указанного Плана:

в строке 1 таблицы цифры «3759,7» заменить цифрами «14078,2»;

в строке 2 таблицы цифру «7» заменить цифрой «25»;

приложения 1, 2, 3 к указанному Плану изложить в новой редакции (прилагаются);

дополнить указанный План приложением 4 (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района – начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Ломовцева С.В.

Временно исполняющий

полномочия главы Карталинского

муниципального района Г.Г. Синтяева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карталинского муниципального района на 2019-2021 годы

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 11.12.2019 года № 1271)

Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить

в рамках I этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома\* | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома | | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта (за счет обязательных взносов собственников) | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
|
|
| кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 38 | 1934 |  | деревян. | 2 | 2 | 413,20 | 293,80 | 275,00 | 25 | 538 531,23 | 2019-2020 |
| 2. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 52 | 1935 |  | деревян. | 2 | 2 | 447,80 | 391,20 | 282,00 | 19 | 541 780,23 | 2019-2020 |
| 3. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 7 | 1934 |  | смешан. | 1 | 3 | 285,70 | 283,60 | 283,60 | 17 | 91 202,88 | 2019-2020 |
| 4. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 9 | 1933 |  | смешан. | 1 | 4 | 328,60 | 328,60 | 303,60 | 12 | 89 837,69 | 2019-2020 |
| 5. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 11 | 1937 |  | деревян. | 2 | 2 | 392,60 | 284,40 | 284,40 | 23 | 1 503 228,92 | 2019-2020 |
| 6. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 13 | 1936 |  | деревян. | 2 | 2 | 396,50 | 289,10 | 289,10 | 24 | 486 835,15 | 2019-2020 |
| 7. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 12 | 1936 |  | кирпич. | 3 | 2 | 1 018,30 | 585,90 | 585,90 | 36 | 5 287 617,26 | 2019-2020 |
| 8. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 13 | 1928 |  | панельные | 3 | 2 | 1 312,50 | 648,00 | 648,00 | 45 | 1 650 172,46 | 2019-2020 |
| 9. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 17 | 1933 |  | кирпич. | 1 | 3 | 274,40 | 219,00 | 219,00 | 17 | 136 263,33 | 2019-2020 |
| 10. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 19 | 1933 |  | кирпич. | 1 | 4 | 312,90 | 312,90 | 312,90 | 18 | 136 263,33 | 2019-2020 |
| 11. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 21 | 1933 |  | кирпич. | 1 | 5 | 266,20 | 258,30 | 258,30 | 14 | 94 769,13 | 2019-2020 |
| 12. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 23 | 1917 |  | кирпич. | 1 | 2 | 350,30 | 350,30 | 350,30 | 9 | 135 466,86 | 2019-2020 |
| 13. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 25 | 1934 |  | кирпич. | 1 | 5 | 266,00 | 237,10 | 237,10 | 12 | 136 263,33 | 2019-2020 |
| 14. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 34 | 1935 |  | шлакобл. | 3 | 3 | 1 091,90 | 864,10 | 802,10 | 32 | 6 189 092,46 | 2019-2020 |
| Итого по Карталинскому муниципальному району на 2019-2021 | |  |  |  |  |  | 7 156,90 | 5 346,30 | 5 131,30 | 303 | 17 017 324,26 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карталинского муниципального района на 2019-2021 годы

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 11.12.2019 года № 1271)

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному

ремонту по оказанию услуг и выполнению работ (в рамках I этапа Плана)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома\* | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | |
| ЭЭ\*\* | ГВС\*\*\* | ХВС\*\*\*\* | ТС\*\*\*\*\* | ВО\*\*\*\*\*\* | ГС\*\*\*\*\*\*\* |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Карталинский муниципальный район | | | | | | | | | |
| 1. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 38 | 538 531,23 | 523 521,00 | 240 930,00 |  | 107 317,00 |  | 175 274,00 |  |
| 2. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 52 | 541 780,23 | 527 008,00 | 240 072,00 |  | 113 424,00 |  | 173 512,00 |  |
| 3. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 7 | 91 202,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 9 | 89 837,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 11 | 1 503 228,92 | 481 758,00 | 240 391,00 |  | 89 483,00 |  | 151 884,00 |  |
| 6. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 13 | 486 835,15 | 473 894,00 | 237 769,00 |  | 81 212,00 |  | 154 913,00 |  |
| 7. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 12 | 5 287 617,26 | 641 221,00 | 471 474,00 |  | 169 747,00 |  |  |  |
| 8. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 13 | 1 650 172,46 | 1 170 598,00 | 883 975,00 |  | 286 623,00 |  |  |  |
| 9. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 17 | 136 263,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 19 | 136 263,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 21 | 94 769,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 23 | 135 466,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 25 | 136 263,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 34 | 6 189 092,46 | 2 374 616,00 | 448 693,00 |  | 144 005,00 | 1 435 921,00 | 345 997,00 |  |
| Итого по Карталинскому муниципальному району | | 17 017 324,26 | 6 192 616,00 | 2 763 304,00 |  | 991 811,00 | 1 435 921,00 | 1 001 580,00 |  |

\* Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой.

\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

\*\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.

\*\*\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом Челябинской области | | Стоимость оказания услуг и выполнения работ по разработке проектной сметной документации, всего |
| ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии |
|
| кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 202,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 837,69 |
| 419,20 | 999 598,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 637,50 | 1 882 134,00 |  |  | 653,80 | 2 488 708,00 | 160,00 | 170 791,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 663,60 | 441 788,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 263,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 263,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 769,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 466,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 263,33 |
|  |  |  |  | 1 312,00 | 3 347 928,00 | 556,00 | 388 212,00 |  |  |  |
| 1 056,70 | 2 881 732,00 |  |  | 1 965,80 | 5 836 636,00 | 1 379,60 | 1 000 791,00 |  |  | 820 066,55 |

\*\*\*\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

\*\*\*\*\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.

\*\*\*\*\*\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных нормативным правовым актом Челябинской области | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии |
| ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 644,07 | 17 293,94 |  | 16 315,50 | 20 819,13 | 16 215,50 |  |  |  |  | 20 558,81 |  |  |
| 69 314,97 | 17 266,93 |  | 16 294,49 | 20 792,64 | 14 960,91 |  |  |  |  | 20 522,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 529,45 | 17 261,53 |  | 16 290,29 | 20 787,34 | 16 190,29 |  | 26 986,91 |  | 18 231,47 | 20 515,50 |  |  |
| 70 529,45 | 17 261,53 |  | 16 290,29 | 20 787,34 | 16 190,29 |  | 26 986,91 |  | 18 231,47 | 20 515,50 |  |  |
| 73 232,32 | 18 025,85 |  | 16 884,68 | 21 537,11 | 16 784,68 |  |  |  |  | 21 536,81 |  |  |
| 69 732,98 | 17 261,53 |  | 16 290,29 | 20 787,34 | 15 393,82 |  | 26 986,91 |  | 18 231,47 | 20 515,50 |  |  |
| 70 529,45 | 17 261,53 |  | 16 290,29 | 20 787,34 | 16 190,29 |  | 26 986,91 |  | 18 231,47 | 20 515,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 512,69 | 121 632,84 |  | 114 655,83 | 146 298,24 | 111 925,78 |  | 107 947,64 |  | 72 925,88 | 144 680,34 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость осуществления строительного контроля, всего | Осуществление строительного контроля работ, установленных частью 1 статьи 166  Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | Осуществление строительного контроля работ, установленных нормативным правовым актом Челябинской области | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии |
| ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 010,23 | 15 010,23 | 7 039,06 |  | 4 698,67 |  | 3 272,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 772,23 | 14 772,23 | 6 801,06 |  | 4 698,67 |  | 3 272,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 872,92 | 11 542,26 | 5 367,09 |  | 3 221,94 |  | 2 953,23 |  | 10 330,66 |  |  |  |  |  |
| 12 941,15 | 12 941,15 | 6 801,05 |  | 3 266,69 |  | 2 873,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 763,26 | 21 830,61 | 11 538,25 |  | 10 292,36 |  |  |  | 26 019,37 |  | 53 258,35 | 3 654,93 |  |  |
| 37 786,46 | 29 265,23 | 12 503,61 |  | 16 761,62 |  |  |  |  |  |  | 8 521,23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 336,46 | 49 243,30 | 14 196,20 |  | 5 704,73 | 19 764,31 | 9 578,06 |  |  |  | 21 615,21 | 7 477,95 |  |  |
| 285 482,71 | 154 605,01 | 64 246,32 |  | 48 644,68 | 19 764,31 | 21 949,70 |  | 36 350,03 |  | 74 873,56 | 19 654,11 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карталинского муниципального района на 2019-2021 годы

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 11.12.2019 года № 1271)

Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется

осуществить в рамках II этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома | | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта (за счет обязательных взносов собственников) | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Карталинский муниципальный район | | | | | | | | | | | | |
| 1. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 19 | 1930 |  | смешанные | 2 | 2 | 432,40 | 425,30 | 425,30 | 18 | 953 333,00 | 2020 |
| 2. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 27 | 1937 |  | шлакоблочные | 3 | 3 | 1 096,00 | 1 061,00 | 1 061,00 | 57 | 2 187 614,00 | 2020 |
| 3. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 33 | 1935 |  | деревянные | 2 | 2 | 468,40 | 427,40 | 427,40 | 16 | 1 249 255,00 | 2020 |
| 4. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 35 | 1935 |  | деревянные | 2 | 2 | 465,30 | 465,30 | 465,30 | 21 | 1 351 538,00 | 2020 |
| 5. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 37 | 1935 |  | деревянные | 2 | 2 | 468,00 | 467,40 | 467,40 | 21 | 346 974,00 | 2020 |
| 6. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 38 | 1934 |  | деревянные | 2 | 2 | 413,20 | 293,80 | 275,00 | 25 | 946 462,85 | 2020 |
| 7. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 48 | 1935 |  | смешанные | 2 | 2 | 411,80 | 380,80 | 380,80 | 14 | 647 133,39 | 2020 |
| 8. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 52 | 1935 |  | деревянные | 2 | 2 | 447,80 | 391,20 | 282,00 | 19 | 240 782,00 | 2020 |
| 9. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 7 | 1934 |  | смешанные | 1 | 3 | 285,70 | 283,60 | 283,60 | 17 | 2 150 955,59 | 2020 |
| 10. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 9 | 1933 |  | смешанные | 1 | 4 | 328,60 | 328,60 | 303,60 | 12 | 2 143 027,08 | 2020 |
| 11. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 11 | 1937 |  | деревянные | 2 | 2 | 392,60 | 284,40 | 284,40 | 23 | 832 452,68 | 2020 |
| 12. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 13 | 1936 |  | деревянные | 2 | 2 | 396,50 | 289,10 | 289,10 | 24 | 647 231,15 | 2020 |
| 13. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1936 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 896,90 | 505,70 | 505,70 | 45 | 4 728 514,00 | 2020 |
| 14. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 1936 |  | деревянные | 2 | 2 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 24 | 2 449 157,00 | 2020 |
| 15. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 13 | 1928 |  | панельные | 3 | 2 | 1 312,50 | 648,00 | 648,00 | 45 | 1 443 044,00 | 2020 |
| 16. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 17 | 1933 |  | кирпичные | 1 | 3 | 274,40 | 219,00 | 219,00 | 17 | 3 953 463,29 | 2020 |
| 17. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 19 | 1933 |  | кирпичные | 1 | 4 | 312,90 | 312,90 | 312,90 | 18 | 3 961 506,17 | 2020 |
| 18. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 21 | 1933 |  | кирпичные | 1 | 5 | 266,20 | 258,30 | 258,30 | 14 | 2 365 372,92 | 2020 |
| 19. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 23 | 1917 |  | кирпичные | 1 | 2 | 350,30 | 350,30 | 350,30 | 9 | 4 351 259,78 | 2020 |
| 20. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 25 | 1934 |  | кирпичные | 1 | 5 | 266,00 | 237,10 | 237,10 | 12 | 4 058 402,45 | 2020 |
| 21. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 34 | 1935 |  | шлакоблочные | 3 | 3 | 1 091,90 | 864,10 | 802,10 | 32 | 238 456,00 | 2020 |
| 22. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 36 | 1934 |  | шлакоблочные | 3 | 3 | 1 120,50 | 1 083,55 | 1 083,55 | 38 | 2 956 452,00 | 2020 |
| 23. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 8 | 1931 |  | кирпичные | 1 | 5 | 293,70 | 293,70 | 293,70 | 18 | 194 595,35 | 2020 |
| 24. | п. Запасное, ул. Центральная, д. 4 | 1930 |  | деревянные | 2 | 2 | 852,30 | 447,20 | 447,20 | 35 | 1 381 152,53 | 2020 |
| Итого по Карталинскому муниципальному району | |  |  |  |  |  | 13 059,90 | 10 733,75 | 10 518,75 | 574 | 45 778 134,23 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карталинского муниципального района на 2019-2021 годы

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 11.12.2019 года № 1271)

Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг и выполнению работ (в рамках II этапа Плана)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома\* | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | |
| ЭЭ\*\* | ГВС\*\*\* | ХВС\*\*\*\* | ТС\*\*\*\*\* | ВО\*\*\*\*\*\* | ГС\*\*\*\*\*\*\* |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Карталинский муниципальный район | | | | | | | | | |
| 1. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 19 | 953 333,00 | 867 849,80 | 433 469,28 |  |  |  | 243 337,28 | 191 043,24 |
| 2. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 27 | 2 187 614,00 | 1 351 108,78 | 1 098 708,23 |  |  |  |  | 252 400,55 |
| 3. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 33 | 1 249 255,00 | 745 037,77 | 469 557,58 |  |  |  | 230 857,53 | 44 622,66 |
| 4. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 35 | 1 351 538,00 | 838 149,30 | 466 449,71 |  |  |  | 230 857,53 | 140 842,06 |
| 5. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 37 | 346 974,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 38 | 946 462,85 | 910 968,52 |  |  |  | 703 451,00 |  | 207 517,52 |
| 7. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 48 | 647 133,39 | 477 377,97 | 413 017,75 |  |  |  |  | 64 360,22 |
| 8. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 52 | 240 782,00 | 219 191,62 |  |  |  |  |  | 219 191,62 |
| 9. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 7 | 2 150 955,59 | 1 249 739,64 | 286 406,01 |  | 258 808,37 | 510 479,74 | 194 045,52 |  |
| 10. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 9 | 2 143 027,08 | 1 241 977,25 | 264 652,71 |  | 272 799,28 | 510 479,74 | 194 045,52 |  |
| 11. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 11 | 832 452,68 | 807 521,93 |  |  |  | 708 303,00 |  | 99 218,93 |
| 12. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 13 | 647 231,15 | 624 761,49 |  |  |  | 506 736,00 |  | 118 025,49 |
| 13. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 4 728 514,00 | 1 858 042,78 | 899 116,98 |  | 187 111,51 | 466 172,96 | 199 660,45 | 105 980,88 |
| 14. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 2 449 157,00 | 1 950 906,69 | 417 027,77 | 311 350,02 | 237 824,31 | 674 218,48 | 205 900,77 | 104 585,34 |
| 15. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 13 | 1 443 044,00 | 1 313 649,52 |  |  |  | 990 135,64 | 323 513,88 |  |
| 16. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 17 | 3 953 463,29 | 1 673 209,83 | 275 077,83 |  | 304 274,92 | 862 999,55 | 230 857,53 |  |
| 17. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 19 | 3 961 506,17 | 1 681 084,20 | 313 774,24 |  | 304 274,92 | 832 177,51 | 230 857,53 |  |
| 18. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 21 | 2 365 372,92 | 1 379 936,26 | 266 857,53 |  | 290 285,84 | 446 910,33 | 230 857,53 | 145 025,03 |
| 19. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 23 | 4 351 259,78 | 1 536 219,40 | 351 165,22 |  | 255 311,79 | 730 081,93 | 199 660,46 |  |
| 20. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 25 | 4 058 402,45 | 1 765 003,17 | 266 657,26 |  | 290 285,84 | 832 177,51 | 230 857,53 | 145 025,03 |
| 21. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 34 | 238 456,00 | 217 074,19 |  |  |  |  |  | 217 074,19 |
| 22. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 36 | 2 956 452,00 | 1 997 381,89 | 1 123 269,00 | 116 756,48 | 482 644,52 |  |  | 274 711,89 |
| 23. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 8 | 194 595,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | п. Запасное, ул. Центральная, д. 4 | 1 381 152,53 | 260 957,21 | 260 957,21 |  |  |  |  |  |
| Итого по Карталинскому муниципальному району | | 45 778 134,23 | 24 967 149,23 | 7 606 164,31 | 428 106,50 | 2 883 621,30 | 8 774 323,39 | 2 945 309,06 | 2 329 624,67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом Челябинской области | | Стоимость оказания услуг и выполнения работ по разработке проектной сметной документации, всего |
| ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии |
|
| кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 911,21 |
|  |  |  |  |  |  | 609,00 | 640 346,84 |  |  | 153 541,23 |
|  |  |  |  |  |  | 373,00 | 392 199,36 |  |  | 87 680,99 |
|  |  |  |  |  |  | 373,00 | 392 199,36 |  |  | 94 859,88 |
|  |  |  |  |  |  | 300,40 | 315 861,63 |  |  | 24 352,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 999,60 |
|  |  | 411,80 | 42 254,80 |  |  | 67,00 | 69 010,00 |  |  | 45 893,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 899,67 |
|  |  |  |  | 316,60 | 404 012,75 | 401,00 | 421 640,42 |  |  | 31 149,38 |
|  |  |  |  | 316,60 | 404 012,75 | 401,00 | 421 640,42 |  |  | 31 149,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 649,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 099,77 |
| 323,00 | 1 101 969,96 |  |  | 780,00 | 1 004 880,29 | 323,00 | 339 625,86 |  |  | 331 878,41 |
|  |  |  |  |  |  | 265,00 | 278 639,96 |  |  | 171 898,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 282,38 |
| 400,00 | 1 364 668,18 |  |  | 364,00 | 468 944,02 | 346,00 | 363 809,74 |  |  |  |
| 400,00 | 1 364 668,18 |  |  | 364,00 | 468 944,02 | 346,00 | 363 809,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | 364,00 | 468 944,02 | 400,00 | 420 588,99 |  |  | 47 337,01 |
| 401,00 | 1 368 079,20 |  |  | 306,00 | 1 016 169,33 | 323,00 | 339 625,86 |  |  |  |
| 400,00 | 1 364 668,18 |  |  | 364,00 | 468 944,02 | 346,00 | 363 809,74 |  |  | 11 181,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 736,42 |
|  |  |  |  |  |  | 660,00 | 693 971,77 |  |  | 207 503,38 |
|  |  |  |  | 140,00 | 176 680,00 |  |  |  |  | 14 134,40 |
| 340,00 | 641 580,00 |  |  | 460,00 | 260 820,00 | 88,00 | 90 640,00 |  |  | 100 319,78 |
| 2 264,00 | 7 205 633,70 | 411,80 | 42 254,80 | 3 775,20 | 5 142 351,20 | 5 621,40 | 5 907 419,69 |  |  | 1 587 458,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой.

\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

\*\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.

\*\*\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.

\*\*\*\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

\*\*\*\*\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.

\*\*\*\*\*\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных нормативным правовым актом Челябинской области | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии |
| ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 911,21 | 33 420,48 |  |  |  | 18 761,30 | 14 729,43 |  |  |  |  |  |  |
| 104 170,49 | 84 710,41 |  |  |  |  | 19 460,08 |  |  |  | 49 370,74 |  |  |
| 57 442,42 | 36 202,89 |  |  |  | 17 799,12 | 3 440,41 |  |  |  | 30 238,57 |  |  |
| 64 621,31 | 35 963,27 |  |  |  | 17 799,12 | 10 858,92 |  |  |  | 30 238,57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 352,93 |  |  |
| 15 999,60 |  |  |  |  |  | 15 999,60 |  |  |  |  |  |  |
| 36 992,49 | 31 843,67 |  |  |  |  | 5 148,82 |  | 3 380,38 |  | 5 520,80 |  |  |
| 16 899,67 |  |  |  |  |  | 16 899,67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 149,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 149,38 |  |  |  |
| 7 649,78 |  |  |  |  |  | 7 649,78 |  |  |  |  |  |  |
| 9 099,77 |  |  |  |  |  | 9 099,77 |  |  |  |  |  |  |
| 143 255,11 | 69 321,92 |  | 14 426,30 | 35 941,94 | 15 393,82 | 8 171,13 | 84 961,88 |  | 77 476,27 | 26 185,15 |  |  |
| 150 414,90 | 32 152,84 | 24 005,09 | 18 336,25 | 51 982,24 | 15 874,95 | 8 063,53 |  |  |  | 21 483,14 |  |  |
| 101 282,38 |  |  |  | 76 339,46 | 24 942,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 181,43 |  |  |  |  |  | 11 181,43 |  |  | 36 155,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 181,43 |  |  |  |  |  | 11 181,43 |  |  |  |  |  |  |
| 16 736,42 |  |  |  |  |  | 16 736,42 |  |  |  |  |  |  |
| 153 998,16 | 86 604,05 | 9 001,93 | 37 211,89 |  |  | 21 180,29 |  |  |  | 53 505,22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 134,40 |  |  |  |
| 20 876,58 | 20 876,58 |  |  |  |  |  | 51 326,40 |  | 20 865,60 | 7 251,20 |  |  |
| 988 713,15 | 431 096,11 | 33 007,02 | 69 974,44 | 164 263,64 | 110 571,23 | 179 800,71 | 136 288,28 | 3 380,38 | 210 930,61 | 248 146,32 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость осуществления строительного контроля, всего | Осуществление строительного контроля работ, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | Осуществление строительного контроля работ, установленных нормативным правовым актом Челябинской области | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии |
| ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 571,99 | 18 571,99 | 9 276,24 |  |  |  | 5 207,42 | 4 088,33 |  |  |  |  |  |  |
| 42 617,15 | 28 913,73 | 23 512,36 |  |  |  |  | 5 401,37 |  |  |  | 13 703,42 |  |  |
| 24 336,88 | 15 943,81 | 10 048,53 |  |  |  | 4 940,35 | 954,93 |  |  |  | 8 393,07 |  |  |
| 26 329,46 | 17 936,39 | 9 982,02 |  |  |  | 4 940,35 | 3 014,02 |  |  |  | 8 393,07 |  |  |
| 6 759,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 759,44 |  |  |
| 19 494,73 | 19 494,73 |  |  |  | 15 053,85 |  | 4 440,88 |  |  |  |  |  |  |
| 12 596,95 | 10 215,89 | 8 838,58 |  |  |  |  | 1 377,31 |  | 904,25 |  | 1 476,81 |  |  |
| 4 690,70 | 4 690,70 |  |  |  |  |  | 4 690,70 |  |  |  |  |  |  |
| 44 413,40 | 26 744,43 | 6 129,09 |  | 5 538,50 | 10 924,27 | 4 152,57 |  |  |  | 8 645,87 | 9 023,10 |  |  |
| 44 247,28 | 26 578,31 | 5 663,57 |  | 5 837,90 | 10 924,27 | 4 152,57 |  |  |  | 8 645,87 | 9 023,10 |  |  |
| 17 280,97 | 17 280,97 |  |  |  | 15 157,68 |  | 2 123,29 |  |  |  |  |  |  |
| 13 369,90 | 13 369,90 |  |  |  | 10 844,15 |  | 2 525,75 |  |  |  |  |  |  |
| 92 116,70 | 39 762,11 | 19 241,10 |  | 4 004,19 | 9 976,10 | 4 272,73 | 2 267,99 | 23 582,16 |  | 21 504,44 | 7 267,99 |  |  |
| 47 712,31 | 41 749,41 | 8 924,39 | 6 662,89 | 5 089,44 | 14 428,28 | 4 406,28 | 2 238,13 |  |  |  | 5 962,90 |  |  |
| 28 112,10 | 28 112,10 |  |  |  | 21 188,90 | 6 923,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 831,52 | 35 806,69 | 5 886,67 |  | 6 511,48 | 18 468,19 | 4 940,35 |  | 29 203,90 |  | 10 035,40 | 7 785,53 |  |  |
| 83 000,03 | 35 975,20 | 6 714,77 |  | 6 511,48 | 17 808,60 | 4 940,35 |  | 29 203,90 |  | 10 035,40 | 7 785,53 |  |  |
| 48 566,64 | 29 530,64 | 5 710,75 |  | 6 212,12 | 9 563,88 | 4 940,35 | 3 103,54 |  |  | 10 035,40 | 9 000,60 |  |  |
| 91 165,99 | 32 875,09 | 7 514,94 |  | 5 463,67 | 15 623,75 | 4 272,73 |  | 29 276,89 |  | 21 746,02 | 7 267,99 |  |  |
| 84 795,91 | 37 771,08 | 5 706,47 |  | 6 212,12 | 17 808,60 | 4 940,35 | 3 103,54 | 29 203,90 |  | 10 035,40 | 7 785,53 |  |  |
| 4 645,39 | 4 645,39 |  |  |  |  |  | 4 645,39 |  |  |  |  |  |  |
| 57 594,96 | 42 743,96 | 24 037,96 | 2 498,59 | 10 328,59 |  |  | 5 878,82 |  |  |  | 14 851,00 |  |  |
| 3 780,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 780,95 |  |  |  |
| 26 835,54 | 5 584,48 | 5 584,48 |  |  |  |  |  | 13 729,81 |  | 5 581,55 | 1 939,70 |  |  |
| 925 866,87 | 534 296,98 | 162 771,92 | 9 161,48 | 61 709,49 | 187 770,52 | 63 029,60 | 49 853,97 | 154 200,56 | 904,25 | 110 046,30 | 126 418,78 |  |  |