АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2023  года №  200

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Карталинского муниципального района Челябинской области на 2023-2025 годы»

В целях повышения уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности Карталинского муниципального района, в соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 года                № 151-р и Стратегией развития Карталинского муниципального района, принятой решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 25.09.2014 года  № 730-Н,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Карталинского муниципального района Челябинской области на 2023-2025 годы».

- Постановление администрации Карталинского муниципального района от 31.12.2019 года № 1429 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Карталинского муниципального района Челябинской области на 2020-2022 годы»                            (с изменениями от 19.05.2020 года № 390, от 30.11.2020 года № 1137,            от 30.12.2021 года № 1345) считать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи С.В. Ломовцева.

Глава Карталинского

муниципального района                                                                       А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Карталинского муниципального района

от 06.03.2023 года № 200

Муниципальная программа «Комплексное

развитие сельских территорий Карталинского

муниципального района Челябинской

области на 2023-2025 годы»

Паспорт муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий

Карталинского муниципального района

Челябинской области на 2023-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие сельских территорий Карталинского муниципального района Челябинской области на 2023-2025 годы» (далее именуется – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |
| Цели Программы | повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов |
| Задачи Программы | обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы Программы | целевые индикаторы Программы с разбивкой их значений по годам представлены в приложении 1 к настоящей Программе |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в три этапа I этап – 2023 год; II этап – 2024 год; III этап – 2025 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2 100,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Карталинского муниципального района 2023 год – 100,00 тыс. рублей; 2024 год – 1 000,00 тыс. рублей; 2025 год – 1 000,00 тыс. рублей Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется исходя из возможностей бюджета Карталинского муниципального района. |

I. Общая характеристика сферы

реализации Программы

1. Программа Карталинского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Карталинского муниципального района» разработана во исполнение государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области».

2. Программа определяет цели, задачи и основные направления комплексного развития сельских территорий и благоприятной социальной сферы жизнедеятельности сельского населения Карталинского муниципального района на 2023 - 2025 годы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

3. Под комплексным развитием сельских территорий следует понимать создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения. Создание экономически устойчивых и социально развитых сельских территорий способствует повышению качества жизни сельского населения.

4. Сельские территории Карталинского муниципального района – это   10 сельских поселений, объединяющих 46 сельских населенных пунктов. На начало 2022 года сельское население Карталинского муниципального района  составляло 16 471 человек.

5. Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Карталинского муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Карталинского муниципального района осуществляют производственную деятельность 9 сельскохозяйственных организаций,                       159 крестьянских (фермерских) хозяйств и 7024 личных подсобных хозяйств.

6. Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Карталинского муниципального района на 01.01.2022 года составляет 415,2 тыс.  кв. метра, в том числе:

1) многоквартирные жилые дома – 49,6 тыс. кв.м ( 11,9  %);

2) индивидуальные жилые дома.  – 386,7 тыс. кв.м ( 88,1 %).

7. Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 38,0 %, сетевым газоснабжением – 57,1 %.

8. На 01.01.2022 года в сельских поселениях Карталинского муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 18 из 47 населенных пунктов, сетевым газом обеспечено 57,1 % жилищного фонда сельских поселений Карталинского муниципального района.

9. По состоянию на 01.01.2022 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Карталинского муниципального района включает в себя 43 водозабора - артезианских скважин, 23 водопроводных башни, 125,72 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Карталинского муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения в воде. Уровень износа уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Карталинского муниципального района около 60 %.

Только 38 % населения в сельских поселениях Карталинского муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 25 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 37 % сельского населения Карталинского муниципального района получают воду из колодцев.

10. По состоянию на 01.01.2022 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных населенных пунктах сельских поселений Карталинского муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 53,4 %.

11. Центральной канализацией обеспечены многоквартирные дома и объекты социальной сферы в поселке Снежный Карталинского муниципального района, в остальных населенных пунктах используется местная выгребная канализация.

II. Цели, задачи, сроки и этапы

реализации Программы

## 12. Целью Программы является  повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов.

## 13. Для достижения поставленной цели требуется обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры.

14. При строительстве объектов газификации будет учитываться наличие  социальных объектов и  дальнейшее  развитие  агропромышленного производства на данной территории.

15.  Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

1) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Карталинского муниципального района;

2) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

3) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

16. Основными задачами Программы являются обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры.

III. Целевые индикаторы достижения целей и

решения задач, основные ожидаемые

конечные результаты Программы

17.  Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

18. Основные ожидаемые конечные результаты:

1) ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях за период 2023-2025 годы 24,00 км;

2)  количество домов (квартир) в сельской местности, подключенных к газу за период 2023-2025 годы 80 ед.

19. Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

IV. Обобщенная характеристика

мероприятий Программы

20. В состав Программы  включены мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей на территории  сельских поселений Карталинского муниципального района (приложение 2 к настоящей Программе).

21. Основной целью мероприятия является повышение уровня обеспеченности сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий жизни для сельского населения.

22. Для достижения поставленной цели предусматривается:

1) разработать проектно-сметную документацию на строительство распределительных газовых сетей;

2) повысить уровень газификации жилого фонда.

23. Целевым индикатором реализации указанного мероприятия является протяженность построенных распределительных газовых сетей в сельской местности и количество домов (квартир) подключенных к газу.

24. В рамках указанных мероприятий предусматривается организация участия Карталинского муниципального района в аналогичных  мероприятиях, предусмотренных в Государственной программе Челябинской области  «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области».

V. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

25. Программа реализуется за счет средств бюджета Карталинского муниципального района.

26. Общий объем финансирования Программы составляет 2100,00 тыс. рублей, в том числе:

1) 100,00 тыс. рублей  в 2023 году;

2) 1 000,00 тыс. рублей  в 2024 году;

3) 1 000,00 тыс.  рублей в  2025 году.

27. Финансирование мероприятий Программы    осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется исходя из возможностей бюджета Карталинского муниципального района.

VI. Механизмы реализации Программы

28. Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района.

29. Администрация Карталинского муниципального района:

1)  несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

2)  разрабатывает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

3)  обеспечивает своевременную подготовку исходных данных для разработки проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

4) вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

5) осуществляет ведение отчетности о реализации мероприятий  Программы;

6) осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Карталинского муниципального района Челябинской области

на 2023-2025 годы»

#### Перечень целевых индикаторов муниципальной Программы

#### «Комплексное развитие сельских территорий Карталинского

#### муниципального района Челябинской области на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Алгоритмы формирования (формула) показателя и методические пояснения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | фактически введенные в действие | 1,6 | 12,8 | 7,2 | 5,0 | 11,8 |
| 2. | Количество домов (квартир) подключенных к газу | ед. | фактически подключенные дома | 45 | 40 | 30 | 25 | 25 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Карталинского муниципального района Челябинской области

на 2023-2025 годы»

Перечень мероприятий и объем финансирования муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Карталинского муниципального

района Челябинской области на 2023-2025 годы»

| № п/п | Ответственный исполнитель | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Значение результатов мероприятия подпрограммы | Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год реализации | Значение результата | Год реализации | ФБ | ОБ | МБ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Газоснабжение сельских поселений Карталинского муниципального района |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Распределительный газопровод по улицам с. Кизилчилик Еленинского сельского поселения (разработка ПСД) | ед. | 2023г. | 1 | 2023г. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Подводящий газопровод и распределительные сети низкого давления для газоснабжения поселка Ольховка Великопетроского сельского поселения (разработка ПСД) | ед. | 2024г. | 1 | 2024г. | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Подводящий газопровод и распределительные сети низкого давления для газоснабжения поселка Красный Яр Варшавского сельского поселения (разработка ПСД) | ед. | 2025г. | 1 | 2025г. | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| Итого по Программе: | 2023г. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024г. | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | 2025г. | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | 2023-2025г. | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |