ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## от 22.12.2014 года № 1705

## Об утверждении  подпрограммы

## «Модернизация объектов

## коммунальной инфраструктуры»

## муниципальной программы

## «Обеспечение доступным и комфортным

## жильем граждан Российской Федерации»

## в Карталинском муниципальном районе

## на 2014 – 2020 годы

В целях повышения комфортности и безопасности проживания населения Карталинского муниципального района за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Утвердить прилагаемую подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию выполнения указанного постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, начальника управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Ломовцева С.В.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Карталинского

муниципального района                                          			С.Н. Шулаев

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Карталинского муниципального района от 22.12.2014 года № 1705 |
| --- | --- |

## Подпрограмма

## «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

## муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации»

## в Карталинском муниципальном районе

## на 2014 – 2020 годы

## Паспорт

## подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

## муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации»

## в Карталинском муниципальном районе

## на 2014 – 2020 годы

| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы (далее именуется - подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик | - | администрация Карталинского муниципального района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района (далее именуется - Управление) |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | определение основных целевых индикаторов и показателей программы, создание условий и механизмов стимулирования их достижения, стимулирование реализации типовых проектов в области жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется - ЖКХ) за счет применения предусмотренных законодательством экономических механизмов |

2

| Основные цели подпрограммы | - | повышение комфортности и безопасности проживания населения Карталинского муниципального района за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | - | увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры; |
|  |  | государственная поддержка процессов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе создание условий для привлечения средств инвесторов для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; |
|  |  | создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Карталинском муниципальном районе |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | увеличение объемов строительства, модернизации и капитального ремонта инженерных сетей; |
|  |  | строительство новых теплоисточников с использованием средств инвесторов; |
|  |  | увеличение объемов строительства газораспределительных сетей; |
|  |  | увеличение количества домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы, в том числе: |
|  |  | первый этап: 2014 - 2016 годы; |
|  |  | второй этап: 2017 - 2018 годы; |
|  |  | третий этап: 2019 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 214,81833 млн. рублей, в том числе за счет средств: 3 |
|  |  | федерального бюджета - 0,00* млн. рублей; областного бюджета - 185,10218** млн. рублей; местного бюджета - 29,71615*** млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 22,50512 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0 млн. рублей; областного бюджета - 17,52718 млн. рублей; местного бюджета - 4,97795 млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 27,52820 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0* млн. рублей; областного бюджета - 25,8900** млн. рублей; местного бюджета - 1,63820*** млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2016 году - 41,5200 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0* млн. рублей; областного бюджета - 37,2200** млн. рублей; местного бюджета - 4,3000*** млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2017 году - 32,7250 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0* млн. рублей; областного бюджета - 28,0250** млн. рублей; местного бюджета - 4,7000*** млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2018 году - 28,1900 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0* млн. рублей; областного бюджета - 23,4900** млн. рублей; местного бюджета - 4,7000*** млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей. |
|  |  | 4 Объем финансирования подпрограммы в 2019 году - 28,9500 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0* млн. рублей; областного бюджета - 24,2500** млн. рублей; местного бюджета - 4,7000*** млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2020 году - 33,4000 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0* млн. рублей; областного бюджета - 28,7000** млн. рублей; местного бюджета - 4,7000*** млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | строительство, модернизация и капитальный ремонт 25,8115 километров инженерных сетей; |
|  |  | строительство 1 новой котельной с использованием средств инвесторов; |
|  |  | строительство 65,853 километров газораспределительных сетей; |
|  |  | 453 домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу |

--------------------------------

* Объем финансирования корректируется с учетом возможностей федерального бюджета на текущий финансовый год

** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.

*** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей местного бюджета на текущий финансовый год.

### 5

### I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства  Карталинского муниципального района приобрела еще большую остроту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства Карталинского муниципального района и Челябинской области на развитие отрасли не покрывают потребности в ее финансировании. Из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов во многих населенных пунктах системы коммунальной инженерной инфраструктуры продолжают деградировать.

2. На начало 2014 года жилищно-коммунальный комплекс Карталинского муниципального района насчитывал:

1) 23 котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социальной сферы, из числа которых 96 процентов котельных (22 котельные) используют в качестве топлива природный газ, 4 процента (1 котельная) - твердое топливо. Из общего числа 17 котельных являются муниципальными, а остальные 6 котельных находятся на балансе различных организаций и ведомств;

2) 70 подземных  источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе для хозяйственно-питьевых целей используется 1 открытый водоем (водозабор «Попов-брод»). Централизованное водоснабжение имеет 89 процентов населения Карталинского городского поселения и 63 процента – население сельских поселений. Остальное население района пользуется водой из децентрализованных источников;

3) более 1603 километров инженерных сетей теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения;

4) более 458 километров межпоселковых газопроводов и разводящих уличных газовых сетей.

3. Существующее состояние газификации сетевым природным газом в Карталинском районе не в полной мере отвечает ее потребностям, несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему.

Следует отметить, что развитие газификации в Карталинском муниципальном районе, в частности перевод частного жилищного фонда в Карталинском районе с централизованного отопления на отопление от индивидуального источника теплоснабжения, работающего на природном газе, позволило бы улучшить условия проживания граждан, сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя.

6

4. Остаются нерешенными проблемы применения для выработки тепловой энергии морально и физически устаревшего оборудования на 4 котельных, а также отсутствия водоподготовки на 1 котельной. Следствием этого является неэффективное использование ресурсов в процессе производства тепловой энергии, что в сочетании с высокими потерями при ее транспортировке до потребителей приводит к предоставлению услуги теплоснабжения не в полном объеме и ненадлежащего качества.

5. В 2011 – 2014 годах в рамках реализации подпрограммы модернизировано 3,1 километров сетей водоснабжения и 0,6 километров сетей теплоснабжения, 2 отопительные котельные. Построено 12,85 километров межпоселковых газопроводов и разводящих уличных газовых сетей, фактически подключились к газу 498 квартир. В ближайшие годы планируется осуществить мероприятия по  реконструкции 1 отопительной котельной  - техническое перевооружение котельной «Парковая» в                  городе Карталы, и установить блочную газовую котельную                               в поселке Новокаолиновый Еленинского сельского поселения.

6. В ходе анализа состояния жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района выявлены следующие основные проблемы:

1) недостаточное развитие инженерных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

2) неравномерное распределение энергетических мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

3) неэффективное использование тепловых ресурсов, в том числе наличие значительных потерь в процессе их производства и транспортировки;

4) низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными.

7. Основные причины возникновения этих проблем - это технологическая отсталость, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса.

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению инвестиций в этот сектор экономики.

8. Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

### 7

### II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

9. Целью подпрограммы является повышение комфортности и безопасности проживания населения Карталинского муниципального района за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры.

Указанная цель соответствует:

1) целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

2) Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25 октября 2007 г. N 890 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года»;

3) Стратегии социально-экономического развития Карталинского муниципального района до 2020 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 25.09.2014 года №730-Н «О принятии Стратегии социально-экономического развития Карталинского муниципального района до 2020 года».

10. Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1) увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

2) государственная поддержка процессов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе создание условий для привлечения средств инвесторов для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

3) создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Карталинском муниципальном районе.

11. Достижение целей подпрограммы будет обеспечено путем решения вышеуказанных задач и достижения следующих целевых значений показателей к 2020 году:

1) увеличение объемов строительства, модернизации и капитального ремонта инженерных сетей;

2) строительство новых котельных с использованием средств инвесторов;

3) увеличение объемов строительства газораспределительных сетей;

4) увеличение количества домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу.

Значения целевых показателей приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

8

### III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

12. Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2014 - 2020 годов.

В этой связи предусматривается три контрольных этапа реализации подпрограммы:

первый этап: 2014 - 2016 годы;

второй этап: 2017 - 2018 годы;

третий этап: 2019 - 2020 годы.

### IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

13. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на строительство подводящих магистральных газопроводов и газовых сетей, обеспечение государственной поддержки процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства объектов жилищно-коммунального комплекса с привлечением средств инвесторов.

### V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

14. Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств областного  и местного бюджетов.

15. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 214,81833 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета -185,10218 млн. рублей; местного бюджета - 29,71615 млн. рублей; внебюджетных источников - 0,0 млн. рублей.

16. Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Объемы финансирования подпрограммы из федерального, областного и местного  бюджетов подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения оценки эффективности ее реализации за отчетный период, а также исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

### VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

17. Муниципальный заказчик подпрограммы – администрация Карталинского муниципального района.

9

18. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заместителем главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

19. Управление ежегодно (в срок до 1 сентября предшествующего года) представляют в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (далее именуется – Министерство) заявки на участие в подпрограмме.

Заявки на участие в подпрограмме должны соответствовать условиям и оценочным критериям участия.

20. Управление:

1) организует выполнение мероприятий, входящих в подпрограмму, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы;

3) производит уточнение мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4) обеспечивает освещение хода реализации подпрограммы через средства массовой информации.

21. Условия предоставления и методика расчета субсидий местному  бюджету на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, и на строительство газопроводов и газовых сетей представлены в приложениях 3 и 4 к настоящей подпрограмме, перечень объектов коммунальной инфраструктуры в приложениях 5-11  к настоящей подпрограмме.

### VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

22. По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

1) строительство, модернизация и капитальный ремонт 25,8115 километров инженерных сетей;

2) строительство 1 новой котельной с использованием средств инвесторов;

3) строительство 65,853 километров газораспределительных сетей;

4) 453 домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу.

10

### VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

23. Планируемый объем финансирования подпрограммы из средств областного и местного бюджет в 2014 - 2020 годах составляет 214,81833 млн. рублей.

24. Сроки, объемы, источники финансирования подпрограммы, в том числе за счет бюджетных средств, подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения оценки эффективности ее реализации за отчетный период, а также исходя из возможностей областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

### IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

25. Оценка социально-экономических результатов мероприятий подпрограммы осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования бюджетных средств.

26. Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям подпрограммы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям подпрограммы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

27. Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

28. Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению фактическому к плановому использованию бюджетных средств.

Показатели оценки эффективности использования бюджетных средств:

менее 0,5 - крайне низкая;

от 0,5 до 1,0 - низкая;

от 1,0 до 1,4 - высокая;

более 1,4 - очень высокая.

Оценка достижения плановых индикативных показателей, значение которых к 2020 году уменьшается, рассчитывается по формуле:

- плановый индикативный показатель;

- фактический индикативный показатель.

| 11 | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к подпрограмме «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |

Целевые показатели подпрограммы

| N п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя по годам: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 (отчет) | 2013 (отчет) | прогноз |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Увеличение объемов строительства, модернизации и капитального ремонта инженерных сетей | кило метров | - | 2,7 | 0,611 | 2,9055 | 7,649 | 2,596 | 3,650 | 6,400 | 2,000 |
| 2. | Строительство новых теплоисточников с использованием средств инвесторов | штук | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3. | Увеличение объемов строительства газораспределительных сетей | кило метров | - | - | 12,845 | 10,216 | 10,600 | 9,138 | 6,554 | 6,00 | 10,50 |

12

| 4. | Увеличение количества домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу | штук | 134 | 95 | 128 | 70 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к подпрограмме «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение подпрограммы

| N п/п | Наименование мероприятий | Источник финансиро- вания | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на период реализации под- программы | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Финансирование подпрограммы в целом | всего, из них: | 214,81833 | 22,50513 | 27,5282 | 41,52 | 32,725 | 28,19 | 28,95 | 33,40 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |
|  |  | областной бюджет | 185,10218 | 17,52718 | 25,89 | 37,22 | 28,025 | 23,49 | 24,25 | 28,70 |  |
|  |  | местный бюджет | 29,71615 | 4,97795 | 1,6382 | 4,300 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |  |
|  |  | вне- бюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| I. Организационные мероприятия |
| 2. | Подготовка технико-экономических обоснований и предоставление проектно-сметной документации на проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемые с использованием средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района, Администрации Карталинского городского поселения, администрации сельских поселений |

15

| 3. | Осуществление мониторинга качества предоставляемых услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Государственная жилищная инспекция Челябинской области (по согласованию) Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16

| 4. | Осуществление мониторинга проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых с использованием средств местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Осуществление мониторинга реализации подпрограммы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |

17

| II. Финансово-экономические мероприятия |
| --- |
| 6. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | всего, из них: | 73,70753 | 5,42243 | 6,3236 | 20,2769 | 16,9023 | 11,6823 | 9,250 | 3,850 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |
|  |  | областной бюджет | 61,6550 | 4,500 | 5,890 | 18,450 | 12,975 | 8,590 | 8,050 | 3,200 |  |
|  |  | местный бюджет | 12,05253 | 0,92243 | 0,4336 | 1,8269 | 3,9273 | 3,0923 | 1,200 | 0,650 |  |
|  |  | вне- бюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

18

| 7. | Строительство газопроводов и газовых сетей | всего, из них: | 141,1108 | 17,08270 | 21,2046 | 21,2431 | 15,8227 | 16,5077 | 19,7000 | 29,550 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | 123,44718 | 13,02718 | 20,000 | 18,770 | 15,050 | 14,900 | 16,200 | 25,500 |  |
|  |  | местный бюджет | 17,66362 | 4,05552 | 1,2046 | 2,4731 | 0,7727 | 1,6077 | 3,500 | 4,050 |  |
|  |  | вне- бюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  | 19 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к подпрограмме «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |

Условия

предоставления и методика расчета субсидий местному бюджету

на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт

и строительство котельных, систем водоснабжения,

водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения,

включая центральные тепловые пункты

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местному бюджету на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты (далее именуются - объекты коммунальной инфраструктуры), разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливают цели, условия предоставления субсидий местному бюджету на строительство объектов коммунальной инфраструктуры (далее именуются - субсидии).

2. Целью предоставления субсидий местному бюджету является модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры Карталинского муниципального района.

3. Условиями предоставления Карталинскому муниципальному району субсидий являются:

1) наличие разработанной и утвержденной постановлением администрации Карталинского муниципального района соответствующей муниципальной подпрограммы;

2) представление технико-экономического обоснования и положительного заключения областного государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)» (далее именуется - Госэкспертиза Челябинской области) на проектно-сметную        документацию    реализуемых   или   планируемых  к

20

реализации за счет средств областного и местного  бюджетов проектов строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

4. Критериями участия Карталинского муниципального района для предоставления субсидий Министерством являются:

1) состояние коммунальной инфраструктуры на территории Карталинского муниципального района;

2) планируемый объем инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры;

3) наличие предписаний Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении планируемых к финансированию за счет средств субсидии объектов коммунальной инфраструктуры.

5. Приоритет при прочих равных условиях отдается проектам строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры с более высокой долей софинансирования предлагаемых проектов за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

6. Перечень объектов капитального строительства подпрограммы предоставляется Управлением в Министерство и утверждается ежегодно Министерством.

7. Средства областного бюджета предоставляются местному бюджету в виде субсидий согласно распределению, утвержденному Правительством Челябинской области, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых между Министерством и администрацией Карталинского муниципального района  (далее именуются - Соглашения).

8. В Соглашениях указывается объем софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и  местного бюджетов, внебюджетных источников.

9. Ежемесячно Управление представляет в установленном Министерством порядке отчет об использовании средств областного бюджета на реализацию проектов строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе за счет средств субсидии в рамках подпрограммы.

10. Размер субсидии местному бюджету рассчитывается  Министерством.

21

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к подпрограмме «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |

Условия

предоставления и методика расчета субсидий местному бюджету

на строительство газопроводов и газовых сетей

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местному бюджету на строительство газопроводов и газовых сетей (далее именуются - газораспределительные объекты) разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливают цели, условия предоставления субсидий местному бюджету на строительство газораспределительных объектов (далее именуются - субсидии).

2. Целью предоставления субсидий местному бюджету является строительство газораспределительных объектов.

3. Условиями предоставления Карталинскому муниципальному району  субсидии являются:

1) наличие разработанной и утвержденной постановлением администрации Карталинского муниципального района соответствующей муниципальной подпрограммы;

2) представление технико-экономического обоснования и положительного заключения областного государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)» (далее именуется - Госэкспертиза Челябинской области) на проектно-сметную документацию реализуемых или планируемых к реализации за счет средств областного и местного бюджетов проектов строительства газораспределительных объектов.

4. Критериями участия Карталинского муниципального района для предоставления субсидий Министерством в реализации мероприятий по газификации в подпрограмме являются:

1) низкий уровень газификации жилищного фонда поселения, подлежащего газификации;

22

2) наличие газораспределительных объектов, относящихся к незавершенному строительству;

3) наличие планируемых к строительству газораспределительных объектов в поселениях с развитой структурой будущих потребителей газа, в том числе с оптимальной емкостью жилищного фонда, подлежащего газификации, с наличием котельных, работающих на неэффективных и дорогих видах топлива, отапливающих объекты муниципального жилищного фонда и бюджетной сферы, с наличием предприятий промышленного или сельскохозяйственного назначения;

4) наличие планируемых к строительству газораспределительных объектов, связанных с модернизацией систем жизнеобеспечения поселений, в том числе систем централизованного теплоснабжения на основе газификации;

5) наличие планируемых к строительству газораспределительных объектов, на которые проектно-сметная документация на строительство создана за счет средств населения.

5. Приоритет при прочих равных условиях отдается проектам газификации с высокой долей софинансирования предлагаемых проектов за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

6. Перечень газораспределительных объектов подпрограммы предоставляется Управлением в Министерство и утверждается ежегодно Министерством.

7. Средства областного бюджета предоставляются местному бюджету в виде субсидий согласно распределению, утвержденному Правительством Челябинской области, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых между Министерством  и администрацией Карталинского муниципального района (далее именуются - Соглашения).

8. В Соглашениях указывается объем софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и местного бюджетов,  внебюджетных источников.

9. Ежемесячно Управление представляют в установленном Министерством порядке отчет об использовании средств областного бюджета на реализацию проектов строительства газораспределительных объектов, в том числе за счет средств субсидии в рамках подпрограммы.

10. Размер субсидии местному бюджету рассчитывается  Министерством.

| 23 | Приложение 5 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов  коммунальной инфраструктуры

на 2014 год

| № п/п | Наименование объектов | Протяжен ность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения |
| 1 | Приобретение и поставка водопроводных труб на ремонт муниципальных сетей водоснабжения | - | 922,432 | 0,00 | 0,00 | 922,432 |
|  | Итого | - | 922,432 | 0,00 | 0,00 | 922,432 |
| II. Строительство газопроводов и газовых сетей |
| 1 | Газоснабжение жилых домов в пер. Железнодорожный п. Центральный. Карталинский муниципальный район Челябинской области. | 0,800 | 934,530 | 0,00 | 800,00 | 134,530 |

24

| 2 | Поселок Некрасово. Карталинский муниципальный район Челябинской области. Газопровод высокого давления, ГРПБ, распределительный газопровод низкого давления. Рабочий проект. | - | 237,890 | 0,00 | 0,00 | 237,890 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Челябинская область Карталинский муниципальный район поселок Варшавка. Газопровод высокого давления и ГРП. Распределительные газопроводы низкого давления. Рабочий проект. | - | 211,730 | 0,00 | 0,00 | 211,730 |
| 4 | Надземный газопровод низкого давления в п. Сухореченский Карталинского района Челябинской области. | - | 62,034 | 0,00 | 0,00 | 62,034 |
| 5 | Газоснабжение жилых домов в селе Новониколаевка Карталинского района Челябинской области» | 1,583 | 3 409,332 | 0,00 | 0,00 | 3 409,332 |
| 6 | Газоснабжение микрорайона «Западный» в городе Карталы Челябинской области | 3,292 | 2 326,571 | 0,00 | 2 326,571 | 0,00 |
| 7 | Разводящие газовые сети в поселке Снежный Карталинского муниципального района Челябинской области | 7,170 | 9 900,605 | 0,00 | 9 900,605 | 0,00 |
|  | Итого | 12, 845 | 17 082,692 | 0,00 | 13 027,176 | 4 055,516 |

25

| III. Модернизация систем теплоснабжения |
| --- |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей в городе Карталы. Замена теплотрассы от ТК-1 по улице Пушкина до ТК-164 по переулку Хладопункт (участок тепловой сети от ТК-160 по улице Пушкина до ТК (РПБ). Замена теплотрассы от ТК-84 по улице Зои Космодемьянской до жилого дома №1 по улице Луначарского (участок тепловой сети от задвижки диаметром 400 мм до воздушного компенсатора по улице Луначарского) | 0,611 0,326 0,285 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,611 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
|  | Всего | 13,456 | 22 505,124 | 0,00 | 17 527,176 | 4 977,948 |

26

|  | Приложение 6 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов  коммунальной инфраструктуры

на 2015 год

| № п/п | Наименование объектов | Протяжен ность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода в п. Новокаолиновый Карталинского муниципального района | 2,1855 | 1 987,875 | 0,00 | 1 900,00 | 87,875 |
| 2 | Приобретение скважинных глубинных насосов ЭЦВ-6-10-110 (1 шт), ЭЦВ-6-6,5-125 (2 шт) для подъема питьевой воды | - | 84,30 | 0,00 | 0,00 | 84,300 |
| 3 | Замена глубинного насоса на питьевой скважине с. Ольховка Великопетровского сельского поселения | - | 21,512 | 0,00 | 0,00 | 21,512 |

27

| 4 | Ремонт участков водопроводной сети по ул. Мира, ул. Пушкина в п. Южно-Степной | - | 28,813 | 0,00 | 0,00 | 28,813 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2,1855 | 2 122,50 | 0,00 | 1 900,00 | 222,50 |
| II. Строительство газопроводов и газовых сетей |
| 1 | Разводящие газовые сети в поселке Снежный Карталинского муниципального района Челябинской области | 7,000 | 14 162,50 | 0,00 | 13 300,00 | 862,50 |
| 2 | Газоснабжение жилых домов в селе Новониколаевка Карталинского района Челябинской области | 3,216 | 7 042,1 | 0,00 | 6 700,00 | 342,10 |
|  | Итого | 10,216 | 21 204,60 | 0,00 | 20 000,00 | 1 204,60 |
| III. Модернизация систем теплоснабжения |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Новокаолиновый Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района | 0,720 | 4 201,10 | 0,00 | 3 990,00 | 211,10 |
|  | Итого | 0,720 | 4 201,10 | 0,00 | 3 990,00 | 211,10 |
|  | Всего |  | 27 528,20 | 0,00 | 25 890,00 | 1 638,20 |

28

|  | Приложение 7 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов  коммунальной инфраструктуры

на 2016 год

| № п/п | Наименование объектов | Протяжен ность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения |
| 1 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п. Центральный Карталинского района Челябинской области | 1,978 | 1 791,20 | 0,00 | 1 700,00 | 91,20 |
| 2 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п. Южно-Степной Карталинского района Челябинской области | 5,202 | 7 365,30 | 0,00 | 7 000,00 | 365,30 |
|  | Итого | 7,180 | 9 156,50 | 0,00 | 8 700,00 | 456,50 |

29

| II. Строительство газопроводов и газовых сетей |
| --- |
| 1 | Разводящие газовые сети в поселке Снежный Карталинского муниципального района Челябинской области | 7,400 | 14 302,10 | 0,00 | 13 700,00 | 602,10 |
| 2 | Газоснабжение жилых домов в селе Новониколаевка Карталинского района Челябинской области | 3,200 | 6 941,00 | 0,00 | 5 070,00 | 1 871,00 |
|  | Итого | 10,600 | 21 243,10 | 0,00 | 18 770,00 | 2 473,10 |
| III. Модернизация котельных |
| 1 | Модернизация системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котельной в п. Новокаолиновый Еленинского сельского поселения. Рабочий проект | - | 850,60 | 0,00 | 0,00 | 850,60 |
|  | Итого | - | 850,60 | 0,00 | 0,00 | 850,60 |
| IV. Модернизация систем теплоснабжения |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-84 ул. З. Космодемьянской до задвижки Ду400 мм у жилого дома №1 по ул. Луначарского в г. Карталы | 0,469 | 10 269,80 | 0,00 | 9 750,00 | 519,80 |
|  | Итого | 0,469 | 10 269,80 | 0,00 | 9 750,00 | 519,80 |
|  | Всего |  | 41 520,00 | 0,00 | 37 220,00 | 4 300,00 |

30

|  | Приложение 8 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов  коммунальной инфраструктуры

на 2017 год

| № п/п | Наименование объектов | Протяжен ность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения |
| 1 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в с. Великопетровка Карталинского района Челябинской области | 0,630 | 990,30 | 0,00 | 940,00 | 50,30 |
| 2 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п. Некрасово Карталинского района Челябинской области | 1,720 | 2 500,00 | 0,00 | 2 375,00 | 125,00 |
|  | Итого | 2,350 | 3 490,30 | 0,00 | 3 315,00 | 175,30 |

31

| II. Строительство газопроводов и газовых сетей |
| --- |
| 1 | Поселок Некрасово. Карталинский муниципальный район Челябинской области. Газопровод высокого давления, ГРПБ, распределительный газопровод низкого давления | 2,916 | 5 024,20 | 0,00 | 4 800,00 | 224,20 |
| 2 | Газоснабжение жилых домов (II очередь) в пос. Еленинка Карталинского района Челябинской области | 6,222 | 10 798,50 | 0,00 | 10 250,00 | 548,50 |
|  | Итого | 9,138 | 15 822,70 | 0,00 | 15 050,00 | 772,70 |
| III. Модернизация котельных |
| 1 | Модернизация системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котельной в Новокаолиновый Еленинского сельского поселения. | 1 | 10 606,80 | 0,00 | 7 000,00 | 3 606,80 |
|  | Итого |  | 10 606,80 | 0,00 | 7 000,00 | 3 606,80 |
| IV. Модернизация систем теплоснабжения |
| 1 | Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-164 по пер. Хладопункт в г. Карталы | 0,246 | 2 805,20 | 0,00 | 2 660,00 | 145,20 |
|  | Итого | 0,246 | 2 805,20 | 0,00 | 2 660,00 | 145,20 |
|  | Всего |  | 32 725,00 | 0,00 | 28 025,00 | 4 700,00 |

32

|  | Приложение 9 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов  коммунальной инфраструктуры на 2018 год

| № п/п | Наименование объектов | Протяжен ность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения |
| 1 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в с. Еленинка Карталинского района Челябинской области | 1,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 260,00 | 140,00 |
| 2 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п. Снежный Карталинского района Челябинской области | 1,800 | 2 500,00 | 0,00 | 2 250,00 | 250,00 |
| 3 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п. Ольховка Карталинского района Челябинской области | 0,850 | 1 200,00 | 0,00 | 1 080,00 | 120,00 |
|  | Итого | 3,650 | 5 100,00 | 0,00 | 4 590,00 | 510,00 |

33

| II. Строительство газопроводов и газовых сетей |
| --- |
| 1 | Поселок Варшавка. Карталинский муниципальный район Челябинской области. Газопровод высокого давления, ГРПБ, распределительный газопровод низкого давления. | 6,554 | 16 507,70 | 0,00 | 14 900,00 | 1 607,70 |
|  | Итого | 6,554 | 16 507,70 | 0,00 | 14 900,00 | 1 607,70 |
| III. Модернизация котельных |
| 1 | Техническое перевооружение котельной «Парковая» в г. Карталы. (Рабочий проект, строительство) | 1 | 6 582,30 | 0,00 | 4 000,00 | 2 582,30 |
|  | Итого | 1 | 6 582,30 | 0,00 | 4 000,00 | 2 582,30 |
|  | Всего |  | 28 190,00 | 0,00 | 23 490,00 | 4 700,00 |

34

|  | Приложение 10 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов  коммунальной инфраструктуры

на 2019 год

| № п/п | Наименование объектов | Протяжен ность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения в с. Елизаветопольское Карталинского района Челябинской области (Рабочий проект, строительство) | 2,000 | 3 050,00 | 0,00 | 2 500,00 | 550,00 |
| 2 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п. Варшавка Карталинского района Челябинской области | 2,400 | 3 400,00 | 0,00 | 3 050,00 | 350,00 |

35

| 3 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в с. Неплюевка Карталинского района Челябинской области | 2,000 | 2 800,00 | 0,00 | 2 500,00 | 300,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 6,400 | 9 250,00 | 0,00 | 8 050,00 | 1 200,00 |
| II. Строительство газопроводов и газовых сетей |
| 1 | Распределительный газопровод среднего давления и внутриквартальные газопроводы низкого давления п. Джабык (Рабочий проект, строительство) | 6,00 | 18 950,00 | 0,00 | 16 200,00 | 2 750,00 |
| 2 | Село Неплюевка. Карталинский муниципальный район Челябинской области. ГРПБ. Распределительный газопровод низкого давления. II очередь. (Рабочий проект). | - | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
|  | Итого | 6,00 | 19 700,00 | 0,00 | 16 200,00 | 3 500,00 |
|  | Всего |  | 28 950,00 | 0,00 | 24 250,00 | 4 700,00 |

36

|  | Приложение 11 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов  коммунальной инфраструктуры на 2020 год

| № п/п | Наименование объектов | Протяжен ность, км | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения |
| 1 | Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения, водонапорной башни и скважины в п. Коноплянка Карталинского района Челябинской области (Рабочий проект, строительство) | 2,000 | 3 850,00 | 0,00 | 3 200,00 | 650,00 |
|  | Итого | 2,000 | 3 850,00 | 0,00 | 3 200,00 | 650,00 |
| II. Строительство газопроводов и газовых сетей |
| 1 | Распределительный газопровод среднего давления и внутриквартальные газопроводы низкого давления п. Джабык | 6,00 | 18 100,00 | 0,00 | 16 300,00 | 1 800,00 |

37

| 2 | Село Неплюевка. Карталинский муниципальный район Челябинской области. Распределительный газопровод низкого давления. II очередь. | 4,50 | 10 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 1 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Село Анненское. Карталинский муниципальный район Челябинской области. ГРПБ. Распределительный газопровод низкого давления. II очередь (Рабочий проект). | - | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 |
|  | Итого | 10,500 | 29 550,00 | 0,00 | 25 500,00 | 4 050,00 |
|  | Всего |  | 33 400,00 | 0,00 | 28 700,00 | 4 700,00 |