ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

08.02.2019 года № 70

# О внесении изменений

# в постановление администрации

# Карталинского муниципального

# района от 11.09.2015 года № 790

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Карталинском муниципальном районе на 2016-2018 годы, утвержденный постановлением администрации Карталинского муниципального района от 11.09.2015 года № 790 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Карталинском муниципальном районе на 2016-2018 годы» (с изменениями от 09.08.2016 года № 468, от 30.08.2016 года № 520, от 22.11.2016 года № 703, от 02.12.2016 года № 741, от 26.05.2017 года № 395, от 20.07.2017 года № 587, от 18.10.2018 года № 1073), (далее именуется – План) следующие изменения:

1) в наименовании и по всему тексту указанного Плана цифры «2016-2018» заменить цифрами «2017-2019»;

2) в части седьмой паспорта в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей, дополнить строкой следующего содержания:

 «2019 год – 43 вида ремонтов общего имущества на 17 многоквартирных домах»;

3) в части восьмой паспорта в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации краткосрочного плана и показателей социально-экономической эффективности, цифру «9» заменить цифрами «26»;

4) пункт 3 главы II указанного Плана дополнить новым абзацем следующего содержания:

«2019 год – 43 вида ремонтов общего имущества на 17 многоквартирных домах объем финансирования 42 708 569,00 рублей.»;

5) приложения 1, 2, 3 указанного Плана изложить в новой редакции (прилагаются);

6) дополнить указанный План приложениями 4, 5, 6 (прилагаются).

2. Постановление администрации Карталинского муниципального района от 11.09.2018 года № 927 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карталинского муниципального района на 2019 год» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления строительства и инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Гребенщикова А.В.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Карталинском муниципальном районе на 2017-2019 годы

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 08.02.2019 года № 70)

Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется

осуществить в рамках I этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома\* | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта (за счет обязательных взносов собственников) | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
|
|
| кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Карталинский муниципальный район |
| 1. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 38 | 1934 |  | деревянные | 2 | 2 | 413,20 | 293,80 | 275,00 | 25 | 2 421 257,84 | 2017-2018 |
| 2. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 52 | 1935 |  | деревянные | 2 | 2 | 447,80 | 391,20 | 282,00 | 19 | 2 680 182,37 | 2017-2018 |
| 3. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 11 | 1937 |  | деревянные | 2 | 2 | 392,60 | 284,40 | 284,40 | 23 | 385 575,09 | 2017-2018 |
| 4. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 13 | 1936 |  | деревянные | 2 | 2 | 396,50 | 289,10 | 289,10 | 24 | 346 089,31 | 2017-2018 |
| 5. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 12 | 1936 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 018,30 | 585,90 | 585,90 | 36 | 119 340,06 | 2017-2018 |
| 6. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 13 | 1928 |  | панельные | 3 | 2 | 1 312,50 | 648,00 | 648,00 | 45 | 130 492,59 | 2017-2018 |
| 7. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 34 | 1935 |  | шлакоблочные | 3 | 3 | 1 091,90 | 864,10 | 802,10 | 32 | 251 701,48 | 2017-2018 |
| 8. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 6 | 1927 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 200,00 | 830,00 | 830,00 | 70 | 3 896 407,56 | 2017-2018 |
| 9. | п. Джабык, ул. Вокзальная, д. 8 | 1932 |  | кирпичные | 2 | 1 | 588,00 | 325,00 | 243,70 | 15 | 987443,96 | 2017-2018 |
| Итого по Карталинскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 6 860,80 | 4 511,50 | 4 240,20 | 289,00 | 11218490,26 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Карталинском муниципальном районе на 2017-2019 годы

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 08.02.2019 года № 70)

Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг

и выполнению работ (в рамках I этапа Плана)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |
| ремонтвнутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем |
| ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Карталинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 38 | 2 421 257,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 52 | 2 680 182,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 11 | 385 575,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 13 | 346 089,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 12 | 119 340,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 13 | 130 492,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 34 | 251 701,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 6 | 3 896 407,56 | 2 234 904,66 | 665 837,42 |  | 186 411,68 | 925 254,52 | 457 401,04 |  |
| 9. | п. Джабык, ул. Вокзальная, д. 8 | 987 443,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Карталинскому муниципальному району | 11 218 490,26 | 2 234 904,66 | 665 837,42 |  | 186 411,68 | 925 254,52 | 457 401,04 |  |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом Челябинской области | Стоимость оказания услуг и выполнения работ по разработке проектной сметной документации, всего |
| ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | ПУ и (или) УУ | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
|
| единиц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 298,00 | 589 094,94 |  |  | 518,00 | 1303929,50 | 266,00 | 219 142,52 |  |  |  | 281 930,88 |
|  |  | 298,00 | 637 884,40 |  |  | 518,00 | 1485394,62 | 266,00 | 237 300,00 |  |  |  | 279 189,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 265,00 | 232 601,60 |  |  |  | 148 991,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 265,00 | 232 601,60 |  |  |  | 109 505,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 340,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 492,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 701,48 |
|  |  | 477,00 | 1312340,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 434,00 |
|  |  | 246,00 | 621032,82 |  |  | 375,00 | 86 864,52 | 222,00 | 167 157,62 |  |  |  | 97 408,00 |
|  |  | 1 319,00 | 3160352,70 |  |  | 1 411,00 | 2876188,64 | 1 284,00 | 1088803,34 |  |  |  | 1 706 993,56 |

3

|  |  |
| --- | --- |
| Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных нормативным правовым актом Челябинской области |
| ремонтвнутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасад | ремонт фундамента | ПУ и (или) УУ |
| ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 94 182,88 | 23 369,37 |   | 21 757,85 | 27 364,81 | 21 690,85 |   |   | 52 538,00 |   | 116 914,00 | 18 296,00 |   |
| 92 676,35 | 22 957,57 |   | 21 421,01 | 26 943,76 | 21 354,01 |   |   | 53 238,00 |   | 114 979,00 | 18 296,00 |   |
| 99 228,70 | 24 675,38 |   | 23 094,10 | 28 700,12 | 22 759,10 |   |   | 31 631,79 |   |   | 18 131,00 |   |
| 91 374,71 | 22 601,77 |   | 21 129,98 | 26 579,98 | 21 062,98 |   |   |   |   |   | 18 131,00 |   |
| 80 832,49 | 41 951,21 |   | 38 881,28 |   |   |   |   | 38 507,57 |   |   |   |   |
| 82 676,29 | 42 965,43 |   | 39 710,86 |   |   |   |   |   |   |   | 47 816,30 |   |
| 163 971,74 | 40 800,51 |   | 37 940,07 | 47 626,09 | 37 605,07 |   |   |   |   | 42 502,42 | 45 227,32 |   |
| 194 125,00 | 50 093,00 |   | 18 422,00 | 89 996,00 | 35 614,00 |   |   | 94 309,00 |   |   |   |   |
| 19 585,00 | 19 585,00 |   |   |   |   |   |   | 53 014,00 |   | 10 029,00 | 14 780,00 |   |
| 918 653,16 | 288999,24 |   | 222 357,15 | 247210,76 | 160 086,01 |   |   | 323 238,36 |   | 284 424,42 | 180 677,62 |   |

4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость осуществления строительного контроля, всего | Осуществление строительного контроля работ, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Осуществление строительного контроля работ, установленных нормативным правовым актом Челябинской области |
| ремонтвнутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасад | ремонт фундамента | ПУ и (или) УУ |
| ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 085,00 |  | 22 323,00 | 3 752,00 |  |
| 40 414,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 921,00 |  | 25 430,00 | 4 063,00 |  |
| 3 982,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 982,00 |  |
| 3 982,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 982,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 728,36 | 38 261,36 | 11399,00 |  | 3 191,00 | 15840,36 | 7831,00 |  |  | 22 467,00 |  |  |  |  |
| 14 981,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 632,00 |  | 1 487,00 | 2 862,00 |  |
| 151 247,36 | 38 261,36 | 11399,00 |  | 3 191,00 | 15840,36 | 7831,00 |  |  | 45 105,00 |  | 49 240,00 | 18 641,00 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Карталинском муниципальном районе на 2017-2019 годы

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 08.02.2019 года № 70)

Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить

в рамках II этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта (за счет обязательных взносов собственников) | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
|
| кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Карталинский муниципальный район |
| 1274. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 38 | 1934 |  | деревянные | 2 | 2 | 413,20 | 293,80 | 275,00 | 25 | 1481867,81 | 2018-2019 |
| 1275. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 52 | 1935 |  | деревянные | 2 | 2 | 447,80 | 391,20 | 282,00 | 19 | 1300549,81 | 2018-2019 |
| 1276. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 11 | 1937 |  | деревянные | 2 | 2 | 392,60 | 284,40 | 284,40 | 23 | 2329395,67 | 2018-2019 |
| 1277. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 13 | 1936 |  | деревянные | 2 | 2 | 396,50 | 289,10 | 289,10 | 24 | 1132217,13 | 2018-2019 |
| 1278. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 12 | 1936 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1018,30 | 585,90 | 585,90 | 36 | 2571204,98 | 2018-2019 |
| 1279. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 13 | 1928 |  | панельные | 3 | 2 | 1312,50 | 648,00 | 648,00 | 45 | 1650172,46 | 2018-2019 |
| 1280. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 34 | 1935 |  | шлакоблочные | 3 | 3 | 1091,90 | 864,10 | 802,10 | 32 | 6427548,46 | 2018-2019 |
| 1281. | п. Джабык, ул. Вокзальная, д. 8 | 1932 |  | кирпичные | 2 | 1 | 588,00 | 325,00 | 243,70 | 15 | 258 371,87 | 2018-2019 |
| Итого по Карталинскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 5660,80 | 3681,50 | 3410,20 | 219,00 | 17151328,19 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Карталинском муниципальном районе на 2017-2019 годы

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 08.02.2019 года № 70)

Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг

и выполнению работ (в рамках II этапа Плана)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |
| ремонтвнутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем |
| ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Карталинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1274. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 38 | 1 481 867,81 | 1 434 489,52 | 240 930,00 |  | 107317,00 | 703 451,00 | 175 274,00 | 207517,52 |
| 1275. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 52 | 1 300 549,81 | 1 252 259,62 | 240 072,00 |  | 113424,00 | 506 060,00 | 173 512,00 | 219191,62 |
| 1276. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 11 | 2 329 395,67 | 1 289 279,93 | 240 391,00 |  | 89483,00 | 708 303,00 | 151 884,00 | 99 218,93 |
| 1277. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 13 | 1 132 217,13 | 1 098 655,49 | 237 769,00 |  | 81212,00 | 506 736,00 | 154 913,00 | 118025,49 |
| 1278. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 12 | 2 571 204,98 | 641 221,00 | 471 474,00 |  | 169747,00 |  |  |  |
| 1279. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 13 | 1 650 172,46 | 1 170 598,00 | 883 975,00 |  | 286623,00 |  |  |  |
| 1280. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 34 | 6 427 548,46 | 2 591 690,19 | 448 693,00 |  | 144005,00 | 1435921,00 | 345 997,00 | 217074,19 |
| 1281. | п. Джабык, ул. Вокзальная, д. 8 | 258 371,87 | 254 023,00 | 254 023,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по Карталинскому муниципальному району | 17 151328,19 | 9 732 216,77 | 3017327,00 |  | 991811,00 | 3860471,00 | 1001580,00 | 861027,77 |

2

|  |  |
| --- | --- |
| Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом Челябинской области |
| ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | ПУ и (или) УУ | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
|
| единиц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 419,20 | 999 598,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 637,50 | 1882134,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 663,60 | 441 788,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 312,00 | 3 347 928,00 | 556,00 | 388 212,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 056,70 | 2881732,00 |  |  | 1 312,00 | 3 347 928,00 | 1219,60 | 830 000,00 |  |  |  |

3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость оказания услуг и выполнения работ по разработке проектной сметной документации, всего | Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных нормативным правовым актом Челябинской области |
| ремонтвнутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасад | ремонт фундамента | ПУ и (или) УУ |
| ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 999,60 | 15 999,60 |  |  |  |  |  | 15 999,60 |  |  |  |  |  |  |
| 16 899,67 | 16 899,67 |  |  |  |  |  | 16 899,67 |  |  |  |  |  |  |
| 7 649,78 | 7 649,78 |  |  |  |  |  | 7 649,78 |  |  |  |  |  |  |
| 9 099,77 | 9 099,77 |  |  |  |  |  | 9 099,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 736,42 | 16 736,42 |  |  |  |  |  | 16 736,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 385,24 | 66 385,24 |  |  |  |  |  | 66 385,24 |  |  |  |  |  |  |

4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость осуществления строительного контроля, всего  | Осуществление строительного контроля работ, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Осуществление строительного контроля работ, установленных нормативным правовым актом Челябинской области |
| ремонтвнутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасад | ремонт фундамента | ПУ и (или) УУ |
| ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 378,69 | 31 378,69 | 7 039,06 |   | 4 698,67 | 11 927,58 | 3 272,50 | 4 440,88 |   |   |   |   |   |   |
| 31 390,51 | 31 390,51 | 6 801,06 |   | 4 698,67 | 11 927,58 | 3 272,50 | 4 690,70 |   |   |   |   |   |   |
| 32 867,96 | 22 537,30 | 5 367,09 |   | 3 221,94 | 8 871,75 | 2 953,23 | 2 123,29 |   | 10 330,66 |   |   |   |   |
| 24 461,88 | 24 461,88 | 6 801,05 |   | 3 266,69 | 8 994,98 | 2 873,41 | 2 525,75 |   |   |   |   |   |   |
| 47 849,98 | 21 830,61 | 11 538,25 |   | 10 292,36 |   |   |   |   | 26 019,37 |   |   |   |   |
| 37 786,46 | 29 265,23 | 12 503,61 |   | 16 761,62 |   |   |   |   |   |   |   | 8 521,23 |   |
| 82 981,85 | 53 888,69 | 14 196,20 |   | 5 704,73 | 19 764,31 | 9 578,06 | 4 645,39 |   |   |   | 21 615,21 | 7 477,95 |   |
| 4 348,87 | 4 348,87 | 4 348,87 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 293 066,19 | 219 101,77 | 68 595,19 |   | 48 644,68 | 61 486,20 | 21 949,70 | 18 425,99 |   | 36 350,03 |   | 21 615,21 | 15 999,18 |   |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Карталинском муниципальном районе на 2017-2019 годы

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 08.02.2019 года № 70)

Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется

осуществить в рамках III этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома\* | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта (за счет обязательных взносов собственников) | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
|
| кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Карталинский муниципальный район |
| 1. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 19 | 1930 |  | деревянные | 2 | 2 | 432,40 | 425,30 | 249,90 | 18 | 953 333,00 | 2019 |
| 2. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 27 | 1936 |  | шлакобл. | 3 | 3 | 1 096,00 | 1 067,00 | 1 067,00 | 57 | 2 187 614,00 | 2019 |
| 3. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 33 | 1935 |  | деревянные | 2 | 2 | 468,40 | 427,40 | 310,30 | 16 | 1 249 255,00 | 2019 |
| 4. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 35 | 1939 |  | деревянные | 2 | 2 | 465,30 | 302,10 | 302,10 | 21 | 1 351 538,00 | 2019 |
| 5. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 37 | 1935 |  | деревянные | 2 | 2 | 468,00 | 307,50 | 307,50 | 21 | 346 974,00 | 2019 |
| 6. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 48 | 1935 |  | деревянные | 2 | 2 | 411,80 | 281,80 | 281,80 | 14 | 453 700,00 | 2019 |
| 7. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 7 | 1934 |  | шлакобл. | 1 | 3 | 285,70 | 169,30 | 169,30 | 17 | 2 279 819,00 | 2019 |
| 8. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 9 | 1933 |  | шлакобл. | 1 | 4 | 264,00 | 172,50 | 147,50 | 12 | 2 271 292,00 | 2019 |
| 9. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1936 |  | шлакобл. | 2 | 1 | 896,90 | 550,60 | 539,60 | 45 | 4 728 514,00 | 2019 |
| 10. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 1936 |  | деревянные | 2 | 2 | 416,00 | 291,40 | 291,40 | 24 | 2 449 157,00 | 2019 |
| 11. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 13 | 1927 |  | шлакобл. | 3 | 3 | 1 302,50 | 976,50 | 830,00 | 62 | 1 443 044,00 | 2019 |
| 12. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 17 | 1933 |  | шлакобл. | 1 | 3 | 274,40 | 219,00 | 219,00 | 17 | 4 251 889,00 | 2019 |
| 13. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 19 | 1933 |  | шлакобл. | 1 | 4 | 412,60 | 262,00 | 150,60 | 18 | 4 260 539,00 | 2019 |
| 14. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 21 | 1933 |  | шлакобл. | 1 | 5 | 266,20 | 258,30 | 168,70 | 14 | 2 493 012,00 | 2019 |
| 15. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 23 | 1917 |  | шлакобл. | 1 | 2 | 350,30 | 350,30 | 350,30 | 9 | 4 679 713,00 | 2019 |
| 16. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 25 | 1934 |  | шлакобл. | 1 | 5 | 266,00 | 237,10 | 157,00 | 12 | 4 352 724,00 | 2019 |
| 17. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 36 | 1934 |  | шлакобл. | 3 | 3 | 1 120,50 | 1 081,60 | 880,40 | 38 | 2 956 452,00 | 2019 |
| Итого по Карталинскому муниципальному району |  |  | 9 197,00 | 7 379,70 | 6 422,40 | 415 | 42 708 569,00 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов в Карталинском муниципальном районе на 2017-2019 годы

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 08.02.2019 года № 70)

Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг и выполнению работ (в рамках III этапа Плана)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |
| ремонтвнутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем |
| ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Карталинский муниципальный район |
| 1. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 19 | 953 333,00 | 867 849,80 | 433 469,28 |  |  |  | 243 337,28 | 191 043,24 |
| 2. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 27 | 2 187 614,00 | 1 351 108,78 | 1 098 708,23 |  |  |  |  | 252 400,55 |
| 3. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 33 | 1 249 255,00 | 745 037,77 | 469 557,58 |  |  |  | 230 857,53 | 44 622,66 |
| 4. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 35 | 1 351 538,00 | 838 149,30 | 466 449,71 |  |  |  | 230 857,53 | 140 842,06 |
| 5. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 37 | 346 974,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 48 | 453 700,00 | 413 017,75 | 413 017,75 |  |  |  |  |  |
| 7. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 7 | 2 279 819,00 | 1 249 739,64 | 286 406,01 |  | 258 808,37 | 510 479,74 | 194 045,52 |  |
| 8. | г. Карталы, ул. Ленина, д. 9 | 2 271 292,00 | 1 241 977,25 | 264 652,71 |  | 272 799,28 | 510 479,74 | 194 045,52 |  |
| 9. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 4 728 514,00 | 1 858 042,78 | 899 116,98 |  | 187 111,51 | 466 172,96 | 199 660,45 | 105 980,88 |
| 10. | г. Карталы, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 2 449 157,00 | 1 950 906,69 | 417 027,77 | 311 350,02 | 237 824,31 | 674 218,48 | 205 900,77 | 104 585,34 |
| 11. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 13 | 1 443 044,00 | 1 313 649,52 |  |  |  | 990 135,64 | 323 513,88 |  |
| 12. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 17 | 4 251 889,00 | 1 673 209,83 | 275 077,83 |  | 304 274,92 | 862 999,55 | 230 857,53 |  |
| 13. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 19 | 4 260 539,00 | 1 681 084,20 | 313 774,24 |  | 304 274,92 | 832 177,51 | 230 857,53 |  |
| 14. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 21 | 2 493 012,00 | 1 379 936,26 | 266 857,53 |  | 290 285,84 | 446 910,33 | 230 857,53 | 145 025,03 |
| 15. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 23 | 4 679 713,00 | 1 536 219,40 | 351 165,22 |  | 255 311,79 | 730 081,93 | 199 660,46 |  |
| 16. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 25 | 4 352 724,00 | 1 765 003,17 | 266 657,26 |  | 290 285,84 | 832 177,51 | 230 857,53 | 145 025,03 |
| 17. | г. Карталы, ул. Пушкина, д. 36 | 2 956 452,00 | 1 997 381,89 | 1 123 269,00 | 116 756,48 | 482 644,52 |  |  | 274 711,89 |
| Итого по Карталинскому муниципальному району | 42 708 569,00 | 21 862 314,03 | 7 345 207,10 | 428 106,50 | 2 883 621,30 | 6 855 833,39 | 2 945 309,06 | 1404236,68 |

2

|  |  |
| --- | --- |
| Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом Челябинской области |
| ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | ПУ и (или) УУ | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
|
| единиц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 609,00 | 640 346,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 373,00 | 392 199,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 373,00 | 392 199,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300,40 | 315 861,63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 316,60 | 404 012,75 | 401,00 | 421 640,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 316,60 | 404 012,75 | 401,00 | 421 640,42 |  |  |  |
|  |  | 323,00 | 1 101 969,96 |  |  | 780,00 | 1004880,29 | 323,00 | 339 625,86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 265,00 | 278 639,96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400,00 | 1 364 668,18 |  |  | 364,00 | 468 944,02 | 346,00 | 363 809,74 |  |  |  |
|  |  | 400,00 | 1 364 668,18 |  |  | 364,00 | 468 944,02 | 346,00 | 363 809,74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 364,00 | 468 944,02 | 400,00 | 420 588,99 |  |  |  |
|  |  | 401,00 | 1 368 079,20 |  |  | 306,00 | 1016169,33 | 323,00 | 339 625,86 |  |  |  |
|  |  | 400,00 | 1 364 668,18 |  |  | 364,00 | 468 944,02 | 346,00 | 363 809,74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 660,00 | 693 971,77 |  |  |  |
|  |  | 1 924,00 | 6564053,70 |  |  | 3175,20 | 4704851,20 | 5 466,40 | 5 747 769,69 |  |  |  |

3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость оказания услуг и выполнения работ по разработке проектной сметной документации, всего | Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных нормативным правовым актом Челябинской области |
| ремонтвнутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасад | ремонт фундамента | ПУ и (или) УУ |
| ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 911,21 | 66 911,21 | 33 420,48 |  |  |  | 18 761,30 | 14 729,43 |  |  |  |  |  |  |
| 153 541,23 | 104 170,49 | 84 710,41 |  |  |  |  | 19 460,08 |  |  |  |  | 49 370,74 |  |
| 87 680,99 | 57 442,42 | 36 202,89 |  |  |  | 17 799,12 | 3 440,41 |  |  |  |  | 30 238,57 |  |
| 94 859,88 | 64 621,31 | 35 963,27 |  |  |  | 17 799,12 | 10 858,92 |  |  |  |  | 30 238,57 |  |
| 24 352,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 352,93 |  |
| 31 843,67 | 31 843,67 | 31 843,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 012,79 | 96 354,93 | 22 081,90 |  | 19 954,13 | 39 357,99 | 14 960,91 |  |  |  |  | 31 149,38 | 32 508,48 |  |
| 159 414,30 | 95 756,44 | 20 404,72 |  | 21 032,82 | 39 357,99 | 14 960,91 |  |  |  |  | 31 149,38 | 32 508,48 |  |
| 331 878,41 | 143 255,11 | 69 321,92 |  | 14 426,30 | 35 941,94 | 15 393,82 | 8 171,13 |  | 84 961,88 |  | 77 476,27 | 26 185,15 |  |
| 171 898,04 | 150 414,90 | 32 152,84 | 24 005,09 | 18 336,25 | 51 982,24 | 15 874,95 | 8 063,53 |  |  |  |  | 21 483,14 |  |
| 101 282,38 | 101 282,38 |  |  |  | 76 339,46 | 24 942,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 425,71 | 129 004,48 | 21 208,50 |  | 23 459,60 | 66 537,26 | 17 799,12 |  |  | 105 215,92 |  | 36 155,58 | 28 049,73 |  |
| 299 032,83 | 129 611,60 | 24 191,99 |  | 23 459,60 | 64 160,89 | 17 799,12 |  |  | 105 215,92 |  | 36 155,58 | 28 049,73 |  |
| 174 976,09 | 106 393,10 | 20 574,72 |  | 22 381,04 | 34 456,79 | 17 799,12 | 11 181,43 |  |  |  | 36 155,58 | 32 427,41 |  |
| 328 453,22 | 118 442,51 | 27 074,83 |  | 19 684,54 | 56 289,32 | 15 393,82 |  |  | 105 478,91 |  | 78 346,65 | 26 185,15 |  |
| 305 502,98 | 136 081,75 | 20 559,27 |  | 22 381,04 | 64 160,89 | 17 799,12 | 11 181,43 |  | 105 215,92 |  | 36 155,58 | 28 049,73 |  |
| 207 503,38 | 153 998,16 | 86 604,05 | 9 001,93 | 37 211,89 |  |  | 21 180,29 |  |  |  |  | 53 505,22 |  |
| 2 997 570,04 | 1 685 584,46 | 566 315,46 | 33 007,02 | 222 327,21 | 528 584,77 | 227 083,35 | 108 266,65 |  | 506 088,55 |  | 362 744,00 | 443 153,03 |  |

4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость осуществления строительного контроля, всего | Осуществление строительного контроля работ, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Осуществление строительного контроля работ, установленных нормативным правовым актом Челябинской области |
| ремонтвнутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасад | ремонт фундамента | ПУ и (или) УУ |
| ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 571,99 | 18 571,99 | 9 276,24 |  |  |  | 5 207,42 | 4 088,33 |  |  |  |  |  |  |
| 42 617,15 | 28 913,73 | 23 512,36 |  |  |  |  | 5 401,37 |  |  |  |  | 13 703,42 |  |
| 24 336,88 | 15 943,81 | 10 048,53 |  |  |  | 4 940,35 | 954,93 |  |  |  |  | 8 393,07 |  |
| 26 329,46 | 17 936,39 | 9 982,02 |  |  |  | 4 940,35 | 3 014,02 |  |  |  |  | 8 393,07 |  |
| 6 759,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 759,44 |  |
| 8 838,58 | 8 838,58 | 8 838,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 413,40 | 26 744,43 | 6 129,09 |  | 5 538,50 | 10 924,27 | 4 152,57 |  |  |  |  | 8 645,87 | 9 023,10 |  |
| 44 247,28 | 26 578,31 | 5 663,57 |  | 5 837,90 | 10 924,27 | 4 152,57 |  |  |  |  | 8 645,87 | 9 023,10 |  |
| 92 116,70 | 39 762,11 | 19 241,10 |  | 4 004,19 | 9 976,10 | 4 272,73 | 2 267,99 |  | 23 582,16 |  | 21 504,44 | 7 267,99 |  |
| 47 712,31 | 41 749,41 | 8 924,39 | 6 662,89 | 5 089,44 | 14 428,28 | 4 406,28 | 2 238,13 |  |  |  |  | 5 962,90 |  |
| 28 112,10 | 28 112,10 |  |  |  | 21 188,90 | 6 923,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 831,52 | 35 806,69 | 5 886,67 |  | 6 511,48 | 18 468,19 | 4 940,35 |  |  | 29 203,90 |  | 10 035,40 | 7 785,53 |  |
| 83 000,03 | 35 975,20 | 6 714,77 |  | 6 511,48 | 17 808,60 | 4 940,35 |  |  | 29 203,90 |  | 10 035,40 | 7 785,53 |  |
| 48 566,64 | 29 530,64 | 5 710,75 |  | 6 212,12 | 9 563,88 | 4 940,35 | 3 103,54 |  |  |  | 10 035,40 | 9 000,60 |  |
| 91 165,99 | 32 875,09 | 7 514,94 |  | 5 463,67 | 15 623,75 | 4 272,73 |  |  | 29 276,89 |  | 21 746,02 | 7 267,99 |  |
| 84 795,91 | 37 771,08 | 5 706,47 |  | 6 212,12 | 17 808,60 | 4 940,35 | 3 103,54 |  | 29 203,90 |  | 10 035,40 | 7 785,53 |  |
| 57 594,96 | 42 743,96 | 24 037,96 | 2 498,59 | 10 328,59 |  |  | 5 878,82 |  |  |  |  | 14 851,00 |  |
| 832 010,34 | 467 853,52 | 157 187,44 | 9 161,48 | 61 709,49 | 146 714,84 | 63 029,60 | 30 050,67 |  | 140 470,75 |  | 100 683,80 | 123 002,27 |  |