АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 года № 1417

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Карталинского муниципального района от 31.12.2019 года № 1420 |

В целях повышения комфортности и безопасности проживания населения Карталинского муниципального района за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Карталинского муниципального района,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе, утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 31.12.2019 года № 1420 «Об утверждении подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе» (с изменениями от 06.02.2020 года № 87, от 16.04.2020 года № 315, от 19.05.2020 года № 391, от 30.12.2020 года № 1334, от 18.02.2021 года № 149, от 26.02.2021 года № 206, от 05.03.2021 года № 252, от 02.07.2021 года № 675, от 30.12.2021 года № 1349, от 27.05.2022 года № 517, от 11.10.2022 года № 1010), (далее именуется – подпрограмма) следующие изменения:

1) в паспорте и по тексту указанной подпрограммы слова «2020-2024 годы» в соответствующих падежах заменить словами «2020-2025 годы» в соответствующих падежах;

2) в паспорте указанной подпрограммы:

в части десятой в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» читать в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования в 2020-2025 годах – 309,834158 млн. рублей, в том числе за счет средств:  областного бюджета – 202,91453[\*\*](consultantplus://offline/ref=29A34BBE698AFE4DC7D048BBDE4B5F9B793556304F83E8D3A6B8526DD7C0DDB1C18ABC511EB0763789C8BEb5C2F) млн. рублей;  местного бюджета – 106,919628\*\*\* млн. рублей;  Объем финансирования в 2020 году – 53,514016 млн. рублей, в том числе за счет средств:  областного бюджета – 26,590[\*\*](consultantplus://offline/ref=29A34BBE698AFE4DC7D048BBDE4B5F9B793556304F83E8D3A6B8526DD7C0DDB1C18ABC511EB0763789C8BEb5C2F) млн. рублей;  местного бюджета – 26,924016 \*\*\*млн. рублей;  Объем финансирования в 2021 году – 41,825492 млн. рублей, в том числе за счет средств:  областного бюджета – 9,134430 [\*\*](consultantplus://offline/ref=29A34BBE698AFE4DC7D048BBDE4B5F9B793556304F83E8D3A6B8526DD7C0DDB1C18ABC511EB0763789C8BEb5C2F) млн. рублей;  местного бюджета – 32,691062 \*\*\*млн. рублей;  Объем финансирования в 2022 году – 63,26745 млн. рублей, в том числе за счет средств:  областного бюджета – 41,52920 [\*\*](consultantplus://offline/ref=29A34BBE698AFE4DC7D048BBDE4B5F9B793556304F83E8D3A6B8526DD7C0DDB1C18ABC511EB0763789C8BEb5C2F) млн. рублей;  местного бюджета – 21,73825\*\*\*млн. рублей;  Объем финансирования в 2023 году – 35,5663 млн. рублей, в том числе за счет средств:  областного бюджета – 27,9633 [\*\*](consultantplus://offline/ref=29A34BBE698AFE4DC7D048BBDE4B5F9B793556304F83E8D3A6B8526DD7C0DDB1C18ABC511EB0763789C8BEb5C2F) млн. рублей;  местного бюджета – 7,6030 \*\*\*млн. рублей;  Объем финансирования в 2024 году – 57,8308 млн. рублей, в том числе за счет средств:  областного бюджета – 48,8488[\*\*](consultantplus://offline/ref=29A34BBE698AFE4DC7D048BBDE4B5F9B793556304F83E8D3A6B8526DD7C0DDB1C18ABC511EB0763789C8BEb5C2F) млн. рублей;  местного бюджета – 8,9820 \*\*\*млн. рублей;  Объем финансирования в 2025 году – 57,8301 млн. рублей, в том числе за счет средств:  областного бюджета – 48,8488 [\*\*](consultantplus://offline/ref=29A34BBE698AFE4DC7D048BBDE4B5F9B793556304F83E8D3A6B8526DD7C0DDB1C18ABC511EB0763789C8BEb5C2F) млн. рублей;  местного бюджета – 8,9813 \*\*\*млн. рублей.» |

в части одиннадцатой паспорта в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:

цифры «14,29» заменить цифрами «28,59»;

цифры «42,42» заменить цифрами «71,17»;

цифры «357» заменить цифрами «466»;

3) в пункте 11 главы II:

цифры «2024» заменить цифрами «2025»;

4) пункт 16 главы V читать в следующей редакции:

«16. Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составит 309,834158 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 202,91453 млн. рублей, местного бюджета – 106,919628 млн. рублей.»;

5) в пункте 22 главы VI:

цифры «5-9» заменить цифрами «5-10»;

6) в пункте 23 главы VII:

цифры «14,29» заменить цифрами «28,59»;

цифры «42,42» заменить цифрами «71,17»;

цифры «357» заменить цифрами «466»;

7) в пункте 24 главы VIII:

цифры «251,747225» заменить цифрами «309,834158»;

8) приложение 1 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программ «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе

Целевые показатели подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Алгоритмы формиро  ван. | Всего | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Увеличение объемов строительства  модернизации и капитального ремонта инженерных сетей | километ  ров | фактичес  кий объём км. | 28,59 | 4,01 | 1,78 | 2,3 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2. | Строительство новых теплоисточни  ков с использованием средств инвесторов | штук | фактичес  кий объём шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3. | Увеличение объемов строительства газораспределительных сетей | километров | фактичес  кий объём км. | 71,17 | 9,92 | 6,3 | 17,09 | 24,08 | 8,48 | 5,3 |
| 4. | Увеличение количества домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу | штук | фактичес  кий объём шт. | 466 | 103 | 104 | 109 | 50 | 50 | 50» |

9) в приложении 2 к указанной подпрограмме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансиро  вания | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей | | | | | | | Исполнитель мероприятия |
| всего на период реализации подпрограммы | в том числе по годам: | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| пункт 1 читать в новой редакции: | | | | | | | | | | |
| «1. | Финансирование подпрограммы в целом | всего,  из них: | 309,834158 | 53,514016 | 41,825492 | 63,26745 | 35,5663 | 57,8308 | 57,8301 | Министерство строите  льства и инфраструк  туры Челябинской области, Управление строительства, инфраст  руктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района» |
| областной бюджет | 202,91453 | 26,590 | 9,134430 | 41,52920 | 27,9633 | 48,8488 | 48,8488 |  |
| местный бюджет | 106,919628 | 26,924016 | 32,691062 | 21,73825 | 7,6030 | 8,9820 | 8,9813 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| пункты 6, 7 главы II читать в новой редакции: | | | | | | | | | | |
| «6. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электросна  бжения теплоснаб  жения, включая центральные тепловые пункты | всего,  из них: | 154,023331 | 34,393644 | 28,071907 | 18,50628 | 6,13120 | 33,4605 | 33,4598 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области,  Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |
| областной бюджет | 61,3940 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,6970 | 25,6970 |
| местный бюджет | 92,629331 | 24,393644 | 28,071907 | 18,50628 | 6,1312 | 7,7635 | 7,7628 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Строительство газопроводов и газовых сетей | всего,  из них: | 155,810827 | 19,120372 | 13,753585 | 44,76117 | 29,43510 | 24,3703 | 24,3703 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области,  Управление строительства, инфраструктуры и жилищно- коммунального хозяйства Карталинского муниципального района» |
| областной бюджет | 141,52053 | 16,5900 | 9,13443 | 41,52920 | 27,96330 | 23,15180 | 23,15180 |
| местный бюджет | 14,290297 | 2,530372 | 4,619155 | 3,23197 | 1,47180 | 1,21850 | 1,21850 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

10) в приложении 7 к указанной подпрограмме:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объектов | Протяженность,  км | Сметная стоимость,  тыс. руб. | Источник финансирования | | |
| ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| дополнить главу I пунктами 10-13 следующего содержания: | | | | | | |
| «10. | Приобретение глубинного насоса на скважине Великопетровского поселения |  | 95,470 | 0,00 | 0,00 | 95,470 |
| 11. | Ремонт водопроводных сетей с. Великопетровка |  | 661,918 | 0,00 | 0,00 | 661,918 |
| 12. | Частотный преобразователь скважины Полтавского поселения |  | 29,840 | 0,00 | 0,00 | 29,840 |
| 13. | Приобретение преобразователей на 3 водопроводные скважины Неплюевского поселения |  | 420,000 | 0,00 | 0,00 | 420,000» |
| строку «Итого» читать в следующей редакции: | | | | | | |
|  | «Итого | 2,0 | 6 113,791 |  |  | 6 113,791» |
| дополнить главу II пунктами 12, 13 следующего содержания: | | | | | | |
| «12. | Газификация котельной Неплюевского сельского поселения. Кадастровые работы |  | 88,25 | 0,00 | 0,00 | 88,25 |
| 13. | Установка счетчика на ПГБ, пусконаладочные работы газопровода  с. Анненское |  | 217,918 | 0,00 | 0,00 | 217,918» |
| строку «Итого» читать в следующей редакции: | | | | | | |
|  | «Итого | 17,094 | 44 761,172 |  | 41 529,20 | 3 231,972» |
| строку «Всего» читать в следующей редакции: | | | | | | |
|  | «Всего |  | 63 267,447 |  | 41 529,200 | 21738,247» |

11) приложение 8 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ 8  к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программ «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе |

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объектов | Протяжен  ность,  км | Сметная стоимость,  тыс. руб. | Источник финансирования | | |
| ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения | | | | | | |
| 1. | Ремонт муниципальных сетей водоснабжения на территории Карталинского района | 5,5 | 4 968,50 | 0,00 | 0,00 | 4 968,50 |
|  | Итого | 5,5 | 4 968,50 | 0,00 | 0,00 | 4 968,50 |
| II. Строительство газопроводов и газовых сетей | | | | | | |
| 1. | Газоснабжение жилых домов в с. Анненское Карталинского муниципального района Челябинской области. (II, III очереди) | 24,08 | 29 435,10 | 0,00 | 27 963,30 | 1 471,80 |
|  | Итого | 24,08 | 29 435,10 | 0,00 | 27 963,30 | 1 471,80 |
| III. Модернизация котельных | | | | | | |
| 1. | Модернизация системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котельной в п. Новокаолиновый Еленинского сельского поселения | 1 | 418,10 | 0,00 | 0,00 | 418,10 |
| 2. | Установка блочной газовой котельной п. Снежный Карталинского района Челябинской области | 1 | 292,40 | 0,00 | 0,00 | 292,40 |
| 3. | Челябинская область, Карталинский район, с. Анненское. Блочная котельная | 1 | 452,20 | 0,00 | 0,00 | 452,20 |
|  | Итого |  | 1 162,70 | 0,00 | 0,00 | 1 162,70 |
|  | Всего |  | 35 566,30 | 0,00 | 27 963,3 | 7 603,00» |

12) приложение 9 к указанной подпрограмме изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ 9  к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе |

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объектов | Протяжен  ность,  км | Сметная стоимость,  тыс. руб. | Источник финансирования | | |
| ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения | | | | | | |
| 1. | Ремонт муниципальных сетей водоснабжения на территории Карталинского района | 7,5 | 6 411,00 | 0,00 | 0,00 | 6 411,00 |
|  | Итого | 7,5 | 6 411,00 | 0,00 | 0,00 | 6 411,00 |
| II. Строительство газопроводов и газовых сетей | | | | | | |
| 1. | Подводящий и разводящий газопровод к поселку Елизаветопольское | 5,9 | 15 318,30 | 0,00 | 14 551,8 | 766,50 |
| 2. | Газоснабжение жилых домов в пос. Санаторный Карталинского района Челябинской области | 2,58 | 9 052,00 | 0,00 | 8 600,00 | 452,00 |
|  | Итого | 8,48 | 24 370,30 | 0,00 | 23 151,80 | 1 218,50 |
| III. Модернизация котельных | | | | | | |
| 1. | Модернизация системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котельной в п. Новокаолиновый Еленинского сельского поселения | 1 | 9 012,00 | 0,00 | 8 561,50 | 450,50 |
| 2. | Установка блочной газовой котельной п. Снежный Карталинского района Челябинской области | 1 | 7 517,20 | 0,00 | 7 141,20 | 376,00 |
| 3. | Челябинская область, Карталинский район, с. Анненское. Блочная котельная | 1 | 10 520,3 | 0,00 | 9 994,30 | 526,00 |
|  | Итого |  | 27 049,50 | 0,00 | 25 697,00 | 1 352,50 |
|  | Всего |  | 57 830,80 | 0,00 | 48 848,80 | 8 982,00 |

13) дополнить указанную подпрограмму приложением 10 следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ 10  к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Карталинском муниципальном районе к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объектов | Протяжен  ность,  км | Сметная стоимость,  тыс. руб. | Источник финансирования | | |
| ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Модернизация систем водоснабжения | | | | | | |
| 1. | Ремонт муниципальных сетей водоснабжения на территории Карталинского района | 7,5 | 6 410,30 | 0,00 | 0,00 | 6 410,30 |
|  | Итого | 7,5 | 6 410,30 | 0,00 | 0,00 | 6 410,30 |
| II. Строительство газопроводов и газовых сетей | | | | | | |
| 1. | Подводящий и разводящий газопровод к поселку Елизаветопольское | 5,3 | 24 370,30 | 0,00 | 23 151,80 | 1 218,50 |
|  | Итого | 5,3 | 24 370,30 | 0,00 | 23 151,80 | 1 218,50 |
| III. Модернизация котельных | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт котельной Карталы районная |  | 7 625,10 | 0,00 | 7 244,10 | 381,00 |
| 2. | Модернизация системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котельной в п. Джабык Еленинского сельского поселения | 1 | 10 731,00 | 0,00 | 10 194,50 | 536,50 |
| 3. | Модернизация системы теплоснабжения с установкой блочной газовой котельной в п. Новокаолиновый Еленинского сельского поселения |  | 8 693,40 | 0,00 | 8 258,40 | 435,00 |
|  | Итого |  | 27 049,5 | 0,00 | 25 697,00 | 1 352,50 |
|  | Всего |  | 57 830,10 | 0,00 | 48 848,80 | 8 981,30» |

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль и организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ломовцева С.В.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

Глава Карталинского

муниципального района А.Г. Вдовин