РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.10.2015 г.  № 2011

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Кунашакского муниципального района на 2016-2018 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт образовательных организаций Кунашакского муниципального района на 2016-2018 годы» согласно приложению.

2.Управляющему делами администрации Кунашакского муниципального района (Якупова Ю.Р.) опубликовать настоящее постановление в газете «Кунашакские вести» и на официальном сайте Кунашакского муниципального района www.kunashak.ru  в сети Интернет.

3.Организацию   исполнения    настоящего постановления    возложить     на заместителя Главы администрации района по социальным вопросам Янтурину Г.Г.

Исполняющий обязанности

главы администрации района                                                              М.К. Басыров

Приложение

к постановлению администрации

Кунашакского муниципального района

от 20.10. 2015г. № 2011

Муниципальная программа

«Капитальный ремонт образовательных организаций  Кунашакского муниципального района на 2016-2018 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Капитальный ремонт образовательных  организаций Кунашакского муниципального района на 2016-2018 годы»

| Муниципальный заказчик | Администрация Кунашакского муниципального района |
| --- | --- |
| Основной разработчик программы | Управление образования администрации Кунашакского муниципального района |
| Цели программы | Приведение технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций в соответствии с действующими нормами и требованиями |
| Задачи Программы | 1.​ Выполнение капитального ремонта кровли в 4–х образовательных учреждениях. 2.​ Обеспечение соблюдения технических и санитарных норм и правил в образовательных учреждениях за счёт ремонта и модернизации наиболее изношенных элементов инфраструктуры образовательных учреждений (кровля, окна, двери, пищеблоки, спортивные залы, канализационные и водообеспечивающие системы, системы электроосвещения). 3.​ Обеспечение безопасности образовательного процесса и создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся за счёт укрепления и развития инфраструктуры образовательных учреждений. |
| Сроки реализации программы | 2016-2018 годы |
| Исполнители программы | Управление образования администрации Кунашакского муниципального района Руководители образовательных учреждений Кунашакского муниципального района |
| Объёмы и источники финансирования | Средства местного бюджета 2016 год – 11 925,00 тыс. рублей 2017 год – 7 655,00 тыс. рублей 2018 год – 625,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих действующим строительным, техническим и санитарным нормам, с 40 % до 60 %. Увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса до 85 %. Приведение зданий образовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Координация деятельности по реализации мероприятий программы возлагается на Управление образования администрации Кунашакского муниципального района. Текущий контроль за выполнением программы осуществляет Администрация Кунашакского муниципального района. |

I.​ Анализ

исходного состояния проблемы и обоснование необходимости

ее решения на программной основе

В 2015 году сеть муниципальных образовательных учреждений Кунашакского муниципального района представлена:

23 общеобразовательными учреждениями, (в том числе 10 средними общеобразовательными  учреждениями, 9 основными,  4 комплексами «начальные школы – детский сад,

1 вечерней школой,

2 образовательными учреждениями дополнительного образования (1 Детская – юношеская спортивная школа, 1 Дом детского творчества),

28 дошкольными образовательными учреждениями.

Контингент обучающихся в 2014-2015 учебном году составил 2888 человек, контингент воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 1778 человек.

В 2015-2016 учебном году  ДОУ  посещают 1600 воспитанников.

В 2015 году наблюдается рост контингента обучающихся общеобразовательных учреждений за счет притока первоклассников. В 2014 году – 292 детей, в 2015 году - 341 человек.

В 2015-2016 учебном  году контингент обучающихся составляет 2889 человек, что составляет 49,2% от проектной мощности муниципальных общеобразовательных учреждений сельской местности (проектная мощность ОУ составляет 5865).

Распределение контингента обучающихся по общеобразовательным учреждениям осуществляется неравномерно. Дефицит мест в общеобразовательных учреждениях наиболее остро ощущается в МБОУ «Кунашакская СОШ»,  обучение осуществляется в две смены.

В МБОУ «Кунашакская СОШ» в  2014-2015 учебном году  875 школьников, это на 315 обучающихся больше, чем предусмотрено проектной мощностью (560). В результате 50,2% обучающихся занимались  во вторую смену. В общей численности  контингента по району  этот показатель равен 15%.

В 2015-2016 году – 923 школьника , что на 363 человека больше, в результате 44,6 % школьников обучается во вторую смену.	В общей численности  контингента по району  этот показатель равен 14,4%.

Имеющиеся здания и сооружения общеобразовательных учреждений построены в разные периоды: 9 (30 %) общеобразовательных учреждений введены в эксплуатацию до 1970 года и функционируют более 40 лет. При этом 14 общеобразовательных учреждений, что составляет 46,6 % от общего числа, построены до 1980 года и функционируют более 30 лет. Только 3 общеобразовательных учреждения построены за последние 25 лет, СОШ п. Муслюмово  введена в эксплуатацию в 2008 году.

Для поддержания действующей сети образовательных учреждений ежегодно в бюджете Кунашакского муниципального района предусматривалось финансирование на проведение капитального и  текущего ремонта. В 2014 году израсходовано на эти цели из средств местного бюджета 1 989 340,64 рублей. В 2015 году - 1 375 907,00 рублей:

| № п/п | Организация | Наименование мероприятия | Стоимость работ, руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКДОУ д/с № 17 Муслюмово | Ремонт кровли | 327 757,00 | МБ |
| 2. | МКДОУ д/с «Тополек» | Ремонт кровли | 2 400,00 | МБ |
| 3. | МБОУ «Тахталымская СОШ» | Ремонт кровли | 71 668,00 | МБ |
| 4. | Филиал «Карабольская ООШ» | Ремонт кровли | 44 600,00 | МБ |
| 5. | МКОУ «Новобуринская СОШ» | Ремонт отопительной системы | 99 999,00 | МБ |
| 6. | МКДОУ д/с «Колобок» д. Голубинка | Ремонт внутри здания | 27 514,00 | МБ |
| 7. | Филиал д. Султаново | Ремонт отопительной системы | 67 907,00 | МБ |
| 8. | МБОУ «Куяшская СОШ» | Ремонт спортзала | 300 000,00 | МБ |
| 9. | МКДОУ «Теремок» | Ремонт системы водоотведения | 85 423,00 | МБ |
| 10. | МБОУ «Кунашакская СОШ» | Укладка кафеля | 265 230,00 | МБ |
| 11. | МКДОУ д/с «Светлячок» | Установка окон (программа «энергосбережение») | 83 409,00 | МБ |

В рамках мероприятий по подготовке к зиме и благоустройству территорий населенных пунктов района проведены следующие ремонтные работы:

| № п/п | Организация | Наименование мероприятия | Стоимость работ, руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | МКДОУ д/с «Белочка» д. Тюляково | Ремонт кровли | 29 980,00 | ОБ |
| 3. | МКДОУ д/с «Мотылек» пос. Муслюмово | Ремонт кровли | 50 000,00 | ОБ |
| 4. | МБОУ «СОШ ос. Муслюмово ж-д ст» | Ремонт кровли | 81 790,00 | ОБ |
| 5. | МКДОУ д/с «Чебурашка» с. Халитово | Ремонт кровли | 62 138,00 | ОБ |
| 6. | МКОУ «Новобуринская СОШ» | Замена 6 (4*2) окон в спортзале на пластиковые | 150 000,00 | ОБ |
| 7. | МКОУ «Курмановская СОШ» | Замена деревянных окон и двери на пластиковые | 98 000,00 | ОБ |
| 8. | МКОУ «Тюляковская ООШ» | Замена линолеума | 149 000,00 | ОБ |
| 9. | МКОУ «НШ п.Трудовой» | Замена деревянных окон на пластиковые | 50 000,00 | ОБ |
| 10. | МКОУ «Маякская СОШ» | Установка окон | 200 000,00 | ОБ |
| 11. | МБОУ «Кунашакская СОШ» | Замена деревянных окон на пластиковые | 56 500,00 | ОБ |
| 12. | МКОУ «Саринская СОШ» | Замена деревянных окон на пластиковые | 100 000,00 | ОБ |
| 13. | МКОУ «Борисовская ООШ» | Замена деревянных окон на пластиковые | 50 000,00 | ОБ |
| 14. | МКОУ «Ибрагимовская ООШ» | Замена деревянных дверей на пластиковые | 100 000,00 | ОБ |
| 15. | МКДОУ «Березка» | Замена деревянных окон на пластиковые | 120 000,00 | ОБ |
| 16. | МКДОУ «Теремок» | Замена деревянных окон на пластиковые | 120 000,00 | ОБ |
| 17. | МКДОУ «Миляш» | Замена деревянных окон на пластиковые | 40 000,00 | ОБ |
| 18. | МКДОУ «Родничок» с Сары | Замена деревянных окон на пластиковые | 45 000,00 | ОБ |
| 19. | МКДОУ «Улыбка» | Замена деревянных окон на пластиковые | 80 000,00 | ОБ |
| 20. | МКДОУ «Мотылек» | Замена деревянных окон на пластиковые | 30 000,00 | ОБ |
| 21. | МКДОУ №34 ст. Муслюмово | Замена деревянных окон на пластиковые | 30 000,00 | ОБ |
| 22. | МБОУ ДОД ДЮСШ | Замена деревянных окон на пластиковые | 100 000,00 | ОБ |
|  | Итого |  | 1 742 408,00 |  |

2 образовательных учреждения (Кунашакская СОШ, д/с «Мотылек» ст. Муслюмово) оснащены  системой видеонаблюдения.

Вместе с тем, инфраструктура образовательных учреждений района не в полной мере соответствует требованиям, которые обозначены в санитарных правилах и федеральных государственных образовательных стандартах.

Необходимо  провести следующие  работы:

| № п/п | Образовательная организация | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Куяшская средняя общеобразовательная школа» | Ремонт здания Ремонт кровли |
| 2. | МБОУ «Урукульская средняя общеобразовательная школа» | Ремонт канализации Ремонт системы водоснабжения Ремонт кровли |
| 3. | МКОУ «Курмановская средняя общеобразовательная школа» | Ремонт кровли Ремонт системы электроосвещения |
| 4. | МКОУ «Усть-Багарякская средняя общеобразовательная школа» | Ремонт кровли |
| 5. | МКОУ «Буринская средняя общеобразовательная школа» | Реконструкция спортзала Ремонт здания |
| 6. | МБОУ «Тахталымская средняя общеобразовательная школа» | Строительство пристроя (спортзал) |
| 7. | МБУ «Детский оздоровительный лагерь им. Г.И. Баймурзина» | Оборудовать спальные корпуса умывальными комнатами, душевыми, туалетными комнатами с подводкой горячей и холодной воды раздельно для мальчиков и девочек, сушилки для одежды и обуви, канализации |

33% образовательных учреждений не имеют столовых, отвечающих современным требованиям.

В 3-х общеобразовательных организациях (МКОУ «Тюляковская ООШ», Ашировская ООШ, Буринская СОШ) уроки по физической культуре проводятся в приспособленных помещениях. Требуется строительство пристроя спортзала к  МБОУ «Тахталымская СОШ», капитальный ремонт здания спортзала МКОУ «Буринская СОШ».  4 образовательных организаций (16,6%) (Карагайкульская ООШ, Кунакбаевская НОШ- д/с, Кубагушевская НОШ-д/с,  Казакбаевская НОШ-д/с) нет спортзалов для ведения уроков физической культуры.

По решению Кунашакского районного суда от 09 октября 2013 г. в  МБОУ «ДОЛ им. Г. И. Баймурзина» необходимо строительство теплого пристроя к корпусам и оборудование спальных корпусов  умывальными комнатами, душевыми, туалетными комнатами с подводкой горячей и холодной воды раздельно для мальчиков и девочек, сушилками для одежды и обуви, канализацией.

Ежегодно для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году необходимо проводить текущий ремонт образовательных учреждений.

Обозначенные проблемы можно решить эффективно на основе программно - целевого подхода. Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений на 2016- 2018 годы» позволит консолидировать усилия, рационально использовать бюджетные средства и имеющиеся материально- технические ресурсы, обеспечить эффективный контроль за капитальным ремонтом и реконструкцией образовательных учреждений.

II. Цели и задачи Программы

Цель Программы – приведение технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций в соответствии с действующими нормами и требованиями.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1)​ обеспечить

- строительство пристроя  для спортзала МБОУ «Тахталымская СОШ»;

- проведение капитального ремонта  здания МБОУ «Куяшская СОШ»

- проведение капитального ремонта системы канализации и водоснабжения МБОУ «Урукульская СОШ»;

- проведение  реконструкции  спортзала МКОУ «Буринская СОШ»;

- проведение капитального ремонта кровли в МБОУ «Куяшская СОШ», «Урукульская СОШ», МКОУ «Курмановская СОШ», «Усть-Багарякская СОШ»;

- проведение капитального ремонта системы электроосвещения МКОУ «Курмановская СОШ»;

- оборудовать спальные корпуса МБУ ДОЛ им, Г.И. Баймурзина  умывальными комнатами, душевыми, туалетными комнатами с подводкой горячей и холодной воды раздельно для мальчиков и девочек, сушилками для                                         одежды и обуви, канализацией.

2)​ обеспечить соблюдение технических и санитарных норм и правил в образовательных учреждениях за счет ремонта и модернизации наиболее изношенных элементов инфраструктуры образовательных учреждений (окна, спортивные залы, пищеблоки);

3)​ обеспечить безопасность образовательного процесса и создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся за счет укрепления и развития инфраструктуры образовательных учреждений.

Выделение бюджетных средств является необходимым условием для обеспечения качественного образования, для реализации в полном объеме федерального государственного образовательного стандарта.

III. План мероприятий Программы

| № п/п | Содержание мероприятий и основных работ | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | Источники финансирования | Отв. исполни-тели | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 1.Реконстукция общеобразовательных учреждений |
| 1. | Изготовление и проведение экспертизы проектно – сметной документации для проведения ремонтных мероприятий с целью обеспечения выполнения требований к санитарно – бытовым условиям и охране здоровья учащихся: МКОУ «Буринская СОШ» (реконструкция спортзала) МБОУ «Тахталымская СОШ» (строительство спортзала (пристрой) | 100,0 100,0 |  |  | МБ | Управление образования ОУ |  |
| 2. | Проведение ремонтных мероприятий с целью обеспечения выполнения требований к санитарно – бытовым условиям и охране здоровья учащихся: МКОУ «Буринская СОШ» – реконструкция спортзала МБОУ «Тахталымская МОШ» - строительство спортзала (пристрой) | 1400,0 |  |  | МБ | Управление образования ОУ |  |
| 3. | Привлечение специализированных организаций для осуществления контроля над качеством и объёмами выполняемых подрядчиками противоаварийных и ремонтных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных учреждений | 50,0 |  |  | МБ | Управление образования ОУ |  |
|  | Итого по направлению | 1650,0 |  |  |  |  |  |
| 2.Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений |
| 1. | Проведение ремонтных мероприятий с целью обеспечения выполнения требований к санитарно – бытовым условиям и охране здоровья учащихся: МБОУ «Куяшская СОШ» (ремонт здания, ремонт кровли) МБОУ «Урукульская СОШ» (ремонт кровли) МКОУ «Курмановская СОШ» (ремонт кровли и системы электроосвещения) МКОУ «У-Багарякская СОШ» (ремонт кровли) МКОУ «Буринская СОШ» (ремонт здания) | 1000,0 400,0 1300,0 400,0 500,0 | 2000,0 |  | МБ | Управление образования ОУ |  |
| 2. | Привлечение специализированных организаций для осуществления контроля над качеством и объёмами выполняемых подрядчиками противоаварийных и ремонтных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных учреждений | 50,0 | 30,0 |  | МБ | Управление образования ОУ |  |
|  | Итого по направлению | 3650,0 | 2030,0 |  |  |  |  |
| 3. Модернизация материально- технической базы общеобразовательных учреждений |
| 3.1 Замена окон |
|  | Замена деревянных окон на пластиковые | 625,0 | 625,0 | 625,0 | МБ | Управление образования ОУ |  |
|  | Итого по направлению | 625,0 | 625,0 | 625,0 |  |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт отдельных элементов инфраструктуры образовательных учреждений |
|  | Оборудовать спальные корпуса умывальными комнатами, душевыми, туалетными комнатами с подводкой горячей и холодной воды раздельно для мальчиков и девочек, сушилками для одежды и обуви, канализацией: МБУ ДОЛ им. Г.И. Баймурзина Ремонт системы водоснабжения и канализации МБОУ «Урукульская СОШ» Частичный ремонт отопительной системы, электроосвещения, системы водоснабжения и канализации образовательных учреждений | 5000,0 800,0 200,0 | 5000,0 |  | МБ | Управление образования ОУ |  |
|  | Итого по направлению | 6000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 11925,0 | 7655,0 | 625,0 |  |  |  |

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуется за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов составляет 20 205,00 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 11 925,00 тыс. рублей

2017 год – 7 655,00 тыс. рублей

2018 год – 625,00 тыс. рублей

V. Координация программных мероприятий

Координация программных мероприятий возлагается на Управление образования администрации  Кунашакского муниципального района.

VI. Оценка эффективности осуществления Программы

Реализация запланированных мероприятий обеспечит:

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих действующим строительным, техническим и санитарным нормам, с 40% до 60%;

- увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, до 85 %;

- приведение зданий образовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами.

VII. Организация, формы и методы управления Программой

Управление Программой осуществляется Управлением образования администрации Кунашакского муниципального района.

Управление программой осуществляется с помощью следующих методов:

- рассмотрение хода выполнения Программы в администрации Кунашакского муниципального района (оперативные совещания при главе администрации, расширенные аппаратные совещания, на  заседаниях Собрания депутатов Кунашакского муниципального района);

- рассмотрение хода выполнения Программы на Совете руководителей Управления образования администрации Кунашакского муниципального района;

- доведение результатов выполнения Программы до общественности через СМИ.

Основные исполнители Программы несут ответственность за ее выполнение и рациональное использование выделяемых средств из бюджета.

Отчет  о ходе выполнения Программы предоставляется ежегодно к 1 февраля в экономический отдел администрации Кунашакского муниципального района.