

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_13\_» \_\_\_\_\_10\_\_\_2017\_г. N 2048

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе» на 2017-2019 годы» |

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Кунашакского муниципального района

 **П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Кунашакского муниципального района от 24.11.2016г. N1460, согласно приложению.

2. Отделу аналитики и информационных технологий администрации Кунашакского муниципального района (Ватутин В.Р.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кунашакского муниципального района.

 3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы муниципального района по ЖКХ, строительству и инженерной инфраструктуре Р.Я. Мухарамова.

Глава района С.Н. Аминов

 Приложение №1

 к постановлению администрации

 Кунашакского муниципального района

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. N \_\_\_

Изменения,

в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе» на 2017-2019 годы.

1.1. В разделе 4 «Порядок финансирования мероприятий» подпрограммы «Мероприятия по созданию для пешеходов безопасных условий движения на дорогах в Кунашакском муниципальном районе» на 2017 год изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Источник финансирования | Финансовые затраты (руб.) | Исполнитель |
| 2017 год. |
| **2017г.** |
| 1 | Приблизить маршруты патрулирования ИДПС к местам скопления людей, нерегулируемым пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта. Ориентировать личный состав ДПС на жесткий контроль за соблюдением Правил дорожного движения пешеходами и водителями в местах проезда пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. | Постоянно | Без дополнительногофинансирования | 0 | Администрация района |
| 2 | Обеспечить содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах в безопасном для движения состоянии, проведение ремонта дорожного покрытия и асфальтирование улиц, строительство тротуаров, оборудование в каждом сельском поселении дополнительного освещения пешеходных переходов, расположенных вблизи детских образовательных учреждений, а также освещение на маршруте движения пассажирского транспорта и пешеходов.  | В течение года | Бюджеты с/п | Затраты включены в бюджеты сельских поселений | Главы сельских поселений |
| 3 | По итогам обследований УДС определить и оборудовать специальными остановочными знаками пункты посадки и высадки детей на маршрутах движения транспортных средств для перевозки школьников. Проводить первоочередной ремонт дорожного покрытия в местах расположения этих пунктов, пешеходных переходов. | 2017 г. | Бюджет Кунашакского муниципального района | 0  | УЖКХСЭ |
| 4 | Обеспечить проведение регулярных занятий в образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения детей и подростков на улице. | В течение года | Без дополни-тельного финансирования | 0 | Управление образования |
| 5 | Оборудование искусственным освещением пути подхода к образовательным учреждениям, пешеходных переходов на территории сельских поселений. | 2017 г. | Бюджеты сельских поселений в части уличного освещения | 0 | Главы сельских поселений |
| 6 | Нанесение дорожной разметки на асфальтобетонном покрытии в местах пешеходных переходов  | До 30.04.17г.,до 30.09.17г. | Бюджет Кунашакского муниципального района | 0 | УЖКХСЭ |
| 7 | Установка дорожных знаков 1.23 «Дети» в местах близкого расположения детских игровых площадок к проезжей части. | 2017г. | Бюджет Кунашакского муниципального района | 0 | УЖКХСЭ |
| 8 | Тротуар по ул. Больничной в с. Кунашак | 2017г. | Бюджет Кунашакского муниципального района | 2 594 055,75 | УЖКХСЭ |
|  | ИТОГО за 2017г. | **2 594 055,75** |

 Приложение №2

 к постановлению администрации

 Кунашакского муниципального района

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. N \_\_\_

1.2. В Приложении N 2 к муниципальной программе, раздел подпрограммы «Перечень работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования Районного значения Кунашакского муниципального района в 2017 году» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автодороги (улично-дорожные сети) | Прот-ть, км. | Планир. Покр-е | Местный бюджет | ГРБС |
| 1 | Летнее содержание дорог в Кунашакском муниципальном районе | - | - | 7 881 500 | УЖКХСЭ |
| 2 | Зимнее содержание дорог в Кунашакском муниципальном районе | - | - | 5 851 113 | УЖКХСЭ |
| 3 | Ремонт автодороги по ул. Ленина, Октябрьская в д. Т.Караболка, в т.ч. технический надзор | **-** | **-** | 4 693 005 | УЖКХСЭ |
| 4 | Содержание светофорного объекта в с. Кунашак Кунашакского муниципального района | **-** | **-** | 119 167 | МБУ «Дорсервис» |
| 5 | Благоустройство территории администрации Кунашакского муниципального района, в т.ч. технический надзор | **-** | **-** | 927 000 | УЖКХСЭ |
| 6 | Ремонт дорожек на территории МКДОУ д/с "Березка" в с. Кунашак, в т.ч. технический надзор | **-** | **-** | 500 319 | УЖКХСЭ |
| 7 | Приобретение щебня для благоустройства территории д/с «Миляш» в с. Кунашак | **-** | **-** | 206 344,62 | УЖКХСЭ |
| 8 | Ремонт автодороги по ул. Коммунистическая в д. Борисово Кунашакского муниципального района | **-** | **-** | 1 459 981,53 | УЖКХСЭ |
| 9 | Приобретение бульдозера б/у | **-** | **-** | 2 000 000 | УИиЗО |
| 10 | Капитальный ремонт грейдера в с. Кунашак | **-** | **-** | 1 470 000 | Кунашакское с/п |
| 11 | Приобретение экскаватора | **-** | **-** | 2 985 000 | УИиЗО |
| 12 | Ремонт участка автодороги по ул. Ленина в с. Кунашак от АЗС до а/д Кунашак-Муслюмово. в т.ч. технический надзор | **-** | **-** | 1 196 126,21 | УЖКХСЭ |
| 13 | Ремонт участка автодороги по ул. Автомобилистов в с. Кунашак,в т.ч технадзор | - | - | 1 034 898,84 | УЖКХСЭ |
| 14 | Приобретение трактора для проведения дорожных работ |  |  | 825 000 | УИиЗО |
| 15 | Ремонт кабельной линии видеонаблюдения на переулке Ленина-Автомобилистов с. Кунашак |  |  | 32000 | УЖКХСЭ |
| 16 | ПИР на строительство тротуара и уличное освещение по ул. Челябинская в с. Кунашак | 0,5 | щ/б | 1 529 371,57 | УЖКХСЭ |
| 17 | Благоустройство территории МКДОУ д\с «Миляш» Кунашакского муниципального района |  |  | 2 198 372,48 | УЖКХСЭ |
| 18 | Установка светофора Т-7 возле МБОУ «Тахталымская СОШ» в т.ч. технический надзор |  |  |  178 900 | УЖКХСЭ |
|  | **Всего** |  |  | **35 088 099,25** |  |

1.3 В разделе V «Оценка социально-экономической эффективности Программы «Перечень мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сроки выполнения | Исполнители | Объем финансирования на реализацию мероприятий (тыс.руб.) | Итого (руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Совершенствование системы управления обеспечиванием безопасности дорожного движения
 |
| 1.1 | Осуществление контроля за выполнением мероприятий Программы. Комиссией по безопасности дорожного движения. Организация ежеквартального отчета исполнителей Программы на Комиссии по БДД | Все исполнители по программе | - | - | - | - |
| * 1. 1
 | Взаимодействие со всеми заинтересованными организациями и ведомствами по вопросам обеспечения БДД  | Все исполнители по Программе | - | - | - | - |
| 1. Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения
 |
| 2.1 | Организация и осуществление контроля за водителями автобусов, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров | Администрация района | - | - | - | - |
| 2.2 | Проведение годовых итоговых совещаний по организации безопасных перевозок с водителями автобусов всех форм собственности | Администрация района | - | - | - | - |
| 2.3 | Приобретение (закупка) целевой литературы, методических пособий по безопасности дорожного движения для образовательных учреждений | Управление образования | **7000** | **0** | **0** | **7000** |
| 2.4 | Организация и проведение пропагандских компаний в СМИ по формированию общественного мнения о необходимости соблюдения ПДД  | Администрация Кунашакского муниципального района | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.5  | Воспитание транспортной культуры у детей и подростков (выставка рисунков «Безопасное поведение на дорогах», проведение детских соревнований «Безопасное колесо», «Папа, мама, я и ПДД» | Управление образования | **15000** | **0** | **0** | **15000** |
| 2.6 | Изготовление стендов по БДД, щитов социальной рекламы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма | Администрация Кунашакского муниципального района | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.7 | Организация работы клуба «Юных инспекторов дорожного движения» при МБОУ «Кунашакская СОШ» (приобретение уголков по БДД, велосипедов, элементов велотрассы, комплектов форменной одежды) | Управление образования | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.8 | Устройство 3-х фазного регулирования движения на светофоре пер.Ленина-Коммунистическая в с. Кунашак | УЖКХСЭ | **200000** | **0** | **0** | **200000** |
| 2.9 | Разработка проекта организации дорожного движения в Кунашакском с/п | УЖКХСЭ | **650000** | **0** | **0** | **650000** |
| 1. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения дорожного движения
 |
| 3.1 | Проведение районных и участие в областных | Администрация района | - | - | - | - |
| 3.2 | Проведение совместных проверок предприятия, ж/д переездов, автомобильных дорог | Администрация района | - | - | - | - |
| 3.2 | Контроль пассажирских переездов автобусным транспортом непосредственно на линии | Администрация района | - | - | - | - |
| 4.Выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 4.1 | Выявление очагов аварийности на автодорогах с использованием компьютерной базы ОГИБДД, анализ причин и условий совершения ДТП, разработка предложений по ликвидации очагов аварийности | Администрация района | - | - | - | - |
|  | Итого | **872000** |

Подготовил:

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. руководителя Управленияпо ЖКХ, строительству и энергообеспечениюадминистрации района | А.А. Гиззатуллин |
|  |  |
| Согласовано: |  |
|

|  |
| --- |
| Заместитель Главы муниципальногорайона по ЖКХ, строительствуи инженерной инфраструктуре  |

 | Р.Я. Мухарамов |
|  |  |
| Руководитель Финансового Управления администрации района |  М.К. Басыров |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Заместитель Главы района по инвестициям, экономике и сельскому хозяйству | Р.Г. Вакилов |
|  |  |
| Начальник отдела аналитики и информационных технологий | В.Р. Ватутин  |

Рассылка:

Глава района – 1 экз.,

отдел делопроизводства – 1 экз.,

Управление ЖКХСЭ – 1 экз.,

финансовое управление – 1 экз.

экономический отдел – 1 экз.,

Итого – 5 экз.