СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

3 заседание

«25» марта  2015 г.  №30

Об отчете о деятельности Управления по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству

и энергообеспечению администрации  Кунашакского муниципального района  за 2014 год

В соответствии с пунктом 4  статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 34 Устава Кунашакского муниципального района, заслушав руководителя Управления  по ЖКХ, строительству и энергообеспечению администрации Кунашакского муниципального района, Мухарамова Р. Я., о деятельности  Управления  по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергообеспечению администрации Кунашакского муниципального района за 2014 год, Собрание депутатов Кунашакского муниципального района

РЕШАЕТ:

- Отчет о деятельности Управления  по ЖКХ, строительству и энергообеспечению администрации Кунашакского муниципального района за 2014 год  принять к сведению (приложение).

- Опубликовать отчёт  Управления по ЖКХ, строительству и энергообеспечению  за 2014 год в средствах массовой информации.

Председатель

Собрания депутатов		        				                   Г.В. Аминов

Приложение

к решению Собрания депутатов Кунашакского муниципального района

от «25» марта 2015 года № 30

Отчет о деятельности Управления Жилищно-комунального хозяйства, строительства и энергообеспечения за 2014 год

Капитальный ремонт многоквартирных домов.

В 2014 г. 4 многоквартирных домов в с. Кунашак (ул. Октябрьская дом №20; ул. Ленина дома №90,№94; ул. Свердлова дом №9) включены областную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов Челябинской области на 2014 год». Проведен капитальный ремонт системы отопления, водопровода, канализации, кровли на общую сумму 6 057 111 рублей. Установлены общедомовые приборы учета потребления воды.

Газификация района

В 2014 году из областного бюджета было выделено 60,8 млн. рублей. на проведение работ по газоснабжению жилых домов в с. Кунашак по ул. Карла Маркса, Партизанская, Лермонтова, Гоголя, Коммунистическая, Ленина, Пионерская; в с. Усть-Багаряк ул. Пушкина, Калинина, Чапаева; в  д. Аминево.

Завершены строительно-монтажные работы по объектам газоснабжения ул. Пионерская в с.Кунашак и д. Аминева, но не получены разрешения на ввод в эксплуатацию, так как находятся на стадии приемки комиссии.

По остальным объектам газоснабжения в с. Кунашак по ул. Карла Маркса, Партизанская, Лермонтова, Гоголя, Коммунистическая, Ленина и в с. Усть-Багаряк по ул. Пушкина, Калинина, Чапаева подписаны Дополнительные соглашения к муниципальным контрактам. Работы планируется завершить в срок до конца августа 2015г.

В рамках реализации областной целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной безопасности Челябинской обл. на 2011-2015 годы» ведутся строительно-монтажные работы по газоснабжению жилых домов в с. Татарская Караболка.

На выполнение строительно-монтажных работ по газоснабжению с. Татарская Караболка предусмотрено выделение денежных из областного и федерального бюджета на 2014 в размере – 4 660 тыс. руб.

Капитальный ремонт дорог.

В соответствии  с п. 5  ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кунашакского муниципального района, Собрание депутатов  Кунашакского муниципального района на 3 заседании от 26.03.2014г. приняло решение создать дорожный фонд Кунашакского муниципального района и утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Кунашакского муниципального района.

В результате сельским поселениям в течение финансового года доведены денежные средства в 2014 году в размере

| Сельское поселение | Сумма тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ашировское | 486,20 |
| Буринское | 2219,36 |
| Кунашакское | 2976,79 |
| Куяшское | 2798,18 |
| Муслюмовское | 3042,94 |
| Саринское | 1792,96 |
| Урукульское | 1531,39 |
| Усть-Багарякское | 3340,62 |
| Итого | 22226,68 |
| Районный бюджет | 5317,86 |

УЖКХСЭ выполнены работы за счет средств дорожного фонда на сумму 3 432 130 руб.:

- Ремонт автодороги д. Сураково – а/д Муслюмово – Нугуманово в Кунашакском муниципальном районе на сумму 1 125 369 руб.;

- Ремонт автодороги п. Синарский – п. Кумкуль с7 по 17км. на сумму 1 416 978 руб.;

- Ремонт автодороги в Кунашакском муниципальном районе. Подъезд к с. Халитово на сумму 889 783 руб.

Оставшиеся денежные средства направлены на зимнее содержание дорог.

В 2014 году выполнены работы за счет средств областного бюджета «Ремонт участка автодороги по ул. Восточная, Центральная в п.Муслюмово ж.д. ст.» на сумму 14 915,001 тыс. руб. с учетом строительного контроля, а также Ремонт улично-дорожной сети Ашировского сельского поселения  на сумму 2 850,0001 тыс. руб. с учетом строительного контроля. Общая протяженность отремонтированных дорог составляет около 4,267 км.

Капитальный ремонт сетей водо- и теплоснабжения

Распоряжением Главы администрации Кунашакского муниципального района от 15.04.2014г. №244-р была создана комиссия по проверке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы Кунашакского района к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015гг. и осуществлению мероприятий по энергосбережению.

По окончанию отопительного сезона 2013-2014г. все сети теплоснабжения были опрессованы, проведена ревизия с составлением соответствующих актов. Сети выдержали испытания за исключением мелких прорывов. На сегодняшний день утечки устранены.

Предприятиями ЖКХ на котельных проведены мелкосрочные ремонты и ревизия всего оборудования котельных.

Администрацией района подана заявка на выделение денежных средств из областного бюджета по подготовке к отопительному периоду. Министерством строительства выделены денежные средства

- ремонт теплотрасс в с. Муслюмово ж.д. ст. на сумму 3,0 млн. руб.;

- приобретение и монтаж блочно-модульной котельной в п. Лесной – 4,5 млн. руб.;

- капитальный ремонт тепловых сетей и заглубление водопроводных сетей в с. Кунашак – 1 млн. руб.

Из этих средств после завершения конкурсных процедур заключены контракты:

- на ремонт теплотрассы по ул. Центральная в п. Муслюмово жд.ст. на сумму 2 000 561,03 руб. с МУП «АПБ Кунашакского района»;

- ремонт теплотрассы по ул. Вокзальная в п. Муслюмово жд.ст. на сумму 384 863 рубля с ООО «Стрела»;

- капитальный ремонт (углубление) водопровода по ул. Октябрьская в п. Муслюмово жд.ст. на сумму 464 000 рубля.

Работы завершены.

Выполнен ремонт (углубление) водопровода по ул. Лесная в с.Кунашак на сумму 331 955 рублей (МУП «Кунашак Сервис»).

Выполнен капитальный ремонт теплотрассы к зданию Стадиона в с. Кунашак на сумму 331 008 рублей (ИП Лукманов Р.Р.).

Выполнен капитальный ремонт теплотрассы к жилому дому №113 по ул. Ленина в с. Кунашак на сумму 61 587 рублей. (ИП Лукманов Р.Р.)

Выполнены работы по капитальному ремонту теплотрассы к зданию администрации района и к боксам гаражей, а также углубление теплотрассы к зданию детского сада «Миляш» на общую сумму 248 263 рубля.

Администрацией Кунашакского муниципального района были выполнены подготовительные работы к отопительному сезону в гаражах администрации на сумму 61 300 руб. (замена задвижек и замена 7м. трубы в подвале администрации).

За счет средств МУП «Кунашак Сервис» заменено 260м. водопровода по ул. Гоголя в с. Кунашак. Заменены глубинные насосы в скважинах д.Чебакуль, а также в скважинах 513 и 2001 в с.Кунашак. Подключены к теплотрассе и водопроводу 2 новых многоквартирных дома в Совхозном микрорайоне.

За счет средств ОАО «Челябоблкоммунэнерго» выполнена ремонт котлов на 250 тыс. руб. Замена насоса ЭЦВ 6-10-80 на 86,1 тыс. руб. Замена сетевого насоса 1Д315-50 «Б» на «WILO» на 133,7 тыс. руб. Экспертиза дымовых труб на 120 тыс. руб. Покрасочные работы и замена утеплителей на 206 тыс. руб. Всего ремонт на сумму 1 110,7 тыс. руб.

За счет средств администрации Кунашакского сельского поселения заменен ввод теплотрассы в здание администрации. Установлено 50 светодиодных ламп на улицах поселения. Закуплено 3 энергоэкономичных глубинных насоса для д. Борисово и п. Маяк. В с. Кунашак проложен новый водопровод протяженностью 1570м: ул.Озерная 180м, Ключевая 200м., З-Мухамадиева 490м, Северная 200м., Школьная 500м.

Выполнено бурение разведывательных скважин для уточнения дебета и качества воды в с. Татарская Караболка на сумму 503 525,72 руб. Работы по бурению скважин выполнены. Подписаны паспорта скважин. (ИП Юсупов Р.Ш.). Из-за долгого выполнения работ по проектированию водоснабжения в с. Татарская Караболка контракт был расторгнут.

В соответствии с распоряжением Главы администрации района от 17.06.2014г. №361-р «Об изъятии из хозяйственного ведения и о внесении изменений в договор о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения» у МУП «кунашакСервис» были изъяты из хозведения котельные по 6 объектам: МКДОУ д/с «Буратино» в с. Усть-Багаряк, МКОУ  «Усть-Багарякская СОШ», котельная Усть-Багарякской и Халитовской участковых больниц, МКОУ «Аминевская СОШ», плавательный бассейн в с. Кунашак и переданы потребителям в хозведение.

После чего проведена процедура регистрации договоров в ООО «Новатэк» и ОАО «Газпром газораспределение Челябинск». На сегодняшний день отопление запущено во всех котельных.

В МКОУ «Курмановская СОШ» приобретен и заменен циркуляционный насос.

Заменены колосники в котельных МКОУ «Курмановская СОШ» и МКОУ «Буринская СОШ».

За счет средств спонсорской поддержки заменены 39 окон в учебных классах МКОУ «Курмановская СОШ» и 6 окон за счет средств администрации Муслюмовского сельского поселения. Замены 5 окон в 1 группе детского сада «Березка» в с. Кунашак.

Заменен газовый котел в МКОУ «Аминевская ООШ».

Заменен насос в МКОУ «Буринская ООШ».

На основании Соглашения между Министерством образования и науки и Челябинской области и Кунашакским муниципальным районом району выделены денежные средства 3 115,8 тыс. рублей. на создание новых мест в детских садах в с. Усть-Багаряк, ст. Тахталым и д. Султаново. Благодаря чему создано 45 новых мест для детей в данных населенных пунктах.

- Усть-Багаряк – 20 мест – 1780,7 тыс. руб.

- Тахталым – 15 мест – 715,3 тыс. руб.

- Султаново – 10 мест – 619,8 тыс. рублей.

Проводятся работы в рамках мероприятия «Модернизация системы теплоснабжения в п.Лесной Кунашакского муниципального района». Установлена новая блочная газовая котельная в п.Лесной стоимостью 4,5 млн. рублей. Выполнены подготовительные мероприятия на сумму 232 тыс. рублей, а также проектирование на сумму 250 тыс. рублей.  При завершении работ по строительству газопровода для газоснабжения новой котельной и проведении пуско-наладочных работ теплоснабжение будет производиться через новую котельную, а старая убыточная котельная будет выведена из эксплуатации.

Руководитель управления по ЖКХ,

строительству и энергообеспечению                                                                 Р. Я. Мухарамов