РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.11.2016г.  № 1428

О внесении изменений в постановление администрации района от 20.10.2015г. № 2011 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Кунашакского муниципального района на 2016-2018 годы»

В целях подготовки проекта районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт образовательных организаций Кунашакского муниципального района на 2016-2018 годы», изложить в новой редакции (прилагается).

2.Начальнику отдела аналитики и информационных технологий (Ватутин В.Р.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Кунашакского муниципального района.

3.Организацию   исполнения    настоящего постановления    возложить     на заместителя Главы района по социальным вопросам Янтурину Г.Г.

Глава района                                                                                            С.Н. Аминов

Приложение

к постановлению администрации

Кунашакского муниципального района

от «21» ноября 2016г. № 1428

Муниципальная программа

«Капитальный ремонт образовательных организаций  Кунашакского муниципального района на 2016-2018 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Капитальный ремонт образовательных  организаций Кунашакского муниципального района на 2016-2018 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Управление образования администрации Кунашакского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Руководители образовательных учреждений Кунашакского муниципального района |
| Основные цели программы | Приведение технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций в соответствии с действующими нормами и требованиями |
| Основные задачи Программы | 1.​ Выполнение капитального ремонта кровли в образовательных учреждениях. 2.​ Обеспечение соблюдения технических и санитарных норм и правил в образовательных учреждениях за счёт ремонта и модернизации наиболее изношенных элементов инфраструктуры образовательных учреждений (кровля, окна, двери, пищеблоки, спортивные залы, канализационные и водообеспечивающие системы, системы электроосвещения). 3.​ Обеспечение безопасности образовательного процесса и создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся за счёт укрепления и развития инфраструктуры образовательных учреждений. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих действующим строительным, техническим и санитарным нормам; Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса; Соответствие зданий образовательных учреждений санитарным, техническим и противопожарным нормам. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2016-2018 годы 1 этап – 2016 год 2 этап – 2017 год 3 этап – 2018 год |
| Объёмы бюджетных ассигнований и источники финансирования | Средства местного бюджета 2016 год – 3 000,00 тыс. рублей 2017 год – 12 520,00 тыс. рублей 2018 год – 625,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих действующим строительным, техническим и санитарным нормам, с 40 % до 60 %. Увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса до 85 %. Приведение зданий образовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Координация деятельности по реализации мероприятий программы возлагается на Управление образования администрации Кунашакского муниципального района. Текущий контроль за выполнением программы осуществляет Администрация Кунашакского муниципального района. |

I.​ Анализ

исходного состояния проблемы и обоснование необходимости

ее решения на программной основе

В 2015 году сеть муниципальных образовательных учреждений Кунашакского муниципального района представлена:

23 общеобразовательными учреждениями, (в том числе 10 средними общеобразовательными  учреждениями, 9 основными,  4 комплексами «начальные школы – детский сад,

1 вечерней школой,

2 образовательными учреждениями дополнительного образования (1 Детская – юношеская спортивная школа, 1 Дом детского творчества),

28 дошкольными образовательными учреждениями.

Контингент обучающихся в 2014-2015 учебном году составил 2888 человек, контингент воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 1778 человек.

В 2015-2016 учебном году  ДОУ  посещают 1600 воспитанников.

В 2015 году наблюдается рост контингента обучающихся общеобразовательных учреждений за счет притока первоклассников. В 2014 году – 292 детей, в 2015 году - 341 человек.

В 2015-2016 учебном  году контингент обучающихся составляет 2889 человек, что составляет 49,2% от проектной мощности муниципальных общеобразовательных учреждений сельской местности (проектная мощность ОУ составляет 5865).

Распределение контингента обучающихся по общеобразовательным учреждениям осуществляется неравномерно. Дефицит мест в общеобразовательных учреждениях наиболее остро ощущается в МБОУ «Кунашакская СОШ»,  обучение осуществляется в две смены.

В МБОУ «Кунашакская СОШ» в  2014-2015 учебном году  875 школьников, это на 315 обучающихся больше, чем предусмотрено проектной мощностью (560). В результате 50,2% обучающихся занимались  во вторую смену. В общей численности  контингента по району  этот показатель равен 15%.

В 2015-2016 году – 923 школьника , что на 363 человека больше, в результате 44,6 % школьников обучается во вторую смену.	В общей численности  контингента по району  этот показатель равен 14,4%.

Имеющиеся здания и сооружения общеобразовательных учреждений построены в разные периоды: 9 (30 %) общеобразовательных учреждений введены в эксплуатацию до 1970 года и функционируют более 40 лет. При этом 14 общеобразовательных учреждений, что составляет 46,6 % от общего числа, построены до 1980 года и функционируют более 30 лет. Только 3 общеобразовательных учреждения построены за последние 25 лет, СОШ п. Муслюмово  введена в эксплуатацию в 2008 году.

Для поддержания действующей сети образовательных учреждений ежегодно в бюджете Кунашакского муниципального района предусматривалось финансирование на проведение капитального и  текущего ремонта. В 2014 году израсходовано на эти цели из средств местного бюджета 1 989 340,64 рублей. В 2015 году - 1 375 907,00 рублей:

| № п/п | Организация | Наименование мероприятия | Стоимость работ, руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКДОУ д/с № 17 Муслюмово | Ремонт кровли | 327 757,00 | МБ |
| 2. | МКДОУ д/с «Тополек» | Ремонт кровли | 2 400,00 | МБ |
| 3. | МБОУ «Тахталымская СОШ» | Ремонт кровли | 71 668,00 | МБ |
| 4. | Филиал «Карабольская ООШ» | Ремонт кровли | 44 600,00 | МБ |
| 5. | МКОУ «Новобуринская СОШ» | Ремонт отопительной системы | 99 999,00 | МБ |
| 6. | МКДОУ д/с «Колобок» д. Голубинка | Ремонт внутри здания | 27 514,00 | МБ |
| 7. | Филиал д. Султаново | Ремонт отопительной системы | 67 907,00 | МБ |
| 8. | МБОУ «Куяшская СОШ» | Ремонт спортзала | 300 000,00 | МБ |
| 9. | МКДОУ «Теремок» | Ремонт системы водоотведения | 85 423,00 | МБ |
| 10. | МБОУ «Кунашакская СОШ» | Укладка кафеля | 265 230,00 | МБ |
| 11. | МКДОУ д/с «Светлячок» | Установка окон (программа «энергосбережение») | 83 409,00 | МБ |

В рамках мероприятий по подготовке к зиме и благоустройству территорий населенных пунктов района проведены следующие ремонтные работы:

| № п/п | Организация | Наименование мероприятия | Стоимость работ, руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | МКДОУ д/с «Белочка» д. Тюляково | Ремонт кровли | 29 980,00 | ОБ |
| 3. | МКДОУ д/с «Мотылек» пос. Муслюмово | Ремонт кровли | 50 000,00 | ОБ |
| 4. | МБОУ «СОШ ос. Муслюмово ж-д ст» | Ремонт кровли | 81 790,00 | ОБ |
| 5. | МКДОУ д/с «Чебурашка» с. Халитово | Ремонт кровли | 62 138,00 | ОБ |
| 6. | МКОУ «Новобуринская СОШ» | Замена 6 (4*2) окон в спортзале на пластиковые | 150 000,00 | ОБ |
| 7. | МКОУ «Курмановская СОШ» | Замена деревянных окон и двери на пластиковые | 98 000,00 | ОБ |
| 8. | МКОУ «Тюляковская ООШ» | Замена линолеума | 149 000,00 | ОБ |
| 9. | МКОУ «НШ п.Трудовой» | Замена деревянных окон на пластиковые | 50 000,00 | ОБ |
| 10. | МКОУ «Маякская СОШ» | Установка окон | 200 000,00 | ОБ |
| 11. | МБОУ «Кунашакская СОШ» | Замена деревянных окон на пластиковые | 56 500,00 | ОБ |
| 12. | МКОУ «Саринская СОШ» | Замена деревянных окон на пластиковые | 100 000,00 | ОБ |
| 13. | МКОУ «Борисовская ООШ» | Замена деревянных окон на пластиковые | 50 000,00 | ОБ |
| 14. | МКОУ «Ибрагимовская ООШ» | Замена деревянных дверей на пластиковые | 100 000,00 | ОБ |
| 15. | МКДОУ «Березка» | Замена деревянных окон на пластиковые | 120 000,00 | ОБ |
| 16. | МКДОУ «Теремок» | Замена деревянных окон на пластиковые | 120 000,00 | ОБ |
| 17. | МКДОУ «Миляш» | Замена деревянных окон на пластиковые | 40 000,00 | ОБ |
| 18. | МКДОУ «Родничок» с Сары | Замена деревянных окон на пластиковые | 45 000,00 | ОБ |
| 19. | МКДОУ «Улыбка» | Замена деревянных окон на пластиковые | 80 000,00 | ОБ |
| 20. | МКДОУ «Мотылек» | Замена деревянных окон на пластиковые | 30 000,00 | ОБ |
| 21. | МКДОУ №34 ст. Муслюмово | Замена деревянных окон на пластиковые | 30 000,00 | ОБ |
| 22. | МБОУ ДОД ДЮСШ | Замена деревянных окон на пластиковые | 100 000,00 | ОБ |
|  | Итого |  | 1 742 408,00 |  |

2 образовательных учреждения (Кунашакская СОШ, д/с «Мотылек» ст. Муслюмово) оснащены  системой видеонаблюдения.

Вместе с тем, инфраструктура образовательных учреждений района не в полной мере соответствует требованиям, которые обозначены в санитарных правилах и федеральных государственных образовательных стандартах.

Необходимо  провести следующие  работы:

| № п/п | Образовательная организация | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Куяшская средняя общеобразовательная школа» | Ремонт здания Ремонт кровли |
| 2. | МБОУ «Урукульская средняя общеобразовательная школа» | Ремонт канализации Ремонт системы водоснабжения Ремонт кровли |
| 3. | МКОУ «Курмановская средняя общеобразовательная школа» | Ремонт кровли Ремонт системы электроосвещения |
| 4. | МКОУ «Усть-Багарякская средняя общеобразовательная школа» | Ремонт кровли |
| 5. | МКОУ «Буринская средняя общеобразовательная школа» | Реконструкция спортзала Ремонт здания |
| 6. | МБОУ «Тахталымская средняя общеобразовательная школа» | Строительство пристроя (спортзал) |
| 7. | МБУ «Детский оздоровительный лагерь им. Г.И. Баймурзина» | Оборудовать спальные корпуса умывальными комнатами, душевыми, туалетными комнатами с подводкой горячей и холодной воды раздельно для мальчиков и девочек, сушилки для одежды и обуви, канализации |

33% образовательных учреждений не имеют столовых, отвечающих современным требованиям.

В 3-х общеобразовательных организациях (МКОУ «Тюляковская ООШ», Ашировская ООШ, Буринская СОШ) уроки по физической культуре проводятся в приспособленных помещениях. Требуется строительство пристроя спортзала к  МБОУ «Тахталымская СОШ», капитальный ремонт здания спортзала МКОУ «Буринская СОШ».  4 образовательных организаций (16,6%) (Карагайкульская ООШ, Кунакбаевская НОШ- д/с, Кубагушевская НОШ-д/с,  Казакбаевская НОШ-д/с) нет спортзалов для ведения уроков физической культуры.

По решению Кунашакского районного суда от 09 октября 2013 г. в  МБОУ «ДОЛ им. Г. И. Баймурзина» необходимо строительство теплого пристроя к корпусам и оборудование спальных корпусов  умывальными комнатами, душевыми, туалетными комнатами с подводкой горячей и холодной воды раздельно для мальчиков и девочек, сушилками для одежды и обуви, канализацией.

Ежегодно для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году необходимо проводить текущий ремонт образовательных учреждений.

Обозначенные проблемы можно решить эффективно на основе программно - целевого подхода. Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений на 2016- 2018 годы» позволит консолидировать усилия, рационально использовать бюджетные средства и имеющиеся материально- технические ресурсы, обеспечить эффективный контроль за капитальным ремонтом и реконструкцией образовательных учреждений.

II. Цели и задачи Программы

Цель Программы – приведение технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций в соответствии с действующими нормами и требованиями.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1)​ обеспечить

- строительство пристроя  для спортзала МБОУ «Тахталымская СОШ»;

- проведение капитального ремонта  здания МБОУ «Куяшская СОШ»

- проведение капитального ремонта системы канализации и водоснабжения МБОУ «Урукульская СОШ»;

- проведение  реконструкции  спортзала МКОУ «Буринская СОШ»;

- проведение капитального ремонта кровли в МБОУ «Куяшская СОШ», «Урукульская СОШ», МКОУ «Курмановская СОШ», «Усть-Багарякская СОШ»;

- проведение капитального ремонта системы электроосвещения МКОУ «Курмановская СОШ»;

- оборудовать спальные корпуса МБУ ДОЛ им, Г.И. Баймурзина  умывальными комнатами, душевыми, туалетными комнатами с подводкой горячей и холодной воды раздельно для мальчиков и девочек, сушилками для                                         одежды и обуви, канализацией.

2)​ обеспечить соблюдение технических и санитарных норм и правил в образовательных учреждениях за счет ремонта и модернизации наиболее изношенных элементов инфраструктуры образовательных учреждений (окна, спортивные залы, пищеблоки);

3)​ обеспечить безопасность образовательного процесса и создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся за счет укрепления и развития инфраструктуры образовательных учреждений.

Выделение бюджетных средств является необходимым условием для обеспечения качественного образования, для реализации в полном объеме федерального государственного образовательного стандарта.

III. План мероприятий Программы

| № п/п | Содержание мероприятий и основных работ |  | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |  | Источники финансирования |  |  | Исполни-тели |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Реконстукция общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление и проведение экспертизы проектно – сметной документации для проведения ремонтных мероприятий с целью обеспечения выполнения требований к санитарно – бытовым условиям и охране здоровья учащихся: МКОУ «Новобуринская СОШ», МКОУ «Усть-багарякская СОШ» (ремонт кровли) МКОУ «Буринская СОШ» (реконструкция спортзала) МБОУ «Тахталымская СОШ» (строительство спортзала (пристрой) |  |  | 500,0 1000,0 1000,0 |  |  | МБ |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |
| 2. | Проведение ремонтных мероприятий с целью обеспечения выполнения требований к санитарно – бытовым условиям и охране здоровья учащихся: МКОУ «Буринская СОШ» – реконструкция спортзала МБОУ «Тахталымская МОШ» - строительство спортзала (пристрой) |  |  |  |  |  | МБ |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |
| 3. | Привлечение специализированных организаций для осуществления контроля над качеством и объёмами выполняемых подрядчиками противоаварийных и ремонтных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  | МБ |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |
|  | Итого по направлению |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение ремонтных мероприятий с целью обеспечения выполнения требований к санитарно – бытовым условиям и охране здоровья учащихся: МБОУ «Куяшская СОШ» (ремонт кровли) МБОУ «Урукульская СОШ» (ремонт кровли) МКОУ «Курмановская СОШ» (ремонт кровли и системы электроосвещения) МКОУ «У-Багарякская СОШ» (ремонт кровли) МКОУ «Буринская СОШ» (ремонт кровли) МКОУ «Новобуринская СОШ» МОУ «Тюляковская ООШ» |  | 695,4 559,2 734,0 | 800,0 800,0 800,0 500,0 |  | МБ |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |
| 2. | Привлечение специализированных организаций для осуществления контроля над качеством и объёмами выполняемых подрядчиками противоаварийных и ремонтных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных учреждений |  |  | 120,0 |  | МБ |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |
|  | Итого по направлению |  | 1988,6 | 3020,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Модернизация материально- технической базы общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Замена окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена деревянных окон на пластиковые (Карабольская ООШ, Борисовская ООШ, МКДОУ «Родничок» с.Сары, Аминево СОШ, МКДОУ «Чебурашка», Ибрагимовская ООШ) |  |  | 3000,0 | 625,0 | МБ |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |
|  | Итого по направлению |  |  | 3000,0 | 625,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Капитальный ремонт отдельных элементов инфраструктуры образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ ДОЛ им. Г.И. Баймурзина: Оборудовать спальные корпуса умывальными комнатами, душевыми, туалетными комнатами с подводкой горячей и холодной воды раздельно для мальчиков и девочек, сушилками для одежды и обуви, канализацией; Капитальный ремонт пищеблока Ремонт системы водоснабжения и канализации МБОУ «Урукульская СОШ» Частичный ремонт отопительной системы, электроосвещения, системы водоснабжения и канализации образовательных учреждений | 899,6 111,8 | 3000,0 1000,0 |  |  |  | МБ |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |
|  |  | Итого по направлению | 1011,4 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 3000,0 | 12520,0 | 625,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуется за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов составляет 16 145,00 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 3 000,00 тыс. рублей

2017 год – 12 520,00 тыс. рублей

2018 год – 625,00 тыс. рублей

V. Координация программных мероприятий

Координация программных мероприятий возлагается на Управление образования администрации  Кунашакского муниципального района.

VI. Оценка эффективности осуществления Программы

Реализация запланированных мероприятий обеспечит:

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих действующим строительным, техническим и санитарным нормам, с 40% до 60%;

- увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, до 85 %;

- приведение зданий образовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами.

VII. Организация, формы и методы управления Программой

Управление Программой осуществляется Управлением образования администрации Кунашакского муниципального района.

Управление программой осуществляется с помощью следующих методов:

- рассмотрение хода выполнения Программы в администрации Кунашакского муниципального района (оперативные совещания при главе администрации, расширенные аппаратные совещания, на  заседаниях Собрания депутатов Кунашакского муниципального района);

- рассмотрение хода выполнения Программы на Совете руководителей Управления образования администрации Кунашакского муниципального района;

- доведение результатов выполнения Программы до общественности через СМИ.

Основные исполнители Программы несут ответственность за ее выполнение и рациональное использование выделяемых средств из бюджета.

Отчет  о ходе выполнения Программы предоставляется ежегодно к 1 февраля в экономический отдел администрации Кунашакского муниципального района.