РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ   КУНАШАКСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е

от     28.02                    2017  г.    № _403______

О подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план с.Кунашак

Кунашакского муниципального района

Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004г №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Подготовить проект внесения изменений в генеральный план с. Кунашак Кунашакского муниципального района Челябинской области (далее по тексту -генеральный план села.)

2.Утвердить:

- состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план села , согласно приложения №1;

-порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план села, согласно  приложения  №2;

-порядок направления в комиссию предложений заинтересованных физических и юридических лиц по подготовке проекта изменений в генеральный план поселения, согласно  приложения №3.

3.Поручить комиссии по подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план с. Кунашак провести работы по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план с. Кунашак в порядке, предусмотренном  Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кунашакские  Вести»    и разместить на сайте администрации  в сети «Интернет».

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района Р.Г.Галеева.

Глава района                                                                                     С.Н.Аминов

Приложение №1

к постановлению администрации

Кунашакского

муниципального района

№__403_____ от_____28.02.2017_

Состав

комиссии по подготовке проекта внесений изменений в Генеральный план с.Кунашак Кунашакского муниципального района Челябинской области

Председатель комиссии:

Галеев  Р.Г.- первый заместитель Главы района;

Секретарь комиссии:

Салихова М.Н.- начальник отдела –главный архитектор отдела архитектуры и градостроительства администрации района;

Члены комиссии:

Мишарина Е.В.-заместитель Главы  муниципального района по  земле и имуществу –руководитель управления;

Кадыров И.Н.-начальник отдела земельных отношений управления имущественных и земельных отношений;

Сафаргалина Р.Б.-и.о. начальника правового управления администрации

Кунашакского муниципального района ;

Ибрагимов И.М.-глава Кунашакского сельского поселения.

Приложение №2

к постановлению

администрации Кунашакского

муниципального района

№_403______ от___28.02.2017____

ПЛАН

мероприятий по внесению изменений в Генеральный план с.Кунашак

| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативно-правового акта о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план села | Февраль 2017 г |
| 2 | Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте администрации Кунашакского муниципального района нормативно-правового акта о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план села | Февраль-март 2017г |
| 3 | Заключение контракта на разработку проекта внесения изменений генеральный план села | Март 2017г |
| 4 | Сбор, учет и рассмотрение комиссией предложений по внесению изменений в Генеральный план села, подготовка рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Генеральный план села или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения. | Март-апрель 2017г |
| 5 | Подготовка Генерального плана с.Кунашак | Июнь 2017г |
| 6 | Подготовка распоряжения о проведении публичных слушаний, публикация распоряжения в СМИ и размещение на официальном сайте а администрации Кунашакского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о времени и даты их проведения | Июнь 2017г |
| 7 | Согласование проекта внесения изменений в генеральный план села. Размещение генерального плана в ФГИСТП | Не более 3-х месяцев со дня направления на согласование |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план села | Сентябрь 2017г |
| 9 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте а администрации Кунашакского муниципального района | В течении 10 дней после проведения публичных слушаний |
| 10 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план села | В течении двух недель после проведения публичных слушаний |
| 11 | Утверждение проекта внесения изменений в генеральный план села Советом депутатов | Четвертый квартал 2017г |
| 12 | Публикация утвержденных изменений в Генеральный план села распоряжения в СМИ и размещение на официальном сайте администрации Кунашакского муниципального района | Четвертый квартал 2017г |

Приложение №3

к постановлению

администрации Кунашакского

муниципального района

№__403_____ от_____28.02.2017_

ПОРЯДОК

направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план с. Кунашак

1.С момента опубликования решения главы Кунашакского муниципального района о подготовке  проекта внесения изменений в генеральный план села Кунашак, в течении срока проведения работ по подготовке проекта внесений изменений  в генеральный план села Кунашак предложения по подготовке проекта могут быть направлены:

По почте для  передачи предложений непосредственно в комиссию(с пометкой «в комиссию для подготовке проекта  внесения изменений в генеральный план села Кунашак») по адресу:453730,Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Ленина,д.103.

В  виде электронного сообщения на электронный адрес  администрации Кунашакского муниципального района.

При этом гражданин в обязательной порядке указывает свою фамилию, имя, отчество, дату подготовки предложения, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа или  почтовый адрес ,если ответ должен быть направлен в письменной  форме .

2.Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны ,либо написаны разборчивым почерком).Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта комиссией не рассматриваются.

3.предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на магнитных носителях).

Направленные материалы возврату не подлежат.

4.Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план села Кунашак, не рассматриваются.

5.Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

6.Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.