РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2015г. № 2000

Об утверждении муниципальной программы «Газификация в Кунашакском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы»

В соответствии со ст.179 «Бюджетного кодекса РФ» и Федерального закона 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить прилагаемую муниципальную программу   «Газификация в Кунашакском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы»;

2.	Управляющему делами администрации Кунашакского муниципального района (Якупова Ю.Р.) опубликовать настоящее постановление в газете «Кунашакские вести» и на официальном  сайте Кунашакского муниципального района www.kunashak.ru в сети «Интернет»;

3.	Организацию исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Главы администрации района                                                                   Р.Г. Галеев

Приложение

к постановлению администрации

Кунашакского муниципального района

от 16.10.2015 г. № 2000

Муниципальная программа

«Газификация в Кунашакском муниципальном районе

на 2016 – 2018 годы»

2015г.

Паспорт программы.

| 1. | Наименование программы: | «Газификация в Кунашакском муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки: | разработка программы на очередной финансовый год и планирование бюджета Кунашаксого муниципального района Челябинской области на период 2016-2018 годы. |
| 3. | Утверждение программы: | Постановлением Главы Администрации Кунашаксого муниципального района |
| 4. | Цель программы | Повышение уровня газификации жилого фонда и перевод на газ угольных котельных в районе. |
| 5. | Задачи программы | 1.Улучшение условий жизнеобеспечения населения. 2. повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов 3.Снижение себестоимости топливно-энергетических ресурсов за счет перевода котельных с угля на газ. |
| 6. | Сроки реализации программы Индикативные показатели | 2016-2018годы. Повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности. При сложившемся уровне газификации жилого фонда: 2016г. – 33 %; 2017г. – 34 %; довести показатель к концу 2018г. – 35 %. Уровень газифицированных котельных 2016г. -72,5% 2017г. – 75 %; 2018г. – 77,5 %. |
| 7. | Орган программно- целевого управления | Администрация Кунашакского муниципального района |
| 8. | Координатор программы | Управление по ЖКХ, строительству и энергообеспечению администрации Кунашакского муниципального района |
| 9. | Исполнители основных мероприятий программы | Управление по ЖКХ, строительству и энергообеспечению администрации Кунашакского муниципального района, Финансовое управление администрации Кунашакского муниципального района |
| 10. | Затраты на реализацию программы | Средства, предусмотренные в областном бюджете, местном бюджете, внебюджетные источники финансирования |
| 11. | Экономическая эффективность | Экономическая эффективность рассчитывается поэтапно по мере реализации Программы. |
| 12. | Организация контроля за исполнением Программы | Осуществляется заместителем Главы администрации района, Председателем Собрания депутатов, Главами сельских поселений |

Развитие газификации в сельской местности

Основными целями программы развития газификации в сельской местности являются повышение уровня снабжения  газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия в области развития газификации в сельской местности:

-осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в населенных пунктах, расположенных в сельской местности;

-повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;

-внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

-повышение эффективности использования сетевого газа.

Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности согласно приложению позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения.

Газифицировано квартир и домовладений в 2014 году 3011 ед.

В 2015 году после завершения работ по строительству разводящих газопроводов получили возможность подключиться к сетям газоснабжения 1168 домовладений – ул. Карла Маркса, Партизанская, Лермонтова, Гоголя, Береговая, Пионерская, Ленина, Коммунистическая в с.Кунашак; ул. Пушкина, Калинина, Чапаева в с. Усть-Багаряк, село Татарская Караболка; д. Аминева.

Газифицировано котельных	(с переводом с угля на газ) - 29 из 40 (шт.)

На сегодняшний день построено межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей 154,3 (км.).

Перевод котельных на газ

Перевод котельных на природный газ является одним из основных направлений газификации Кунашакского района, концепция которой заключается в переходе на локальные автономные котельные установки для отопления объектов социальной сферы и индивидуальное газовое отопление квартир в жилом фонде. Кроме того, при проведении работ по газификации, по необходимости выполняются работы по капитальному ремонту и реконструкции котлов и оборудования.

Причина неэффективности эксплуатации котельной:

- низкая загрузка котельной и уменьшение потребителей;

- уменьшение числа жилых домов подключенных к теплотрассе в связи с переходом на индивидуальное газовое отопление;

- изношенность теплотрассы, водопровод проложен совместно с теплотрассой.

- физический износ оборудования и технически устаревшее оборудование (котлы смонтированы в 2000г. (2шт.)).

По ликвидации убыточных котельных в 2011 году заменены котлы в котельных в с. Б.Куяш, с.Сары, п.Дружный мощностью 1,8МВт каждая. Всего инвесторами было вложено в проведение работ 19,2 млн. руб.

В с. Б.Куяш установлены 4 газовые котельные в МОУ «Куяшская СОШ» (фактическое потребление 0,125МВт), в детском саду (фактическое потребление 0,075МВт), администрации сельского поселения (фактическое потребление 0,05МВт), больнице (фактическое потребление 0,3МВт). В с.Сары установлено 4 котельных в доме культуры (фактическое потребление 0,075МВт), администрации сельского поселения (фактическое потребление 0,035МВт), в детском саду(фактическое потребление 0,1МВт), блочная котельная (фактическое потребление 0,4МВт). В п.Дружный установлено 3 газовых котельных в амбулатории (фактическое потребление 0,05МВт), в администрации сельского поселения (фактическое потребление 0,035МВт), блочная котельная (фактическое потребление 0,4МВт). Теперь потребление мощности в котельных составляет 1,6 МВт/ч в место 5,4 МВт/ч. А ведь это экономия в 3,38 раза! Ранее персонал котельной был: в п.Дружный - 9 человек; в с. Сары - 10 человек, в с. Б.Куяш - 11 человек. Теперь так как котельные полностью автоматические обслуживающий персонал составляет 6 человек. 24 человека могут работать в других отраслях производства района. Вывод из эксплуатации теплотрасс составил: в п. Дружный - 3 км, с. Сары – 4,2 км., в с. Б.Куяш - 3,2км.

В результате экономия по потреблению газа котельными составляет 150 000 куб. м. газа в месяц.

Индикативные показатели

В рамках реализации программы планируется газифицировать 9 населенных пунктов: с.Халитово, с.Кунашак, с.Татарская Караболка, д.Чекурово, д.Карино, п. Синарский, с. Усть-Багаряк, п.Муслюмово ж.д.ст., д. Каинкуль, д.Канзафарова.

В случае проведения работ по газификации этих населенных пунктов появится возможность подключения более 1100 жилых домов и квартир.

При завершении работ будет введено в эксплуатацию около 60 км. газопровода

План работ на 2016 год

| № п/п | Наименование улицы | Стоимость ПИР, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка проектно-сметной документации «Газоснабжение котельной и жилых домов с. Халитово Кунашакского района Челябинской области. (Дополнение)» | 800,00 |
| 2 | Корректировка проектно-сметной документации «Газоснабжение жилых домов по ул. Молодежная, Садовая, Советская Дорожников, Карла Маркса, Партизанская, Лермонтова, Гоголя, Ленина, Коммунистическая, Пионерская в с.Кунашак Кунашакского района Челябинской области» | 800,00 |
| 3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Ломоносова, Гагарина в с.Кунашак Кунашакского района Челябинской области» | 700,00 |
| 4 | выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение жилых домов в д. Кулужбаево Кунашакского района Челябинской области» | 900,00 |
| 5 | выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Пушкина, Труда, Красная в с.Кунашак Кунашакского района Челябинской области» | 800,00 |
|  | ВСЕГО: | 4 000,00 |

План работ на 2017 год

| № п/п | Наименование улицы | Стоимость ПИР, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение жилых домов д.Канзафарова Кунашакского района Челябинской области» | 700,00 |
| 2 | выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение жилых домов в д. Ямантаево Кунашакского района Челябинской области» | 800,00 |
| 3 | выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Нигматуллина, Победы в с.Кунашак Кунашакского района Челябинской области» | 600,00 |
| 4 | выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение жилых домов в д. Чебакуль Кунашакского района Челябинской области» | 800,00 |
| 5 | выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Луговая, советская в п. Дружный Кунашакского района Челябинской области» | 600,00 |
| 6 | выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Рыбозаводская, 2-я Труда в с.Кунашак Кунашакского района Челябинской области» | 500,00 |
| 7 | Корректировка проектно-сметной документации «Подводящий газопровод высокого давления к д. Каинкуль Кунашакского района, Челябинской области» | 800,00 |
|  | ВСЕГО: | 4 800,00 |

План работ на 2018 год

| № п/п | Наименование улицы | Стоимость ПИР, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Комсомольская, Ключвая, Озерная, в с.Кунашак Кунашакского района Челябинской области» | 700,00 |
| 2 | выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение жилых домов в д. Юлдашево Кунашакского района Челябинской области» | 800,00 |
| 3 | выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Свердлова, Больничная в с.Кунашак Кунашакского района Челябинской области» | 400,00 |
| 4 | выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение жилых домов в с.Урукуль Кунашакского района Челябинской области» | 900,00 |
| 5 | Корректировка проектно-сметной документации «Подводящий газопровод к д. Аширово Кунашакского района, Челябинской области» | 800,00 |
| 6 | Корректировка проектно-сметной документации «Газоснабжение жилых домов в селе Новобурино Кунашакского района Челябинской области» | 500,00 |
|  | ВСЕГО: | 4 100,00 |

Заключение

# При реализации программы ежегодно до 1 марта проводится оценка социально экономической эффективности программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, (протяженность сетей газоснабжения);

- улучшение условий для проживания в сельской местности (количество газифицированных домовладений);

- увеличение количества котельных переведенных на газовое топливо.

В результате реализации Программы к 2018 году планируется:

- улучшить жилищные условия 1100 домовладений, тем самым создать условия для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности.

- повысить привлекательность сельской местности для комфортного проживания и приложения труда;

- повысить общественную значимость развития сельских территорий в общенациональных интересах;

- увеличить процент газифицированных населенных пунктов в районе.