РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.01.2023г.    №  48

Об утверждении - подпрограммы «Обеспечение контейнерным сбором, образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов на территории Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»» в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2023-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, «Об отходах производства и потребления»  от 24.06.1998г. №89-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» от 31.08.2018г №1039,  руководствуясь Уставом  Кунашакского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Постановление Администрации Кунашакского муниципального района от 10.06.2019г. № 758 «Об утверждении - подпрограммы «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с территории Кунашакского муниципального района на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»» в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2020-2022 годы признать утратившим силу.

2.Утвердить подпрограмму «Обеспечение контейнерным сбором, образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов на территории Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»» в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2023-2027 годы.

3.Начальнику отдела информационных технологий Ватутину В.Р.  опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Кунашакского муниципального района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления по ЖКХ, строительству и энергообеспечению Мухарамова Р.Я.

Исполняющий обязанности

Главы  района		                                                                      Р.Я.Мухарамов

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы района по ЖКХ, строительству и инженерной инфраструктуре - руководитель Управления по ЖКХ, строительству и энергообеспечению администрации района Заместитель Главы района по земле и имуществу- руководитель Управления имущественных и земельных отношений администрации района |  | Р.Я. Мухарамов Э.А.Вакилова |
| Начальник правового Управления администрации района |  | ## В.Р.Хусаинов |

Рассылка:

Отдел делопроизводства – 1 экз.

Управление ЖКХ  – 1 экз.

Управление экологии – 1 экз.

Управление имущества – 1 экз.

Отдел информационных

технологий                     - 1 экз.

Итого: 5 экз.

Подготовил:

Начальник Управления экологии

О.Р.Абдрахманова

тел.8(35148)28119

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Кунашакского муниципального района

от16.01. 2023 г.  № 48

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение контейнерным сбором, образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов на территории Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»» в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2023-2027 годы.

| Наименование Муниципальной подпрограммы | «Обеспечение контейнерным сбором, образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов на территории Кунашакского муниципального района на 2023-2025 годы» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»» в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2023-2027 годы. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление экологии администрации Кунашакского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Управление по ЖКХ, строительству и энергообеспечению администрации Кунашакского муниципального района Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района |
| Цели муниципальной подпрограммы | 1) Улучшение состояния окружающей среды в районе, повышение уровня экологической культуры у населения; 2) соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1) Повышения уровня экологической культуры у населения, экологическое образование/воспитание население района: - участие в проведении научно-практических конференций, семинаров по вопросам экологии, - участие в проведении всероссийских, региональных и районных экологических акциях. 2) улучшение экологической ситуации в области обращения с отходами: - участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов, - обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, - оформление схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте района . |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 3 этапа. 2023г.- первый этап, 2024г.- второй этап, 2025г.- третий этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Всего Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2023 – 2025 годах составит 4595140,0 рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 4365383,0 рублей, из них по годам: 2023 год – 4365383,0 рублей; 2024 год - 0 рублей; 2025 год -0 рублей местного бюджета – 229757,0 рублей, из них по годам: 2023 год –229757,0 рублей; 2024год – 0 рублей; 2025 год*-0 рублей * финансовое обеспечение объема бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы на 2022год является плановым. Значение данного показателя будет уточнено по факту поступления бюджетных средств. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы | - уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО - уровень создания и обустройства контейнерных площадок |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Улучшение состояния окружающей среды в районе, повышение уровня экологической культуры у населения. 2. Соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами. |

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В Кунашакский муниципальный район входит 9  муниципальных образований – Ашировское, Буринское, Кунашакское, Куяшское, Муслюмовское, Саринское, Урукульское, Усть-Багарякское, Халитовское сельские поселения с 73 населенными пунктами. Площадь района 3199 км.2, земли сельскохозяйственного назначения занимают 184,2 тыс. га.  Численность населения составляет 28298 человек.

Муниципальная подпрограмма «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с территории Кунашакского муниципального района на 2023 -2025 гг» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2023 - 2025 годы» (далее Подпрограмма) служит инструментом экологической политики района. Подпрограмма основывается на необходимости выполнения природоохранных мероприятий на территории района, исходя из реальной экологической ситуации, и сформирована с учетом нормативно-правовых, социально-экономических, финансовых, и иных условий организации и выполнения этих мероприятий. Подпрограмма не включает решения всех экологических проблем района. В условиях ограниченности бюджетных средств, подпрограмма ориентирована на решение насущных экологических проблем района.

Подпрограмма, определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления Кунашакского муниципального района в области охраны окружающей среды, а также устанавливает перечень неотложных мероприятий по улучшению качества окружающей среды и уменьшению экологической нагрузки.

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью реализации подпрограммы является:

1) улучшение состояния окружающей среды в районе, повышение уровня экологической культуры у населения;

2) соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами.

Задачи для реализации подпрограммы:

1) Повышения уровня экологической культуры у населения, экологическое образование/воспитание население района:

-участие в проведении научно-практических конференций, семинаров по вопросам экологии,

- участие в проведении всероссийских, региональных и районных экологических акциях.

2)улучшение экологической ситуации в области обращения с отходами:

- участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов,

- обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,

- оформление схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте района.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма рассчитана на 3 года:  2022 -2024 гг.

Основные усилия и средства направляются на выполнение мероприятий и решение  поставленных задач.

За период с 2023 по 2025г. реализуются мероприятия, направленные на достижение результатов деятельности по индикативным показателям.

- Выполнение установленных сроков реализации Подпрограммы  обеспечивается системой программных мероприятий. Прекращение реализации Подпрограммы производится  в случаях прекращения  финансирования Подпрограммы или необоснованного достижения целевых показателей Подпрограммы.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Задача муниципальной подпрограммы |  |  | Наименование мероприятия | Показатели (индикаторы) | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель: улучшение состояния окружающей среды в районе, повышение уровня экологической культуры у населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Повышения уровня экологической культуры у населения, экологическое образование/воспитание население района: | 1.1.1 Участие в проведении научно-практических конференций, семинаров по вопросам экологии 1.1.2. участие в проведении всероссийских, региональных и районных экологических акциях |  | 1.количество научно-практических конференций, семинаров по вопросам экологии 1.Количество экологических акций | 2023г.-2025г. | Управление экологии администрации Кунашакского муниципального района. Управление образования КМР Управление культуры молодежной политики и информации КМР Ашировское с/п Буринское с/п Кунашакское с/п Куяшское с/п Муслюмовское с/п Саринское с/п Урукульское с/п Усть-Багарякское с/п Халитовское с/п |
| 2. цель: соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Улучшение экологической ситуации в области обращения с отходами | 2.1.1 участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов |  | 1.Объем вывезенных отходов при проведении мероприятий | 2023г- 2025г. | Управление экологии администрации Кунашакского муниципального района. Управление образования КМР Управление культуры молодежной политики и информации КМР Ашировское с/п Буринское с/п Кунашакское с/п Куяшское с/п Муслюмовское с/п Саринское с/п Урукульское с/п Усть-Багарякское с/п Халитовское с/п |
|  |  |  | 2.1.2обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 1.Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |
|  |  |  | 2.1.3оформление схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте района . |  | 1.Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включенных в схему |  | Управление экологии администрации Кунашакского муниципального района. |

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

* финансовое обеспечение объема бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2023 год является плановым. Значение данного показателя будет уточнено по факту поступления бюджетных средств

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4365383,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 229757,0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  | 4 595140,0 | 0 | 0 |

Необходимый объем финансирования Подпрограммы рассчитан на 3 года  2023-2025гг., который составляет 229757,0 рублей из бюджета Кунашакского муниципального района и 4365383,0  рублей из бюджета Челябинской области.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает реализацию основных мероприятий по охране окружающей среды на территории Кунашакского муниципального района в 2023-2025 годах.

Разработка Подпрограммы осуществляется под руководством муниципального заказчика Подпрограммы – Администрации Кунашакского муниципального района с привлечением исполнителей.

Администрация  Кунашакского муниципального района осуществляет:

подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Подпрограммы;

подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Подпрограмму;

подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы из  районного  бюджета на текущий год;

контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы.

VII.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

В результате реализации Подпрограммы предусматривается создание условий для постоянного улучшения состояния окружающей среды, соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами и повышение уровня экологической культуры у населения.

Сведения

о целевых показателях, результативности  и их значениях муниципальной подпрограммы

| № | Целевой показатель (наименование) | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. (шт) | 2024 г. (шт) | 2025 г. |
| - «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с территории Кунашакского муниципального района на 2023-2025 гг» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области на 2023- 2025 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение контейнерным сбором твердых коммунальных отходов Кунашакского муниципального района | 10 | 15 | 5 |
| 2. | Создание и обустройство контейнерных площадок для накопления ТКО на территории Кунашакского муниципального района | 55 | 10 | 15 |

*количественные  и качественные характеристики целевых показателей подпрограммы будут уточнены по факту.

VIII.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы в части расходных обязательств Кунашакского муниципального района осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований областного  с местного бюджета Челябинской области.

В соответствии законодательством РФ:

1. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения муниципального района относятся:

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов.

2. ФЗ «Об отходах производства и потребления»:

1) К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих районов. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют полномочия в области обращения с отходами, предусмотренные п.1 настоящей статьи, на территориях сельских поселений, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации, а также на межселенной территории.

- 2) Требования к обращению с отходами на территориях муниципальных образований:

- территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

- организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- 3) Требования к местам (площадкам) накопления отходов:

- накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации;

- накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление);

- места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в пкункте1 настоящей статьи, а также правилам благоустройства муниципальных образований.