Приложение

к постановлению администрации Усть-Катавского городского округа от 03.08.2010 г.  № 835

Паспорт муниципальной целевой программы

«Чистая вода» на территории Усть-Катавского городского округа на 2010-2020 годы

| Наименование Программы | - | муниципальная целевая программа «Чистая вода» на территории Усть-Катавского городского округа на 2010 – 2020 годы (далее именуется – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Концепция основных направлений охраны окружающей среды в Челябинской области на 2007-2015 годы, одобренная постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2007 г. № 192-П; Концепция охраны и использования водных объектов Челябинской области на 2008-2020 годы, одобренная постановлением Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 133-П Областная целевая программа «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010-2020 годы, одобренная постановлением Правительства Челябинской области от 17.09.2009 г. № 217-П. |
| Муниципальный заказчик Программы | - | Администрация Усть-Катавского городского округа |
| Основные разработчики Программы | - | Функциональный орган Администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» |
| Цель Программы | - | бесперебойное обеспечение населения Усть-Катавского городского округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве |
| Задачи Программы | - | повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых; повышение эффективности работы существующих систем водоотведения и строительство новых; обеспечение питьевой водой улучшенного качества социально значимых объектов (детских учреждений, школ, больниц); создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства, стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения; совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой. |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы | - | увеличение мощностей систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на 868 тыс.куб.метров в год; организация зон санитарной охраны на 11 источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения; снижение потерь в водоразводящих сетях при подаче воды потребителям, начиная с 2013 на 0,5 процентов в год; увеличение количества очистных сооружений канализации, осуществляющих качественную очистку стоков (включая локальные очистные сооружения), на 3 комплекса очистных сооружений; установка локальных систем доочистки водопроводной воды в 43 социально значимых объектах. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2010-2020 годы, в том числе: 1 этап – 2010- 2012 годы; 2 этап – 2013 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы по ценам сложившимся по состоянию на 1 января 2010 года – 680600,35 тыс.рублей; объем финансирования I этапа Программы – 246123,35 тыс.рублей, в том числе: за счет бюджетов всех уровней – 84813,18 тыс.рублей, в том числе: федеральный бюджет* – 26229,34 тыс.рублей; областной бюджет** – 37114,49 тыс.рублей; местный бюджет*** – 21469,35 тыс.рублей; за счет внебюджетных средств**** – 161310,18 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - | увеличение мощностей систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на 868 тыс.куб. метров в год. Объем подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды в 2020 году составят 3371 тыс.куб.метров в год; организация зон санитарной охраны на 11 существующих источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения; снижение потерь в водоразводящих сетях при подаче воды потребителям, начиная с 2013 на 0,5 процентов в год; Достижение к 2020 году уровня потерь не более 10 процентов от общего водопотребления; увеличение количества очистных сооружений канализации, осуществляющих качественную очистку стоков (включая локальные очистные сооружения), на 3 комплекса очистных сооружений; установка локальных систем доочистки водопроводной воды в 43 социально значимых объектах. |
| Организация контроля над реализацией Программы | - | контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Усть-Катавского городского округа |

* - выделение средств из федерального бюджета корректируется с учетом предусмотренных ассигнований для Челябинской области в федеральных целевых программах;

** - объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований бюджета области на текущий финансовый год;

*** - объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований бюджета городского округа на текущий финансовый год;

**** - средства, полученные в результате установления инвестиционных надбавок к тарифам на водоснабжение, водоотведение и транспортировку воды, средства инвесторов, заемные средства.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

1. Системы водоснабжения.

В состав Усть-Катавского городского округа входит город Усть-Катав и сельские населенные пункты. Численность городского населения составляет более 24 тысяч человек, сельского – около 4 тысяч.

Обеспечение населения городского округа питьевой водой осуществляется за счет использования подземных водоисточников. Производственное водоснабжение осуществляется из поверхностных и подземных источников: техническое водоснабжение предприятия – из пруда на реке Катав, хозяйственно-питьевое – из водозаборных скважин (№8178а, №.8178б). Суммарная мощность систем водоснабжения составляет 3,4 млн.куб.метров в год, из них 2,23 млн.куб.метров в год – хозяйственно-питьевое водоснабжение. Обеспеченность всего жилого фонда городского округа централизованным водоснабжением составляет 63,7 процентов.

Обеспеченность централизованным водоснабжением жилого фонда города Усть-Катав составляет 72,3 процента. Внутренним водопроводом оборудована капитальная городская застройка, усадебная – в основном снабжается водой от водоразборных колонок и индивидуальных колодцев. Основными источниками водоснабжения являются водозаборы «Гребень», «Теплые ключи» и водозаборные участки в поселке Шубино.

Водозабор «Гребень» расположен на склоне левого берега реки Катав в 300 метрах от места слияния с рекой Юрюзань. Водозаборные сооружения состоят из каптажной камеры родников, насосной станции, резервуара-накопителя (объем 800 куб. метров) и обеззараживающих установок. Дебет водоисточников составляет 10,2 тыс.куб.метров в сутки, фактический объем подачи воды  – 2,7 тыс.куб.метров в сутки.

Водозабор «Теплые ключи» расположен на левом берегу реки Катав в 6,5 километрах к югу от города и представляет собой выходы ключей, вода которых поступает в пруд-накопитель, откуда насосной станцией I подъема подается на водопроводные очистные сооружения. Станция водоподготовки включает в себя блок барабанных сеток, смесительную камеру, осветлители, камеру переключения, хлораторную и резервуары чистой воды (2 резервуара объемом 6 тыс.куб.метров). После контактных резервуаров вода насосной станцией II подъема подается жителям нагорной части города. Производительность водозабора составляет 11,2 тыс.куб.метров в сутки, фактический водозабор – 3,1 тыс.куб.метров в сутки.

В поселке Шубино эксплуатируются два водозабора: «Шубино» и «РТП». В состав водозабора «Шубино» входят две скважины (№774, №3612), хлораторная и резервуары чистой воды (два резервуара объемом 250 куб.метров каждый). Водозабор эксплуатируется с 1976 года. Суммарный дебет скважин составляет 1340 куб.метров в сутки, фактический водозабор – 238,44 куб.метров в сутки. Водозабор «РТП» включает в себя три скважины (№2267, №2267а, №2267б), бактерицидные установки и водонапорные баки. Суммарный дебет скважин составляет 562 куб.метров в сутки, фактический водозабор – 347,67 куб.метров в сутки.

Кроме того, на территории города имеются четыре одиночные скважины, обеспечивающие водой отдельные поселки: скважина по улице Кондрина (№1636), дебет – 1,5 литра в секунду, фактический забор – 24 куб.метров в сутки; скважина в поселке Новостройка (№3601), дебет – 5 литров в секунду, фактический водозабор – 98 куб.метров в сутки; скважина в поселке Паранино (№4572), дебет – 3,3 литра в секунду, водозабор – 74,23 куб.метров в сутки; скважина в поселке Малый Бердяш (№2985), дебет – 1,5 литра в секунду, фактический водозабор – 11,85 куб.метров в сутки. Перед подачей населению вода из скважин (кроме скважины в поселке Малый Бердяш) подвергается обеззараживанию на бактерицидных установках.

Городская водопроводная сеть кольцевая с тупиковыми участками в районах индивидуальной жилой застройки. Протяженность магистральных сетей составляет 55,8 километров.

Обеспеченность централизованным водоснабжением жилого фонда сельских населенных пунктов Усть-Катавского городского округа составляет 10,9 процентов. Источниками водоснабжения являются водозаборные скважины и шахтные колодцы.

Обеспечение жителей поселка Вязовая водой осуществляется из трех артезианских скважин, две из которых (№1165, №2166) принадлежат Златоустовскому отделению ЮУЖД. Дебет скважин – 8,3 литра в секунду. Дебет третьей скважины (№4707) составляет 3 литра в секунду.

Источниками водоснабжения села Тюбеляс являются две скважины (№6565, №391Ю-А) с дебетом 3 литра в секунду каждая. Фактический забор воды – 70 куб.метров в сутки.

Снабжение водой жителей села Минка осуществляется от водозаборной скважины (№5612). Дебет скважины 0,6 литра в секунду, фактический водозабор – 12,8 куб.метров в сутки.

Станции водоподготовки в сельских населенных пунктах отсутствуют. Вода из скважин подается в водонапорные башни или непосредственно в водопроводную сеть. Обеззараживающая установка имеется только в селе Минка. В ряде населенных пунктов население использует децентрализованные источники – индивидуальные шахтные колодцы.

Общая протяженность водопроводных сетей в сельских населенных пунктах Усть-Катавского городского округа составляет 20,4 километров.

2. Системы водоотведения.

Централизованные системы водоотведения имеются только в городе и поселке Вязовая. Обеспеченность жилого фонда централизованными системами составляет в целом 57,9 процентов. Мощность системы водоотведения городского округа составляет 3,3 млн.куб.метров в год.

Обеспеченность централизованным водоотведением жилого фонда города Усть-Катав составляет 65,6 процентов. Централизованные системы имеются в Центральном, Нагорном и Северном районах города.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от капитальных застроек Центрального и Нагорного районов по системе трубопроводов поступают на канализационные очистные сооружения. Водоотводящие сети содержат самотечные и напорные участки. Сточные воды от промплощадок молокозавода и хлебозавода также поступают на канализационные очистные сооружения.

В Северном районе города канализованы только больничный комплекс и здания РЖД, стоки от которых по самотечным и напорным участкам сети поступают на очистные сооружения.

Общая протяженность городских канализационных сетей составляет около 30 километров.

Очистные сооружения канализации расположены на северо-западной окраине города Усть-Катав, на левом берегу реки Юрюзань. Сооружения эксплуатируются с 1968 года и состоят из двух очередей, работающих параллельно, проектная производительность станции 8 тыс.куб.метров в сутки. В состав очистных сооружений входят: приемная камера, решетки с ручным удалением отбросов, песколовки, двухъярусные первичные отстойники, биофильтры (капельные на I очереди, аэрофильтры – на II очереди), вторичные отстойники, хлораторная, иловые и песковые площадки. Фактическое среднесуточное поступление сточных вод составляет 5,9 тыс.куб.метров в сутки. После очистки стоки самотечным коллектором сбрасываются в реку Юрюзань.

Существующая индивидуальная городская застройка не имеет системы централизованного водоотведения, население использует выгребные ямы.

Обеспеченность сельского жилого фонда централизованной канализацией составляет 10,5 процентов. Очистные сооружения канализации производительностью 100 куб.метров в сутки имеются только в поселке Вязовая, куда поступают стоки от четырех 18-квартирных домов и пункта амбулаторного приема населения. Протяженность канализационных сетей составляет 1,03 километра.

В остальных сельских населенных пунктах системы централизованного водоотведения отсутствуют, население использует выгребные ямы.

3. Проблемы водохозяйственного комплекса.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей Усть-Катавского городского округа и Челябинской области в целом. Некачественная вода является прямой или косвенной причиной 80 процентов кишечных инфекционных заболеваний, вирусного гепатита А и других заболеваний. По экспертным оценкам, использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 5-7 лет, а увеличение продолжительности жизни является одним из главных приоритетов стратегии развития Челябинской области до 2020 года.

В настоящее время в Усть-Катавском городском округе существует ряд проблем, связанных с обеспечением населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, а также организацией водоотведения и очистки стоков до нормативных показателей.

Обеспеченность жилого фонда городского округа системами централизованного водоснабжения и водоотведения составляет 63,7 и 57,9 процентов соответственно. Население, не подключенное к централизованным системам, использует индивидуальные колодцы (при этом воду, используемую для хозяйственно-питьевых целей, предварительно никак не обрабатывают) и выгребные ямы. В результате, у населения, использующего неочищенную воду, велик риск развития инфекционных заболеваний, а также происходит загрязнение почв и грунтовых вод органическими веществами (сброс неочищенных сточных вод). Для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения уровня жизни населения и увеличения социально-экономической привлекательности Усть-Катавского городского округа необходимо выполнение комплекса мероприятий по обеспечению населения централизованным водопроводом и канализацией: реконструкция существующих и строительство новых водозаборов, резервуаров чистой воды, станций водоподготовки, канализационных очистных сооружений, водопроводных и канализационных сетей и насосных станций.

Не менее важной проблемой городского округа является отсутствие зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны водных объектов выполняют важную защитную функцию по недопущению загрязнения водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения. В настоящее время на городских водозаборах «Гребень», «РТП», «Шубино» и на сельских – в поселке Вязовая и в селе Минка отсутствуют зоны санитарной охраны. Источники водоснабжения села Тюбеляс имеют зону санитарной охраны только I пояса. В связи с отсутствием водоохранных зон происходит загрязнение зон питания подземных водоисточников. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и повышения надежности систем водоснабжения необходимо строительство зон санитарной охраны на всех источниках водоснабжения.

В поселках города Новостройка, Паранино, Малый Бердяш и Зашиханка на одиночных скважинах существует проблема нехватки воды в летний период. Организация качественного водоснабжения в поселках Новостройка, Паранино и Зашиханка возможна по двум вариантам: создание локальных систем водоснабжения с бурением дополнительных скважин и установкой систем водоподготовки или подключение к существующей централизованной системе водоснабжения города. Выбор окончательного варианта водоснабжения поселков возможен после проведения поисково-разведочных работ и выполнения технико-экономических расчетов сравнения вариантов. В поселке Малый Бердяш сохраняется локальная система водоснабжения. Для этого необходимо проведение гидрогеологических изысканий, бурение дополнительной скважины, строительство сетей и резервуаров. Также необходимо строительство зон санитарной охраны всех одиночных водозаборов, поскольку они отсутствуют и, в связи с этим, источники водоснабжения подвержены загрязнению. При невозможности организации санитарных зон, скважины должны быть выведены из эксплуатации и ликвидированы с соблюдением мероприятий, исключающих загрязнение водоносного горизонта.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в Усть-Катавском городском округе на всех водозаборах необходима реконструкция существующих систем обеззараживания и установка новых с использованием современных технологий, а также проведение анализа качества воды и, при необходимости, монтаж установок водоподготовки.

Существующая городская станция водоочистки «Теплые ключи» эксплуатируется с 1989 года, на данный момент технологические сооружения и оборудование физически и морально устарели. Для повышения надежности системы водоснабжения необходима реконструкция и модернизация станции водоподготовки.

Существующие водопроводные и канализационные сети и сооружения на них находятся в неудовлетворительном состоянии, их износ составляет около 80 процентов. По представленным данным ООО «Городской водопровод» потери водопроводной воды в сетях в 2010 году составят 13,9 процентов. На канализационных сетях в результате износа происходит нарушение целостности и разгерметизация трубопроводов, сточные воды просачиваются в грунт, происходит загрязнение почв и грунтовых вод органическими веществами. Для экономии запасов питьевой воды и снижения загрязнения природной среды неочищенными сточными водами необходима реконструкция сетей и сооружений на них с применением труб из современных материалов, качественной арматуры и энергосберегающего насосного оборудования.

Городские канализационные очистные сооружения эксплуатируются более 40 лет и, на данный момент их износ составляет около 90 процентов. Проектная производительность станции – 8 тыс.куб.метров в сутки. В связи с ростом населения и увеличением нагрузки на сооружения, а также большим износом сооружения не обеспечивают качественной очистки стоков, сбрасываемых в водоем рыбохозяйственного назначения – реку Юрюзань. Характеристика сбрасываемых сточных вод – недостаточно очищенные. Канализационная очистная станция в поселке Вязовая осуществляет прием и очистку стоков от квартирных домов и амбулаторного пункта. В настоящее время сооружения не отвечают современным требованиям и осуществляют некачественную очистку сточных вод. Для обеспечения требуемой очистки стоков, снижения загрязнения природной среды и обеспечения возможности подключения новых пользователей к существующим системам необходимо произвести реконструкцию станций с увеличением мощности городских очистных сооружений до 15 тыс.куб.метров сутки и поселковых – до 500 куб.метров в сутки.

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников. Системы водоснабжения и водоотведения Усть-Катавского городского округа в сегодняшнем их состоянии характеризуются низкой инвестиционной привлекательностью.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения их минимальным потребностям.

Одной из причин высокого уровня износа существующих систем является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организации коммунального комплекса, в связи, с этим невозможно реализовывать проекты модернизации объектов водоснабжения и водоотведения без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки по предоставлению услуг по водоснабжению и водоотведению за счет модернизации и обеспечить возвратность заемных средств и окупаемость инвестиционных проектов за счет тарифной политики.

Решить проблему повышения качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению возможно только объединенными усилиями всех уровней власти с привлечением частных инвестиций.

Таким образом, основными причинами неудовлетворительного состояния водохозяйственного комплекса являются:

низкая обеспеченность населения городского округа централизованными системами водоснабжения и водоотведения;

неудовлетворительное состояние существующих систем;

низкая инвестиционная привлекательность отрасли, отсутствие условий, обеспечивающих привлечение внебюджетных источников, в том числе заемных.

Решение проблем водохозяйственного комплекса позволит улучшить условия жизнедеятельности населения и ускорить темпы социально-экономического развития Усть-Катавского городского округа.

Обеспечение населения питьевой водой и качественным водоотведением является задачей многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода.

Основными рисками, возникающими при решении поставленных задач программно-целевым методом, являются:

производственно-технологические риски – несоблюдение сроков реализации мероприятий;

финансово-экономические риски – риск срыва финансирования Программы за счет бюджета; риски, связанные с нестабильностью текущей экономической ситуации.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

4. Цель Программы – бесперебойное обеспечение населения Усть-Катавского городского округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

5. Задачи Программы:

1) повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых – реконструкция и модернизация водопроводных сетей и сооружений, строительство новых взамен отслуживших свой срок и для организации возможности подключения новых водопользователей и, а также сокращение поступления загрязняющих веществ с водосборной площади источников водоснабжения.

Индикаторами решения данной задачи являются:

увеличение мощностей систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на 868 тыс.куб.метров в год;

организация зон санитарной охраны на 11 источниках водоснабжения;

снижение потерь в водоразводящих сетях при подаче воды потребителям начиная, с 2013 на 0,5 процентов в год;

2) повышение эффективности работы существующих систем водоотведения и строительство новых – реконструкция, модернизация и строительство новых водоотводящих сетей и сооружений.

Индикатором решения данной задачи является увеличение количества очистных сооружений канализации, осуществляющих качественную очистку стоков (в том числе локальные очистные сооружения), на 3 комплекса очистных сооружений;

3) обеспечение питьевой водой улучшенного качества социально значимых объектов – оборудование детских учреждений, школ, больниц и других социально значимых объектов системами доочистки и повышения качества водопроводной воды.

Индикатор – устройство локальных систем доочистки водопроводной воды на 43 социально значимых объектах.

4) создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства, стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения;

5) совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6. Срок реализации Программы – 2010-2020 годы. Реализация осуществляется в два этапа:

1 этап – 2010-2012 годы;

2 этап – 2013-2020 годы.

На первом этапе реализации Программы предусмотрены:

разработка исполнительным органом местного самоуправления муниципальной целевой программы «Чистая вода»;

утверждение представительным органом местного самоуправления муниципальной целевой программы «Чистая вода»;

принятие решения представительным органом местного самоуправления о проведении инвестиционных конкурсов по конкретным объектам;

разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектов;

разработка технико-экономических обоснований (или обоснований инвестиций) и бизнес планов по объектам водоснабжения и водоотведения;

организация работы по привлечению инвестиций в отрасль;

выполнение комплекса организационно-финансовых мер, включающего в себя подготовку и согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения

разработка инвестиционных программ;

утверждение инвестиционных программ представительным органом местного самоуправления;

организация разработки и проведения инвестиционных конкурсов по объектам водоснабжения и водоотведения;

начало выполнения полного комплекса работ по развитию систем водоснабжения и водоотведения согласно перечню мероприятий.

На втором этапе реализации Программы предусматривается:

осуществить реализацию полного комплекса работ на объектах водохозяйственного комплекса на территории Усть-Катавского городского округа;

завершить работы по реконструкции, модернизации и строительству объектов водоснабжения и водоотведения;

обеспечить эффективные условия работы персонала, обслуживающего объекты водоснабжения и удаления сточных вод;

сформировать структуру водохозяйственного комплекса, отвечающую мировому уровню по техническим и экономическим характеристикам.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

7. Перечень мероприятий Программы, представлен в приложении 1. Перечень мероприятий Программы может пополняться путем внесения изменений в настоящую Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

8. Мероприятия по повышению эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительству новых.

Качество получаемой населением питьевой воды зависит от качества работы существующих систем водоснабжения. Использование устаревших технологий водоподготовки и значительный износ оборудования существующих систем водоснабжения делает необходимым уделить этому направлению пристальное внимание. В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

строительство новых и повышение эффективности работы существующих водозаборных сооружений и станций водоподготовки;

улучшение состояния водоразводящих сетей;

обеспечение питьевой водой нормативного качества населения, использующего децентрализованные источники водоснабжения.

9. Мероприятия по модернизации системы водоотведения Усть-Катавского городского округа.

Основными источниками загрязнения окружающей среды являются: сбросы недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод, а также утечки сточных вод в результате нарушения целостности и разгерметизации трубопроводов. Для снижения загрязнения окружающей среды недостаточно очищенными и неочищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами, а также для повышения уровня жизни населения городского округа Программой предусматривается ряд мероприятий по повышению эффективности работы существующих водоотводящих сооружений и сетей и строительству новых, в том числе:

обследование и аудит состояния очистных сооружений;

разработка проектно-сметной документации по повышению эффективности работы действующих очистных сооружений;

капитальный ремонт канализационных сетей и насосных станций, строительство новых.

10. Мероприятия по сокращению поступления загрязняющих веществ с водосборной площади водных объектов.

Мероприятия данного раздела предусматривают:

обустройство зон санитарной охраны водных объектов.

Зоны санитарной охраны водных объектов выполняют важную защитную функцию – предохранение от загрязнения водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения.

11. Мероприятия по обеспечению питьевой водой улучшенного качества социально значимых объектов (детских учреждений, школ, больниц).

Обеспечение питьевой водой улучшенного качества социально значимых объектов Усть-Катавского городского округа является одним из приоритетов Программы. Выполнение данной задачи возможно через установку локальных систем доочистки водопроводной воды.

В результате реализации мероприятий по обеспечению питьевой водой улучшенного качества предполагается обеспечить 43 социально значимых объекта водой улучшенного качества.

12. Мероприятия по совершенствованию системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой.

В рамках данного направления планируется решение целого комплекса существующих проблем:

мониторинг состояния водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения;

мониторинг состояния качества питьевой воды;

организация контроля за включением водоохранных зон, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в документы территориального планирования;

совершенствование управленческих решений в сфере обеспечения населения питьевой водой.

Организация контроля над включением в документы территориального планирования муниципального района зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения имеет важное значение для перспективы решения проблем с обеспечением населения питьевой водой нормативного качества.

Совершенствование управленческих решений в сфере обеспечения населения питьевой водой предполагает дополнительное изучение таких вопросов, как оценка эффективности использования существующих комплексов водоснабжения и водоотведения, разработку методов минимизации расходов питьевой воды, оценку влияния качества питьевой воды на здоровье населения района.

В результате реализации предусмотренных мероприятий по совершенствованию системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой предполагается обеспечить устойчивое и эффективное функционирование систем водоснабжения и водоотведения на территории Усть-Катавского городского округа.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

13. Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Программы произведен исходя из анализа существующего состояния водохозяйственного комплекса Усть-Катавского городского округа.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Средства областного бюджета на реализацию Программы предоставляются в виде субсидий на развитие и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, осуществляемую по результатам проведенных инвестиционных конкурсов.

В случае признания инвестиционного конкурса несостоявшимся по причине полного отсутствия заявок на участие в конкурсе от инвесторов, финансирование мероприятия может осуществляться в 100 процентном размере из средств бюджетов всех уровней.

Средства бюджета также предоставляются на финансирование комплекса подготовительных мероприятий I этапа реализации Программы: разработку бизнес планов, технико-экономических обоснований, инвестиционных программ, согласно постановления Правительства Челябинской области.

В качестве источников внебюджетных средств для реализации Программы в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года     № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматриваются средства, полученные в результате установления инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и транспортировки воды, величина инвестиционных надбавок должна составлять от 10 до 15 % от величины утвержденного тарифа на услуги водоснабжения, водоотведения и транспортировки воды текущего года.

Также в качестве источников внебюджетных средств для реализации Программы предусматриваются собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию коммунальных инженерных систем, сэкономленные в результате повышения эффективности производства, плата за подключение к сетям, заемные средства.

В целях снижения нагрузки на население Усть-Катавского городского округа будут подаваться заявки на участие в федеральных целевых программах для получения субсидий на софинансирование мероприятий Программы.

Для обеспечения условий устойчивого развития организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, и учета интересов потребителей планируется максимально полное использование возможностей всех источников финансирования.

Общий объем финансирования Программы по ценам сложившимся по состоянию на 1 января 2010 года – 680600,35 тыс.рублей;

Объем финансирования I этапа Программы – 246123,35 тыс.рублей, в том числе:

за счет бюджетов всех уровней – 84813,18 тыс.рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 26229,34 тыс.рублей;

областной бюджет – 37114,49 тыс.рублей;

местный бюджет – 21469,35 тыс.рублей;

за счет внебюджетных средств – 161310,18 тыс.рублей.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы на 2013-2020 годы (II этап) будет формироваться в последующие годы.

Средства Программы в полном объеме направлены на реализацию мероприятий по улучшению состояния водных объектов, обеспечения удовлетворения потребности в качественной питьевой воде, уменьшения негативного воздействия на водные объекты.

Мероприятия, объемы и источники финансирования Программы, в том числе за счет бюджетных средств, ежегодно утверждаются Администрацией Усть-Катавского городского округа путем внесения изменений в Программу.

В случае принятия решения о выделении средств из различных источников финансирования, в том числе бюджетных средств всех уровней, источники финансирования Программы будут уточнены путем внесения изменений в Программу.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

14. Организация управления реализацией Программы возлагается на Администрацию Усть-Катавского городского округа – заказчика Программы.

Программа включает перечень работ, обеспечивающих достижение целей и показателей Программы.

15. Реализация мероприятий Программы может осуществляться в форме:

софинансирования мероприятий Программы из бюджетов всех уровней с использованием средств, полученных в результате установления инвестиционной надбавки к тарифам на водоснабжение, водоотведение и транспортировку воды;

государственно-частного партнерства на основании Закона Челябинской области от 24.09.2009 г. № 475-ЗО «Об участии Челябинской области в государственно-частном партнерстве» при взаимодействии с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и соглашения о сотрудничестве между Правительством Челябинской области и Внешэкономбанком от 20.05.2009 г. № 12;

а также в других формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Челябинской области, общему механизму реализации Программы.

16. Условиями реализации мероприятий в Программе являются:

наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение Главгосэкспертизы;

подтверждение обязательств по финансированию мероприятий из средств местного бюджета в размере не менее 5 процентов от стоимости каждого мероприятия.

17. Условиями, необходимыми для участия в реализации Областной целевой программы «Чистая вода» на территории Челябинской область на 2010-2020 годы для Муниципальных образований, являются:

наличие разработанной и утвержденной муниципальной целевой программы «Чистая вода» (далее именуется – муниципальная программа);

наличие разработанной и утвержденной инвестиционной программы с указанием формы реализации мероприятий Программы согласно пункту 15 Программы;

подтверждение обязательств по финансированию муниципальной программы из средств местного бюджета в размере не менее 5 процентов от стоимости каждого мероприятия;

отсутствие нецелевого использования средств федерального и областного бюджетов, полученных на реализацию муниципальной программы, в предшествующий год;

выполнение индикативных показателей реализации Программы в предшествующий год.

18. Мониторинг реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком с использованием целевых индикативных показателей, которые отражены в паспорте Программы и приложении 3.

Администрация Усть-Катавского городского округа осуществляет:

подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (срок         1 февраля);

подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;

подготовку ежегодной заявки в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджета на текущий год и на плановый период;

контроль за эффективным использованием средств бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий Программы;

взаимодействие с уполномоченной организацией по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010-2020 годы, одобренной постановлением Правительства Челябинской области от 17.09.2009 года №217-П.

19. Для реализации мероприятий Программы необходимо проведение инвестиционных конкурсов по определению операторов (инвесторов) и критериев отбора инвестиционных проектов по объектам инженерной инфраструктуры на территории Усть-Катавского городского округа в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Челябинской области.

20. Субсидии на реализацию мероприятий программы предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год на реализацию областной целевой программы «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010-2020 годы, и доведенных на данные цели лимитов бюджетных обязательств.

21. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам является:

подача заявки на предоставление субсидий в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

пояснительной записки с отражением экологического эффекта и изменений основных социально-экономических показателей развития муниципального образования после ввода объекта в эксплуатацию, с обоснованием потребности в получении субсидий;

проектно-сметной документации на строительство объекта муниципальной собственности, имеющей положительное заключение государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копии муниципального правового акта об утверждении Программы;

копии инвестиционной программы, предусматривающей объекты капитального строительства муниципальной собственности и объемы их финансирования из местного бюджета;

выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюджета на реализацию аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ в текущем финансовом году;

копии инвестиционных договоров (контрактов), заключенных на основании проведенных инвестиционных конкурсов (кроме случаев признания конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе от инвесторов).

22. Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 4 к Программе.

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

23. Реализация Программы позволит:

увеличить мощности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на 868 тыс.куб.метров в год. В 2020 году потребление воды в Усть-Катавском городском округе составит 3371 тыс.куб.метров в год;

организовать зоны санитарной охраны на 11 водозаборах: существующие водозаборы «Гребень», «РТП», «Шубино» и четыре одиночные скважины, обеспечивающие отдельные поселки, входящие в состав города (скв.№1636 в районе горы Шихан, скв.№ 3601 в поселке Новостройка, скв.№4572 в поселке Паранино, скв.№ 2985 в поселке Малый Бердяш), скважины в селах Тюбеляс и Минка, в поселке Вязовая (1 скважина – муниципальная собственность, 2 скважины – собственность ЮУЖД). При организации новых водозаборов строительство зон санитарной охраны закладывается на стадии проектирования водозабора;

снизить потери в водоразводящих сетях при подаче воды потребителям начиная с 2013 на 0,5 процентов в год. В результате ремонта и модернизации существующих сетей и сооружений на них (насосные станции, водонапорные башни) к 2020 году утечки составят не более 10 процентов;

увеличить количество очистных сооружений канализации, осуществляющих качественную очистку стоков (в том числе локальные очистные сооружения), на 3 комплекса очистных сооружений. В результате реконструкции существующих канализационных очистных сооружений в городе и поселке Вязовая, а также строительстве локальной станции очистки стоков (обеспечение проектируемых микрорайонов №6 и №8 города Уть-Катав централизованной канализацией) планируется осуществлять качественную очистку стоков перед сбросом.

организовать локальные системы доочистки водопроводной воды на 43 социально значимых объектах. В результате чего социально значимые объекты (школы, больницы, детские сады) будут обеспечены питьевой водой улучшенного качества.

24. Результатами реализации Программы в социальной сфере являются повышение уровня и продолжительности жизни населения, улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки городского округа.

25. Экономическая эффективность Программы обусловлена преобразованиями производственной сферы в области жилищно-коммунального хозяйства, повышением надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, что приведет к снижению объемов потребления воды, повышению эффективности использования оборудования и, в итоге, к снижению себестоимости предоставления услуг водоснабжения и водоотведения.

26. В экологическом отношении выполнение мероприятий Программы благоприятно скажется на работе систем водоотведения и, как следствие, позволит снизить негативное воздействие на окружающую природную среду.

IX. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка эффективности использования бюджетных средств определяется в соответствии с методикой оценки эффективности Программы.

Показатель оценки эффективности использования бюджетных средств (О) рассчитывается как отношение показателя оценки достижения плановых индикативных показателей (ДИП) к показателю оценки полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

О = ДИП / ПИБС

Значение показателя оценке эффективности использования бюджетных средств.

- более 1,4 – очень высокая эффективность использования бюджетных средств;

- от1 до 1,4 – высокая эффективность использования бюджетных средств;

- от 0,5 до 1 – низкая эффективность использования бюджетных средств;

- менее 0,5 – крайне низкая эффективность использования бюджетных средств.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств. Оценка эффективности использования бюджетных средств представлена в Приложении 5.

Заместитель главы городского округа –

начальник управления инфраструктуры

и строительства                                                                                     А.Е. Буренков