Администрация Усть-Катавского городского округа

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.10.2016г. № 1297 # Об утверждении порядка взаимодействия отраслевых (функциональных) # органов администрации Усть-Катавского # городского округа при подготовке проектов # муниципально-частного партнерства, # принятии решений о реализации проектов # муниципально-частного партнерства, # реализации и мониторинге реализации # соглашений о муниципально - частном партнерстве

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1.Утвердить порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации Усть-Катавского городского округа  при подготовке проектов  муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов  муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации  соглашений о муниципально - частном партнерстве  о муниципально-частном партнерстве в Усть-Катавском городском округе  (прилагается).

2.Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (Толоконникова О.Л.) разместить  постановление на информационном стенде и  на  сайте администрации Усть-Катавского городского округа (www.ukgo.su).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Усть-Катавского городского округа | С.Д.Семков |
| --- | --- |

Приложение
к постановлению администрации

Усть-Катавского городского округа

от 28 октября 2016 г.   № 1298

# Порядок
взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации Усть-Катавского городского округа  при подготовке проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации соглашений о муниципально - частном партнерстве

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях определения полномочий отраслевых (функциональных) органов администрации Усть-Катавского городского округа, урегулирования вопросов их взаимодействия и координации деятельности при подготовке проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве (далее - Порядок).

1.2. Полномочия по осуществлению мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве, представлению в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации результатов мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени администрации Усть-Катавского городского округа  (далее - администрация округа) осуществляет отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа администрации Усть-Катавского округа (далее - отдел экономики).

1.3. Полномочия по ведению реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве, обеспечению открытости и доступности информации о соглашениях о муниципально-частном партнерстве, подготовке проектов правовых актов главы Усть-Катавского городского округа о реализации проектов муниципально-частного партнерства, проведению конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве от имени администрации округа осуществляет Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского  городского округа  (далее - УИиЗО).

1.4. Полномочия по содействию в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве от имени администрации округа осуществляет юридический отдел администрации Усть-Катавского округа.

1.5. Инициатором проектов муниципально-частного партнерства от лица публичного партнера может выступать отраслевой (функциональный) орган    администрации округа, осуществляющий полномочия в сфере деятельности, в которой планируется реализация проекта муниципально-частного партнерства (далее -  отраслевой (функциональный) орган    администрации округа ), УИиЗО.

1.6. Частным партнером может выступать российское юридическое лицо, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ).

# 2. Разработка и рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства

2.1. Разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее - предложение о реализации проекта) в случае если инициатором проекта муниципально-частного партнерства является публичный партнер и направление такого предложения на рассмотрение в отдел экономики, юридический отдел, Комитет финансов города Челябинска (в случае привлечения средств из бюджета города Челябинска), УИиЗО (в случае если инициатором выступает отраслевой (функциональный) орган Администрации окргуга, осуществляющий полномочия в соответствующей сфере) для представления заключения по условиям реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее - проект), в том числе последующее направление в уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области, определенный высшим исполнительным органом государственной власти Челябинской области, в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, осуществляет отраслевой (функциональный) орган Администрации округа, осуществляющий полномочия в соответствующей сфере, либо УИиЗО, выступивший с соответствующей инициативой.

2.2. В случае если инициатором проекта муниципально-частного партнерства выступает лицо, которое может быть частным партнером, предложение о реализации проекта, разработанное в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ, направляется на рассмотрение в администрацию округа.

2.3. До направления в администрацию округа предложения о реализации проекта между частным партнером и администрацией округа допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения, в порядке, установленном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 № 864.

2.4. Инициатором предварительных переговоров вправе выступить лицо, которое может быть частным партнером (далее - инициатор проекта) и направить в администрацию округа предложение о проведении предварительных переговоров, содержащее перечень вопросов для обсуждения.

2.5. В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления предложения о проведении предварительных переговоров, уполномоченное должностное лицо администрации округа в пределах его компетенции, установленной правовым актом администрации округа (далее - должностное лицо) рассматривает данное предложение и принимает одно из следующих решений:

1) о проведении предварительных переговоров;

2) о невозможности проведения предварительных переговоров, оформляемое соответствующим письмом.

2.6. Проект письма, содержащий одно из решений, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка, оформляется отраслевым (функциональным) органом администрации округа, осуществляющим полномочия в соответствующей сфере, либо ИиЗО (в случаях выступления в качестве инициатора проекта) и представляется на рассмотрение должностному лицу с приложением предложения о проведении предварительных переговоров.

2.7. Отраслевой (функциональный) орган администрации округа, осуществляющий полномочия в соответствующей сфере, либо УИиЗО (в случаях выступления в качестве инициатора проекта) направляет инициатору проекта решение о невозможности проведения предварительных переговоров с указанием причины такого отказа.

2.8. В случае принятия решения о проведении предварительных переговоров отраслевой (функциональный) орган администрации округа, осуществляющий полномочия в соответствующей сфере, либо УИиЗО (в случаях выступления в качестве инициатора проекта) в срок:

1) не позднее 2 дней с момента принятия такого решения направляет имеющиеся материалы участникам переговоров;

2) не позднее 10 дней с момента принятия такого решения определяет форму проведения предварительных переговоров и организует их проведение.

К участию в предварительных переговорах привлекаются представители УИиЗО, отдела экономики, юридического отдела, отдела архитектуры и строительства администрации округа.

Также участники переговоров вправе привлекать к проведению переговоров консультантов, компетентные государственные органы, экспертов и иных лиц.

2.9. Протокол предварительных переговоров составляется отраслевым (функциональным) органом администрации округа, осуществляющим полномочия в соответствующей сфере, в двух экземплярах, подписывается должностным лицом, и направляется инициатору проекта в срок, не превышающий 10 дней со дня проведения предварительных переговоров.

2.10. В срок, не превышающий 5 дней с момента получения двух экземпляров протокола предварительных переговоров, инициатор проекта подписывает их и передает один экземпляр протокола предварительных переговоров в отраслевой (функциональный) орган администрации округа, осуществляющий полномочия в соответствующей сфере.

2.11. Предложение о реализации проекта, направленное частным партнером, подлежит рассмотрению отраслевым (функциональным) органом администрации округа, осуществляющим полномочия в соответствующей сфере, с учетом мнения УИиЗО, отдела экономики, юридического отдела.

В ходе рассмотрения предложения о реализации проекта частного партнера отраслевой (функциональный) орган администрации округа, осуществляющий полномочия в соответствующей сфере, не менее чем за 45 дней до вынесения соответствующего решения направляет запрос в финансовое управление для представления заключения о наличии средств на реализацию проекта в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере стратегического планирования (в случае если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджета округа).

2.12. При рассмотрении предложения о реализации проекта отраслевой (функциональный) орган администрации округа, осуществляющий полномочия в соответствующей сфере, указанный в пункте 2.11 настоящего Порядка, вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, проводить переговоры, в том числе в форме совместных совещаний, с инициатором проекта в порядке, установленном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 № 863.

2.13. Отраслевой (функциональный) орган администрации округа, осуществляющий полномочия в соответствующей сфере, указанный в пункте 2.11 настоящего порядка, инициирует проведение переговоров (далее - инициатор переговоров) путем направления инициатору проекта уведомления о необходимости проведения переговоров с указанием перечня интересующих вопросов, связанных с содержанием предложения о реализации проекта, а также формы проведения переговоров.

2.14. В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления уведомления, указанного в подпункте 2.13 настоящего Порядка, инициатор проекта принимает решение об участии в переговорах или об отказе от участия в переговорах и направляет соответствующее уведомление в адрес инициатора проведения переговоров.

2.15. В случае если инициатор проекта направил уведомление об участии в переговорах в соответствии с подпунктом 2.14 настоящего Порядка, инициатор переговоров в срок:

1) не позднее 2 дней с момента получения указанного уведомления направляет имеющиеся материалы участникам переговоров;

2) не позднее 10 дней с момента получения указанного уведомления организует проведение переговоров.

К участию в переговорах привлекаются представители УИиЗО, отдела экономики, юридического отдела, отраслевого (функционального) органа администрации округа, осуществляющего полномочия в соответствующей сфере.

Также участники переговоров вправе привлекать к проведению переговоров консультантов, компетентные государственные органы, экспертов и иных лиц.

2.16. В случае если инициатор проекта отказался от участия в переговорах или не направил уведомления об участии в переговорах в установленные сроки, предложение о реализации проекта остается без рассмотрения.

2.17. Итоги проведения переговоров оформляются протоколом, в который включаются сведения о результатах проведения переговоров, достигнутых на соответствующем этапе, а также принятые решения об изменении содержания предложения о реализации проекта.

2.18. Протокол проведения переговоров в количестве двух экземпляров составляется инициатором переговоров, подписывается должностным лицом, и направляется инициатору проекта в срок, не превышающий 10 дней со дня проведения переговоров.

2.19. В срок, не превышающий 5 дней с момента получения двух экземпляров протокола проведения переговоров, в том числе в форме совместных совещаний, инициатор проекта подписывает их и передает один экземпляр протокола проведения переговоров инициатору переговоров.

2.20. По результатам рассмотрения направленного частным партнером предложения о реализации проекта не позднее 90 дней со дня поступления такого предложения Глава Усть-Катавского городского округа принимает одно из следующих решений:

1) о направлении предложения на рассмотрение в орган исполнительной власти Челябинской области, определенный высшим исполнительным органом государственной власти Челябинской области, проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества (оформляемое муниципальным правовым актом округа);

2) о невозможности реализации проекта в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ (оформляемое соответствующим письмом).

2.21. Проект документа, содержащий одно из решений, указанных в пункте 2.20 настоящего Порядка, оформляется отраслевым (функциональным) органом администрации округа, осуществляющим полномочия в соответствующей сфере, и представляется на рассмотрение Главе Усть-Катавского городского округа с приложением направленного частным партнером предложения о реализации проекта не позднее 80 дней со дня поступления предложения о реализации проекта.

2.22. В срок не позднее 10 дней со дня принятия одного из решений, указанного в пункте 2.20 настоящего Порядка, отраслевой (функциональный) орган администрации округа, осуществляющий полномочия в соответствующей сфере, направляет данное решение, оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) частному партнеру, а также размещает указанные документы и предложение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.23. При принятии решения, указанного в абзаце втором пункта 2.20 настоящего Порядка, в срок, не превышающий 10 дней со дня его принятия, предложение о реализации проекта, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) направляется на рассмотрение в уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области, определенный высшим исполнительным органом государственной власти Челябинской области.

2.24. Рассмотрение предложения о реализации проекта уполномоченным органом в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные статьей 9 Федерального закона № 224-ФЗ, а также в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2015 № 894, иными правовыми актами Челябинской области.

В случае инициирования уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области, определенным высшим исполнительным органом государственной власти Челябинской области, проведения переговоров в рамках рассмотрения предложения о реализации проекта уполномоченным органом в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества участие в таких переговорах от лица администрации округа принимает должностное лицо администрации Усть-Катавского городского округа ,в чьи полномочия входит решение вопросов, указанных в уведомлении о проведении таких переговоров.

# 3. Принятие решения о реализации проекта, заключение соглашения и мониторинг реализации соглашений

3.1. Соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее - соглашение) заключается по итогам проведения конкурса на право заключения соглашения (далее - конкурс), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка.

3.2. Заключение соглашения без проведения конкурса допускается:

1) с инициатором проекта, если в течение 45 дней с момента размещения проекта, подготовленного инициатором проекта, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, от иных лиц не поступили заявления о намерении участвовать в конкурсе или если такие заявления о намерениях поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ;

2) с лицом, представившим заявку (далее - заявитель) на участие в конкурсе и признанным участником конкурса, в случае, если указанное лицо признано единственным участником конкурса;

3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе представлена только одна заявка на участие в конкурсе и указанное лицо соответствует требованиям для признания его участником конкурса;

4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса.

3.3. Конкурс проводится в соответствии с решением о реализации проекта.

3.4. Решение о реализации проекта принимается в форме правового акта главы администрации округа о реализации проекта муниципально-частного партнёрства при наличии положительного заключения органа исполнительной власти Челябинской области, определенного высшим исполнительным органом государственной власти Челябинской области, в срок не позднее 60 дней со дня получения такого заключения.

3.5. Подготовка и внесение на рассмотрение главе округа Усть-Катавского городского округа проекта правового акта, указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка, осуществляется УИиЗО.

3.6. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. В состав конкурсной комиссии подлежат включению представители отраслевых (функциональных) органов администрации округа, осуществляющего полномочия в соответствующей сфере.

3.7. Проект соглашения, конкурсная документация, критерии конкурса на право заключения соглашения разрабатываются отраслевым (функциональным) органом администрации округа, согласовываются с юридическим отделом  и направляются  в УИиЗО.

3.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, конкурсное предложение которого по заключению конкурсной комиссии содержит наилучшие условия по сравнению с условиями, которые содержатся в конкурсных предложениях других участников конкурса.

3.9. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок соглашения допускается заключение соглашения с участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Заключение соглашения с таким участником конкурса осуществляется в порядке заключения соглашения с победителем конкурса, предусмотренном статьей 32 Федерального закона № 224-ФЗ.

3.10. В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

3.11. Решение об определении победителя конкурса оформляется конкурсной комиссией протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

3.12. УИиЗО в течение 5 дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект соглашения.

3.13. В случае, если до установленного конкурсной документацией дня подписания соглашения победитель конкурса не представил в УИиЗО документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) проектом соглашения, публичный партнер вправе принять решение об отказе в заключении соглашения с указанным лицом.

3.14. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса УИиЗО на основании решения о реализации проекта проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении соглашения в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ, в целях обсуждения условий соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров, в сроки и порядке, определенными конкурсной документацией.

3.15. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с пунктом 3.14 настоящего Порядка, оформляются протоколом в двух экземплярах, один из которых направляется победителю конкурса. По результатам данных переговоров УИиЗО направляет соглашение и прилагаемый протокол переговоров на согласование в уполномоченный орган на предмет соответствия соглашения конкурсной документации, в том числе в части учета результатов оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества. В случае согласования уполномоченным органом соглашения и прилагаемого протокола переговоров уполномоченный орган в течение 5 дней направляет подписанное соглашение в УИиЗО.

3.16. Соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иным лицом, указанным в пунктах 1 - 4 части 2 и части 24 статьи 19 Федерального закона № 224-ФЗ, при условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по соглашению в случае, если такое обеспечение исполнения обязательств предусмотрено конкурсной документацией.

3.17. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено соглашением.

3.18. Соглашение, прошедшее учетную регистрацию, и документы, представленные для учетной регистрации, находятся на хранении в УИиЗО.

# 4. Заключительные положения

4.1. Контроль за исполнением соглашения, в том числе за соблюдением частным партнером условий соглашения, осуществляется отраслевыми (функциональными) органами администрации округа, осуществляющими полномочия в соответствующей сфере, УИиЗО в части вопросов, находящихся в компетенции, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490.

4.2. Мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве осуществляется отделом экономики в порядке, установленном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2015 № 888.