Администрация Усть-Катавского городского округа

## Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.10.2019 г.							№ 1450

| Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды |  |
| --- | --- |

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016г.  № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», Постановления Правительства Челябинской области от 29.08.2018г. № 389-П и  в соответствии с Постановлением администрации Усть-Катавского городского округа от 23.05.2018г.  № 727 «О создании Комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды»

администрация Усть-Катавского городского округа    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилых фондов, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности указанных жилых помещений и общего имущества для инвалидов (приложение №1).

2. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (Толоконникова О.Л.) обнародовать настоящее постановление на информационном стенде  администрации Усть-Катавского городского округа, разместить  его на сайте администрации Усть-Катавского городского округа www.ukgo.su.

3. Организацию исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Усть-Катавского городского округа – начальника Управления инфраструктуры и строительства Дьячковского Д.Н.

Глава Усть-Катавского городского округа                                       С.Д. Семков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

- к Постановлению администрации

- Усть-Катавского городского округа

- от 02.10.2019г.

План

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилых фондов, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности указанных жилых помещений и общего имущества для инвалидов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прием и рассмотрение заявлений, поступивших в комиссию от граждан, в целях оценки и возможности приспособления жилых помещений и общего имущества с учетом потребностей инвалидов | постоянно |
| 2. | Формирование планов-графиков проведения обследований жилых помещений и общего имущества (далее именуются – планы-графики) | по мере поступления заявлений |
| 3. | Проведение обследования жилых помещений и общего имущества в целях оценки приспособления соответствующих жилых помещений и общего имущества с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности соответствующих жилых помещений и общего имущества для инвалидов, а также в целях оценки возможности приспособления соответствующих жилых помещений и общего имущества с учетом потребностей инвалидов в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лиц, проживающих в соответствующих жилых помещениях (далее именуются – обследования), в том числе: | постоянно |
|  | 1) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы) | при проведении визуального, технического осмотра жилого помещения в соответствии с планом-графиком |
|  | 2) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | при проведении визуального, технического осмотра жилого помещения в соответствии с планом-графиком |
|  | 3) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения и общего имущества в соответствующем многоквартирном доме | при проведении визуального, технического осмотра жилого помещения в соответствии с планом-графиком |
|  | 4) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения и общего имущества, принятие решения о необходимости (отсутствии необходимости) в проведении дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого дома (многоквартирного жилого дома), проведение указанных обследований, испытаний | в сроки, установленные планом-графиком |
|  | 5) оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения и общего имущества с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | в течение 15 рабочих дней со дня проведения визуального, технического осмотра соответствующего жилого помещения и общего имущества либо со дня получения комиссией результатов дополнительных испытаний, исследований, проведенных в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, - в случае проведения соответствующих дополнительных испытаний, исследований |
|  | 6) оформление акта обследования жилого помещения и общего имущества в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности соответствующих жилого помещения и общего имущества для инвалида (далее именуется – акт обследования) | в течение 1 месяца со дня проведения визуального, технического осмотра соответствующего жилого помещения и общего имущества либо со дня получения комиссией результатов дополнительных испытаний, исследований, проведенных в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, - в случае проведения соответствующих дополнительных испытаний, исследований |
| 4. | Принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в соответствующем многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее именуется – проверка экономической целесообразности) – в случае, предусмотренном пунктом 15 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016г. № 649«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» | в течение 15 рабочих дней со дня оформления акта обследования |
| 5. | Проведение проверки экономической целесообразности и составление проекта решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в соответствующем многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее именуется – решение об экономической целесообразности (нецелеобразности) | в течение 1 месяца со дня принятия комиссией решения о проведении проверки экономической целесообразности |
| 6. | Принятие решения об экономической целесообразности (нецелеобразности) и вынесение заключения о возможности приспособления жилого помещения и общего имущества с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности жилых помещений и общего имущества для инвалида (далее именуется – положительное заключение) либо заключение об отсутствии такой возможности | в течение 2 месяцев со дня оформления акта обследования |
| 7. | Организация включения мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности жилых помещений и общего имущества для инвалида (далее именуются – мероприятия), содержащихся в акте обследования, в Перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности жилых помещений и общего имущества для инвалида (далее именуется – Перечень), оформляемый по форме, согласно приложению к настоящему Плану | В течение 1 месяца со дня оформления акта обследования, содержащего вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения и общего имущества либо со дня принятия комиссией положительного заключения – в случае проведения проверки экономической целесообразности |

- ПРИЛОЖЕНИЕ

к Плану мероприятий по приспособлению

жилых помещений инвалидов и общего имущества

в многоквартирных домах, в которых проживают

инвалиды, входящих в состав муниципального и частного

жилых фондов, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения

условий доступности указанных жилых помещений и общего

имущества для инвалидов

Перечень

Мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности указанных жилых помещений и общего имущества для инвалидов

| № п.п | Адрес дома, в котором располагается жилое помещение | Мероприятие | Сроки выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |