Приложение 3 к муниципальной адресной программе "Переселение в 2013-2014 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Усть-Катавского городского округа"

# Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы "Переселение в 2013-2014 годах граждан из аварийного жилищного фонда Усть-Катавского городского округа" в 2014 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расселенная площадь | | | | | Количество расселенных помещений | | | | | | | | Количество переселенных жителей | | | | | Снос аварийного жилищного фонда | | | | | | |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал | всего | I  квартал | | II  квартал | III  квартал | | IV  квартал | | всего | I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал | всего | I  квартал | | II  квартал | | III  квартал | IV  квартал | всего |
| кв. метров | | | | | единиц | | | | | | | | Человек | | | | | кв. метров | | | | | | |
|  |  |  | 3567,28 | 3567,28 |  |  | | |  | | 84 | 84 |  |  |  | 188 | 188 |  |  | |  | | 3650,58 | 3650,58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 4 к муниципальной адресной программе "Переселение в 2013-2014 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Усть-Катавского городского округа"  **План** | | | | | | | | | | | |
| **мероприятий Муниципальной адресной программы** | | | | | | | | | | | |
| «Переселение в 2013-2014 годах граждан из аварийного жилищного фонда Усть-Катавского городского округа» | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объекты мероприятия | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | Статья экономической классификации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание |
| Всего, руб. | Федеральный бюджет, руб. | Областной бюджет, руб. | Бюджет городского округа, руб. | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Долевое строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Усть-Катав, МКР-2, д. 1 | IV квартал 2014 года | 101741940,0 | 73055606,0 | - | - | - | 310 | 426 | 0501 0980102 003 | - |
| - | 23260954,0 |  | - | 0501 0980202 003 |
| - | - | 5425380,0 | - | 0501 7950000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |

Приложение 5 к муниципальной адресной программе "Переселение в 2013-2014 годах граждан из аварийного жилищного фонда Усть-Катавского городского округа"

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ЗАКАЗЧИКОМ (ЗАКАЗЧИКОМ-КООРДИНАТОРОМ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор, муниципальной целевой программы

Глава Усть-Катавского городского округа

Отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа

Предложения целесообразности дальнейшего финансирования и реализации МЦП

Индикативные показатели

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)\*

=

Фактические индикативные показатели

Плановые индикативные показатели

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О)

\* оценка достижения плановых индикативных показателей находится как отношение фактического значения к плановому в случае, если превышение факта над планом является положительной тенденцией. В случае, когда по индикативному показателю превышение факта над планом является отрицательной тенденцией, необходимо определять оценку достижения плановых индикативных показателей путем отношения планируемого значения к фактическому.

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

=

Фактическое использование бюджетных средств

Плановое использование бюджетных средств

О

=

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей

ПИБС (оценка полноты использования ресурсов)

Оценка эффективности по программе в равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы в целом

|  |  |
| --- | --- |
| Значение О | Эффективность использования бюджетных ресурсов |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значение) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.