Администрация Усть-Катавского городского округа

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От28.08.2019 г.			                                          	                    	№  1296

О внесении изменений в Постановление №535 от 12.04.2019г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2019-2020 годов на территории Усть-Катавского   городского округа»

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.03г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Катавского городского округа,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 12.04.2019г. № 535 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2019-2020 годов на территории Усть-Катавского   городского округа»:

1.1В Приложении 1 Раздел 2 «Объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Усть-Катавского городского округа» подраздел 2.1 «Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетика»» изложить в новой редакции (прилагается):

2. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л.Толоконникова) обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде администрации Усть-Катавского городского округа и разместить на сайте администрации Усть-Катавского городского округа www.ukgo.su.

3. Организацию выполнения данного Постановления возложить на заместителя главы Усть-Катавского городского округа – начальника управления инфраструктуры и строительства Дьячковского Д. Н.

Глава Усть-Катавского

городского округа                                                                                    С.Д. Семков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению администрации

Усть-Катавского городского округа

от 28.08.2019г.    №  1296

| 2. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Усть-Катавского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетика |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование учреждения/организации | Наименование мероприятий | Стоимость работ, в том числе за счет: тыс.руб |  | Сроки исполнения | Ответственные |
|  |  |  | Средства предприятия | Бюджетные средства |  |  |
|  |  | Теплосети |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Теплоэнергетика" | Замена сетевых центробежных насосов в здании насосной станции подкачки по ул. Рабочая,21 |  | 3199,36 | май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 2 |  | Замена сетевых центробежных насосов в здании ЦТП по ул. Центральная.42 |  | 2946,24 | май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 3 |  | Капитальный ремонт теплоснабжения на участке от ТК-4 до детского сада № 15 и МКД-№ 9 в МКР-2 |  | 1203,4 | май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 4 |  | Опрессовка центральной и нагорной части города | Без финансирования |  | май | Милованова В.А. |
| 5 |  | Замена подводки к ул. Рабочая, д.26Д-89мм | 43,692 |  | сентябрь | Милованова В.А. |
| 6 |  | Замена запорной арматуры Д-250- 2шт в тепловой камере у ЦТП- МКР-1 | 129,385 |  | сентябрь | Милованова В.А. |
| 7 |  | Замена подводки к д. № 48 по ул. Ленина | 88,644 |  | сентябрь | Милованова В.А. |
| 8 |  | Замена участка теплосети по ул. Ленина,42 | 75,343 |  | сентябрь | Милованова В.А. |
|  |  | Итого: | 337,064 | 7349,00 |  |  |
|  | ООО "Теплоэнергетика" | пос. Паранино |  |  |  |  |
| 9 |  | Ревизия насосов -7шт. | 34,000 |  | сентябрь | Милованова В.А. |
| 10 |  | Ревизия запорной арматуры | 54,000 |  | май-август | Милованова В.А. |
| 11 |  | Поверка газоанализаторов | 40,000 |  | май-август | Милованова В.А. |
| 12 |  | Проверка манометров | 40,000 |  | май-август | Милованова В.А. |
| 13 |  | Замена предохранительных клапанов ППК4/50/16-4шт. | 78,348 |  | май-август | Милованова В.А. |
| 14 |  | Текущий ремонт запорной арматуры Ду-250-4шт.,Ду150-8шт.,Ду100-8шт.,Ду50-4шт. | 60,043 |  | май-август | Милованова В.А. |
| 15 |  | Замена регулятора давления на ГРУ газовой котельной | 40,000 |  | май-август | Милованова В.А. |
| 16 |  | Замена сальника на насосе Wilo IL100/210-37/2-1шт. | 25,749 |  | май-август | Милованова В.А. |
| 17 |  | Замена сальника на насосе Wilo IL100/210-37/2-1шт. | 25,299 |  | май-август | Милованова В.А. |
| 18 |  | Промывка теплообменников | 7,068 |  | май-август | Милованова В.А. |
| 19 |  | Чистка котлов | 221,915 |  | май-август | Милованова В.А. |
|  |  | Итого: | 626,422 |  |  |  |
|  | ООО "Теплоэнергетика" | пос.Первомайский |  |  |  |  |
| 20 |  | Замена аварийного участка т/трассы и ГВС к д. № 41 по ул. Первомайской | 264,350 |  | июнь | Милованова В.А. |
| 21 |  | Замена эл. двигателя АИР-180 на сетевой насос К-100-65-200 | 41,186 |  |  | Милованова В.А. |
| 22 |  | Химическая промывка котлов КВ2/95 № 1,2,3 внутреннего контура котельной и водоводяного подогревателя | 26,904 |  | май | Милованова В.А. |
| 23 |  | Замена запорной арматуры ДУ-150 Ру16 на выходе котлов № 1,2,3 и на перемычке внутреннего контура системы отопления. | 145,754 |  | сентябрь | Милованова В.А. |
|  |  | Итого: | 478,194 |  |  |  |
|  | ООО "Теплоэнергетика" | Котельная 18 Гкал |  |  |  |  |
| 24 |  | Ревизия запорной арматуры | 114,991 |  | июль | Милованова В.А. |
| 25 |  | Ревизия насосного оборудования, замена подшипников. | 62,338 |  | август | Милованова В.А. |
| 26 |  | Ревизия ГРУ и газового оборудования | Без финансирования |  | июль | Милованова В.А. |
| 27 |  | Режимно-наладочные испытания котлов №1,2,3,4,5,6,7 | Без финансирования |  | июль | Милованова В.А. |
| 28 |  | Ревизия электрооборудования котельной | 108,110 |  | июль | Милованова В.А. |
| 29 |  | Замена подшипников на насосы в ЦТП-1 | 20,735 |  | июль | Милованова В.А. |
| 30 |  | Очистка бойлера | 8,851 |  | август | Милованова В.А. |
| 31 |  | Опрессовка и промывка системы отопления в здании ЦТП-1 | 10,000 |  | июль | Милованова В.А. |
| 32 |  | Ремонт здания котельной | 65,393 |  | август | Милованова В.А. |
| 33 |  | Замена экранных труб | 75,665 |  | июль | Милованова В.А. |
|  |  | Итого: | 466,083 |  |  |  |
|  | ООО "Теплоэнергетика" | Котельная 20 Мвт |  |  |  | Милованова В.А. |
| 34 |  | Чистка котлов № 1,2,3,4 | 25,037 |  | август | Милованова В.А. |
| 35 |  | Замена асбестового уплотнения дверей и взрывных клапанов. | 100,791 |  | август | Милованова В.А. |
| 36 |  | Ревизия ХВП | 9,621 |  | август | Милованова В.А. |
| 37 |  | Ревизия и очистка теплообменников-2 шт | 6,802 |  | июль | Милованова В.А. |
| 38 |  | Ревизия задвижек | 44,872 |  | июль | Милованова В.А. |
| 39 |  | Ревизия ХВО | 9,621 |  | июнь | Милованова В.А. |
| 40 |  | Замена гидроаккумуляторов -4 шт. | 194,081 |  | июль | Милованова В.А. |
| 41 |  | Ревизия электрооборудования котельной | 80,607 |  | август | Милованова В.А. |
| 42 |  | Промывка и опрессовка трубопроводов | 10,339 |  | сентябрь | Милованова В.А. |
| 43 |  | Промывка теплообменникоа | 6,802 |  | август | Милованова В.А. |
| 44 |  | Поверка приборов КИПиА | Без финансирования |  | август | Милованова В.А. |
| 45 |  | Госповерка счетчиков электро, газ, вода | Без финансирования |  | июль | Милованова В.А. |
| 46 |  | Наладка на резервном топливе | Без финансирования |  | апрель | Милованова В.А. |
| 47 |  | Окраска дымовых труб. | 47,401 |  | июль | Милованова В.А. |
| 48 |  | Изоляция дымоходов | 18,180 |  | июль | Милованова В.А. |
|  |  | Итого: | 554,154 |  |  |  |
|  | ООО "Теплоэнергетика" | Котельная 65,3Мвт |  |  |  | Милованова В.А. |
| 49 |  | Ремонт и очистка внутренних поверхностей нагрева котла №4 | 75,015 |  | Май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 50 |  | Ремонт паровых котлов №1, №2 | 86,100 |  | Май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 51 |  | Ремонт деаэратора 50м3 | 44,448 |  | Май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 52 |  | Ремонт деаэратора 25м3 | 44,448 |  | Май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 53 |  | Ревизия и очистка пластинчатых теплообменников | 140,365 |  | Май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 54 |  | Ремонт и очистка внутренних поверхностей нагрева котла №1, №2, №3 | 140,365 |  | Май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 55 |  | Заменить манометры в котельной -50шт. | 13,000 |  | Май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 56 |  | Заменить сульфоуголь на фильтр Ø2,6 КУ-2-Т | 600,000 |  | Май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 57 |  | Проведение в/о паровых котлов Е-2,5-0,9ГМ специализированной организацией | 80,000 |  | Май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 58 |  | Заменить расширительный мембранный бак | 70,000 |  | Май-сентябрь | Милованова В.А. |
|  |  | Итого: | 1293,741 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 3755,658 | 7349,00 |  |  |