Приложение № 3

к муниципальной целевой программе

«Оздоровление  экологической обстановки

в Усть-Катавском городском округе

в 2012-2015 гг» в редакции постановления

администрации Усть-Катавского городского

округа от « 27» августа 2013г. № 1292

Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы

1. Мероприятия по устранению нарушений при эксплуатации действующего объекта захоронения ТКО предусматривает проведение ряда работ по разработке проектно-сметной документации, проведения мониторинга по оценке загрязнения прилегающих к рекультивируемому полигону почв и подземных вод и проведение работ по недопущению самовозгорания отходов.

Объем финансирования: в 2012 году составит 0,0 тыс. рублей; в 2013 году составит 90,0 тыс. рублей, в 2014 году- 490,0 тыс. рублей, в 2015 году- 340,0 тыс. рублей.

Общая стоимость составит 920,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия по проведению работ по строительству нового полигона ТКПО. В 2010 году была разработана проектно-сметная документация на строительство полигона ТКПО.

В 2012 году необходимо завершить работы по подготовке проектно-сметной документации по строительству полигона и получить заключение государственной экспертизы.  Строительство полигона разбито на 3 этапа:

1 этап строительства- 2012 -2014г.г.

1 этап строительства включает в себя: Устройство подъездной дороги, устройство линии электроосвещения к полигону ТКПО, проведение вертикальной планировки, земляных работ, устройство противопожарных баков, ограждение полигона, контрольно-пропускной пункт с весовой.

Объем финансирования в 2012 году составит- 1289,59 тыс. рублей; 2013- 3980 тыс.руб; 2014г- 4280 тыс.руб.

2 этап строительства включает в себя: устройство линии электроосвещения к полигону ТКПО, строительство административно-бытового корпуса, электроосвещение полигона, устройство водопроводно-насосной станции, озеленение.

Объем финансирования в 2015 году составит- 4200 тыс. руб.

3. Мероприятия по разработке нормативно- правовой документации, получению разрешительных документов и организации объектов размещения отходов в населенных пунктах в соответствии с природоохранным законодательством.

Усть-Катавский городской округ включает в себя населенные пункты, удаленные от полигона ТБО. Для более экономичного транспортирования отходов, уменьшения несанкционированных свалок,  накопленных на данной территории и в соответствии с природоохранным законодательством необходимо устройство объектов временного размещения отходов.

Объем финансирования в 2012 году составит- 0,0 тыс. рублей; в 2013 году- 112,5 тыс. рублей; Общая стоимость составит- 112,5 тыс. руб

4. Мероприятия по сбору и удалению ТБО на территории Усть-Катавского городского округа. Данные мероприятия включают в себя: Организацию и проведение работ по демеркуризации ртутьсодержащих отходов (сбор у населения, заключение договора с лицензированной организацией по транспортировке и демеркуризации ртутьсодержащих ламп, приборов и т.п.)

Приобретение контейнеров: в 2012 году 20 шт на сумму- 100 тыс. руб, в 2013 году 20 шт – 120 тыс. рублей, в 2014 году- 150 тыс. руб – 25 шт., в 2015 году- 150 тыс. рублей- 25 шт.

Обустройство контейнерных площадок: в 2012 г -0 тыс. руб –0 шт, в 2013г- 160 тыс. руб -2 шт; в 2014г- 370 тыс. руб – 4 шт, в 2015 году- 430 тыс. руб – 4 шт.

Проведение работ по  ликвидации несанкционированных свалок – в 2012 году- 295,576 тыс. руб- 1150 куб. м., в 2013 году- 410 тыс. руб – 1500 куб. м , в 2014 году- 190 тыс. руб -865 куб. м,  в 2015 году- 320 тыс. руб – 1280 куб. м;

Возмещение расходов  МУП «ГСБ» по вывозу мусора из частного сектора 2012г. 441,6 тыс.руб; 2013г. 500 тыс.руб.

Возмещение расходов МУП «ГСБ» по очистке несанкционированных свалок от мусора и вывозу на полигон ТБО из районов частного сектора 2012г. – 300 тыс.руб.; 2013г. – 300 тыс.руб..

Объем финансирования: в 2012 году- 1137,176 тыс. рублей, в 2013 году- 1605 тыс. рублей, в 2014 году- 905 тыс. рублей, в 2015 году – 1095 тыс. рублей.

Общая стоимость составит- 4742,176 тыс. рублей

5. Мероприятия по оценке качества окружающей среды предусматривает проведение ежегодно мониторинга состояния атмосферного воздуха, проведение радиологического обследования почв, проведение мониторинга водных объектов на наличие в воде тяжелых металлов, нефтепродуктов и пр.)

Объем финансирования в 2012 году – 0,00 тыс. руб; в 2013 году- 200 тыс. руб; в 2014 году- 200 тыс. руб; в 2015 году- 200 тыс. рублей.

Общая стоимость работ составит- 600 тыс. рублей.

6. Мероприятия по охране животного мира предусматривают закуп соли, подкормки для поддержания численности поголовья диких животных.

Объем финансирования в 2012 году- 0,0тыс. рублей, в 2013 году- 25 тыс. рублей, в 2014 году- 30 тыс. рублей, в 2015 году- 35 тыс. рублей.

Общая стоимость работ составит – 90,0 тыс. рублей.

7. Мероприятия по другим вопросам в области окружающей среды предусматривают:

Проведение отлова бродячих собак в 2012г. -78шт. – 71,534тыс.руб.; 2013г. – 87шт. – 193,6тыс.руб.; 2014г. – 89шт. – 120тыс.руб.; 2015г. – 90шт. – 140тыс.руб.

Озеленение территории Усть-Катавского городского округа включает в себя работы по разбивке клумб по ул. Ленина, ул. Аутодорожная, прополка, поливка  100м2;  по обрезке тополей - на конец 2012 года ПОТРЕБНОСТЬ  в спиливании деревьев составляет  406 шт. По смете в ценах 2011 года стоимость спиливания 1 дерева 7436 руб ( постоянно поступают жалобы на спиливание тополей. В советское время было высажено по городу  большое количество тополей стихийно, без соблюдения СНиП и охранных зон имеющихся коммуникаций. Тополя находятся близко к жилым домам, школам и детским садам, имеется угроза падения больших сучков на крыши строений и имеется угроза жизни людей. Из-за близкого расположения к строениям нарушены нормы по освещенности. Планируется спилить тополя в 2013г. – 116шт; 2014г. – 134 шт.; в 2015г. – 137шт.

Объем финансирования по статье «Озеленение» составляет на 2012 год – 0; 2013 год  - 280,0 т.руб.;  на 2014 год.  – 1000,0т.руб.; на 2015год.  -1026,0т.руб.

Организация и содержание мест захоронения включает в себя работы:

по сбору, вывозу и захоронению ТБО с территории кладбищ «Нагорное», «Шубино», «Красная горка», разъезд Минка, с. Минка, д. Вергаза и В. Лука, п.Вязовая, с. Тюбеляс

по акарицидной обработке и дератизации,

по отсыпке площадок с установкой плит под размещение контейнеров, и их изготовление,

Объем финансирования составляет на 2012 год –220,752; 2013 год  - 230,0 т.руб.;  на 2014 год.  – 0,0т.руб.; на 2015год.  -0,0т.руб.

Строительство скотомогильника  - это в п. Вязовая, в с. Минка в с. Тюбеляс, Вергаза (имеются предписания  главного госветинспектора исх. от 01.06.2010г. № 30, от 09.08.2010г. № 40/2-02, от 01.06.2010г. № 29, 27,28 на то что скотомогильники переполнены и не соответствуют ветсанправилам)

Объем финансирования: в 2012 году- 0,0 тыс. рублей, в 2013 году-0,0 тыс. рублей, в 2014 году- 347,78 тыс. рублей, в 2015 году – 695,56 тыс. рублей.

Общая стоимость по разделу 7 составит- 4325,226 тыс. рублей