Администрация Усть-Катавского городского округа

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.05.2018 г.				                                          	               № 666

О внесении изменений в постановление № 497 от 12.04.2018 г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2018-2019 годов на территории                   Усть-Катавского   городского округа»

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.03г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Катавского городского округа,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 12.04.2018г. № 497 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2018-2019 годов на территории Усть-Катавского   городского округа»:

1.1 Приложение 2 дополнить Разделом 4 «Общество с ограниченной ответственностью «УК УЮТ-СЕРВИС»:

| № п/п | Наименование учреждения/ организации | Наименование мероприятий | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб |  | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства предприятия | Бюджетн ые средства |  |  |
| 1 | ООО "УК УЮТ-СЕРВИС" | Подготовка тепловых сетей зданий к эксплуатации в осенне-зимний период в МКР-1 - (д. 9, д.13, д. 30); ул. Ленина, д. 30 - утепление технических этажей; - остекление; - закрытие слуховых отверстий; - закрытие выходов на крышу. | 1,2 |  | май-август | А.В. Кабанов |
| 2 |  | Установка глухих прокладок при отключении отопления, переход на летний режим работы в режиме горячего водоснабжения и ГВС | 0,5 |  | май | А.В. Кабанов |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры на внутридомовых системах теплоснабжения | 5,4 |  | май-август | А.В. Кабанов |
| 4 |  | Промывка внутридомовых систем теплоснабжения | 7,2 |  | май-август | А.В. Кабанов |
| 5 |  | Гидравлические испытания внутридомовых систем теплоснабжения | 3,2 |  | май-август | А.В. Кабанов |
| 6 |  | Гидравлические испытания внутридомовых систем горячего водоснабжения | 3,2 |  | май-август | А.В. Кабанов |
| 7 |  | Восстановление наружного теплового контура МКД | 0,4 |  | август-сентябрь | А.В. Кабанов |
| 8 |  | Снятие глухих прокладок и запуск системы отопления | 1,3 |  | По постановлению главы УКГО | А.В. Кабанов |
|  |  | В С Е Г О : | 22,4 |  |  |  |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ООО «УК УЮТ-СЕРВИС" | Поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии: МКР-1 (д. 9, д. 13, д. 30), ул. Ленина, д. 30 | 6,0 |  | март-август | А.В. Кабанов |
| 10 |  | Частичный ремонт тепловой изоляции отопления МКР-1 (д. 9, д. 13, д. 30), ул. Ленина, д. 30 | 8,3 |  | май-август | А.В. Кабанов |
| 11 |  | Установка балансировочных клапанов на стояках отопления МКР-1, д. 30, ул. Легнина, д. 30 | 16,03 |  | май | А.В. Кабанов |
| 12 |  | Установка балансировочных клапанов на ВВП МКР-1, д. 30, ул. Ленина, д. 30 | 5,14 |  | май | А.В. Кабанов |
| 13 |  | Установка балансировочных клапанов Dy65 в систему отопления ул. Ленина, д. 30 | 3,45 |  | май | А.В. Кабанов |
|  |  | В С Е Г О: | 38,92 |  |  |  |
|  |  | И Т О Г О: | 61,32 |  |  |  |
| 14 | Подготовка пакета документов по готовности объектов к эксплуатации в ОЗП |  |  |  | до 01.09.2018г. | А.В. Кабанов |

1.2 Приложение 5 читать в новой редакции:

График

проведения проверок готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Усть-Катавского городского округа к отопительному периоду 2018-2019 годов

| № п/п | Дата проведения проверки | Объект проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01.08.-07.08.2018 | Объекты управления образования, спортивно-оздоровительный комплекс |
| 2 | 08.08.-13.08.2018 | Объекты управления культуры, администрация Усть-Катавского городского округа |
| 3 | 14.08.-17.08.2018 | Многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «Теплоэнергетика», многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «УК УЮТ-СЕРВИС» |
| 4 | 20.08.-24.08.2018 | Многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «КОМФОРТ» |
| 5 | 27.08.-31.08.2018 | Многоквартирные дома, обслуживаемые МУП «СМУ-1» |
| 6 | 03.09-05.09.2018 | Котельные, обслуживаемые ООО «Коммунальные системы» п. Вязовая, с. Тюбеляс |
| 7 | 06.09.-11.09.2018 | Котельные, обслуживаемые ООО «Теплоэнергетика» |

2. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л.Толоконникова) обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации Усть-Катавского городского округа и разместить на сайте администрации Усть-Катавского городского округа www.ukgo.su.

3. Организацию выполнения данного постановления возложить на заместителя главы Усть-Катавского городского округа – начальника управления инфраструктуры и строительства Дьячковского Д. Н.

Глава Усть-Катавского

городского округа                                                                                 С.Д. Семков