АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от « 24» 12 2010 № 3823 Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Кыштымском городском округе на 2011год»

Руководствуясь Постановлением правительства Челябинской области от 24.01.2008г. №4-П и Федеральным законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Кыштымском городском округе на 2011год. (Приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы Кыштымского городского округа по градостроительству, инженерной, транспортной инфраструктуре и жилищно-коммунального хозяйства   Каюрина А.М.

Глава  Кыштымского городского округа                                     Л.А. Шеболаева

Приложение

к постановлению

Администрации Кыштымского городского округа

от « 24» 12  2010  №  3823

Муниципальная Адресная программа

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

в Кыштымском городском округе на 2011 год»

ПАСПОРТ

Муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Кыштымском городском округе на 2011год»

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Кыштымском городском округе на 2011 год» (далее − программа) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Кыштымского городского округа |
| Основной разработчик программы | Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа |
| Исполнители | Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа, Управляющие компании, Товарищества собственников жилья, Жилищные кооперативы. |
| Цели программы | приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан; создание института эффективных собственников жилья; создание благоприятных условий для организации товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) |
| Задачи программы | проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; привлечение средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах, для финансирования проектов по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| Срок реализации программы | 2011год |
| Объемы и источники финансирования программы | объем финансирования программы в 2011 году – 125 043,242 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 107 912,318* тыс. рублей; областного бюджета – 9 615,825** тыс. рублей; местного бюджета – 1 250,432** тыс. рублей; товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах – 6 264,666 тыс. рублей. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | снижение доли многоквартирных домов с высоким уровнем износа; увеличение доли многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе способа управления товариществом собственников жилья. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | снижение уровня износа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта: в 2011 году – до 50 процентов (110 домов); увеличение доли многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе способа управления товариществом собственников жилья: в 2011 году – свыше 20 процентов; создание благоприятных условий для привлечения средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах |

* Выделение средств из федерального бюджета будет производиться в соответствии с порядком предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденным Федеральным законом от 21.07.2007 г.

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

** Сумма средств областного бюджета подлежит уточнению перед принятием областного бюджета на очередной финансовый год.

*** Сумма средств местного бюджета подлежит уточнению перед принятием местного бюджета на очередной финансовый год.

1Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программы методами

1. Жилищный фонд Кыштымского городского округа составляет  566,8 тыс. кв. м, в том числе частный –  453,8тыс. кв. м. (80%), муниципальный – 113 тыс. кв. м. (20%).

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа многоквартирных домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Челябинскстата) износ многоквартирных домов в Кыштымском городском округе  составляет на 1 января 2009 года:

от 0% до 30%     -  38% от общего количества многоквартирных домов,

от 31 до 65% 	     -  60%,

от 66% до 70%   -  2%,

свыше 70%         -  -%.

Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, направлены на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение государственной финансовой поддержки капитального ремонта многоквартирных домов, а также на привлечение средств местного бюджета, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которых осуществляется управляющей организацией, что позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

### Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств местного бюджета, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией.

2 Основные цели и задачи программы

2. Основной целью программы является комплексное решение проблемы приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий.

Программа предусматривает решение следующих задач:

проведение капитального ремонта многоквартирных домов и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан;

получения государственной финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

создание института эффективных собственников жилья.

3 Сроки реализации программы

3. Реализация программы предусматривает в течение 2011 года в рамках выполнения условий Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» оказание финансовой помощи собственникам помещений многоквартирных домов на проведение капитального ремонта.

В рамках реализации программы предполагается осуществить финансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджетов проектов по капитальному ремонту многоквартирных домов на условиях их софинансирования за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах. В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто снижение уровня износа многоквартирных домов.

4 Система мероприятий программы

4. Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных ею задач и подразделяются на мероприятия организационные и финансово-экономические мероприятия (Приложение 2).

5. Кыштымский городской округ в срок до 1 октября проводит отбор проектов по капитальному ремонту многоквартирных домов по заявкам товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах и управляющих организаций для участия в реализации мероприятий подпрограммы в пределах выделенных лимитов бюджетных средств из перечня многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которым планируется предоставление финансовой поддержки согласно Приложению 1.

6. Бюджетные средства для реализации проектов будут предоставляться на условиях софинансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов или собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, на основании решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива или собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт крыш;

3) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов.

5 Ресурсное обеспечение программы

7. Необходимый объем финансирования программы на 2011 год составляет 125 043,242 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе из федерального бюджета – 107 912,318 тыс. рублей (средства федерального бюджета будут выделяться на основании порядка принятия решений о предоставлении финансовой поддержки за счет Фонда в соответствии с реализацией положений Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»), из областного бюджета –9 615,825 тыс. рублей, из средств местного бюджета –  1 250,432 тыс. рублей, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах – 6 264,666 тыс. рублей.

8. Объем средств областного и местного бюджета, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах указывается в соглашениях между Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и Кыштымским городским округом после утверждения перечня многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, на  год.

6 Механизм реализации программы, контроль за ходом ее выполнения

9. Заказчиком программы является администрация Кыштымского городского округа.

Администрация Кыштымского городского округа представляет в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области заявки на участие в отборе проектов по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Заявка  должна содержать следующие документы:

1) адрес, год постройки;

2) общая площадь дома, жилая площадь всех жилых помещений в доме;

3) справку о процент износа здания из БТИ;

4) протокол решения общего собрания собственников помещений о выборе способа управления многоквартирным домом, в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

5) протокол решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, либо собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и долевом финансировании данных видов работ за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств, указанных в заключении областного государственного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и проектов документов территориального планирования Челябинской области» на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, предусматривающего порядок оплаты собственниками капитального ремонта многоквартирного дома;

6) заключение областного государственного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и проектов документов территориального планирования Челябинской области» на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома;

7) справку о постановке на учет в налоговые органы и Устав управляющей  организации, которая оказывает услуги по управлению в данном многоквартирном доме, или свидетельство о регистрации и Устав товарищества собственников жилья, созданного в данном многоквартирном доме;

8) гарантийное письмо о софинансировании работ по капитальному ремонту многоквартирного дома за счет средств местного бюджета.

Приоритет при прочих равных условиях будет отдан проектам по капитальному ремонту многоквартирных домов с более высоким уровнем износа и уровнем софинансирования работ по капитальному ремонту за счет средств собственников, а также проектам по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, где создано товарищество собственников жилья.

10. Администрация Кыштымского городского округа в течение четырнадцати дней со дня получения средств областного бюджета, полученных за счет средств Фонда и предусмотренных в областном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, принимает решение о распределении полученных средств и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, которые включены в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах.

11. В течение семи дней со дня принятия решения, указанного в пункте 10, Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа обязана уведомить товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отношении которых принято такое решение, о принятии такого решения с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.

12. В течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 11, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, которые осуществляют управление многоквартирным домом, в отношении которого принято решение, указанное в пункте 10, открывают отдельные банковские счета и направляют в Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа:

1) уведомления об открытии таких счетов с указанием их реквизитов;

2) решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии Федеральным законом № 185-ФЗ.

13. Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирного дома за счет размещенных на банковских счетах средств производится на основании актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с администрацией Кыштымского городского округа и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации.

14. Ежемесячно администрация Кыштымского городского округа предоставляет в установленном Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области порядке отчет об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов или собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, и реализации указанных проектов.

7 Ожидаемы результаты реализации программы

15. Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 01.01.2012 году:

снижение уровня износа многоквартирных домов;

увеличение доли многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе способа управления товариществом собственников жилья.

Первый заместитель Главы

Кыштымского городского округа

по градостроительству

инженерной и транспортной инфраструктуры

и жилищно-коммунального хозяйства     	                                    М.А. Каюрин

Приложение 2

к программе

«Капитальный ремонт

многоквартирных домов»

Мероприятия программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

| Наименование | Источник финансирования | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет в 2011г., тыс. рублей | Исполнитель мероприятий программы (администрация муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Финансирование программы в целом | всего, из них: | 125 043,242 | Администрация Кыштымского городского округа, Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа |
|  | федеральный бюджет* | 107 912,318 |  |
|  | областной бюджет** | 9 615,825 |  |
|  | местный бюджет*** | 1 250,432 |  |
|  | средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах | 6 264,666 |  |
| 1. Разработка нормативных правовых актов |  |  |  |
| Разработка нормативных правовых актов, предусматривающих формирование благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ на территории муниципального образования |  | Декабрь 2010 года |  |
| Разработка и утверждение графика по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков за счет средств местного бюджета, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории муниципального образования. |  | Декабрь 2010г |  |
| Утверждение графика ухода от перекрестного субсидирования в части тарифов на водоснабжение и водоотведение муниципального образования. |  | 2010г |  |
| Утверждение графика по установлению тарифов и надбавок, обеспечивающих реализацию производственных и инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. |  | 2010г |  |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |
| Организация проведения собраний собственников помещений в многоквартирных домах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. | Постоянно |  |  |
| Подготовка технико-экономических обоснований и предоставления проектно-сметной документации на проекты по капитальному ремонту многоквартирных домов, реализуемых с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов | Постоянно |  |  |
| Мониторинг реализации программы | Ежегодно |  |  |

*   Средства федерального бюджета будут выделяться в соответствии  порядком предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденным Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

** Сумма средств областного бюджета подлежит уточнению перед принятием бюджета на очередной финансовый год.

*** Сумма средств местного бюджета подлежит уточнению перед принятием бюджета на очередной финансовый год.