ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с «20» февраля 2024 года по «30» октября 2024 года в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории: субъект Российской Федерации Челябинская область муниципальное образование Кыштымский городской округ населенный пункт г.Кыштым, N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 74:32:0226001 (г. Кыштым, территория СНТ «Анбаш»); 74:32:0228001 (г. Кыштым, территория СНТ « Медик); будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Договором от 20 февраля 2024 № №2024-02-20 на выполнение комплексных кадастровых работ, заключенным со стороны заказчика Комитет по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа, почтовый адрес: 456870 г. Кыштым, пл. К.Маркса, 1; адрес электронной почты: kyshtym@gov74.ru; номер контактного телефона: 8(35151) 4-25-99, 4-10-24; со стороны исполнителя: полное и сокращенное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Гео-сервис»; фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Екимова Екатерина Алексеевна; наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров»; уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2414; дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации: 21.12.2021г.; почтовый адрес: 456870, Челябинская область, г.Кыштым, ул.Карла Либкнехта 217А; адрес электронной почты: kdaster@mail.ru; номер контактного телефона: 8(351)51 4-98-76; 2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости. 3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков. Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 456870, Челябинская область, г.Кыштым, ул.Карла Либкнехта 217А; (kdaster@mail.ru) Заинтересованные лица вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. 5. График выполнения комплексных кадастровых работ № Даты и сроки выполнения работ Виды работ 1 1.1 с 21.02.2024г. по 06.04.2024г. Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель); Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные. 1.2 с 21.02.2024г. по 21.04.2024г. Обследование территории комплексных кадастровых работ; Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии 1.3 до 26.05.2024 г. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты недвижимости. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. 2 с 21.02.2024г. по 28.06.2024г. Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости; Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ; Подготовка проектов карт-планов территории; Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». 3. 3.1 Не позднее 26.07.2024г. Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию (до 29.06.2024г) Направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии (Заказчик). Проведение заседания согласительной комиссии (Заказчик) 3.2 в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ 3.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений Оформление карты-плана территории в окончательной редакции. Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии 3.4 в течение 5 (пяти) рабочих дней, не позднее 26.09.2024г. Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения представленного Исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории утверждает карту-план территории 3.5. Не позднее 30.09.2024г. Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в орган регистрации прав 4 Этап 3 не позднее 25.10.2024г. 1. Обеспечение Исполнителем устранение причин приостановления осуществления государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН. 2. Получение Заказчиком сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ. 5 Приемка работ не позже 30.10.2024г. 1. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии); 2. Подписание Заказчиком акта выполненных работ.

Председатель Комитета по управлению имуществом

Администрации Кыштымского городского округа                                               Э.А.Никитина