АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________________________________

от «24»  06   2011г.  № 1718					                              г. Кыштым

Об утверждении муниципальной адресной программы

«Переселение в 2011-2012 годах граждан из аварийного

жилищного фонда в Кыштымском городском округе с

учетом необходимости развития малоэтажного

жилищного строительства»

В соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 03.06.2011г. № 168-П «Об областной адресной программе «Переселение в 2011-2012 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Переселение в 2011-2012 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».

3.Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Кыштымского городского округа по градостроительству, инженерной, транспортной инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству Каюрина М.А.

Глава Кыштымского городского округа                                                Л.А. Шеболаева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Кыштымского городского округа

от  24.06.2011 №  1718

Муниципальная адресная программа

«Переселение в  2011-2012 годах граждан из аварийного жилищного фонда

в Кыштымском городском округе с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства»

ПАСПОРТ

Муниципальной адресной программы

«Переселение в 2011-2012 годах граждан из аварийного жилищного фонда

в Кыштымском городском округе с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства»

| Наименование − программы | муниципальная адресная программа «Переселение в 2011-2012 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» (далее именуется − Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный − Заказчик | Администрация Кыштымского городского округа |
| Основной − разработчик Программы | Администрация Кыштымского городского округа |
| Цель Программы − | уменьшение аварийного жилищного фонда Кыштымского городского округа, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2010 года; создание условий для приведения жилищного фонда округа в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения. |
| Задачи − Программы | формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах; обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, путем создания условий для обеспечения альтернативности в выборе способа переселения и прозрачности формирования участников Программы; стимулирование малоэтажного жилищного строительства; переселение жителей аварийных многоквартирных домов. |
| Сроки − реализации Программы | 2011-2012 годы |
| Объемы − и источники финансирования | объем финансирования Программы в 2011 году всего: 20 313 300 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 14 456 976* тыс. рублей; областного бюджета – 5 856 324 тыс. рублей; местного бюджета – 1 472 625 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Программы, реализуемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется – Фонд) |
| Важнейшие − целевые индикаторы | переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, - 94 человека; расселение - 6 аварийных жилых домов; уменьшение аварийного жилищного фонда Кыштымского городского округа общей площадью 0,796 кв. метра |
| Ожидаемые − конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально- экономической эффективности | обеспечение прозрачности процедуры формирования участников Программы; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям; уменьшение жилищного фонда Кыштымского городского округа, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2010 года; развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Кыштымского городского округа |

* Выделение средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется – Фонд) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля  2007 года      № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее именуется – Федеральный закон), средства Фонда включены в доходную часть областного бюджета и бюджета Кыштымского городского округа.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. На территории Кыштымского городского округа аварийный жилищный фонд   на 1 января 2010 года составил – 7 824,3 тыс. кв. метров, в том числе на 1 января 2007 года – 1 920,5 тыс. кв. метров. На 01.01.2010г. на территории Кыштымского городского округа значатся многоквартирные жилые дома с уровнем износа свыше 65% общей площадью – 5 903,8 тыс. кв. метров.

2. В рамках настоящей Программы разработаны мероприятия, которые являются продолжением мероприятий, осуществляемых в рамках муниципальной адресной программы переселения в 2008-2010 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Кыштымском городском округе и позволят уменьшить аварийный жилищный фонд Кыштымского городского округа  на 796,60 кв. метров.

3. Объектом рассмотрения Программы является жилищный фонд как совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных до                1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих расселению, приведен в приложении 1 к Программе.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

4. Основной целью Программы является уменьшение аварийного жилищного фонда Кыштымского городского округа, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2010 года, создание условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

5. Основными задачами Программы являются:

1) формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда,  находящихся в аварийных многоквартирных домах;

3) обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений,  находящихся в аварийных многоквартирных домах;

4) переселение жителей аварийных многоквартирных домов.

6. Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов:

1) соблюдение положений Жилищного кодекса Российской Федерации при организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) предоставление полной и достоверной информации собственникам помещений аварийных многоквартирных домов для принятия решения об участии в Программе;

3) эффективное расходование средств Фонда, областного и местного бюджетов.

- ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7. Реализация Программы предусматривается  в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов,  осуществляемых за счет средств Фонда в соответствии с Федеральным законом.

8. Реализация Программы проводится в два этапа.

На I этапе (до 1 мая 2012 года) осуществляются:

подготовка заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

строительство жилых домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе долевое строительство или приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков или у лиц, не являющихся застройщиками,  в целях переселения граждан из многоквартирных аварийных домов за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов.

На II этапе (до 1 октября  2012 года) осуществляется переселение граждан и снос многоквартирных аварийных домов.

- СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

9.  Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов.

10. На I этапе реализации Программы после утверждения заявки в Фонде:

1)  Администрация Кыштымского городского округа в соответствии с выбранным гражданами способом переселения заключают предварительные соглашения с собственниками изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийном многоквартирном жилом доме, путем мены;

2) Администрация Кыштымского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», проводят торги на выполнение работ по строительству жилых домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или на приобретение у застройщиков или у лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в таких домах;

3)  Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства Кыштымского городского округа» заключают муниципальные контракты с застройщиками на строительство жилых домов, в том числе долевое, или на приобретение жилых помещений по цене, не превышающей предельную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения, определяемую Министерством регионального развития Российской Федерации, в соответствии с приложением 1 к Программе.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения определен в приложении  2 к настоящей Программе.

11. На II этапе организационные мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, должны быть направлены на:

1) определение рыночной стоимости изымаемого жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) заключение с собственниками договоров мены в соответствии с заключенными предварительными соглашениями о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений муниципального жилищного фонда;

3) предоставление нанимателям изымаемых жилых помещений равнозначных жилых помещений по договорам социального найма.

12. Финансовые мероприятия направлены на  формирование муниципального жилищного фонда для переселения граждан путем строительства, в том числе долевого, или приобретения квартир в домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для последующего предоставления жилых     помещений для переселения:

граждан из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными  до 1 января 2010 года;

собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января   2010 года, принявших решение участвовать в Программе.

13. Жилые помещения предоставляются нанимателям в порядке и на условиях, предусмотренных разделами III и IV Жилищного кодекса Российской Федерации.

При согласии собственника с ним заключается договор мены, в соответствии с которым ему предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, равнозначное  освобождаемому жилому помещению.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

14. Источниками финансирования Программы являются средства:

1)  Фонда, распределенные Челябинской области в соответствии с лимитами предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации;

2) областного бюджета соответствующего финансового года;

3) местного бюджета в соответствии с Решением Собрания депутатов Кыштымского городского округа о бюджете Кыштымского городского округа на соответствующий финансовый год.

15. Основным условием предоставления средств Фонда является софинансирование Программы за счет средств областного и местного бюджетов, направленных на строительство домов, в том числе долевое, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретение жилых помещений в таких домах в целях переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

16. Средства Фонда и областного бюджета предоставляются местному бюджету Кыштымского городского округа в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании договоров между Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области  и Администрацией Кыштымского городского округа.

17. Реализация средств Фонда определяется нормативными сроками строительства.

18. Для предоставления 94 гражданам жилых помещений общей площадью 796,60  кв. метров требуется направить  20 313 300 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда – 14 456 976 тыс. рублей, средств областного бюджета – 5 856 324 тыс. рублей, средств местного бюджета – 1 472 625 тыс. рублей.

Средства Фонда и областного бюджета расходуются на предоставление гражданам жилых помещений, равнозначных ранее занимаемым жилым помещениям.

Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 1 к Программе.

Объем финансирования Программы определяется как произведение расселяемой площади  жилых помещений на территории Кыштымского городского округа, указанной в приложении 1, и нормативной стоимости 1 квадратного метра жилой площади, указанной в приложении 2.

- ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

19. Текущее управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик программы – Администрация Кыштымского городского округа.

20.  Администрация Кыштымского городского округа осуществляет:

1)  разработку муниципальной программы и порядка переселения граждан из аварийных жилых домов;

2) представление полной и достоверной информации нанимателям и собственникам аварийных жилых помещений о ходе реализации мероприятий Программы;

3) предоставление документов в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области для оформления заявок в Фонд;

4) размещение заказа на приобретение жилых помещений или проведение торгов на работы по строительству жилых домов в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», до 1 июля 2011 года;

5) заключение муниципальных контрактов на  строительство домов, в том числе  долевое,  перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и приобретение  жилых помещений;

6) организацию работ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечению переселения граждан в предельно сжатые сроки для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сроков для включения  освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот;

7) представление в Министерство сторительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области отчета о реализации мероприятий Программы ежемесячно, в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным.

7.  ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

21. Успешная реализация Программы позволит переселить  в 2011 – 2012 годах за счет средств областного бюджета, местного бюджета и финансовой поддержки Фонда 94 человека, проживающих в аварийных домах общей площадью 796,60 кв. метров.

Планируемые показатели выполнения программы приведены в   приложении 3 к Программе.

22. Расселение аварийных домов будет осуществлено в жилые дома, перечисленные в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, что способствует развитию малоэтажного жилищного строительства, обладающего рядом существенных преимуществ перед традиционным для Российской Федерации строительством многоэтажного жилья.

Первый заместитель Главы Кыштымского

городского округа по градостроительству,

инженерной, транспортной инфраструктуре

и жилищно-коммунальному хозяйству 					    М.А. Каюрин